第三部分  采购需求

一、项目概况

- 项目名称：保亭县2024年赤田水库流域有机肥微生态坝式施用技术示范与推广项目

- 项目编号：HNZL-CG2024-016

- 合同履行期限：自合同签订之日起至2024年11月完成

- 服务地点：采购人指定地点

- 付款方式：采购合同签署生效后支付合同总额的50％，项目完成后支付合同总额的40%，验收及审计完成后支付10%尾款。

二、项目背景及目标

赤田水库流域属热带季风气候，雨量充沛且集中，易形成坡面径流，产生水土流失，将大量泥土及养分带入库中。赤田水库流域土地资源利用类型多样， 园地占流域总面积的33.31%，但园地作物的施肥总量明显高于其它作物，选择赤田水库二级保护区外菠萝蜜、龙眼和红毛丹等用肥量大且种植面积较大的园地，以有机肥为主，复配以生物炭、保水剂及覆被植被等，通过施肥方式形成垂直与坡面的施肥垄，以蓄积、拦截、吸收等形式，减少坡面径流量、降低径流速度、减少径流水养分浓度等形式，实现有效降低库区流域园地作物产生的面源污染，改善库区土壤质量。建成有机肥微生态坝式施用技术核心示范区60亩，技术推广面积940亩。项目实施后核心示范区径流水量减少5%，径流养分减少5%，化肥使用量较常规管理区减少5%以上，较2023年减少5%以上。

三、项目服务内容

（一）建立核心示范区。选择赤田水库二级保护区外园地为施肥示范区，建成有机肥微生态坝式施用技术核心示范区60亩，每亩施用复配原料1300kg。微生态坝所用原料由有机肥、生物炭、膨润土、保水剂和稳定性肥料等组成。

有机肥执行标准：NY/T525-2021

保水剂执行标准：NY/T886-2022

生物炭执行标准：NY/T4159-2022

膨润土执行标准：GB/T20973-2020

稳定性肥料执行标准：GB/T35113-2017

（二）技术示范推广。

1、形成有机肥微生态坝式施用技术1套，并开展技术培训2期，培训技术骨干100名，发放技术资料1000份。培训采取课堂授课及田间授课相结合的方式，授课老师应取得副高及以上职称资格。

2、技术推广面积940亩，每亩施用复配原料800kg。通过核心示范及技术培训，指导农户采用复合材料通过施用构建成微生物坝，实现减流降污。

（三）监测检测。

1、建设径流场6个，安装小型径流收集装置，收集监测径流水量和径流养分，评价项目实施效果。

2、土壤采集检测。采集混合土样30个，检测土壤N,P,K，有机质，pH值五项指标，评价项目实施效果。

3、以上监测和检测需提供第三方权威机构（科研院所、高校等）监测、检测数据分析和评估报告。

四、项目成果及成效

（一）建成有机肥微生态坝式施用技术核心示范区60亩。

（二）开展技术培训班2期，培训技术骨干100名，发放技术资料1000份，推广面积940亩。

（三）有机肥微生态坝式施用技术使用手册一份。

（四）做好项目的绩效评价和由第三方权威机构（科研院所、高校等）出具项目评估报告一份，评估报告指标包含核心示范区径流水量减少5%，径流养分减少5%，化肥使用量较常规管理区减少5%以上，较2023年减少5%以上。

（五）做好满意度调查和相关台账工作。

五、资质产权归属

本协合同产出的成果及相关文件资料的知识产权归采购人所有。

六、验收标准

（一）采购人独立邀请第三方或组织专家参与验收，并出具验收报告。

（二）成交供应商要负责汇总提交所有项目成果材料，配合完成成果验收工作。