海南省政府招标文件

采购方式：公开招标

项目编号：ZLHX2019-008

项目名称：海口市房地楼幢测绘

及编制不动产单元编码项目

采购单位：海口市不动产登记中心

海南中联华夏项目管理有限公司编制

二○一九年一月

目  录

第一章 投标邀请函	1

第二章投标人须知	4

投标须知前附表	4

1总则	7

2招标文件	8

3投标文件	9

4标前答疑	11

5开标	12

6评标	12

7授予合同	20

第三章工作内容及相关说明	24

1 概述	24

2 招标内容及要求	24

3 技术要求	25

4 QHSE管理要求	25

5 进度要求	25

6 成果要求	26

7 承包方式	27

第四章投标文件要求	32

1投标文件的编制	错误！未定义书签。

2投标文件的内容及格式	32

第五章拟签订合同主要条款和格式	63

附件	49

# 第一章  投标邀请函

受海口市不动产登记中心（以下简称“采购人”）的委托，海南中联华夏项目管理有限公司（以下简称“招标代理机构”）拟对海口市房地楼幢测绘及编制不动产单元编码项目招标（项目编号：ZLHX2019-008）所需的货物及服务组织公开招标采购工作，兹邀请符合本次公开招标采购要求的投标人进行密封投标，有关事项如下：

一、招标项目的名称、用途、数量、资金来源及简要技术要求或招标性质：

1、项目名称：海口市房地楼幢测绘及编制不动产单元编码项目

2、采购预算：¥101611437.00元 ；

3、招标内容：详见《工作内容及相关要求》

4、数量：一批

5、简要技术要求或招标性质：详见《工作内容及相关要求》

二、投标人资格要求：（投标人必须具备以下条件并提交相关证明资料）

1、在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力的法人（需提供企业有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本；如为“三证合一”企业，提供有效的营业执照副本；如为事业单位，提供有效的事业单位法人证书副本，以上证书提供复印件并加盖公章，原件现场核查）。

2、投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供2016年度-2017年度财务报告；新注册公司须提供注册时间起至今每月或每季度的财务报表（须含资产负债表、利润表））。

3、投标人应具有依法缴纳税收的良好记录 (需提供2017-2018年两年的企业纳税凭证)。

4、投标人应具有社会保障资金的良好记录（需提供2018年连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证）。

5、投标人必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，且投标人必须在测绘地理信息行业信用管理平台(http://zwfw.nasg.gov.cn/app/credit/index）上无任何不良信息（提供开标前7天内的查询结果网页截图并加盖单位公章）。

6、1包—4包投标人应同时具有行政主管部门颁发的不动产测绘(须包含地籍测绘)及工程测量专业甲级测绘资质；5包投标人应同时具有行政主管部门颁发的测绘航空摄影、摄影测量与遥感专业甲级测绘资质；6包投标人应具有ISO9001质量管理体系认证资质（近三年内具有地理信息系统的开发成果案例）；7包投标人应同时具有行政主管部门颁发的不动产测绘、工程测量、摄影测量与遥感、地理信息系统工程专业甲级测绘资质。提供资质证书复印件并加盖公章，原件现场核查。

7、1包—4包是省外投标人还须持有海南省测绘地理信息行政主管部门颁发的《海南省省外测绘地理信息单位验证登记证》，提供复印件并加盖公章，原件现场核查。

8、投标人在参加政府采购活动前三年内（注册成立时间不足三年的，从注册时间起算），在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）。

9、投标人应承诺按投标方案投入相应的技术人员和售后服务人员，并保持相对稳定，变更人员须经采购人同意，替换的人员要与投标方案人员资格及水平一致或优于。否则采购人有权要求中标人进行整改，整改不到位可按违约处理。

10、本项目不接受联合体投标，不得转包。

11、投标人参与投标前必须到现场进行勘察调研，明确具体的工作内容和要求，并完善《现场勘察调研报告》，投标文件不提供《现场勘察调研报告》视为无效投标文件。（须提供经招标人盖章确认的《现场勘察调研报告》，并将相关原件放入响应文件正本中）。

12、同一投标人可参与1包—4包中任意两个包次的竞标, 并同时可以参与5包、6包及7包的竞标，但投标人只允许中标其中一个包次，其优先顺序为5包、6包、7包、1包、2包、3包、4包（例如：同时参与1包、2包、5包、6包及7包的竞标并同时中得，则其只有5包的中标有效，1包、2包、6包及7包中标无效，由排名其后的中标候选人依次递补）。

三、获取招标文件：

1、时间：2019年3月1日至2019年3月8日（上午08:30－11:30，下午14:30－17:00，北京时间），节假日除外；

2、标书发售地点：登录海口市公共资源交易网（http://www.hkcein.com）网站主页, 在“欢迎进入网上交易服务大厅”下面双击交易信息，选择“交易公告”，点击政府采购，下载采购文件；

3、售价：人民币￥500.00元/份（开标现场缴纳,未缴纳标书费用的企业不得参加本次投标），投标保证金为：1包人民币￥25万元；2包人民币￥20万元；3包人民币￥23万元；4包人民币￥28万元；5包人民币￥37万元；6包人民币￥19万元；7包人民币￥6万元。

4、投标文件递交的要求：

（1）电子版投标文件（PDF格式）的递交：电子版投标文件（PDF格式）刻录光盘密封，随纸质版投标文件一起递交，否则视为无效投标；

（2）投标人提供的电子版投标文件（PDF格式）必须与纸质版投标文件的正本保持一致，否则自行承担由此带来的一切风险。

5、投标人提问截止时间：2019年3月11日下午17:00（北京时间）

6、保证金到账截止时间：2019年3月21日上午09:30（北京时间）

四、投标文件递交截止时间、开标时间及地点：

1、递交投标文件截止时间：2019年3月21日上午09 :30 （北京时间），逾期或不符合规定的投标文件恕不接收；

2、开标时间：与递交投标文件截止时间为同一时间；

3、开标地点：海口市公共资源交易中心开评标会议室（海口市海甸五西路28号建安大厦附楼开标室），详见会议室门前标识,如有变动另行通知；

4、投标人务必在开标前，开标时提交电子版和纸子版投标文件；

5、招标结果请查询：本项目采购信息指定发布媒体为中国海南政府采购网（http://www.ccgp-hainan.gov.cn/）、和海口市公共资源交易网（http://www.hkcein.com） 。

五、投标程序及采购文件获取办法

1、查看采购公告及下载采购文件。登录海口市公共资源交易网（http://www.hkcein.com ）网站主页,选择“交易公告”专栏查看采购公告，免费下载项目采购文件。
    2、市场主体登记。在海口市公共资源交易网主页,进入“登录区 → 投标人/供应商”专栏，按照要求登记信息，已经在海南省或海口市公共资源交易网登记过的，无须再登记。
   3、投标申请并获取保证金账号。提交市场主体登记信息后，在海口市公共资源交易网主页,进入交易系统选择“我要投标”，提交项目投标申请，获取投标保证金账号，如未在规定时间内提交投标申请同时获取保证金账号者，视同放弃参与本项目采购活动。

六、公告期限及确认投标获取保证金账户期限

本项目采购公告及确认投标获取保证金账户期限不少于5个工作日，自2019年3月1日零时至2019年3 月8日24时止。

七、投标文件制作份数要求：

响应文件一式七份（正本：1份，副本：6份，电子版一份），固定装订（注：胶装）。

八、联系方式

采购人：海口市不动产登记中心

地 址：海口市龙华区国贸二横路国土大厦1601房

电 话：13005088939

联系人：凌仕文

代理机构：海南中联华夏项目管理有限公司

地 址：海南省海口市蓝天路28号名门广场南区D503室

邮 编：570310

电 话：0898-65341140    传 真：0898-65304085

联系人：钟女士

第二章  投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 海口市房地楼幢测绘及编制不动产单元编码项目（项目编号：ZLHX2019-008） |
| 2 | 采购人 | 采购人： 海口市不动产登记中心 地址：海口市龙华区国贸二横路国土大厦1601房 联系人：凌仕文 电话：13005088939 |
| 3 | 招标内容 | 海口市不动产权籍调查房地楼幢测绘及编制不动产单元编码项目（详见工作内容及相关要求）。 |
| 4 | 投标资格要求 | 1、在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力的法人（需提供企业有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本；如为“三证合一”企业，提供有效的营业执照副本；如为事业单位，提供有效的事业单位法人证书副本，以上证书提供复印件并加盖公章，原件现场核查）。 2、投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供2016年度-2017年度财务报告；新注册公司须提供注册时间起至今每月或每季度的财务报表（须含资产负债表、利润表））。 3、投标人应具有依法缴纳税收的良好记录 (需提供2017-2018年两年的企业纳税凭证)。 4、投标人应具有社会保障资金的良好记录（需提供2018年连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证）。 5、投标人必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，且投标人必须在测绘地理信息行业信用管理平台(http://zwfw.nasg.gov.cn/app/credit/index）上无任何不良信息（提供开标前7天内的查询结果网页截图并加盖单位公章）。 6、1包—4包投标人应同时具有行政主管部门颁发的不动产测绘(须包含地籍测绘)及工程测量专业甲级测绘资质；5包投标人应同时具有行政主管部门颁发的测绘航空摄影、摄影测量与遥感专业甲级测绘资质；6包投标人应具有ISO9001质量管理体系认证资质（近三年内具有地理信息系统的开发成果案例）；7包投标人应同时具有行政主管部门颁发的不动产测绘、工程测量、摄影测量与遥感、地理信息系统工程专业甲级测绘资质。提供资质证书复印件并加盖公章，原件现场核查。 7、1包—4包是省外投标人还须持有海南省测绘地理信息行政主管部门颁发的《海南省省外测绘地理信息单位验证登记证》，提供复印件并加盖公章，原件现场核查。 8、投标人在参加政府采购活动前三年内（注册成立时间不足三年的，从注册时间起算），在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）。 9、投标人应承诺按投标方案投入相应的技术人员和售后服务人员，并保持相对稳定，变更人员须经采购人同意，替换的人员要与投标方案人员资格及水平一致或优于。否则采购人有权要求中标人进行整改，整改不到位可按违约处理。 10、本项目不接受联合体投标，不得转包。 11、投标人参与投标前必须到现场进行勘察调研，明确具体的工作内容和要求，并完善《现场勘察调研报告》，投标文件不提供《现场勘察调研报告》视为无效投标文件。（须提供经招标人盖章确认的《现场勘察调研报告》，并将相关原件放入响应文件正本中）。 12、同一投标人可参与1包—4包中任意两个包次的竞标, 并同时可以参与5包、6包及7包的竞标，但投标人只允许中标其中一个包次，其优先顺序为5包、6包、7包、1包、2包、3包、4包（例如：同时参与1包、2包、5包、6包及7包的竞标并同时中得，则其只有5包的中标有效，1包、2包、6包及7包中标无效，由排名其后的中标候选人依次递补）。 |
| 5 | 质量要求 | 符合国家、行业规定及采购人要求 |
| 6 | 工期要求 | 按照项目委托要求执行 |
| 7 | 发售招标文件时间 | 2019年3月1日— 2019 年3月8日8:00-17:00（北京时间） |
| 8 | 招标文件答疑 | 以书面方式进行 |
| 9 | 投标截止时间 | 2019年3月21日09:30时（北京时间） |
| 10 | 投标保证金金额 | 1包人民币￥25万元；2包人民币￥20万元；3包人民币￥23万元；4包人民币￥28万元；5包人民币￥37万元；6包人民币￥19万元；7包人民币￥6万元。 |
| 11 | 收取投标保证金账户 | 投标申请并获取保证金账号。提交市场主体登记信息后，在海口市公共资源交易网主页,进入交易系统选择“我要投标”，提交项目投标申请，获取投标保证金账号，如未在规定时间内提交投标申请同时获取保证金账号者，视同放弃参与本项目采购活动。 |
| 12 | 投标保证金有效时间 | 本项目采购公告及确认投标获取保证金账户期限不少于5个工作日，自2019年 3月1 日零时至2019年 3月 8日24时止。 |
| 13 | 投标有效期 | （从投标截止之日算起）60天 |
| 14 | 投标文件的数量 | 正本一份；副本六份；电子版一份 |
| 15 | 签字或盖章要求 | 按招标文件要求，投标代表签字，加盖投标单位公章。 |
| 16 | 投标文件递交地点 | 地 址：海口市公共资源交易中心开评标会议室（海口市海甸五西路28号建安大厦附楼开标室），详见会议室门前标识,如有变动另行通知； |
| 17 | 装订要求 | 投标文件均须左侧装订，胶装，商务标、技术标单独装订成册，装订须软质封面，牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。 |
| 18 | 封套上写明 | 采购人名称、项目名称、招标编号； 投标人名称、地址、邮编、电话； 密封条上应写明：“2019年 3月 21日上午09 :30 前不得启封” |
| 19 | 开标的时间和地点 | 2019年3 月 21日 09: 30时（北京时间） 海口市公共资源交易中心开评标会议室（海口市海甸五西路28号建安大厦附楼开标室），详见会议室门前标识,如有变动另行通知； |
| 20 | 开标会 | 投标法定代表人或者授权委托人必须携带法定代表人授权委托书（原件）、被授权人身份证（原件）、投标文件出席开标会，并在投标截止时间前递交到指定地点，否则其投标将被拒绝。 |

注：投标人资格要求，如果有不满足，则视为不满足该招标文件要求，将不能参加该招标活动。

投标人须知正文部分

1总则

1.1项目名称：海口市房地楼幢测绘及编制不动产单元编码项目（项目编号：ZLHX2019-008）。

1.2采购人： 海口市不动产登记中心。

1.3资金来源：财政资金，按工作进度拨付，详见。

| 序号 | 服务内容 | 服务范围 | 主要任务 | 预算金额（元） | 包次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秀英区房地楼幢测绘及编制不动产单元编码 | 秀英区 | 1:500比例尺数字地形地籍图测量（DLG）、楼幢调查、宗地调查、编制不动产单元编码及其相关数据建库 | 16,988,020.17 | 1包 |
| 2 | 龙华区房地楼幢测绘及编制不动产单元编码 | 龙华区 | 1:500比例尺数字地形地籍图测量（DLG）、楼幢调查、宗地调查、编制不动产单元编码及其相关数据建库 | 13,400,601.66 | 2包 |
| 3 | 琼山区房地楼幢测绘及编制不动产单元编码 | 琼山区 | 1:500比例尺数字地形地籍图测量（DLG）、楼幢调查、宗地调查、编制不动产单元编码及其相关数据建库 | 15,376,113.81 | 3包 |
| 4 | 美兰区房地楼幢测绘及编制不动产单元编码 | 美兰区 | 1:500比例尺数字地形地籍图测量（DLG）、楼幢调查、宗地调查、编制不动产单元编码及其相关数据建库 | 18,413,884.94 | 4包 |
| 5 | 航空摄影测量及三维建模 | 影像获取范围 海口市行政区域2289平方千米，大场景三维模型（单体精细模型）制作范围 326.71平方公里 | 1、海口市地面分辨率最低点优于0.05米倾斜摄影测量（影像获取） 2、全市建成区、集镇、农村居民点及居民点以外连片的建筑区像控点测量，建立大场景三维模型（单体精细模型） | 24,975,260.00 | 5包 |
| 6 | 配套系统开发建库 | 海口市 | 不动产楼幢测绘成果建库系统开发、不动产楼幢测绘成果质检系统开发；调查成果数据、不动产单元编码逐宗质检入库及档案扫描入库等工作以及配套硬件采购。 | 9,498,000.00（含项目前期工作专家评审费100,000.00元，由本包次中标人承担） | 6包 |
| 7 | 项目监理 | 海口市 | 1包至6包所有工作的监理 | 2,959,556.42 | 7包 |

1.4招标项目情况：项目位于海口市主城区。

1.4.1招标项目名称及编号：海口市房地楼幢测绘及编制不动产单元编码项目，编号：ZLHX2019-008。

1.4.2招标范围：海口市不动产权籍调查房地楼幢测绘及编制不动产单元编码项目（详见工作内容及相关要求）

1.4.3招标项目计划工期：2019年月日-2020年12月31日。

1.4.4航测质量要求：符合国家、行业规定及采购人要求。

1.4.5招标内容：见第三章。

1.5招标说明：

1.5.1 本项目采用公开招标方式进行招标。

1.5.2投标人必须是在中国工商行政管理机关注册登记的企业，具有有效的营业执照。

1.5.3与投标工作相对应，投标人须具备测绘地理信息行政主管部门颁发的甲级测绘资质，业务范围包括甲级测绘航空摄影、甲级摄影测量与遥感、甲级地理信息系统工程、甲级不动产测绘、甲级工程测量、甲级地籍测绘。

1.6投标费用：

1.6.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人及采购代理机构将不予承担。

1.6.2 采购代理服务费按国家发展计划委员会文件《采购代理服务费收费管理暂行办法》文件中1%进行支付。支付时间：在签发中标通知书前；支付方式：采购代理费以转账或现金方式递交，否则采购代理机构有权利拒发中标通知书。

户    名：海南中联华夏项目管理有限公司

开户银行：建行海口金盘支行

帐    号：4600 1002 3360 5301 0004

1.7承包方式：按照合同约定承包。

1.8采购人特别关注的问题：

1.8.1项目工期及质量；

1.8.2航测设备的型号及其技术参数；

1.8.3 QHSE控制措施；

1.8.4现场服务质量；

1.8.5项目关键岗位与投标承诺人员的一致性；

1.8.6按照国家、行业现行规范和合同规定，提交成果材料。

1.8.7对以上采购人关注的问题，投标人在投标文件中应详细说明相应的有效措施及方法。

2招标文件

2.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

    - 投标人须知前附表、投标人须知；

    - 工作要求及相关说明；

    - 评标方法、步骤、标准；

    - 合同书格式；

    - 投标文件格式；

    - 在招标过程中由采购人发出的修正和补充文件等。

2.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

2.3招标文件的澄清

投标人对招标文件中需澄清的问题应以书面形式（“书面形式”包括打印、印刷、传真等形式，下同）按招标文件中要求及本条规定的地址通知采购人。采购人将对其在投标截止日期10个日历日以前收到的要求澄清的问题予以答复。采购人的答复（包括对要求澄清问题的说明，但不指明问题的来源）将发给所有投标人。投标人必须以书面形式通知采购人确认收到采购人的答复，答复将作为招标文件构成的一部分。

2.4采购人的联系方式

地址：海口市龙华区国贸二横路国土大厦1601房

联系人： 凌仕文

电话：13005088939

2.5招标文件的修正

2.5.1在投标截止日前10个日历日，采购人可以用补充的方式修改招标文件。若有特殊情况在7个日历日以内补充招标文件，导致招标文件发生重大调整，采购人可以适当后延投标截止日，随着投标截止时间的变更，采购人和投标人的缔约过程的权利和义务相应延长；投标人可不接受新的投标截止日期，对此采购人可以认为投标人自动弃标，采购人不承担违约责任。

2.5.2采购人的补充将构成招标文件的一部分。该补充将以书面形式发给所有投标人，投标人必须以书面方式通知采购人确认收到每一份补遗。

2.6凡获得本招标文件者，无论投标与否，均应对本招标文件负有保密责任，不得向第三方转让，如因投标人泄密致使采购人的名誉、经济受到损失或受到国家有关部门追查、处罚，投标人应对此承担全部责任。

3投标文件

3.1投标文件的组成及内容

3.1.1投标文件组成及份数：投标文件由技术、商务两部分组成，以及包括投标文件全部内容的电子文档（光盘）等组成。正本一份；副本六份；光盘一份。

3.1.2投标文件内容

（1）投标文件基本内容见第三、四章要求。

（2）投标人必须编制并提交招标文件所要求提供的各项信息。

（3）构成投标文件的其他材料：投标人认为其它对其投标有利的文件、资料。

3.1.3投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

3.1.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步核实的要求。

3.1.5如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

3.2投标报价

3.2.1投标报价错误的处理原则：

1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算汇总金额不一致的，以单价计算汇总金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

2）对投标服务的关键、主要内容，投标投标人报价漏项的，作非实质性响应投标处理；

3）对投标服务的非关键、非主要内容，投标投标人报价漏项的，评标时将要求漏项的投标投标人予以澄清，但该澄清不作为评标的依据；评审委员会将以其它投标投标人对应项的最高投标报价补充计入其评标价；

4）对数量的评审，以第四部分《技术指标及要求》所明示数量为准；《技术指标及要求》未明示的，由评审委员会以其专业知识判断，必要时参考投标投标人的澄清文件决定；

5）本条款中多种处理原则所产生的结果不一致的，以最高的修正价作为核实价。

3.2.2评标价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评标价。

3.2.3计算价格评分：价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：：

价格评分＝(基准价／投标报价)×价格权值×100。

3.3投标文件递交

3.3.1投标截止日期：

3.3.1.1投标截止时间为2019年3月21日上午09：30（北京时间）

投标文件送达地点：海口市公共资源交易中心开标会议室（海口市海甸五西路28号建安大厦副楼203开标室会议室）（详见会议室门前标识）,如有变动另行通知；

3.3.1.2采购人根据投标须知的规定可以发出书面声明，酌情延长递交投标文件的截止日期限。在上述情况下，采购人与投标人在原投标截止日期方面的全部权力和义务，将自动适用于延长至新的投标截止日期。

3.3.2投标有效期：投标书应在投标截止日期后60个日历日内持续有效、不可撤销，并公开接受采购人的验收，在此期间，对投标书的任何说明条款或价格的撤回会造成投标书被拒绝。

3.3.3迟到的投标文件

采购人对在投标须知规定的投标截止日期以后收到的投标文件不予受理，将原封退给投标人。

3.3.4投标文件的修改与撤回：

3.3.4.1 投标人可以在投标须知规定的投标截止日期之前，以书面通知的形式修改或撤回其投标文件。投标截止日期之前对投标价格的修改应附有相应说明。

3.3.4.2 投标人的修改或撤回通知，应按招标文件的规定编制、密封、标记和发送，还要在内层和外层包封上标明“修改”或“撤回”字样；

3.3.4.3 投标人在投标截止日期后不得修改投标文件；

3.3.4.4 在投标有效期间或根据招标文件规定延长的投标有效期间，投标人不能撤回投标文件。否则，该投标人的投标保证金将被没收。

3.3.5每个投标人只提交一份投标文件，每份投标文件包括一套正本，六套副本及相应的与印刷文本格式一致的一份光盘。

3.3.6投标文件的密封和标记

3.3.6.1 投标人应将投标文件的技术标书和商务标书分别密封包装。为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》  份与法人代表授权书（原件）单独密封，并在封套上标明“开标一览表”字样。

3.3.6.2 包装封套上应注明招标项目名称、投标单位名称和在(招标文件中规定的开标日期和时间)之前不得启封的字样，封口处加盖投标人印章。

3.3.6.3 未按本须知要求密封和加写标记的投标文件，采购人不予受理。

4标前答疑

4.1 标前答疑的目的是澄清、解答投标人提出的问题。

4.2 投标人提出的有关投标的任何问题须在标前答疑截止日前以书面方式（传真）提交采购人。采购人将以书面形式予以解答（包括对询问的解释，但不说明询问的来源），答复将发送给所有获得招标文件的投标人。

4.3 标前答疑截止时间、联系人和联系方式：

标前答疑截止日期：  2019 年3月11日

联系人：钟鸣

电话：0898-65341140

传真：0898-65304085

地址：海南省海口市蓝天路28号名门广场南区D503室

5开标

5.1 采购人于2019 年3月21日上午 09：30（北京时间）在海口市公共资源交易中心开评标会议室召开开标会议，各投标人的法人代表或其授权代理人出席开标会议，参加开标的投标人法定代表人或其授权代理人要携带有效证件(营业执照副本、测绘资质证书副本，法定代表人参加的需带本人身份证原件，委托代理人参加的需带法定代表人委托书、法人代表人身份证复印件和本人身份证原件)并签名报到，以证明其出席开标会议。投标人法定代表人或授权代表未参加开标会议的视为自动弃权。

5.2开标会议由采购代理机构组织并主持。双方代表对投标文件密封的完整性进行检查，以确认投标文件是否有效。

5.3 开标程序：

5.3.1 主持人宣布开标会议开始；

5.3.2 宣读开标纪律；

5.3.3公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

5.3.4 宣布开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；

5.3.5在纪检监察人员的监督下，当场检验投标书密封情况；

5.3.6在纪检监察人员的监督下，投标人按照投标文件送达时间先后顺序的倒序依次唱标，宣读开标一览表规定的内容；

5.3.7主持人宣布开标程序结束。

6评标

6.1评标原则

6.1.1 按照《中华人民共和国招标投标法》和国家7部委12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》，遵守公平、公正、公开、科学、择优的原则。

6.1.2 评标委员会将仅对实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价与比较。若投标文件中有漏报、虚报的情况，采购人将按评标办法和标准对该投标人的得分进行扣减。

6.1.3本次招标采用综合评分法评标。综合评分法评标步骤：先进行投标文件的资格性审查（附表1）和符合性审查（附表2），再进行详细评审。只有通过投标文件的资格性审查和符合性审查的投标人才能进入详细的评审。评标委员会将重点对投标人完成项目的能力、对采购人关注问题的建议及措施、投标人的综合实力和同类工程工作经验、商务报价的合理性和完整性等方面进行综合评价。

6.1.4 初步评审

1）评标委员会根据“资格性审查表和符合性审查表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“资格性审查表和符合性审查表”所列各项做出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2）判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3）评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4)通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

（附表1）

资格性审查表

项目名称：海口市房地楼幢测绘及编制不动产单元编码项目

项目编号：ZLHX2019-008

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供加载“统一社会信用代码”的有效营业执照（复印件加盖公章），具有独立订立合同的权利和履行合同的能力； |  |  |  |
| 2 | 良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【须提供2016年度或2017年度财务报告；新注册公司须提供注册时间起至今每月或每季度的财务报表（须含资产负债表、利润表）；】 |  |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收 | 投标人应具有依法缴纳税收的良好记录 (需提供2017-2018年两年的企业纳税凭证)。 |  |  |  |
| 4 | 依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 投标人应具有社会保障资金的良好记录（需提供2018年连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证） |  |  |  |
| 5 | 信用记录声明 | 投标人必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商（提供开标时间前7天内的查询结果网页截图并加盖单位公章）； |  |  |  |
| 6 | 资质要求 | 1包—4包投标人应同时具有行政主管部门颁发的不动产测绘(须包含地籍测绘)及工程测量专业甲级测绘资质；5包投标人应同时具有行政主管部门颁发的测绘航空摄影、摄影测量与遥感专业甲级测绘资质；6包投标人应具有ISO9001质量管理体系认证资质（近三年内具有地理信息系统的开发成果案例）；7包投标人应同时具有行政主管部门颁发的不动产测绘、工程测量、摄影测量与遥感、地理信息系统工程专业甲级测绘资质。提供资质证书复印件并加盖公章，原件现场核查。； |  |  |  |
| 7 | .......... | ................. |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |

注：

1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过；

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

采 购 人：

日    期：

(附表2）

符合性审查表

项目名称：海口市房地楼幢测绘及编制不动产单元编码项目

项目编号：ZLHX2019-008

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 2 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 3 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 4 | 工期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 5 | 其他 | 无其他无效投标认定条件 |  |  |  |
| 6 | .......... | ................. |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |

注：

1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过；

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

    - 评   委：

日   期：

6.1.5详细评审

1）评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行服务的评审打分。

2）价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

服务及价格权重分配：

    - 1-7包的权重分配

| 评分项目 | 技术项 | 商务项 | 价格项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 45% | 45% | 10% |

4)综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的服务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按服务内容指标由优至劣顺序排列。

6.2评标依据

### 评标工作的依据主要包括以下内容：

（1）招标投标有关法律、法规和规章，采购人相关规定；

（2）国家、地方及相关行业颁发的规范和标准；

（3）本项目的招标文件；

（4）国家、地方及相关行业造价管理部门发布的价格信息；

（5）招标文件规定的其他依据性文件。

6.3工作原则和纪律

6.3.1参加评标活动的所有人员（包括评标委员会成员、监督人员、公证人员、采购人和招标代理机构的工作人员）不得透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

### 6.3.2评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，依法对投标文件进行独立评审，提出评审意见，对所提出的评审意见承担个人责任，不受任何单位和个人的非法干预或影响。

### 6.3.3评标委员会成员不得对其他评委的评审意见施加影响，不得将投标文件带离评标地点评审，不得无故中途退出评标，不得复印、带走与评标有关的资料。

### 6.3.4评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。

### 6.3.5在评标过程中，除非根据评标委员会的要求，投标人不得主动与采购人和评标委员会成员接触，不得有任何游说、贿赂等影响评标委员会成员客观和公正地进行评标的行为。投标人对采购人或评标委员会成员施加影响的任何企图和行为，将导致其投标无效。

6.4投标文件的澄清：为了有助于投标文件的审查、评比和比较，根据需要，采购人可以要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求、提出或允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。

6.5 评标程序：

### 6.5.1 宣布评标会议开始；

### 6.5.2 宣布评标纪律；

### 6.5.3 投标单位按签到的顺序唱标；

### 6.5.4 评委评阅投标文件；

### 6.5.5 各评委根据评标细则逐项打分；

### 6.5.6 根据各评委评分情况进行记录、统计、整理；排列各投标人得分先后顺序名单；

### 6.5.7 宣布评标会议结束；

6.6 评标细则：见本章附件评分细则。

6.7评标报告

### 6.7.1评标委员会完成评审和推荐中标候选人工作后，应及时整理评审成果，并在此基础上编写书面评标报告。评标报告应当包括如下内容：

（1）评标委员会成员名单及签到记录；

（2）评委声明书；

（3）初步评审记录；

（4）详细评审记录；

（5）对投标文件的质疑、澄清、说明或补正记录；

（6）否决投标情况说明（若有）；

（7）各评委评分汇总及得分换算记录；

（8）评标结果汇总排序记录；

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；

（10）需要说明的其他内容。

### 6.7.2书面评标报告应由评标委员会全体成员签字，监督人员审核确认后提交采购人。评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还采购人。

### 6.7.3对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面形式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案。

6.8 招标领导小组将根据评标结果和评标报告，推荐中标单位。

7授予合同

7.1 采购人在合同签署前的任何时候均有权接受或拒绝任何投标人对评标结果的疑问，并对由此引起的对投标人的影响不承担任何责任，也无义务向投标人说明原因。

7.2 中标通知

### 7.2.1在采购人规定的投标有效期内，采购人将以书面形式通知中标人，确认其投标文件被接受，明确签署合同的时间和地点。

### 7.2.2在中标人提交了履约保证金后，采购人将及时以书面形式把未中标通知发给其他投标人。

7.3 合同的签署

中标单位按《中标通知书》中规定的时间和地点，由法定代表人（或其授权代表）与采购人签署合同。合同一经采购人和中标人签字后立即生效。

7.4 如果中标人拒绝签订合同，采购人将废除其中标资格。

7.5 中标人中标资格被废除后，采购人将按照评标委员会评选的中标顺序顺次选定投标人作为新的中标单位。

附件：评分细则

# （一）1包、2包、3包、4包评分表

1、商务评分（45分）

| 序号 | 评分项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 团队实力 (15分) | （1）投标人本项目投入的项目负责人具有测绘专业高级工程师职称得1分，同时具备注册测绘师资格的加1分。最多得2分。 （2）投标人本项目投入的技术负责人具有测绘专业高级工程师职称得1分，同时具备注册测绘师资格的加1分。最多得2分。 （3）投标人本项目投入的质量负责人具有测绘专业高级工程师职称得1分，同时具备注册测绘师资格的加1分。最多得2分。 （4）投标人本项目投入的专业技术人员具有测绘专业工程师及以上职称每4 人得1 分。最多得4 分。 （5）除（1）、(2）、(3）、(4）外，投入的测绘专业技术人员60（含）人以上者得5 分， 59 人〈含）至50 人〈含）得4 分，49人（含）至30 人（含）得3 分，否则0 分。 （以上五项人员不重复计分，须提供人员证书及投标前1年在投标单位缴纳的社保缴费凭证或证明文件复印件并加盖公章，原件备查，无原件不得分） | 15分 |
| 2 | 保密情况 （3分） | （1）投标人具有完善的测绘成果保密管理制度或测绘成果资料管理制度者得1分,否则得0分。 （2）投标人拟投入项目组人员具有国家测绘地理信息局颁发的涉密测绘成果管理人员岗位培训证者，且在有效期内的每人得1分，最多得2分，否则得0分。 （提供相关证明材料复印件并加盖公章，原件备查，无原件不得分） | 3分 |
| 3 | 认证证书 （3分） | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书的得2分，认证范围同时包含工程测量、不动产测绘、地理信息系统工程的加1分，最多得3 分。（提供相关证明材料复印件并加盖公章，原件备查，无原件不得分） | 3分 |
| 4 | 相关业绩（15分) | (1) 2015年至今，投标人独立承担过不动产权籍调查、房地一体化调查、土地调查、地籍调查，地籍测绘等相关项目合同金额500万以上的，每提供1个得2分，本项最高得分2分。 (2) 2015年至今，投标人独立承担过不动产权籍调查、房地一体化调查、土地调查、地籍调查，地籍测绘等相关项目合同金额200万以上的，每提供1个得1.5分，本项最多得分3分。 (3) 2015年至今，投标人独立承担过不动产权籍调查、房地一体化调查、土地调查、地籍调查，地籍测绘等相关项目合同金额100万以上的，每提供1个得1分，本项最多得分5分。 (4) 2015年至今，投标人独立承担过不动产权籍调查、房地一体化调查、土地调查、地籍调查，地籍测绘等相关项目合同金额50万以上的，每提供1个得0.5分，本项最多得分5分。 （须提供合同复印件并加盖公章，原件备查，无原件不得分）以上均不得重复计分 | 15分 |
| 5 | 企业获奖 （6分） | （1）2015年至今，投标人承担的不动产权籍调查、房地一体化调查、土地调查、地籍调查、地籍测绘等相关项目获得省级及以上（包含测绘行业学会）奖励，每个项目得1分，同一项目不重复计分，最多得分3分。（须提供合同、验收证明与获奖证书复印件并加盖公章，原件备查，无原件不得分） （2）2015年至今，投标人在测绘地理信息行业职业技能竞赛中，获得省级及以上团体三等奖及以上的得3分，否则得0分。（须提供获奖证书或相关证明文件复印件并加盖公章，原件备查，无原件不得分） | 6分 |
| 6 | 售后服务承诺时间（3分） | 投标人承诺售后服务时间为3年（含）以上者得3分，售后服务时间为2年者得2分，售后服务时间为1年者得1分，否则0分。（须提供售后服务承诺书并加盖公章） | 3分 |

2、技术评分（45分）

| 序号 | 评分项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对项目理解程度（3分） | 对项目的背景、目的、内容与时间要求等的理解程度等进行评分。（优秀得3分；良得2分；一般得1 分；较差0分） | 3分 |
| 2 | 技术设计方案（18分） | （1）对任务特点分析是否透彻，技术方法是否先进，工作流程是否合理，工作步骤是否具体全面等进行评分。 （优秀得12分；良得8分；一般得4分；较差0分） | 12分 |
|  |  | （2）对引用法律法规和技术标准文件是否合理正确，相关技术要求及提交成果是否满足本项目总体要求等进行评分。 （优秀得6分；良得4分；一般得2分；较差0分） | 6分 |
| 3 | 施工方案 （21分 | （1）对项目组织机构配备情况是否合理进行评分。 （优秀得3分；良得2分；一般得1分；较差0分） | 3分 |
|  |  | （2）对投入本项目的仪器设备（软件、硬件）是否合理、配备是否齐全等进行评分。（须提供软件硬件设备购买发票或制造商的授权使用证明材料或上级主管部门调拨文件复印件并加盖公章，否则该项不得分） （优秀得3分；良得2分；一般得1 分；较差0分） | 3分 |
|  |  | （3）对是否有项目进度详细计划和进度保障措施，工期是否符合采购人的要求等进行评分。 （优秀得6分；良得4分；一般得2分；较差0分） | 6分 |
|  |  | （4）对是否有明确的成果质量目标，是否有完整、合理的质量检查方案及控制措施等进行评分。 （优秀得6分；良得4分；一般得2分；较差0分） | 6分 |
|  |  | （5）对安全生产与文明施工措施科学、有效等进行评分。 （优秀得3分；良得2分；一般得1分；较差0分） | 3分 |
| 4 | 售后服务响应（3分） | 对售后服务内容是否详细，售后服务人员配备是否合理，响应方式是否可行等进行评分。 （优秀得3分；良得2分；一般得1分；较差0分） | 3分 |

3、投标报价评分（10分）

| 序号 | 评分项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（10分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10％×100 | 10分 |

# （二）5包评分表

1、商务评分（45分）

| 序号 | 评分项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员实力 （7分） | 投标人投入的项目团队人员情况进行评分，评分方式如下： （1）项目核心团队：投标人本项目投入的项目核心团队成员具有测绘专业高级工程师职称的，每1人得1分，最多得3分。 （2）专业技术人员：投标人本项目投入的专业技术人员具有测绘专业工程师及以上职称的，每3人得1分，最多得4分。 （以上两项人员不重复计分，须提供人员证书及投标前1年在投标单位缴纳的社保缴费凭证或证明文件复印件并加盖公章，原件备查，无原件不得分） | 7分 |
| 2 | 保密情况 （3分） | （1）投标人具有三级以上保密资格证书的得2分，否则得0分。 （2）投标人拟投入项目组人员具有国家测绘地理信息局颁发的涉密测绘成果管理人员岗位培训证者，且在有效期内的得1分。 （提供相关证明材料复印件并加盖公章，原件备查，无原件不得分） | 3分 |
| 3 | 技术装备（12分) | （1）投标人投入的本项目要求的航摄仪（由五个固态定焦机械镜头组成，且每个镜头均需超过2400万像素）每提供一台得1分，最多得6分。 （2）投标人投入本项目的航空影像数据管理及服务、航空摄影影像调色、遥感图像处理等3种软件须为正版软件，上述软件全部具有软件著作权登记证书的，得6分；全部或部分不具有软件著作权登记证书的，得3分；不提供正版软件相关证明材料的不得分。 （须提供固定翼无人机\倾斜摄影航摄仪购买合同及发票，发票抬头与投标人须一致；提供软件著作权证，或正版软件购买、租赁发票，或其他授权证明文件，发票抬头与投标人须一致；相关材料复印件须加盖公章，原件备查，无原件不得分） | 12分 |
| 4 | 资质业绩 (16分) | （1）投标人同时具有有效期内的质量管理体系认证证书（认证范围须含测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理空间信息系统软件、不动产测绘）、环境管理体系认证证书（认证范围须包含测绘航空摄影、航空航天遥感影像的加工和处理、地理空间信息系统软件）职业健康安全管理体系认证证书（认证范围须包含测绘航空摄影、航空航天遥感影像的加工和处理）、具有高新技术企业证书的，得4分，否则不得分。 （2）投标人自2015年以来承担过单个合同航摄面积≥10000 平方公里且优于0.2米分辨率航空摄影项目（仅采用无人机航空摄影的合同除外）的，每提供一个得2分； 5000平方公里＞单个合同航摄面积≥3000 平方公里且优于0.2 米分辨率航空摄影项目，每提供1个得1分。上述业绩有省级质量监督检验机构出具的验收合格证明的每个加1分。本项最高得12分，没有不得分。 （须提供相关证明资料或合同复印件并加盖公章，原件备查，无原件不得分） | 16分 |
| 5 | 企业获奖 （5分） | 投标人自2012年以来完成的航空摄影项目获得省部级（含）以上测绘地理信息类优秀工程奖，获奖个数≥5个得5分、5个＞获奖个数≥3的得3分、3个＞获奖个数≥1 的得1分，本项最高得5分，没有不得分。 （提供相关证明资料复印件并加盖公章，原件备查，无原件不得分） | 5分 |
| 6 | 售后服务承诺时间（2分） | 投标人承诺售后服务时间为3年（含）以上者得2分，售后服务时间为2年者得1分，售后服务时间为小于2年不得分。（须提供售后服务承诺书并加盖公章） | 2分 |

2、技术评分（45分）

| 序号 | 评分项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对项目理解程度（3分） | 对项目的背景、目的、内容与时间要求等的理解程度等进行评分。（优秀得3分；良得2分；一般得1 分；较差0分） | 3分 |
| 2 | 技术设计方案（18分） | （1）对任务特点分析是否透彻，技术方法是否先进，工作流程是否合理，工作步骤是否具体全面等进行评分。 （优秀得12分；良得8分；一般得4分；较差0分） | 12分 |
|  |  | （2）对引用法律法规和技术标准文件是否合理正确，相关技术要求及提交成果是否满足本项目总体要求等进行评分。 （优秀得6分；良得4分；一般得2分；较差0分） | 6分 |
| 3 | 施工方案 （21分 | （1）对项目组织机构配备情况是否合理进行评分。 （优秀得3分；良得2分；一般得1分；较差0分） | 3分 |
|  |  | （2）对投入本项目的仪器设备（软件、硬件）是否合理、配备是否齐全等进行评分。（须提供软件硬件设备购买发票或制造商的授权使用证明材料或上级主管部门调拨文件复印件并加盖公章，否则该项不得分） （优秀得3分；良得2分；一般得1 分；较差0分） | 3分 |
|  |  | （3）对是否有项目进度详细计划和进度保障措施，工期是否符合采购人的要求等进行评分。 （优秀得6分；良得4分；一般得2分；较差0分） | 6分 |
|  |  | （4）对是否有明确的成果质量目标，是否有完整、合理的质量检查方案及控制措施等进行评分。 （优秀得6分；良得4分；一般得2分；较差0分） | 6分 |
|  |  | （5）对安全生产与文明施工措施科学、有效等进行评分。 （优秀得3分；良得2分；一般得1分；较差0分） | 3分 |
| 4 | 售后服务响应（3分） | 对售后服务内容是否详细，售后服务人员配备是否合理，响应方式是否可行等进行评分。 （优秀得3分；良得2分；一般得1分；较差0分） | 3分 |

3、投标报价评分（10）

| 序号 | 评分项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （10） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10％×100 | 10 |

# （三）6包评分表

1、商务评分（45分）

| 序号 | 评分项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心技术(10分) | （1）为保证开发的数据建库系统能够与现有不动产登记平台的平台实现无缝对接，投标人采用与现有不动产登记平台相同的GIS平台，得6分；采用其他平台开发但能够提供设计方案并保证原平台无缝对接的得2分，其他不得分。 （2）提供开发使用的GIS平台原厂商的服务承诺书，得4分，否则不得分。（提供原厂商的服务承诺书原件）优先选用国内GIS平台。 提供以上证明材料复印件加盖公章。 | 10分 |
| 2 | 相关业绩（11分） | （1）投标人2017年以来独立承担过国土、不动产数据整合或系统建设项目案例的，每有一个得2分，最多得8分； （2）投标人2017年以来独立承担过不动产数据质量检查软件开发案例得，得3分。 提供以上证明材料复印件加盖公章。 | 11分 |
| 3 | 售后服务响应（8分） | 对售后服务内容是否详细，售后服务人员配备是否合理，响应方式是否可行等进行评分。 （优秀得8分；良得4分；一般得2分；较差0分） | 8分 |
| 4 | 本地化服务能力（6分） | （1）投标人在海口市本地注册或设立子公司（分公司）得6分，需要提供本地工商部门核发的营业执照原件； （2）投标人在海口市设有服务点或者办事处得2分，需要提供海口市房屋产权证明或租赁合同原件； 没有不得分，本项最高6分。 | 6分 |
| 5 | 人员实力（10分) | （1）项目负责人具备测绘专业的高级工程师职称，得2分； （2）项目负责人具有注册测绘师证书，得2分； （3）实施人员具有中国测绘地理信息学会颁发的不动产培训证书的，每个得1分，最多得4分。 （4）项目实施人员具有信息安全保障人员认证证书的，一个得1分，最多得2分。 提供以上证明材料复印件加盖公章。 | 10分 |

2、技术评分（45分）

| 序号 | 评分项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对项目理解程度（3分） | 对项目的背景、目的、内容与时间要求等的理解程度等进行评分。 （优秀得3分；良得2分；一般得1 分；较差0分） | 3分 |
| 2 | 技术设计方案（15分） | （1）对任务特点分析是否透彻，技术方法是否先进，工作流程是否合理，工作步骤是否具体全面等进行评分。 （优秀得12分；良得8分；一般得4分；较差0分） | 12分 |
|  |  | （2）对引用法律法规和技术标准文件是否合理正确，相关技术要求是否满足本项目总体要求等进行评分。 （优秀得3分；良得2分；一般得1分；较差0分） | 3分 |
| 3 | 施工方案 （12分 | （1）对项目实施计划、工期管理，突发事件处置方案、测试方案、验收方案、培训方案的科学合理进行评分 （优秀得6分；良得4分；一般得2分；较差0分） | 6分 |
|  |  | （2）对是否有明确的成果质量目标，是否有完整、合理的质量检查方案及控制措施等进行评分。 （优秀得3分；良得2分；一般得1分；较差0分） | 3分 |
|  |  | （3）对项目成果保密制度的情况进行综合评判 （优秀得3分；良得2分；一般得1分；较差0分） | 3分 |
| 4 | 系统演示（15） | 投标人自备演示计算机和软件工具进行现场演示，演示时间15分钟。 一档（0.1～5分）：投标人在规定时间内打开软件，能够实现对调查数据的录入、编辑和查询浏览，但演示效果一般的，反映投标人具备基础的技术实力。 二档（5～10分）：投标人在规定时间内打开软件，能够实现调查数据的录入、编辑和查询浏览，并能将调查数据导入登记库，演示效果良好的，反映投标人具备良好的技术实力。 三档（10～15分）：投标人在规定时间内打开软件，能够实现对调查数据的录入和编辑，可实现图属一体化查询定位展示，能灵活配置质检规则，对调查数据进行一键质检，质检结果可灵活定位辅助修改，质检合格后的数据可直接导入现行登记库，并进行不动产单元号的编制，同时，具有数据备份与恢复功能。软件功能齐全，界面友好，操作简便且工作效率高，演示效果优秀的，反映投标人具有优秀的技术实力。 | 15分 |

3、投标报价评分（10分）

| 序号 | 评分项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （10分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10％×100 | 10分 |

# （四）7包评分表

1、商务评分（45分）

| 序号 | 评分项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员实力 (15分) | （1）投标人本项目投入的项目负责人具有测绘专业高级工程师职称（取得高级工程师职称须满5年）得1分，同时具备注册测绘师资格的加1分。最多得2分。 （2）投标人本项目投入的专业技术人员具有测绘专业高级工程师职称（取得高级工程师职称须满5年）的，每1人得1分，最多得7分； （3）投标人本项目投入的专业技术人员具有测绘专业工程师及以上职称（取得工程师职称须满5年）的，每1人得0.5分。最多得6分； （以上三项人员不重复计分，须提供人员证书及投标前1年在投标单位缴纳的社保缴费凭证或证明文件复印件并加盖公章，原件备查，无原件不得分） | 15分 |
| 2 | 保密情况 （3分） | （1）投标人具有完善的测绘成果保密管理制度或测绘成果资料管理制度者得1分,否则得0分。 （2）投标人拥有保密计算机（在保密主管部门办理了处理涉密信息的设备备案登记）者得1分，否则得0分。 （3）投标人拟投入项目组人员具有国家测绘地理信息局颁发的涉密测绘成果管理人员岗位培训证者，且在有效期内的得1分，否则得0分。 （提供相关证明材料复印件并加盖公章，原件备查，无原件不得分） | 3分 |
| 3 | 相关业绩（15分) | （1）2015年至今，投标人独立承担过不动产测绘（不动产权籍调查、房地一体化调查、土地调查、地籍调查、地籍测绘、土地确权等）和工程测量（控制测量、地形测量等）相关项目合同金额超过300万以上的，每提供1个得1分，本项最高得分5分。 （2）2015年至今，投标人独立承担过航空摄影、摄影测量与遥感相关项目，且项目合同金额超过800万以上的，每提供1个得2分，本项最高得分4分。 （3）2015年至今，投标人独立承担过地理信息系统工程（地理信息数据处理、地理信息数据建库、数字城市建设等）相关项目，且合同金额超过400万以上的，每提供1个得1分，本项最高得分4分。 (4) 2015 年至今，投标人独立承担过以上相关项目的监理 项目，且合同金额超过200 万以上的，每提供1个得1分，本项最高得分2分。 （须提供合同复印件并加盖公章，原件备查，无原件不得分） | 15分 |
| 4 | 企业获奖 （10分） | (1) 2015年至今，投标人承担的不动产测绘（不动产权籍调查、房地一体化调查、土地调查、地籍调查、地籍测绘、土地确权等）和工程测量（控制测量、地形测量等）等相关项目获得省级及以上（包含测绘行业学会）奖励，每个项目得1分，同一项目不重复计分，最高得分3分。（须提供合同、验收证明与获奖证书复印件并加盖公章，原件备查，无原件不得分） (2) 2015 年至今，投标人承担的航空摄影、摄影测量与遥感等相关项目获得省级及以上（包含测绘行业学会）奖励，每个项目得1分，同一项目不重复计分，最高得分2 分。（须提供合同、验收证明与获奖证书复印件并加盖公章，原件备查，无原件不得分） (3) 2015年至今，投标人承担的地理信息系统工程（地理信息数据处理、地理信息数据建库、数字城市建设等）相关项目获得省级及以上（包含测绘行业学会）奖励，每个项目得1分，同一项目不重复计分，最高得分2分。（须提供合同、验收证明与获奖证书复印件并加盖公章，原件备查，无原件不得分） (4) 2015年至今，投标人在测绘地理信息行业职业技能竞赛中，获得省级及以上团体三等奖及以上的得3分，否则得0分。（须提供获奖证书或相关证明文件复印件并加盖公章，原件备查，无原件不得分） | 10分 |
| 5 | 售后服务承诺时间（2分） | 投标人承诺售后服务时间为3年（含）以上者得2分，售后服务时间为2年者得1分，售后服务时间为小于2年不得分。（须提供售后服务承诺书并加盖公章） | 2分 |

2、技术评分（45分）

| 序号 | 评分项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对项目理解程度（3分） | 对项目的背景、目的、内容与时间要求等的理解程度等进行评分。 （优秀得3分；良得2分；一般得1 分；较差0分） | 3分 |
| 2 | 技术设计方案（18分） | （1）对任务特点分析是否透彻，技术方法是否先进，工作流程是否合理，工作步骤是否具体全面等进行评分。 （优秀得12分；良得8分；一般得4分；较差0分） | 12分 |
|  |  | （2）对引用法律法规和技术标准文件是否合理正确，相关技术要求及提交成果是否满足本项目总体要求等进行评分。 （优秀得6分；良得4分；一般得2分；较差0分） | 6分 |
| 3 | 施工方案 （21分） | （1）对项目组织机构配备情况是否合理进行评分。 （优秀得3分；良得2分；一般得1分；较差0分） | 3分 |
|  |  | （2）对投入本项目的仪器设备（软件、硬件）是否合理、配备是否齐全等进行评分。（须提供软件硬件设备购买发票或制造商的授权使用证明材料或上级主管部门调拨文件复印件并加盖公章，否则该项不得分） （优秀得3分；良得2分；一般得1 分；较差0分） | 3分 |
|  |  | （3）对是否有项目进度详细计划和进度保障措施，工期是否符合采购人的要求等进行评分。 （优秀得6分；良得4分；一般得2分；较差0分） | 6分 |
|  |  | （4）对是否有明确的成果质量目标，是否有完整、合理的质量检查方案及控制措施等进行评分。 （优秀得6分；良得4分；一般得2分；较差0分） | 6分 |
|  |  | （5）对安全生产与文明施工措施科学、有效等进行评分。 （优秀得3分；良得2分；一般得1分；较差0分） | 3分 |
| 4 | 售后服务响应（3分） | 对售后服务内容是否详细，售后服务人员配备是否合理，响应方式是否可行等进行评分。 （优秀得3分；良得2分；一般得1分；较差0分） | 3分 |

3、投标报价评分（10分）

| 序号 | 评分项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （10分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10％×100 | 10分 |

第三章  用户需求和工作内容及相关说明

一、招标项目的名称、采购预算、包次

1、项目名称：海口市房地楼幢测绘及编制不动产单元编码项目。

2、总采购预算：101,611,437.00元（大写：壹亿零壹佰陆拾壹万壹仟肆佰叁拾柒元整）。

3、包次：项目包含7个包，详见下表。

| 序号 | 服务内容 | 服务范围 | 主要任务 | 预算金额 （元） | 包次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秀英区房地楼幢测绘及编制不动产单元编码 | 秀英区 | 1:500比例尺数字地形地籍图测量（DLG）、楼幢调查、宗地调查、编制不动产单元编码及其相关数据建库 | 16,988,020.17 | 1包 |
| 2 | 龙华区房地楼幢测绘及编制不动产单元编码 | 龙华区 | 1:500比例尺数字地形地籍图测量（DLG）、楼幢调查、宗地调查、编制不动产单元编码及其相关数据建库 | 13,400,601.66 | 2包 |
| 3 | 琼山区房地楼幢测绘及编制不动产单元编码 | 琼山区 | 1:500比例尺数字地形地籍图测量（DLG）、楼幢调查、宗地调查、编制不动产单元编码及其相关数据建库 | 15,376,113.81 | 3包 |
| 4 | 美兰区房地楼幢测绘及编制不动产单元编码 | 美兰区 | 1:500比例尺数字地形地籍图测量（DLG）、楼幢调查、宗地调查、编制不动产单元编码及其相关数据建库 | 18,413,884.94 | 4包 |
| 5 | 航空摄影测量及三维建模 | 影像获取范围 海口市行政区域2289平方千米，大场景三维模型（单体精细模型）制作范围 326.71平方公里 | 1、海口市地面分辨率最低点优于0.05米倾斜摄影测量（影像获取） 2、全市建成区、集镇、农村居民点及居民点以外连片的建筑区像控点测量，建立大场景三维模型（单体精细模型） | 24,975,260.00 | 5包 |
| 6 | 配套系统开发建库 | 海口市 | 不动产楼幢测绘成果建库系统开发、不动产楼幢测绘成果质检系统开发；调查成果数据、不动产单元编码逐宗质检入库及档案扫描入库等工作以及配套硬件采购。 | 9,498,000.00（含项目前期工作专家评审费100,000.00元，由本包次中标人承担） | 6包 |
| 7 | 项目监理 | 海口市 | 1包至6包所有工作的监理 | 2,959,556.42 | 7包 |

注：1包至6包预算金额包括工作费用、委托具有资质的质量检验机构质量检验费、接收成果费用（10%）、甲方组织的项目初步验收及项目最终验收所产生的费用。7包预算金额按1包至6包总预算金额的3%计。

# 二、主要任务

根据国家土地房屋登记、土地房屋调查相关法律法规，按照海口市不动产登记工作安排，通过地形地籍测量、权属调查、房屋入户调查、航空摄影测量、倾斜摄影、三维建模、配套建库系统等方法，查清不动产的权属、界址、面积、用途、楼幢基底及楼盘表等基本情况，入户调查房屋的坐落、房屋结构、所在层次、总层数、专有建筑面积、分摊建筑面积、建筑面积、房屋用途、房屋规划用途、所有权人、联系电话、身份证或组织机构代码、产权证号等基本信息。形成数据、图件、表册等调查资料，编写不动产单元编码，并同时将未数字化的房屋分户图尺量化，构建图属一致、房地一体的不动产权籍调查数据库，完成土地、房产登记信息的数据整合，并建立三维模型，为不动产登记工作的开展夯实数据基础。

# 三、具体任务

# （一）1包、2包、3包、4包工作任务

1、1:500比例尺数字地形地籍图测量（DLG）

（1）结合地籍测量按满足地籍图精度要求开展地形图测量，对海口市秀英区、龙华区、琼山区、美兰区范围内的建成区、集镇、农村居民点及居民点以外的建筑区进行1:500数字地形地籍测量。本项目共需要测量的总面积约为326.71平方公里，其中1包需要测量的面积约为88.90平方公里，2包需要测量的面积约为65.77平方公里，3包需要测量的面积约为79.67平方公里，4包需要测量的面积约为92.37平方公里，详见测量区域范围示意图，采购人将在本项目完成招标后向1包、2包、3包、4包中标人提供详细测量范围电子图件。

（2）采用“海南海口独立坐标系”，“1985国家高程基准”。

（3）采用正方形分幅（50cm×50cm）。

（4）RTK一级、二级、三级平面控制点、图根点点位中误差≤±0.05米。当采用图根导线方法测量时，主要技术指标执行《地籍调查规程》TD/T 1001-2012中表2.图根导线测量技术指标。

（5）一级解析界址点、主要建筑物角点（如房屋角点和明显地物点）相对于邻近控制点点位中误差、相邻界址点间距中误差不超过±0.05米。

（6）二级解析界址点、次要建筑物角点（如隐蔽围墙角点、简易房屋角点）相对于邻近控制点点位中误差、相邻界址点间距中误差不超过±0.075米。

（7）其它地物点相对于邻近控制点的中误差不超过±0.15米，相邻地物点之间的间距中误差不超过±0.20米。

（8）高程点高程中误差不超过±0.15米；高程注记点相对于邻近图根点的高程中误差不应大于相应比例尺地形图基本等高距的 1/3。困难地区放宽0.5倍。等高线插求点相对于邻近图根点的高程中误差，平地不应大于基本等高距的 1/3，丘陵地不应大于基本等高距的1/2。

（9）等高距0.5米。

# 1包至4包测量区域范围示意图

2、楼幢调查

须对1包、2包、3包、4包范围内已核发房屋产权证但未实现房地关联所涉及楼幢开展调查工作，查清楼幢的坐落、自然幢号、房屋结构、房屋总层数、房屋性质、房屋用途、幢占地面积、楼幢基底坐标、查清不动产的权属、界址、面积、用途、楼幢基底及楼盘表等基本情况，现场对楼幢进行拍照（应至少从3个角度拍照），并根据采购人提供的房屋清单进行入户调查，查清房屋的坐落、房屋结构、所在层次、总层数、专有建筑面积、分摊建筑面积、建筑面积、房屋用途、房屋规划用途、所有权人、联系电话、身份证号或组织机构代码、产权证号等基本信息，收集相关产权来源证明，建立楼幢信息表，按幢出具楼幢测绘报告书（列出幢中所有户清单）。本项目已核发房屋产权证但未实现房地关联的共约有26.88万户，经估算1包约有2.33万户，2包约有9.46万户，3包约有4.71万户，4包约有10.38万户，本次采购预算金额为包干价，各包次应按测区所属辖区的实际需调查户数完成相应的楼幢调查工作。

# 3、宗地调查

须对1包、2包、3包、4包范围内已核发房屋产权证但未核发土地证的宗地、已核发房屋产权证且土地无发证坐标的宗地、土地发证界线相互交叉重叠的宗地及楼幢基底占地界线超出用地界线的宗地开展相关调查工作，查清宗地的权属、位置、用途、界址点线及面积等，收集相关权属来源证明资料，按宗进行立卷并装袋。本次采购预算金额为包干价，各包次应按测区所属辖区的实际需调查宗数完成相应的相关调查工作。

# 4、编制不动产单元编码

根据上述1、2及3，建立房归幢、幢落地的关联关系，并编制不动产单元编码。

# 5、1:500比例尺地形数据（DLG）、楼幢调查数据及宗地调查数据建库

须对1包、2包、3包、4包所有图幅地形图数据、楼幢调查数据及宗地调查数据进行数据处理、数据建库，形成地形图数据库、楼幢数据库及宗地调查数据库。

6、1包至4包中标人自合同签订之日起，在对应包次测区范围内，须对不动产登记日常业务涉及本次采购工作内容的工作应优先响应，按照采购人的要求优先保障上述1、2、3、4相关服务工作，并及时出具测绘调查成果资料。

# （二）5包工作任务

海口市地面分辨率优于0.05米倾斜摄影测量（影像获取）范围为海口市行政区域2289平方千米；全市建成区、集镇、农村居民点及居民点以外连片的建筑区像控点测量，建立大场景三维模型（单体精细模型）面积为326.71平方公里。

根据给定的航摄范围制定倾斜数码航空摄影方案，开展本项目组织、空域协调与保障、数据的获取、航摄成果的质量检查、数据解算、实景真三维模型制作、模型进行精修、实景模型单体化任务并完成成果整理与提交。

采购人将在本项目完成招标后向中标人提供详细影像获取、大场景三维模型（单体精细模型）区域范围电子图件。

1、航空摄影

（1） 航线重叠度：为保证项目成果质量要求，模型区域航空摄影像片旁向重叠度为70%-80%，航向重叠度为75%-85%，相机至少采用3镜头，投标单位应采取必要的控制措施和检查手段保障影像重叠度，严格按规范规定的太阳高度角要求选择摄影时间。要根据GPS卫星预报，选择PDOP值小于3 的时间段进行摄影。

（2） 覆盖保证

倾斜摄影数码航摄航线按常规方法敷设，旁向覆盖需保证摄区边界三维建模，一般超出摄区边界线不少于三条航线。倾斜摄影航向覆盖需保证摄区边界三维建模，一般超出摄区边界线不少于四条基线。航向重叠、旁向重叠均大于70%，考虑城市地区建筑物遮挡等因素，适当加大重叠度。

（3）旋偏角

旋偏角一般不大于15º，在像片航向和旁向重叠度符合规范要求的前提下，最大不超过25º。

倾斜摄影旋偏角可适当放宽，一般抽片后最大不超过25º。

在一条航线上达到或接近最大旋偏角限差的像片数不得连续超过三片；在一个摄区内出现最大旋偏角的像片数不得超过摄区像片总数的4％。

在高差特别大的地区，可以插补航线。

（4） 影像质量

倾斜摄影影像的地面分辨率优于0.05米。

影像清晰，反差适中，颜色饱和，色彩鲜明，色调一致。有较丰富的层次、能辨别与地面分辨率相适应的细小地物影像，满足外业全要素精确调绘和室内判读的要求。

倾斜摄影侧视影像分辨率与下视影像分辨率应基本一致，侧视影像分辨率基本满足项目分辨率要求。

（5） 本项目采用POS辅助倾斜航空摄影技术，须参照相应的规范或标准执行。

（6） 补摄与重摄

航摄过程中出现的绝对漏洞、相对漏洞及其它严重缺陷必须及时补摄。

漏洞补摄必须按原设计航迹进行。补摄航线的长度应满足用户区域网加密布点的要求。

对于不影响内业加密选点和模型连接的相对漏洞及局部缺陷（如云、云影、斑痕等），可只在漏洞处补摄。补摄航线的长度应超出漏洞外四条基线。

应采用同一主距和型号的倾斜数字航摄仪进行补摄。

倾斜摄影补飞时需至少重叠7张像片。

当采用POS辅助倾斜航空摄影技术时，应参照相应的补摄与重摄要求进行。

2、像片控制点测量

根据测区实际状况和飞行设计进行像片控制点布设及测量，并满足建模需求。控制点测量精度应满足CH/T 3006-2011《数字航空摄影测量控制测量规范》的要求。

3、三维实景模型单体化制作

（1）三维实景模型精度要求

三维实景模型建筑顶部、道路铺装等特征点相对邻近控制点的平面位置中误差应当小于±0.3米，高程中误差应当小于±0.4米，摄影死角、水域等特殊困难地区可放宽50%。

（2）三维实景模型质量要求

三维实景模型要求结构、纹理完整。模型表面纹理颜色均匀，明暗合理。建筑物模型数据不应出现漏面、镂空、黑洞等现象，保证模型的完整性。生成的建筑物模型应对产生的噪声、漏洞进行人工干预、修改，保持建筑物模型完整、棱角分明、结构清晰准确，各立面平整。水面必须通过压平处理，保证水面没有破洞。

（3）数据格式要求

三维实景模型以三角格网为几何框架，以表面纹理为框架的贴图影像，成果格式为OSGB和3DML。

（4）三维实景模型单体化要求

基于倾斜摄影制作的三维实景模型，存在建筑变形（纹理拉花、结构扭曲、破面缺面等）、悬浮物、丢失部件等情况。通过软件对模型进行精修重建，使地物要素完整，从而达到后期三维GIS应用。

单体化处理，通过利用建筑物、道路、树木等对应的矢量面，对倾斜摄影模型进行切割，把连续的三角面片网从物理上分割开，实现单体化。

精修及单体化步骤：三维重建模型→补充影像采集→局部分离编辑→精细化修编重建→更新合并→模型进行切割→大场景三维模型（单体精细模型）

4、数学基础和主要技术指标

（1）平面坐标系：采用“海南海口独立坐标系”；

（2）高程基准：采用“1985 国家高程基准”；

（3）成图比例尺：三维实景模型影像分辨率0.05米；

（4）数据格式：航摄影像为JPG /TIFF格式，真彩色数字影像；三维模型成果格式为OSGB和3DML。

5包影像获取区域范围示意图

5包大场景三维模型（单体精细模型）制作区域范围示意图

# （三）6包工作任务

主要工作内容为：

配合本次海口全市权籍调查工作顺利开展，保障外业测绘数据成果质量和权籍数据成果入库的成功率，通过开发“房地楼幢测绘成果建库系统”、“房地楼幢测绘成果质检系统”，解决权籍成果数据的入库难、缺乏管理、难以保证质量准确性等问题，缩短整个项目建设周期，从而节省人力物力，确保本次权籍调查项目顺利开展，推动不动产统一登记工作开展，实现“四个统一”，保障权利人的合法权益。

同时，本次权籍调查工作除了外业调查工作，还要对本次海口市行政区内27.8万户房产数据的权籍调查成果数据完成导出未落宗房屋属性数据导出、数据质检工作、编制不动产单元编码、数据查重、去重、完成期房现房关联、数据规范化整合、汇总、数据入库、档案扫描入库等工作。

最后，为满足本项目顺利进行，需要采购一系列配套硬件，支撑权籍调查数据成果存储以及相应软件系统的运行。

1、不动产楼幢测绘成果建库系统开发

（1）数据预处理入库模块

① 根据原海口市国土资源局地籍登记数据库依据自然资源部下发的《不动产登记数据库标准（试行）》及《不动产数据库整建库数据规范（试行）》等标准，符合海口市国土资源关联需要按照证书权利管理模式建立海口市不动产调查数据库， 并且满足上报部委数据功能。

② 数据格式转换及数据标准转换功能模块开发

支持SuperMap、ArcGIS、CAD系列数据格式之间的转换；支持西安80与WGS84等坐标系之间的相互转换；支持大地坐标与地理坐标之间的转换；支持投影参数设置，可实现矢量数据和栅格数据的投影变换；支持空间数据的动态投影、支持坐标去带号、增加带号、整体平移、仿射变换、线形变换、多项式变换。

③ 将现有土地、海域、房产、林地、农村承包经营权等各类不动产数据按照海口市不动产调查数据库进行标准化处理。

（2）资源目录树管理模块

需提供资源目录导航树，可以逐级定位到县级行政区、地籍区、地籍子区，同时可以展示各专题图层，支持选择宗地（含海域）、自然幢、林地、农村承包经营权等单个或多个图层进行展示，可控制专题数据显示、查看图层的属性等。

# （3）数据编辑模块

根据海口市不动产调查数据库标准提供宗地（含海域）变更管理、楼盘表数据编辑、林地数据、农村承包经营权数据编辑等功能。

# （4）数据入库模块

根据海口市不动产调查数据库标准提供包括宗地（含海域）、房产、林地、农村承包经营权等不动产权籍数据入库功能。

# （5）查询统计输出模块

需实现对不动产数据的基本信息的查询分析、统计输出功能，主要包括：一般属性查看、不动产信息查询、空间查询、楼盘查询等多种查询类型；参照原海口市国土资源局地籍登记系统查询统计功能支持不动产类型、权利、用途、功能等多种统计分析以及输出相应统计查询结果报表（支持导出excel格式数据）等。

# （6）报表制作模块

需支持不动产权籍调查表生成功能，包括地籍调查表、林权调查表、林地变化图斑核实调查属性表、房产调查表等相关报表参照《不动产权籍调查技术方案》。

（7）数据备份与恢复

需提供海口市不动产调查数据库的备份、恢复功能。

数据库备份：对多数据库格式的定期备份、增量备份，使数据更安全，防止数据的丢失和意外损失。

数据恢复：应对突发性数据库崩溃，利用已备份的数据库还原数据库，将损失控制到最小。

# （8）历史回溯功能模块

提供对数据的历史回溯功能，支持全域全要素任何时间都可以回溯之前的某个时刻的历史状况，为管理和决策部分服务。

# （9）系统对接接口开发、中间转换模块

① 提供土地档案扫描库、房屋产权登记库、房屋档案扫描库、住建房屋交易合同备库、房屋测绘备案库等数据库查询接口开发实现日常业务实时查询。

② 提供外来单位数据查询中间件模块并建立提供数据标准，实现外来单位反馈查询结果功能。

（10）一键查询导出模块

提供全要素（图形及属性）数据查询的一键导出(shp、excel等格式)功能，方便日常操作使用。

# （11）加载一张图模块

提供与现有“一张图”系统的数据接口，主要数据包括： 建设用地、土地利用、土地整理与开发复垦、矿产资源、地质灾害等 “一张图”核心数据库中所有数据。支持加载“一张图”数据，辅助决策分析。

# （12）参照原土地登记系统构建变更链

参照原土地登记系统的结构设计，实现对不动产登记单元的历史情况可以进行全方面的查询、展示（图文、属性）、浏览。比如现有一二手房，通过构建变更链，可以实现对该房屋的历史交易情况、产权归属、上下手权利人信息、变更过程等多方面查询、浏览。

# （13）调查成果展示

提供调查成果基于海口市国土资源局一张图系统采用的GIS平台展示功能，支持成果按照不同的类型、行政区定义展示内容，并支持矢量数据与影像数据的多窗口联动展示。

# （14）加载三维模型

提供加载三维模型模块，支持三维模型展示、三维图属互查、二三维联动查询、与一张图联动查询。

# （15）图属互查、图属数据挂接模块

提供空间图形数据与属性信息互查、图形数据与属性信息数据挂接功能模块。

# （16）影像图及三维图形维护模块

提供影像图及三维图形的维护模块，提供影像（包括tif、img、lrp多种格式）及三维数据（包括obj、stp、igs多种格式）的更新、修正等日常维护功能。

# 2、房地楼幢测绘成果质检系统开发

本系统依据权籍调查数据库质量要求，对各类不动产登记单元数据质量检查，功能包括数据逻辑一致性检查、各类拓扑关系一致性、各类空间数据完整性检查、空间数据准确性检查、属性数据准确性检查、属性完整性检查等。生成质检报告，导出质检结果报表。为保证质检工作高效、有序的进行，质检模块还应提供针对专项工作的互检、修正和抽检功能，提供灵活的检查规则的并对相应的功能模块提供权限控制。

# （1）质检权限管理

数据质检功能应针对特定权限的人员组开放，根据人员的角色和组别，提供相应的质检类型功能。普通工作人员拥有质检结果修正的权限，无质检权限；质检工作组拥有对作业结果进行质检及作业人员重新提交后复核的功能；质量控制领导小组拥有对最终成果进行抽捡的权限。

# （2）质检任务管理

质检任务包括对不动产单元空间数据的检查、属性数据的完整性、一致性等多种检查，不同工作组需要对专门的类型数据进行互检或抽捡。提供质检任务管理功能，对整理完成的数据根据质检人员的角色和分组进行分配、调整和维护，保证质检工作高效、有序进行。

# （3）质检效能统计

质检组负责人、质量控制领导小组可根据日期、检查类型对质检人员的质检工作量、质检结果进行查询和统计，以便及时对质检方法和流程进行调整，保证质检工作的严谨、有序。

# （4）检查规则设定

系统提供检查规则设定，检查规则定义是用来定义检查规则的，可以添加规则，修改规则，删除规则。自定义检查数据源、关联图形数据源、关联图形数据集字段、被检查数据集名称、被检查数据及结果字段、被检查数据集主键等内容。

包括数据逻辑一致性检查、各类不动产单元之间拓扑关系一致性检查、各类不动产单元完整性检查、空间数据准确性检查、属性数据准确性检查、字段有效性检查等一般检查。

# （5）质检结果管理

对各类检查结果，根据人员的角色和分组进行分类显示，定位错误记录，并显示错误原因。提供质检结果的导出功能，便于存档、统计。

# （6）数据规范性检查

根据不动产登记数据标准和其他相关标准，对最终数据的图层完整性、图层名称规范性、字段名称规范性、数据结构完整性进行检查。

# （7）数据逻辑一致性检查

- 要素注记与其属性是否一致

- 宗地与楼栋之间的逻辑一致性

- 地形要素之间的逻辑一致性，如楼栋与楼栋、楼栋与其他地形要素等等的一致性，如楼栋之间不能有交叉重合等

- 高程点与等高线的高程值是否一致等

- 图属一致性检查，主要检查宗地图形是否存在共点、重点、自身悬挂等图形错误

# （8）不动产单元空间数据拓扑检查

通过图形之间的空间位置关系进行检查，具体包括：宗地、宗海、林地等重叠检查，宗地、楼栋等不动产单元的相对位置关系检查，行政区、地籍区、地籍子区、楼栋自重叠检查，宗地与行政区、地籍区、地籍子区的相对位置关系检查，宗地与界址点、界址线的相对位置关系检查。

# （9）不动产单元数据完整性检查

- 根据不动产单元数据规范，确定目前数据缺少哪些图层和要素

- 要素的属性是否完整，如基本属性是否存在缺失的问题

- 图形要素是否完整，是否存在有属性信息而无图形信息的情况等

- 根据数据库字段要求，检查数据是否完整，检查矢量数据是否出现多余、遗漏等影响数据完整性的问题

- 不动产单元属性完整检查，包括空间属性、自然属性、权属属性，检查单元之间关系是否清晰、单元空间形态变化可塑

（10）空间数据准确性检查

检查数据平面精度是否满足项目要求。

主要检查内容有：

- 界址点与面积精确性

- 图层的正确性，是否存在非法的图层

- 检查转换后长度、面积和转换前长度面积的误差

- 检查应该封闭地物的封闭性，如房屋的封闭性等

# （11）属性数据准确性检查

检查数据分类与要素属性是否满足项目相关标准、规范的要求。主要检查内容有：

- 代码编码的正确性，是否存在非法的编码

- 对象属性值错漏

- 属性字段是否准确

# （12）字段有效性检查

对各数据集的字段进行检查，检查时设置哪些字段属于必填项，如不动产单元的编号、宗地的宗地代码、实际用途、权属性质等。同时对属性内容进行检查，查看其是否符合不动产登记信息数据库库标准。如检查权利人、权利数据、住户编码、楼盘编码、地类编码、权属性质、权属代码等属性内容是否符合数据字典中的定义。

# （13）不动产权利关联性检查

对不动产单元号、不动产登记数据业务关联关系进行检查，确保不动产登记数据库中主体、客体、权利、登记业务信息完整、准确，上下手关系完整、准确。

# （14）数据修正

作业人员根据相应的角色和权限，查看对应工作内容的数据检查结果，并能便捷地对数据内容进行人工修正。修正后可对作业任务进行重新提交，接受质检，保证作业的规范性，提高数据质量。

# （15）质检结果统计

实现以不同的专题对质检结果进行统计，如按检查类型（图属检查、拓扑检查、逻辑一致性检查等类型）进行统计、按作业内容进行统计等方式，对检查结果进行分类统计，以便对数据质量进行评价，提供对统计结果的导出功能。

# 3、调查成果数据的质检入库、编码、调查成果扫描入库等工作

对海口市行政区内26.88万户房产数据的权籍调查成果数据完成导出、未落宗房屋属性数据导出、数据质检工作、编制不动产单元编码、数据查重、去重、数据规范化整合、期现房关联、期房数据注销、汇总、数据入库等工作。

# （1）未落宗房屋属性数据导出工作

做好本次项目权籍调查的前期准备工作，将现有房产数据库中未落宗的房屋属性信息导出给作业单位，为调查作业单位提供数据依据。

# （2）调查成果数据质检服务

按照权籍调查数据标准，对完成权籍调查后形成的数据库进行一致性检查，确保数据库属性数据、图形数据、图像数据的准确关联和内容一致；对数据的完整性进行检查，确保数据能满足不动产统一登记的需求；对数据的唯一性进行检查；对数据库的准确性进行检查，确保数据的准确。通过人工核查和软件检查等方式，对整合结果进行全面、认真的检查，内容包括：房屋登记信息是否正确落宗、房屋楼盘表是否正确、相关位置信息是否填写完整、分户图是否正确上传等。检查后形成记录，反馈作业人员确认、修改，并跟踪记录修改原因及处理结果。

# （3）编制不动产单元编码

按照国家颁布的不动产统一编码规则，对通过质检的所有调查成果数据进行地籍区、地籍子区划分，在明确土地与房屋对应关系的基础上，对不动产单元进行统一编码，为不动产提供唯一可识别的“身份证”。

# （4）调查成果数据查重、去重

本项目调查作业周期为3年，这3年中登记中心窗口因登记需要临时补测数据与项目正常调查测绘数据会存在重复，对调查成果数据与当前登记数据库对比查重、去重，保证登记单元数据的唯一性。

# （5）调查成果数据规范化整理、汇总

对作业提交调查成果数据进行数据汇总，形成调查数据集。

对补充测量和调查数据进行规范化整理，满足不动产数据库要求，以便将调查的图形数据入库。

# （6）调查成果数据入库服务

按照《不动产登记信息数据库标准》进行入库，包括基础数据入库、房产数据入库、权利数据入库、权利人数据入库以及登记业务数据入库。

# （7）调查成果扫描入库工作

对本项目所有数据成果纸质文档进行扫描入库，具体工作流程如下：

a．基本环节

纸质成果数字化的基本环节主要包括：、扫描、图像自动处理、图像优化处理、索引录入等。

b．扫描方式

根据纸质成果幅面的大小(A4、A3、AO 等)选择相应规格的扫描仪或专业扫描仪 (如工程图纸可采用0 号图纸扫描仪)进行扫描。大幅面纸质成果可采用大幅面数码平台，或者缩微拍摄后的胶片数字化转换设备等进行扫描，也可以采用小幅面扫描后的图像拼接方式处理。

c．扫描色彩模式

扫描色彩模式一般有黑白二值、灰度、彩色等。通常采用黑白二值。

页面为黑白两色，并且字迹清晰、不带插图的纸质成果，可采用黑白二值模式进行扫描。

页面为黑白两色，但字迹清晰度差或带有插图的纸质成果，以及页面为多色文字的纸质成果，可采用灰度模式扫描。

页面中有红头、印章或插有黑白照片、彩色照片、彩色插图的纸质成果，可视需要采用彩色模式进行扫描。

d．扫描分辨率

扫描分辨率参数大小的选择，原则上以扫描后的图像清晰、完整、不影响图像的利用效果为准。

采用黑白二值、灰度、彩色几种模式对纸质成果进行扫描时，其分辨率一般均建议选择≥100dpi。特殊情况下，如文字偏小、密集、清晰度较差等，可适当提高分辨率。

e．存储格式

采用黑白二值模式扫描的图像文件，一般采用TIFF(G4)格式存储。采用灰度模式和彩色模式扫描的文件，一般采用JPEG或PDF格式存储。存储时的压缩率的选择，应以保证扫描的图像清晰可读的前提下，尽量减小存储容量为准则。

提供网络查询的扫描图像，也可存储为CEB、PDF 或其他格式。

# 4、配套硬件采购

| 序号 | 类型 | 主要参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 基本参数 产品类别：机架式 产品结构：4U 处理器 CPU类型： Intel 至强金牌6126 CPU型号： Xeon Gold 6126 CPU频率：2.6GHz 智能加速主频：3.7GHz 标配CPU数量：4颗 最大CPU数量：4颗 制程工艺：14nm 三级缓存：19.25MB 总线规格：3UPI 10.4GT/s CPU核心 ：十二核 CPU线程数：24线程 主板 扩展槽：多达13个3.0插槽，3个x8+10个x16插槽 内存 内存类型：DDR4 内存容量：128GB 内存描述：8*16GB RDIMM，2667MT/s，双列 存储 硬盘接口类型：SAS 标配硬盘容量：3.6TB 硬盘描述：6*600GB 2.5英寸10000转 SAS 12Gbps 512n热插拔硬盘 内部硬盘架数：最大支持24块2.5英寸硬盘 热插拔盘位：支持热插拔 磁盘控制器：PERC H740P RAID 控制器, 8Gb NV 缓存, 适配器,全高 RAID模式：RAID 5 网络 网络控制器：Broadcom 5720 四端口1Gb 网络子卡 接口类型 标准接口：前置：视频，2×USB3.0，专用iDRAC Direct USB 后置：视频，串口，2×USB3.0，专用iDRAC网络端口 电源性能 电源类型：1+1冗余热插拔电源 电源数量：2个 电源功率：1600W | 2 |
| 2 | 磁盘阵列 | 主要性能（容量100T） 高速缓存：256GB-4096GB 接口：16Gb FC，8Gb FC，10Gb FCoE，1/10Gb Ethernet纠错 RAID支持：DRAID，0，1，5，6，10，50，60 单机磁盘数量：1840-7360个 内置硬盘接口：SSD，SAS，NL-SAS，SATA 处理器：多核 容量：100T 其它参数：控制器：2-8个 控制柜：4U 扩展柜：2U12、2U25、3U48、5U92 支持的存储协议：FC、FCoE、iSCSI、NFS、CIFS、HTTP、FTP 系统前端IO插槽：6-96插槽 最大前端端口数：20-320端口 最大后端端口数：SAS3.0 单端口 40-64 系统后端端口速率：SAS3.0，单端口4*12Gbps，最大3072Gbps 智能高级功能：快照、镜像、克隆、卷备份、自动精简、Qos、NAS、双活、实时压缩、加密、自动分层、SSD缓存加速、远程复制、云备份、数据迁移、存储虚拟化 虚拟化特性：异构虚拟化：支持95%以上的型号，实现统一管理；RAID虚拟化：块级虚拟化技术，系统均衡，无热点盘；虚拟化系统支持：业内主流虚拟化技术支持，包括智能感知插件，比如VAAI，VVOL，VASA，SRM，Vcenter集成等。 | 1 |

（四）7包工作任务

根据相关技术标准及采购人的要求，按1包至6包不同的生产特点组织技术人员，任命项目监理总经理，主持监理全面工作。同时分别对1包至6包各任命1名监理经理，主持对应包次监理工作，对监理全过程实施质量监督。通过对1包至6包中标单位的技术方案、生产组织、质量管理、人员配备、设备投入、作业过程的规范化与标准化、工期进度、成果质量等进行全面监理，确保招标项目按时、保质、保量完成。

1、审查1包至6包中标作业单位编制的技术设计书。

2、查看1包至6包中标作业单位的前期准备工作。

3、对1包至6包中标作业单位所用的各项仪器设备的检定情况进行核查。

4、对1包至6包中标作业单位的生产组织、质量管理、安全措施、人员配备、设备投入、技术方案等进行全面监理。

5、通过旁站监理查看1包至6包中标作业单位的作业方法、作业程序、作业过程是否规范和正确。

6、对1包至6包的生产工期进度情况进行核查，对未按工期完成或进度缓慢的包次，及时要求作业单位采取措施进行改进，并按每月、每季度、每半年、每年度向采购人、中标人提交各包次阶段性工期进度报告。

7、对1包至6包的全部测绘成果按要求进行内外业质量检查，并按照《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2009）规定的抽样比例，对外业测绘作业进行抽样。对影响质量的违规作业，质量低下的产品或半成品，及时要求作业单位修侧、重测进行改正，并按每月、每季度、每半年、每年度向采购人、中标人提交各包次阶段性检查报告，在整个项目监理结束时，提交总结报告。

8、配合项目初步验收和项目最终验收工作，对1包至6包的成果资料整理归档进行检查，包含各种图件、表、原始记录、技术设计书、技术总结、质量检查报告等资料的完整性、正确性及组卷装订的规范性。

9、配合1包至6包的项目进度款拨付工作，审查各包次的完成工作量及成果情况。四、执行的技术标准和质量要求

# （一）1包、2包、3包、4包引用的文件及技术依据

1、法律法规及行政文件

（1）《中华人民共和国物权法》（主席令〔2007〕第62号）

（2）《中华人民共和国土地管理法》（主席令〔2004〕第28号）

（3）《中华人民共和国房地产管理法》（主席令〔2007〕第72号）

（4）《不动产登记暂行条例》国务院656令

2、技术标准文件

（1）国土资发[2015]41号颁布《不动产权籍调查技术方案》（试行）

（2）国土资发[2015]103号颁布《不动产登记数据库标准》(试行)

（3）TD/T 1001-2012《地籍调查规程》

（4）GB/T 21010-2017《土地利用现状分类》

（5）GB/T 17986.1-2000《房产测量规范》

（6）CJJ8-2011《城市测量规范》

（7）GB/T 2260《中华人民共和国行政区划代码》

（8）GB/T 13989《国家基本比例尺地形图分幅和编号》

（9）CJJ73-2010《全球定位系统城市测量技术规程》

（10）GB/T2009-2010《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》

（11）GB/T14912-2005《1:500、1:1000、1:2000外业数字测图技术规程》

（12）GB/T 20257.1-2017《1:500 1:1 000 1:2 000 地形图图式》

（13）CH/T 1020《 1:500  1:1 000  1:2 000 地形图质量检验技术规程》

（14）GB/T 24356-2009《测绘成果质量检查与验收》

（15）GB/T 18316-2008《 数字测绘成果质量检查与验收规定和质量评定》

（16）CH/T 1001-2005《测绘技术总结编写规定》

（17）CH/Z 1001-2007《测绘成果质量检验报告编写基本规定》

（18）CH/T 1004-2005《测绘技术设计规定》

（19）《海口市城建基础数据共享平台项目基础地理信息数据规定》（20130320）

（20）技术设计书

# （二）5包引用的文件及技术依据

1、 CH/T 2009-2010《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》

2、 CH/T 9008.3-2010《基础地理信息数字成果 1:500、1:1000、1:2000 数字正          射影像图》

3、 CH/T 3007.1-2011《数字航空摄影测量测图规范第 1 部分：1∶500 1∶1000 1∶2000 数字高程模型数字正射影像图数字线划图》

4、 GB/T 6962-2005 《1:500 1:1000 1:2000 地形图航空摄影规范

5、GB/T 23236-2009《数字航空摄影测量空中三角测量规范》

6、GB/T 18316-2008《数字测绘成果质量检查与验收》

7、GB/T 24356-2009《测绘成果质量检查与验收》

8、CHZ 3005-2010《低空数字航空摄影规范》

9、CHZ 3003-2010《低空数字航空摄影测量内业规范》

10、CHZ 3004-2010《低空数字航空摄影测量外业规范》

11、GB/T23236-2009《数字航空摄影测量空中三角测量规范》

12、GB/T6962-2005《1:500、1:1000、1:2000地形图航空摄影规范》

13、/T1005-1996《摄影测量航空摄影仪技术要求》

14、GB/T19294-2003《航空摄影技术设计规范》

15、CH/T 3006-2011《数字航空摄影测量控制测量规范》

16、《惯导与差分定位技术（IMU/DGPS）辅助航空摄影技术规定》

17、《国家基础航空摄影产品验收和质量评定实施细则》（试用稿）

18、技术设计书

# （三）6包引用的文件及技术依据

1、《中华人民共和国行政区划代码》GB/T 2260

2、《不动产单元设定与代码编制规则（试行）》

3、《基础地理信息要素分类与代码》GB/T 13923

4、《地籍调查规程》TD/T1001

5、《城镇地籍数据库标准》TD/T 1015

6、《不动产登记暂行条例》国务院656令

7、《不动产登记暂行条例实施细则（征求意见稿）》

8、《不动产权籍调查技术方案（试行）》

9、《不动产登记数据库标准（试行）》

10、《不动产登记数据协同共享规范（讨论稿）》

# （四）7包引用的文件及技术依据

引用上述（一）、（二）、（三）的所有文件及依据。

# （五）其它技术和质量要求

本项目实施期间国家或采购人有新的技术标准要求或对原来技术标准修改，中标单位需无偿配合修改成果，并最终达到验收标准。

# 五、工期要求

（一）签订合同之日起12个月内，完成1包、2包、3包、4包的1:500比例尺数字地形地籍图测量（DLG）工作；完成1包、2包、3包、4包的楼幢调查、入户调查、宗地调查、编制不动产单元编码及其数据建库工作。

（二）签订合同之日起12个月内，完成5包的所有航摄内外业工作，并完成其成果数据建库工作。

（三）签订合同之日起6个月内，完成6包的测绘成果配套建库系统开发及成果数据配套质量检查系统开发工作；签订合同之日起18个月内，完成6包的调查成果逐宗逐幢数据质量检查及档案扫描入库工作。

（四）签订合同之日起20个月内，进行项目初步验收；签订合同之日起22个月内，进行项目最终验收。

（五）签订合同之日起24个月内，完成7包的所有监理工作。

（六）完成时间若有改变，以采购人要求的时间完成。

# 六、主要成果

# （一）1包、2包、3包、4包成果

1、图根控制测量成果：观测记录手簿（纸质或电子）、平差计算资料及控制点成果表（纸质和电子）；

2、地形图：工作范围总图、以地籍子区为单位的总图、标准分幅图和分幅结合表（均为电子）；

3、地籍图：工作范围总图、以地籍子区为单位的总图、标准分幅图和分幅结合表（均为电子）；

4、宗地成果：宗地图和界址坐标表（纸质和电子）；

5、权属调查成果：土地登记申请表、权属来源证明文件、宗地草图和地籍调查表等资料，按宗进行立卷并装袋（纸质和电子）；

6、楼幢测绘基底图：工作范围总图、以地籍子区为单位的总图（均为电子）；

7、楼幢调查成果（入户调查）：查清房屋的坐落、房屋结构、所在层次、总层数、专有建筑面积、分摊建筑面积、建筑面积、房屋用途、房屋规划用途、所有权人、联系电话、身份证号或组织机构代码、产权证号等基本信息，收集相关产权来源证明，建立楼幢信息表，按幢出具楼幢测绘报告书（列出幢中所有户清单）（纸质和电子）；

8、楼幢测绘报告书：按幢出报告，包含楼幢测绘基本信息表、楼幢测绘示意图、楼幢基底坐标表、至少3个角度的现场照片等（均为纸质和电子）；

9、房归幢、幢落地的关联成果：不动产幢单元编码（电子）、不动产户单元编码（电子）、房屋登记信息表（数据关联单）（纸质和电子）；

10、数据建库成果：1:500比例尺地形图数据库、楼幢数据库及宗地调查数据库（均为电子）；

11、文字报告：技术设计书、技术总结报告、成果检查报告（均为纸质和电子）；

12、上述1包—4包成果均应提交海南海口独立坐标系成果，且上述第2、第3、第6、第10的成果除了提交海南海口独立坐标系成果外，还须提交一套2000国家大地坐标(CGCS2000)电子成果。

# （二）5包成果

（1）文字报告：技术设计书、技术总结报告、成果检查报告（纸质和电子）。

（2）数据成果：数据集内容包括任务区三维实景模型（单体精模）、DOM数据、DEM数据（电子）。

（3）其他成果：摄区范围、航线图、航摄相机检验报告、原始影像数据、像主点坐标其他辅助资料点之记（纸质和电子）。

# （三）6包成果

（1）房地楼幢测绘成果建库系统软件成果光盘；

（2）房地楼幢测绘成果质检系统软件成果光盘；

（3）数据质检、编码、入库后的成果数据库光盘；

（4）采购的硬件产品；

（5）系统软件源代码；

（6）使用手册、测试报告、技术设计书、技术总结报告。

# （四）7包成果

主要为文件资料，包含相关合同、监理方案、监理实施细则、监理计划、1包至6包技术设计书审查文件、监理令、任命书、会议纪要、监理日志、监理记录、质量安全处理文件、监理阶段性报告（月报、季度报、半年报、年报）和监理总结报告等（均为纸质和电子）。

# （五）提交成果若有改变，以采购人要求的成果提交。

# 七、付款方式

# （一）1包、2包、3包、4包、5包、6包付款方式

1、中标人完成工作量的20%，成果通过采购人及监理核查确认后，中标人开具有效发票给采购人，采购人自收到发票之日起30个工作日内向中标人支付合同金额10%的项目进度款。

2、中标人完成工作量的50%，成果通过采购人及监理核查确认后，中标人开具有效发票给采购人，采购人自收到发票之日起30个工作日内向中标人支付合同金额20%的项目进度款。

3、中标人完成工作量的80%，成果通过采购人及监理核查确认后，中标人开具有效发票给采购人，采购人自收到发票之日起30个工作日内向中标人支付合同金额20%的项目进度款。

4、中标人完成全部工作量，成果通过第三方（具有资质的质量检验机构）检验合格，并修改完善提交成果经采购人及监理核查确认后，中标人开具有效发票给采购人，采购人自收到发票之日起30个工作日内向中标人支付合同金额20%的项目进度款。

5、项目通过采购人组织的项目初步验收合格，并修改完善提交成果经采购人及监理核查确认后，中标人开具有效发票给采购人，采购人自收到发票之日起30个工作日内向中标人支付合同金额15%的项目进度款。

6、项目通过采购人组织的项目最终验收合格，并修改完善提交成果经采购人及监理核查确认后，中标人开具有效发票给采购人，采购人自收到发票之日起30个工作日内向中标人支付合同金额15%的项目余款。

# （二）7包付款方式

1、中标人完成1包至6包20%工作量的监理，经采购人确认后，中标人开具有效发票给采购人，采购人自收到发票之日起30个工作日内向中标人支付合同金额10%的监理进度款。

2、中标人完成1包至6包50%工作量的监理，经采购人确认后，中标人开具有效发票给采购人，采购人自收到发票之日起30个工作日内向中标人支付合同金额20%的监理进度款。

3、中标人完成1包至6包80%工作量的监理，经采购人确认后，中标人开具有效发票给采购人，采购人自收到发票之日起30个工作日内向中标人支付合同金额20%的监理进度款。

4、中标人完成1包至6包全部工作量的监理，并完成1包至6包已通过第三方（具有资质的质量检验机构）检验合格修改完善后提交的成果的核查确认工作，经采购人确认后，中标人开具有效发票给采购人，采购人自收到发票之日起30个工作日内向中标人支付合同金额20%的监理进度款。

5、中标人配合采购人组织的项目初步验收工作，并完成1包至6包已通过项目初步验收合格修改完善后提交的成果的核查确认工作，经采购人确认后，中标人开具有效发票给采购人，采购人自收到发票之日起30个工作日内向中标人支付合同金额15%的监理进度款。

6、中标人配合采购人组织的项目最终验收工作，并完成1包至6包已通过项目最终验收合格修改完善后提交的成果的核查确认工作，经采购人确认后，中标人开具有效发票给采购人，采购人自收到发票之日起30个工作日内向中标人支付合同金额15%的监理余款。

# 八、检查验收

中标人应严格执行测绘产品的二级检查一级验收制度，1包至6包的测绘成果应依次通过作业部门的过程检查、质量管理部门的最终检查，并委托具有资质的质量检验机构进行质量检验，7包应按监理的职责，对1包至6包的测绘实施过程及其检查验收进行质量实时监控，以确保成果的完整性、规范性、真实性和准确性。

采购人按照工作要求组织项目初步验收和项目最终验收，中标人应按照相关要求配合。

第四章 投标文件内容和格式

请投标人根据本招标文件要求，按以下格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、投标人简介（包含且不限于从业人员人数、上年度营业收入等）

4、企业需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件或者三证合一复印件，事业单位需提供实业单位法人证书，以及投标人资格要求中的所有材料复印件

5、保证金缴纳证明复印件

6、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

7、社会保障缴费记录复印件

8、授权委托书（表3，授权委托书文件正本原件，副本复印件）

9、法人代表、授权代表身份证复印件

10、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（表4，同时提供信用中国或中国政府采购网信用查询页面截图）

11、同类项目业绩表（表5）

12、现场勘察确认函（表6现场勘察确认函文件正本原件，副本复印件）

13、技术部分（包括但不限于项目实施方案，项目组成人员、质量保证措施、服务承诺、工期承诺等）

14、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对报价文件内容的审核，投标人可针对招标文件第六章中“技术、商务评分表”编写响应页码索引表，即投标文件中关于该评分项目内容的页码。

注：以上复印件均需要加盖公章或投标专用章

    - 表1

    - 投标函

    - 致：海南中联华夏项目管理有限公司

根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将按规定支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

表2

投标一览表

（一份放于投标文件中，一份用独立信封另密封）

| 项目名称 | 海口市房地楼幢测绘及编制不动产单元编码项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | ZLHX2019-008 |
| 包号 | 包： |
| 投标报价总计 | （小写）： （大写）： |
| 交付时间 | 合同签订生效之日起 天内。 |
| 备 注 |  |

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、投标一览表应准确填写，若投标一览表与投标文件不符时，以投标一览表为准；

2、报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用等，合同的执行以交付时间为准；

3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

投标报价明细表

项目名称：海口市房地楼幢测绘及编制不动产单元编码项目    包号：

项目编号：ZLHX2019-008

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总额 |  | （小写） |  |  |  |  |
|  |  | （大写） |  |  |  |  |

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列；

3、总价=单价×数量，数量由投标人自行计算并填表；

4、“投标报价明细表”中“投标报价总计”数应当等于“投标一览表”中“投标报价总计”数。

    - 表3

    - 授权委托书

致 海南中联华夏项目管理有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南中联华夏项目管理有限公司组织的海口市房地楼幢测绘及编制不动产单元编码项目（项目编号为： ZLHX2019-008 ）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受托人  （签名或私章）

年     月     日

    - 表4

    - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函

    - 致：海南中联华夏项目管理有限公司

为响应贵公司组织的海口市房地楼幢测绘及编制不动产单元编码项目（项目编号为： ZLHX2019-008 ）货物及服务的招标采购活动，我司声明如下：

本项目招标公告前三年内，我司在经营活动中没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等重大违法记录。

如有虚假，我司愿意接受相关处罚。

特此声明。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

注：提供信用中国或中国政府采购网信用查询页面截图

表5

    - 投标人项目业绩表

项目名称：海口市房地楼幢测绘及编制不动产单元编码项目

项目编号： ZLHX2019-008

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 签约时间 | 业主联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：            授权代表（签名或私章）：

### 注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

    - 表6

现场勘察确认函（格式）

（项目编号：ZLHX2019-008）

我公司于        年     月     日，就海口市不动产登记中心的海口市房地楼幢测绘及编制不动产单元编码项目的现场进行了实地踏勘，对现场情况都进行了了解和确认，并编制（或绘制）了相关实施方案。

踏勘单位：                   （盖章）       业主单位：                   （盖章）

踏勘单位代表签名：                          业主单位代表签名：

日期：      年     月     日                日期：      年     月     日

第五章  拟签订合同主要条款和格式

海口市房地楼幢测绘及编制不动产单元编码项目

合 同（仅供参考）

采购人：

承包方：

采购人委托中标人承担海口市主城区不动产权籍调查机载激光雷达航测工作。

第一条 本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》。

1.2 国家及地方有关建设工程管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 测绘依据

2.1现行最新的标准、规范、规程、强制性条文以及地方政府关于工程测绘方面的文件、规定。

2.2采购人提交的基础资料

2.2.1提供工程航测任务委托书、技术要求和工作范围内的楼幢调查表。

2.2.2提供航测工作范围已有的技术资料。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书。

3.2采购人要求及委托书。

第四条 工程项目、工程地点及工作内容

工程项目：

工程地点：

工作内容：

第五条 采购人向承包人提交有关资料、文件及时间

采购人根据承包人开展项目的实际需求，及时提供有关资料、文件。

第六条 承包人向采购人交付的成果文件地点、时间及份数：

6.1提交资料的地点：

6.2提交资料的时间：按照采购人的要求及时提交。

6.3提交资料的份数：按照采购人的要求提交纸质文件   份、电子文件   份。

6.4资料验收办法

资料按国家有关规范进行验收。

第七条 费用

项目费用为中标价（包干价）。

第八条 支付方式

8.1预付款

设备人员进场后支付中标价30%。

8.2进度款

按数据提交成果进度支付数据成果费用的65%。

8.3尾款

承包人提交成果文件或完成技术服务后，根据采购人要求开具相应发票，完成剩余5%尾款支付

第九条 采购人、承包人责任

9.1 采购人责任

9.1.1采购人委托任务时，须以书面形式向承包人明确航测任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

9.1.2航测过程中的变更工作量，采购人按程序确认后以实际发生的工作量支付费用。

9.1.3本合同有关条款规定和补充协议中采购人应负的其他责任。

9.2 承包人责任

9.2.1 承包人应按国家最新技术规范、标准、规程和采购人的任务委托书及技术要求进行工作，按本合同规定的时间提交质量合格的成果资料，并对其负责。承包人应根据采购方的要求，及时到达现场并完成各项技术服务工作。

9.2.2若现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，承包方应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，费用由承包方承担。

9.2.3由于承包人提供的成果资料质量不合格，承包人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若承包人无力补充完善，需另委托其他单位时，承包人应承担已发生的全部费用；或因质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损部分的航测费外，并根据损失程度向采购人支付赔偿金。

9.2.4由于承包人不能按照合同约定的工期完成任务，在采购人提出整改要求后仍无法满足的情况下，采购人可另行委托其他单位完成，承包人应承担全部已发生费用。

9.2.5本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的其它责任。

第十条QHSE管理

10.1 承包方应当遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规，符合国家有关标准、行业标准规定。有健全的QHSE责任制、QHSE操作规程和具体的QHSE措施。

10.2 承包方对航测区域内的水源及生态环境负保护责任，并有环境保护的措施。作业队伍生活、工作区域卫生整洁，航测结束后应当清理废料（污水、污油、电缆、包装纸、袋等）、生活垃圾等。

10.3在航测施工过程中，承包方应严格执行QHSE管理体系规定，并按照采购方的QHSE管理要求提供有关记录文件。承包方应遵守有关安全生产管理规定，采取有效措施防止发生安全事故，若发生安全事故由承包方承担责任。

第十一条 廉洁经营

11.1 双方在公开、公平、公正的前提下达成并履行本协议，承诺本方及其工作人员不从事任何商业贿赂和不正当竞争行为。

11.2双方签署的廉洁经营协议书（责任书、承诺书、声明书或保证书）均构成本协议的组成部分，应严格遵守，共同执行。

第十二条  保密及知识产权

本协议以及采购方提供的文件资料以及其它与执行协议有关的信息、资料，承包方在面对第三方时均应保密。在未征得采购方同意前，不得以任何理由、任何方式向第三方扩散、转让、泄露或在刊物上发表。在现场工作的航测人员，应遵守采购人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

第十三条 违约责任

13.1若承包方技术人员、设备无法满足现场的工期或质量要求时，采购方有权利调整承包方的工作量。

13.2协议履行期间，由于工程停建或采购方要求解除协议时，已进行航测工作的，按工作量完成情况支付相应比例的航测费；承包方擅自中止航测项目，承包方已完成的工作量不予支付费用。

13.3承包方违反第九条,每发生一次应向采购方支付工程款总额的100％作为赔偿损失。造成采购方损失的，应予赔偿。

13.4承包方不得擅自转包航测工作量，否则采购方有权解除协议。

13.5由于不可抗力致使航测工作无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十四条 争议的解决

14.1本协议执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。双方应当努力营造诚信和谐的合同关系，加强沟通，避免纠纷的发生。

14.2 不能避免的纠纷，在双方协商过程中和未达成一致意见时及之后的任何时间，除采购方明示暂停的外，承包方都有义务继续进行航测工作，不得因此停工、怠工。

14.3在严格信守上述约定后，双方发生的争议时，采购方、承包方应及时协商解决，协商不成时，采购方、承包方同意由仲裁。

第十五条 其它约定

15.1 本协议自双方代表签字盖章后生效。

15.2 本协议未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

15.3本协议一式六份，采购方四份，承包方二份。

| 采购人名称： | （盖章） | 承包方名称： | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人： | （签字） | 法定代表人： | （签字） |
| 委托代理人： | （签字） | 委托代理人： | （签字） |
| 地 址： |  | 地 址： |  |
| 邮政编码： |  | 邮政编码： |  |
| 电 话： |  | 电 话： |  |
| 传 真： |  | 传 真： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 银行帐号： |  | 银行帐号： |  |