第三章  采购需求

- 项目基本情况

- 项目名称：海南省医疗保障局医疗保障信息平台二期建设工程项目

2、项目编号：HNZH-2020-185

3、服务期限：

1包：合同签订之日至项目终验结束。

2包：合同签订之日至项目终验结束。

3包：签订合同之日起至2021年6底前完成系统初验，进入试运行，试运行期至少3个月，2021年底前完成系统终验。

4包：签订合同之日起至2021年6底前完成系统初验，进入试运行，试运行期至少3个月，2021年底前完成系统终验。

5包：签订合同之日起至2021年6底前完成系统初验，进入试运行，试运行期至少3个月，2021年底前完成系统终验。

6包：签订合同之日起至2021年6底前完成系统初验，进入试运行，试运行期至少3个月，2021年底前完成系统终验。

7包：签订合同之日起至2021年6底前完成系统初验，进入试运行，试运行期至少3个月，2021年底前完成系统终验。

8包：签订合同之日起至2021年6底前完成系统初验，进入试运行，试运行期至少3个月，2021年底前完成系统终验。

9包：签订合同之日起至2021年6底前完成系统初验，进入试运行，试运行期至少3个月，2021年底前完成系统终验。

10包：签订合同之日起至2021年6底前完成系统初验，进入试运行，试运行期至少3个月，2021年底前完成系统终验。

11包：签订合同之日起至2021年6底前完成系统初验，进入试运行，试运行期至少3个月，2021年底前完成系统终验。

12包：签订合同之日起至2021年6底前完成系统初验，进入试运行，试运行期至少3个月，2021年底前完成系统终验。

13包：签订合同之日起至2021年6底前完成系统初验，进入试运行，试运行期至少3个月，2021年底前完成系统终验。

14包：签订合同之日起至项目终验合格止。

15包：合签订合同之日起至2021年12月31日。

16包：自签订合同之日起，至最终完成测评工作并提交测试报告。

4、验收方式：由采购人组织有关部门按照国家有关标准的规定进行验收。

5、付款方式：

1-15包：签订合同后7个工作日内甲方凭借中标方正式有效发票，支付合同金额得50%作为预付款，项目初验合格后7个工作日内甲方凭借中标方正式有效发票，支付合同金额的20%进度款，项目终验合格后7个工作日内甲方凭借中标方正式有效发票，支付合同金额的20%进度款，剩余10%中标方提供银行保函，且银行保函期限不早于质保期，甲方在7个工作内支付剩余尾款。

16包：合同签订后7个工作日内甲方凭借中标方正式有效发票，支付合同金额得50%作为预付款，中标方完成所有测试工作，向甲方出具《测试报告》并经公安部门备案后凭借中标方正式有效发票在7个工作日内支付合同剩余尾款。

6、根据国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知，在同等条件下优先采购节能产品

7、小微企业投标价格依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件及《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件规定，按6%的优惠折算后计算投标报价

| 包号 | 名称 | 预算金额（元） | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1包 | 项目集成服务 | 6612800.00 | 6612800.00 |  |
| 2包 | 中台部署与软件集成 | 7500000.00 | 7500000.00 |  |
| 3包 | 应用支撑和经办子系统 | 22396600.00 | 22396600.00 |  |
| 4包 | 医疗保障综合管控系统 | 13745900.00 | 13745900.00 |  |
| 5包 | 智慧决策子系统 | 9364500.00 | 9364500.00 |  |
| 6包 | 公共服务子系统 | 5632500.00 | 5632500.00 |  |
| 7包 | 药品和医用耗材招采模块 | 2662500.00 | 2662500.00 |  |
| 8包 | 支付方式管理子系统及接口服务 | 8271500.00 | 8271500.00 |  |
| 9包 | 系统软件 | 13980000.00 | 13980000.00 |  |
| 10包 | 医保业务终端 | 15272000.00 | 15272000.00 |  |
| 11包 | 数据备份一体机及安全硬件 | 7880000.00 | 7880000.00 |  |
| 12包 | 安全软件 | 10918500.00 | 10918500.00 |  |
| 13包 | 电子认证服务 | 7748200.00 | 7748200.00 |  |
| 14包 | 项目监理服务 | 1358100.00 | 1358100.00 |  |
| 15包 | 网络租赁 | 9133800.00 | 9133800.00 |  |
| 16包 | 安全等级保护测评 | 640000.00 | 640000.00 |  |

注：（1）1-9和14、16包为采购需求必需完全响应项，如有一项负偏离则按照无效投标处理；

（2）10、11、12、13、15包采购需求中带▲为必需完全响应项，如有一项负偏离则按照无效投标处理。

1包项目集成服务

1.项目概述

1.1项目建设背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中三中全会精神和2019年全国“两会”精神，认真落实全国医疗保障工作会议座谈会精神，严格遵循《国家医疗保障局医疗保障信息化工作指导意见》及《医疗保障信息平台建设指南》，坚持“千方百计保基本、始终做到可持续、回应社会解民忧、敢于担当推改革”，以医保为龙头带动“三医联动”改革，以信息化建设为抓手推动医保覆盖与医保控费，积极融入医疗保障信息化全国“一盘棋”格局，为逐步构建起全国医保便捷可及“大服务”、规范高效“大经办”、智能精准“大治理”、融合共享“大协作”、在线可用“大数据”、安全可靠“大支撑”信息化支撑体系添枝加叶。

2.项目建设目标

针对海南地区人口经济发展差异和老龄化严重的社会问题及农垦职工医疗保险基金缺口等历史遗留问题，本项目按照国家医保局标准全国统一、数据两级集中、平台分级部署、网络全面覆盖的医疗保障信息化建设要求，注重顶层设计、统一业务标准、打造基础平台、做好数据汇集、强化协同共享、增强网络安全。依托国家平台与海南省平台之间的协作联通，使用国家下达的中台服务，贯彻表层应用能用即用，国家系统中未设计的表层应用，采用国家统一的中台进行组装的整体思路，建设海南省统一的医疗保障信息平台，实现医保全省统筹统收统支“九统一”的重点工作任务，即： 统一行政管理和稽查执法，统一医保发展规划，统一医保基金收缴，统一医保待遇政策，统一医保支付范围，统一医保基金管理，统一医保经办规程，统一医保定点机构，统一医保信息系统。进一步完善医疗保障制度体系，提升医疗保障基金监管，强化医保支付、深化医药服务价格改革、优化医疗保障管理服务水平，探索常住外籍人员医疗保障办法。发挥信息化对医疗保障事业的支撑作用。解决群众反映强烈的突出问题，不断提高人民群众医疗保障获利感、幸福感和安全感，助力提高医改整体效能同时促进海南自由贸易试验区快速建设和实施健康中国战略。

2.1实现高效业务经办

围绕待遇清单管理、结算规则管理、支付方式管理、参保管理、定点协议机构管理、跨省异地就医管理、预算结算与清算管理、基金财务管理等医保核心经办业务，实现智慧高效的业务经办体系。

（1）在国家医保局全国统一的基础信息管理系统基础上建设基础信息管理模块。根据海南对基础信息管理的要求，供疾病诊断、药品、医疗服务项目、耗材、人员、单位、机构等基础信息的管理功能和服务功能，为跨地区、跨业务、跨部门的信息共享和业务协同提供支持与管理。

（2）建设统一的医保业务基础管理模块。以参保人群、个人待遇、险种、病种、定点协议机构为维度，建立五维管理体系，为参保人员提供精准的医疗保障服务，支撑海南健全完善统一的职工医保、城乡居民医保、生育保险、医疗求助，扎实做好医保扶贫，落实“三个一批”，健全医疗服务价格、医保目录动态调整机制，建立快捷经办体系“前台统一受理、后台审核审批”理念，建成综合柜台，统一线下服务入口，提供“一窗式”服务，实现业务的受办分离、全省通办，各级医保经办机构、基层服务窗口、不同层级的工作人员在同一个信息化平台上开展服务。

（3）实现业务与财务一体化。核心是数据信息共享，业务反馈即时联动，业务数据在两大系统中双向流动，与财务资金的流动相对应，在全过程中有迹可循、有据可依，真正实现“钱（资金）在账上走，数（数据）在线上流”。业务财务一体化有效克服了业务和财务数据难以一致、无法联动、财务和相关部门对账复杂及基金财务防风险能力弱的缺点，进一步提高了财务信息化管理的科学性、基金财务风险点监控能力、财务人员工作效率以及基金财务安全运行的探索能力。

（4）建设统一的支付方式管理子系统。强化实施总额预算下的总额控费、按按病种付费，基层医疗机构按人头付费，探索按疾病诊断相关分组付费试点，推进落实医疗共同体总额付费管理。

（5）建设基金运行与审计监管模块。对基金运行状况分析、趋势预测、基金审计、绩效考核，医疗机构的进销存情况进行实时监测，对监管过程中发现的违规的行为进行查处，加强医保基金预算管理，合理编制预决算，强化预算执行，提高基金使用效益。

（6）建设全生命周期档案管理模块。针对参保人从出生到死亡全生命周期所涉及到的医保业务相关的档案信息收集，其中包括参保人的险种、诊疗，病种、病历、报销比例等建立健康档案，从宏观角度考虑对医保政策辅助决策和预测提供有效依据，在中观角度可以有助于相关医保业务标准化的运行和统筹等方面的提高，在微观上对所有的参保人可以提供精准服务，为以后智慧医保打下坚实基础。

（7）建设专家库模块。专家库模块主要是实现对各个领域各个专业专家的管理，专家库的专家可辅助医保局完成相应的专家服务，如项目评审、评标、技术支持等服务。可通过自荐、推荐、抽取、退出等机制完成专家的管理，定时更新专家库信息。

2.2打造普惠公共服务

围绕惠民利民的宗旨，以参保单位、参保人员、医疗机构、药品耗材生产与配送企业等为服务对象，充分利用现代技术手段，打造以互联网、移动互联网为主体的，包含办事窗口、办事大厅、电话热线、自助服务一体机、网上办事大厅、微信公众号、APP等多种服务渠道的便捷准确公众服务。

（1）建设面向参保人的个人服务中心。为参保人提供个人待遇申请、个人定点医疗机构办理、跨省异地就医备案、关系转移接续申请、个人医保信息查询统计、个人参保助手等服务；建设面向参保单位、医疗机构、药品耗材生产与配送企业的机构服务中心，为企业提供职工医保参保、机构资格申请、单位信息维护、单位信息查询统计等服务，从而实现基本医疗保险、大病保险、医疗求助等的“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”，简化定点医药机构协议管理流程，深入推进“放管服”改革，简化证明和备案手续，改善服务质量。

（2）对接省政务服务中心。围绕医保领域重点改革、重大政策、重要工作开展宣传，为群众提供医保政策法规、政策解读、医保知识，加大对典型经验、先进人物、改革成效、违规案例的宣传力度。在人工智能等先进技术的辅助下，发挥新媒体平台宣传优势，提供丰富的信息查询、在线咨询、智能帮助服务，为群众答疑解惑。

（3）建设面向公众的投诉举报与信访管理模块。充分发挥公众监督作用，及时发现社会问题，化解群众因历史遗留、特殊情况以及业务办理中遇到的堵点、难点，为群众排忧解难，维护医保制度的公平性，增强医保制度的公信力。

2.3构建智能监管体系

围绕提高基金持续保障能力，保障基金总体平稳运行的目的，以大数据分析决策技术为基础，通过构造智能监控规则，构建涵盖事前、事中、事后闭环的智能监管体系。

（1）建设智能监管模块。针对执业人员、定点协议医疗机构、参保人员、药品耗材生产配送企业的不同特点，建立智能监控规则库，实现事前提醒，事中监控，事后审核，提升监管能力，创新监管方式。

（2）建设信用评价模块和内控模块。拓宽线索获取渠道，规范工作经办管理，丰富证据收集方式，支持针对薄弱环节开展专项治理，持续深入打击欺诈骗保，配合诚信体系的建设，健全完善“黑名单”和个人惩戒制度，同时加强对医保经办机构内部风险的防控，形成有效的监管机制。

（3）建设智慧医保管家模块。对业务监测、人员（参保人、医疗机构执业人员等）和机构（定点医疗机构、参保单位、药品、耗材生产/流通企业等）行为进行监管，对基金安全、公共服务、人员和机构信用、综合信息（气象、新闻、交通等）、工作进展等情况按场景实时展示并进行统计分析、排名、违规警示、处罚、风险预警及风险处置等。

（4）建设医保宏观决策大数据应用模块。充分利用大数据技术在数据治理、模拟运行、趋势预测、风险预警、精确推算与辅助决策方面的优势，全面支撑对使用基金违规行为、基金运行风险、医疗服务价格监测与动态调整、药品与耗材使用情况、重大政策调整、舆情监测方面的监控与决策，形成数据分析产品，分场景展示。

2.4融合共享数据资源

建设数据省级集中、平台统一部署、网络全面覆盖的医疗保障信息平台，结合海南省新型智慧城市和智慧岛建设规范，建设融合共享数据资源。

（1）建设省级集中的数据资源库，实现医疗保障业务标准数据统一汇聚和更新管理，主要提供疾病诊断、药品、医疗服务项目、耗材、人员、单位、机构等基础信息的管理功能和服务功能，为跨地区、跨业务、跨部门的信息共享和业务协同提供支持。

（2）建设全省统一的基础设施，为整个平台提供计算服务、存储服务、网络服务、网络安全及虚拟化服务，保障新旧系统正常切换及平稳运行，高标准建成全国统一、互联互通的医疗保障信息平台。

（3）部署全省统一的信息平台，提供公共服务区业务中台和核心业务区业务中台，抽取各子系统间可共享、可复用的业务能力，最大程度地提升子系统间协作效率，实现核心业务系统高弹性、高容错的技术特点。

（4）建设全面覆盖的医保核心业务网网络，纵向实现国家、海南省、市（县）互联互通，横向实现与人设、卫健、民政、财政、税务、公安等同级资源共享部门及医院、药店、商业银行、保险公司等外部关联单位的互联互通，最终建成数据共享、交互协同的全省一体化医疗保障网络体系。

2.5支撑业务机制创新

围绕医保的作用定位和改革发展思路，突破传统思维和行政方式，在全面实现更加公平更可持续目标的同时，主动适应并发挥信息系统的作用，围绕促进健康中国建设、促进医改、医疗进步，努力构建“大医保”格局，推动医保业务机制创新。

（1）打造服务形式的创新，推动互联网、大数据、人工智能与医保管理服务体系的融合，建立更加便捷、更有效率的医疗保障管理服务体系。提高业务工作全程数字化、标准化、一体化、智能化水平，依托统一的数字认证、电子签章、电子证照等技术手段，构建“无纸化办公”、“不见面审批”、“异地业务电子化”、“档案管理与应用数字化”等业务工作模式，各种医保电子档案、电子证照、电子单据、电子单证得以应用，跨区域、跨层级、跨部门、跨系统的电子材料得以全面共享与复用。

（2）打造监管模式的创新，将待遇政策、结算规则、医保规范推送到医院端诊疗平台，打造事前提醒与事中监督的基金监管新模式；打造医保基金非现场监督能力和医疗费用智能监管能力，严防并严厉打击各种骗保行为，同时既扼制过度医疗，又防止服务不足行为的发生；强化药品招采过程监管，将招采监管覆盖到生产企业与配送企业交易环节，让配送成本占比透明化，打造真正公平公正公开的阳光招采模式；实施多维度评价考核机制，既监督基金使用过程的规范性，亦考评基金使用的高效性、预算的准确性，打造具有激励作用的信用评价与绩效评价体系；推行大数据技术支撑下的医疗服务价格、药品与耗材价格监测机制、短缺药品预警机制，建立医保基金监管的长效机制。

（3）打造业务协同的创新，通过建立统一的数据标准，纵向符合国家的标准与规范，横向规范医保相关行业的数据建设与应用，既满足跨省信息资源的共享与业务协同，又达到与省内各相关职能部门的数据共建共享和业务协同，实现资源的集约化管理。

（4）打造支撑体系的创新，利用中台架构，将信息系统核心能力以共享服务中心进行沉淀，形成“大中台、小前台”的系统支撑体系；利用大数据技术，对海量数据进行采集、计算、存储、加工，统一标准形成大数据资产层，进而为前台提供高效服务，实现数据中台的建设。

（5）打造运营模式的创新，建立创新成果转化器，发挥高校与企业技术技术与资源优势，激励医保专项软课题研究成果的落地转化；打造商品管理与物流服务新模式；为公众提供消息推送、结算验证等实时信息服务；建立大数据脱敏，探索各种有助于大数据增值的协作、共享与运营服务。

2.6建设网络安全体系

严格按照国家相关法律法规要求，落实网络安全保护等级制度要求，加强医疗保障信息化基础设施和安全保障体系建设，确保海南省医疗保障信息平台安全稳定运行。

海南省医疗保障信息平台数据中心网络系统设计采用分区域安全架构设计，总体划分为：核心业务区、内外网数据交换区、公共服务区、纵向接入区、横向接入区。在各网络区域边界部署边界防护设备，加强医疗保障核心业务网边界安全防护，实现安全可控的数据流访问和数据交换。

依据信息化系统安全总体原则，医疗保障核心业务区的网络、系统和数据部署于医疗保障核心业务网内或政府专网环境内，按照网络安全等级保护三级标准建设，信息系统具备脱敏加密等能力。公共服务区对外应用时采取有效办法确保数据不泄露、不截留。保证接入和数据交换的安全，终端、网络、应用、数据具备相应的保护与防攻击措施，确保信息不被篡改和非法获取，保证数据传输时的保密性。基于CA技术实现签名功能、实现抗抵赖功能。对于不同的角色分配不同信息系统的访问权限。建立一套全面的、有效的回溯和追查机制，实时监测用户对信息系统的访问状态，及时发现非法访问事件，对出现的问题进行事后追溯和责任追究提供实证。

2.7推进技术与业务深度融合

围绕国家提出的网络强国、健全“互联网+医疗健康”服务体系、完善“互联网+医疗健康”支撑体系、加强行业监管和安全保障提出了明确的要求，其中就完善“互联网+”药品供应保障服务、推进“互联网+”医保结算服务、推动互联网与医疗健康服务融合，涵盖医疗、医药、医保“三医联动”实现技术与业务的深度融合。

（1）打造以互联网为载体的公共服务新模式，让业务上网，建设多渠道服务，特别是建设公众服务平台，发展移动服务，提供线上参保缴费服务、网上预约登记、权益信息查询服务、就医一卡通服务、待遇资格认证服务等，根据不同使用场景实现线上基于电子身份凭证的扫码码支付和线下基于社保卡的诊间结算的相结合。

（2）打造基于多种社会服务渠道的互联网+服务模式，探索医保在互联网企业服务入口上实现服务的延伸。建立医保与社会服务渠道的安全有效连接，利用社会服务渠道提升信息查询、参保缴费、医保移动支付等线上业务的便捷性，并实现线上业务的安全控制。

（3）打造基于移动互联网的医保管理模式，让一切经办业务上网，将现场检查、现场审核、上门服务等线下管理与服务业务移植到移动互联网上，利用移动终端实现医保业务在基层、在一线的即时办结。

3.项目建设内容

海南省医疗保障信息平台遵循统一设计、统一标准、统一技术架构、统一业务规范，支持横向纵向业务协同、信息共享。依据医疗保障信息平台建设指南，结合海南省医疗保障局实际情况，本期建设内容如下：

3.1基础设施建设

云基础设施建设：本项目由政务云提供计算资源、存储资源、网络资源、安全资源等各项云基础设施，实现计算资源、存储资源、网络资源的动态管理和资源调配。通过云基础设施为上层应用提供基础设施支撑。依托政务云建设医疗保障局双数据中心，实现业务系统应用级容灾，同时在数据中心本地建设备份系统。

网络系统建设：依托电子政务外网、互联网，建设双数据中心主备容灾模式的网络系统，两数据中心之间以光纤链路进行交互。本项目网络架构采用spine-leaf结构同时结合VxLAN+SDN技术对整个网络进行管理和配置。

医保指挥中心建设：建设医保指挥中心，配置大屏、视频会议系统、音视频、网络接入及安全、数字时钟、视频会议室改造、供配电系统、操作台扩声系统、大屏显示系统、中控系统、计算机网络系统、综合布线系统等设备。

3.2 DaaS层建设

Daas层主要承载着各个业务系统的基础业务数据库，各个业务系统的生产数据全部存储在业务系统的生产数据库中，并通过镜像的方式同步到交换库中，从而通过交换库实现纵向与国家医疗保障信息平台交换库的数据交换，横向基于海南省数据交换平台或直连方式实现与海南省自然人库、法人库、电子证照库、地理信息库以及公安、民政、人社、卫健、扶贫、市场监督管理局等相关省级局办委之间的数据共享和交换。

3.3 HSAF框架及云支撑服务

海南省医疗保障信息平台建设依托“基于统一的技术框架”，包括HSAF（医疗保障应用框架）适配框架以及包括云服务总线、分布式数据库访问服务、分布式缓存在内的多种云支撑服务组件。云支撑服务具体包括分布式服务、消息队列服务、分布式缓存服务、分布式日志服务、分布式数据访问服务、关系型数据库、非结构化存储服务、分布式离线计算、分布式实时计算引擎、流计算引擎和云服务总线等。

3.4政务中台建设

政务中台包括业务中台和数据中台。

业务中台包括国家统一下发的分别部署在海南省医疗保障平台核心业务区和公共服务区的25个业务中心。其中省内核心业务区的业务中心包括基本信息中心、用户中心、统一认证中心、政策中心、参保中心、征缴中心、结算中心、电子凭证中心、电子档案中心、消息中心、风控中心、工作流引擎中心、报表中心和招采中心共14个业务中心。公共服务区业务中心包括统一认证中心、用户中心、服务事项中心、CMS中心、咨询中心、电子凭证中心、电子票据中心、消息推送中心、知识库中心、位置管理中心和个人服务中心共11个业务中心。

数据中台基于数据资源池提供数据综合治理服务和数据计算服务。数据综合治理服务通过数据可视化、数据管理、数据开发等手段构建平台数据综合治理服务能力，实现数据的深度综合治理。数据计算服务通过构建各类数据计算服务能力，搭建机器学习、深度学习、分析预测、决策、计算框架等计算服务能力，为上层业务系统进行数据处理、数据计算、数据分析提供能力保障。

中台建设内容将根据国家医保局的最新成果进行修订。

3.5应用系统建设

应用系统包括核心业务区的5个子系统和公共服务区的1个子系统。

（1）核心业务区建设应用支撑子系统、业务经办子系统、支付方式管理子系统、综合管控子系统、智慧决策子系统等5个子系统。

应用支撑子系统包括：内部统一门户模块、基础信息管理模块、专家库模块。

业务经办子系统包括：医保基础业务模块、医疗救助模块、医保扶贫、跨省异地就医管理模块、医疗服务价格管理模块、医保结算收费平台模块。

支付方式管理子系统做到支付参数与支付执行一致，实现支付方式的统一管理，包括对参保人支付和对医药机构支付两个方面。

综合管控子系统包括：基金运行及审计监管模块、医疗保障智能监管模块、医保管家模块、内控管理模块、全生命周期档案管理模块。

智慧决策子系统包括：信用评价管理模块和宏观决策大数据应用模块。

（2）公共服务区建设公共服务子系统，包括：公共服务模块和医保药品和医用耗材招采管理模块。

3.6访问入口建设

核心业务区的访问入口主要包括网站和智能终端。对于实现有线连接的经办机构、定点医疗机构使用网站接入，对于电子政务外网暂时无法覆盖的经办机构，暂时未能实现有线接入的定点医疗机构使用VPDN+4G+智能终端的方式接入。

公共服务区的访问入口支持多种渠道的访问，具体包括国家平台访问入口、海南省政务服务网访问入口、医保局网站、自助终端、小程序、互联网企业等第三方渠道等。

3.7标准规范体系

本次海南省医疗保障信息平台建设基于国家统一制定的国家医疗保障信息平台标准体系，结合海南省电子政务外网的接入标准规范、海南省人民政府政务服务中心的接入标准规范、海南省政务服务网等各级各类平台的接入标准规范要求进行建设。实现国家医疗保障信息平台总体标准标准规范体系、总体标准标准业务术语、系统建设标准、系统集成技术标准、网络安全开发标准、信息资源标准、外部系统交互规范、中台管理规范和数据归集标准、业务流程规范、业务管理规范和业务编码标准等12类标准规范的落地。在本项目建设过程中不涉及具体标准规范建设。

3.8安全运维体系

本项目参考网络安全法、网络安全等级保护标准等国内相关安全标准并借鉴部署于云平台上信息系统安全防护的最佳实践经验，通过网络安全管理体系、网络安全技术体系和网络安全运营体系的建设，实现风险可控的建设目标。同时，制定运维体系保证信息化业务系统及硬件设施后期的安全稳定运行。

3.9其他自助终端采购

包括医保自助一体机，在省本级医保局及每个市县配置；医保高拍仪，在每个市县医保局、社保局配置。

3.10数据迁移

数据迁移是指对原医保相关系统中的医保数据，经过数据整理、环境准备、数据分析转换、数据同步、数据验证与测试等操作，实现原系统中的医保数据在医保新建系统中得到复用的过程。

数据迁移包括多项工作：旧系统数据字典整理、旧系统数据质量分析、新系统数据字典整理、新旧系统数据差异分析、建立新旧系统数据之间的映射关系、开发部署数据转换与迁移工具/程序/脚本、制定数据转换与迁移的实施方案和应急方案、按方案实施旧系统数据到新系统的转换与迁移工作、检查转换与迁移后数据的完整性与正确性。

4．平台总体架构

海南省医疗保障信息平台严格遵照国家医疗保障信息平台建设指南的相关约束与要求，依照国家医疗保障信息平台的统一设计原则，贯彻使用全国统一的标准规范体系和中台服务，依托全国统一的技术体系和架构建设海南全新的医疗保障信息平台。

平台总体架构划分为公共服务区和核心业务区，其中核心业务区分为生产区、交换区和大数据区。

平台总体架构如下：

图：平台总体架构

（1）展现层

核心业务区入口：通过内部统一门户面向全省工作人员提供统一的核心业务区系统访问入口，实现全省人员在医疗保障信息平台的单点登录和统一身份认证，同时通过内部统一门户接收医疗保障信息平台的消息提醒并处理自身日常工作的各类待办事务。

公共服务区入口：通过个人网厅、企业网厅、APP及自助终端等面向执业人员、医疗机构、社会公众和企业提供医保业务的办理、查询、咨询、监督等渠道；药品和医用耗材招采管理模块为药品和医用耗材招采提供访问入口。

（2）应用层

核心业务区中的生产区应用系统：包括业务经办子系统、综合管控子系统、支付方式管理子系统、应用支撑子系统。

核心业务区中的大数据区应用系统：智慧决策子系统，通过大数据服务及在线分析数据库、离线分析数据库作为数据应用场景的支撑。

公共服务区中的应用系统：公共服务子系统，包括公共服务模块和药品和医用耗材招采两个模块。

（3）政务中台层

政务中台包括业务中台和数据中台，对应用系统提供服务逻辑支撑。核心业务中台抽取各系统间可共享、可复用的业务能力，形成共享业务中心。应用层的各应用系统通过调用核心业务中台所提供的各业务中心中台服务，并要应用层进行逻辑组装和业务实现。最大程度地提升系统间协作效率，实现核心业务系统高弹性、高容错的技术特点。同时，服务层提供了数据中台，实现数据计算和分析服务，并且完成数据的综合治理。

数据中台基于数据资源池提供数据综合治理服务和数据计算服务。数据综合治理服务通过数据可视化、数据管理、数据开发等手段构建平台数据综合治理服务能力，实现数据的深度综合治理。数据计算服务通过构建各类数据计算服务能力，搭建机器学习、深度学习、分析预测、决策、计算框架等计算服务能力，为上层业务系统进行数据处理、数据计算、数据分析提供能力保障

核心业务区数据中台包括了两大能力：

1）数据综合治理能力，完成数据的整合、转换、清洗及数据质量处理，并实现专题数据的生产能力；

2）大数据价值挖掘能力，通过定义数据应用场景，构建模型，并进行训练和计算，挖掘大数据价值，为新业务及政策优化提供数据依据。

（4）支撑层

支撑层包括了核心业务区中的交换区所提供的共享交换支撑平台能力，并且提供适配器，以及可加载的第三方分布式中间件、工具、产品或应用。

核心业务区中交换区：

交换区主要基于数据中台支撑数据交换库以及共享交换平台的建设，以实现海南医保平台横向与海南省数据交换平台和纵向与国家局平台的数据共享与交换。

适配器：

适配器包括核心业务区适配器和公共服务区适配器，是为了实现分布式中间件与产品服务与业务中台之间的技术解藕而建立，负责服务第三方分布式中间件、工具、产品或应用的注册、对象引用的创建和解释、对象实现的激活和去活以及客户请求的分发等。

（5）分布式中间件及产品服务

为上层应用系统提供各类基础能力支持，包括：

1）业务支撑类服务组件

业务支撑服务组件是针对医疗保障信息平台所需的各项服务能力。业务支撑服务组件所包含用于进行数据交换的业务网关、用于进行消息接收的即时消息、用于进行对账操作的对账服务组件等。

2）基础服务支撑组件

基础服务支撑组件是通过整合系统运行时所需的各项服务能力提供统一的功能服务。基础服务支撑组件提供的基础服务功能包括数据采集、二维码管理、站内消息、邮件服务、生物识别和密码管理。

3）中间件

中间件是一种独立的系统软件或服务程序，分布式应用软件借助中间件在不同的技术之间共享资源。中间件包括业务通用服务组件、大数据分析组件。

（6）基础设施层

构建计算、存储、网络资源池，提供计算服务、存储服务和网络服务。

（7）安全运维体系

针对医疗保障信息平台进行安全防护体系建设，并制定相关信息化标准体系指导信息化整体项目的推进工作，同时制定运维体系保证信息化业务系统及硬件设施后期的安全稳定运行。其中安全防护体系内容包括网络安全技术体系、网络安全管理体系和网络安全运营体系；运维管理体系主要包括运维管理平台、运维服务体系、运维组织体系、运维管理制度体系、运维管理考核指标。

5.集成要求与内容

5.1总体集成要求

（1）要求投标方承诺：根据招标方要求，统筹协调本项目内 6个应用系统的各中标单位，组织中标单位协同培训，共享知识和实施能力。投标人须列出详细的实施能力共享计划和培训方案。

（2）要求投标方承诺：配置专业的项目集成团队，专职本项目集成工作，且在项目终验结束前提供驻场服务支撑，积极配合招标方及总集成商做好软件项目管理工作，确保最终项目集成质量。

（3）要求投标方承诺： 投标方针对本项目相关计划及招标方要求，根据集成方案合理配置资源，对项目提出里程碑式的阶段目标任务，保证本工程按期保质完成。

（4）要求投标方承诺：为保证项目集成质量，投标方所提供的集成团队必须为自有团队，不能外包或转包。

5.2集成服务内容

集成服务内容主要包括整体集成服务、集成规范制定、技术咨询服务和项目管理服务，具体如下：

5.3整体集成服务

根据国家医疗保障局和海南省医疗保障局的总体技术架构要求，在本项目业务系统实施期间指导本项目总体架构设计工作，负责建设过程中的总体调度协调和技术把控，负责组织软件项目整体集成联调测试，负责统筹项目培训工作，负责配合招标方做好项目的总体验收工作。

中标单位应至少配备一个项目管理团队和一个技术支持团队来相互配合。项目管理团队应至少配备5名驻场人员，技术支持团队至少配备7人，其中，技术团队人员有 2 人须提供数据库管理员主流认证证书。

(1)	启动阶段

在招标方和各涉及项目中标单位的配合下，确定项目章程，规定项目的实施制度和工作机制，组织制定里程碑及项目计划、协调项目各方资源、以及项目建设的关键指标要求和质量要求以及整体集成服务实施进度计划，并组织相关宣贯培训。

(2)	实施阶段

根据国家医疗保障局和海南省医疗保障局的总体技术架构要求，在初步设计方案基础之上，组织各中标单位共同梳理、设计符合应用子系统共同调用的应用支撑接口，组织制定业务总体实施和集成方案、各子系统对接的接口方案等。

实施准备阶段制定的总体实施和集成方案，指导、监督各涉及项目中标单位按照相应要求组织实施；根据实施准备阶段制定的项目建设的关键指标要求和质量要求，监督、把控各涉及项目中标单位的实施质量；根据实施准备阶段制定的整体集成服务实施进度计划，协调、监督各涉及项目中标单位按照进度完成实施工作；组织、管理、协调各涉及项目中标单位，及时发现技术风险问题并制定解决方案，组织相关方解决；落实各项目的团队成员信息和工作方式，并做好总体沟通管理及问题反馈机制；统筹协调各接口对接工作；组织各涉及项目之间的集成联调测试和工程整体集成联调测试，确保本项目达成总体建设目标和各项关键指标；结合各子系统培训内容，综合制订培训方案,在购买主体要求的时间内完成相关培训工作。

(3)	项目验收阶段

发现、协调并组织解决各涉及项目中标单位之间的遗留问题，以及工程验收过程中遇到的其它问题，负责配合招标方做好各系统独立验收及项目总体验收工作。

5.4集成规范制定

根据国家医疗保障局和海南省医疗保障局的总体技术架构及标准规范要求，指导招标方及各中标单位制定平台整体技术规范、技术选型及各项技术规范、业务流程规范、相关规章制度等，牵头明确平台的运行及部署环境，建立本项目所建设内容的各项功能性模块的数据标准、性能指标、开发约定和子系统之间的接口要求等，防止各系统之间发生端口冲突、服务冲突等。

(1)启动阶段

在招标方和各涉及项目中标单位的配合下，牵头制定与医疗保障信息平台应用系统集成相关的标准规范，并组织相关宣贯培训。

(2)实施阶段

根据启动阶段制定的各项集成规范标准，制定系统开发周期及子系统同步开发计划，调度、督促各项目组按开发计划完成开发，建立各中标单位之间的定期协调和临时沟通机制，协调、监督各涉及项目中标单位按照总体规划进行建设，确保总体建设目标的达成。

(3)项目验收阶段

发现、协调并组织解决各涉及项目中标单位之间的遗留问题，以及工程验收过程中遇到的其它问题。

5.5技术咨询服务

提供总体架构、业务中台、标准规范、需求调研、集成规范、项目变更联合测试等方面的技术咨询服务。组织中标单位开发系统原型，验证各系统技术的可用性和可集成性。

(1)启动阶段

为招标方和各涉及项目中标单位提供关于总体架构、业务中台和相关技术标准的技术咨询服务，确保总体建设目标的达成。

(2)项目实施阶段

分析评估实施过程中重大变更对于总体架构的影响，确保变更符合总体建设目标；对于项目建设过程中的关键技术问题提供咨询服务。

(3)项目验收阶段

为招标方和各涉及项目中标单位提供项目验收过程出现的具体问题的技术咨询服务，确保系统验收后的稳定运行。

5.6项目管理服务

中标单位需提供详细的项目管理方案，应配备1个独立的项目管理小组，提供项目团队人员安排、项目进度安排、项目关键点控制计划与方案、项目安全控制计划与方案、项目分工界面安排、协调施工、监理、软硬件厂商等，确保项目顺利实施。中标单位负责在日常工作中整理各类维护手册以及在集成过程中生成的各类资料。

(1）计划管理

1)负责编制应用系统建设总体实施方案、总体实施计划，明确工程任务分解和各项任务的实施目标、质量目标、实施计划和评审检查计划等。

2)在实施过程中，对制定的计划按照项目规范、制度进行统一控制、管理和调整。

(2）进度管理

1)配合招标方和监理进行进度管理，参与制定工程进度管理机制。

2)指导、监督并检查各应用系统中标单位实施进展情况，并协调各方落实各项进度要求，解决进度问题。

3)收集各应用系统中标单位的工作进展报告和工作计划，按照总体实施方案和总体实施计划要求，指导并检查各项工作进展情况，及时发现技术风险问题，提出整改意见和制定解决方案，并指导相关各应用系统中标单位落实已批准的整改意见。

4)协助组织各应用系统中标单位之间的沟通协调会。

5)编写进展报告，定期就工程进展情况向招标方通报，同时参加日常工作会议和专题工作会议并向招标方进行专题汇报。

6)协助招标方编制各类工程进展报告，通报进展情况。

(3）质量管理

1)配合招标方和监理进行质量管理，参与制定工程质量管理机制。

2)配合招标方和监理明确工程质量目标、质量标准，制定项目质量管理制度，明确项目质量管理工作流程及质量问题的发现、解决方法，明确质量管理工作方法和工具、管理内容，明确影响质量的控制节点以及如何检查、控制。质量管理内容包括但不限于：系统的响应能力管理、可用性管理、可靠性管理、可扩展性管理、健壮性管理、安全性管理、可修改性管理、可变性管理、易用性管理、可测试管理、功能性管理、互操作性管理等。

(4）配置管理

1)协同招标方和监理进行配置管理，制定工程配置管理机制。

2)对集成工作过程涉及的各项资源、工程过程文件、工程建设成果进行配置管理。

过程文档性文件及其他非代码类文件：所采用的工具、管理制度、版本控制、过程及发布文件的管理等。

包括但不限于数据、脚本、代码类资源：所采用的工具、管理制度、版本控制、过程代码（测试的、发布的）

(5）变更管理

1)协同招标方和监理进行变更管理，制定工程变更管理机制。

2)协助对变更进行评估，提出评估意见。

3)检查相关方变更调整情况，组织解决相关问题。

(6）风险问题管理

1)协同招标方和监理进行风险问题管理，制定风险问题管理机制。

2)及时发现、协调并组织各中标单位解决风险和问题。

(7）验收管理

（1）验收组织

项目验收分为初验和终验，都由购买主体组织进行。

（2）初验流程

1)招标方依据相关批复文件、招标采购文件、合同对项目的工程、技术、财务和档案等组织专家进行验收，形成验收报告；中标单位提供初验所需的详细设计、测试报告等材料。

2)项目初验后进入试运行，试运行期3个月。

（3）终验流程

招标方组织成立验收组，负责开展竣工验收的先期基础性工作，重点检查项 目建设、设计、监理、施工、招标采购、档案资料、预（概）算执行和财务决算 等情况，提出验收评价意见和建议。

（4）验收内容

1)审查项目的建设目标、规模、内容、质量及资金使用等情况。

2)审核项目形成的资产情况。

3)评价项目交付使用情况。

4)检查项目建设单位执行国家法律、法规情况。

（5）验收相关材料

中标单位需负责整理并提供以下验收材料：项目实施方案、项目合同、项目建设总结、项目批复相关文档、项目招标相关文档、项目建设相关文档、初步验收报告、财务报告、软件测试报告、安全测评报告、竣工验收报告等，以及应用系统和应用中台系统的相关验收材料。

(8）文档管理

根据总集要求完成文档管理、档案归档。根据招标方要求，组织工程总体推动相关的培训和会议；编写相关会议的通知、纪要、培训和汇报材料。完成招标方交办的有关工程总体推动的相关事项。

应用系统集成服务工作完成后，集成商应提交集成服务实施总结报告，并根据验收要求对数据与信息互联互通情况进行说明，实现医疗保障信息平台各应用系统互联互通、信息共享共用，完成平台使用、维护、接口文档的统筹集成。

(9）协助合同管理

1)对各分包合同中的技术部分内容提出审核意见。

2)对各分包的合同进度款支付提出审核意见。

6.服务期限与地点要求

（1）服务期：合同签订之日至项目终验结束。

（2）服务地点为招标人指定地点。

（3）提供最少5名专业项目管理人员的驻场服务，以及最少7名专业技术支持人员的驻场人员，并承诺根据项目的实际情况无条件随时增减驻场服务人员。

7.质保要求

质量保证期内投标方应提供 7×24 小时的技术支持。投标方应说明提供技术服务的方式以及出现故障后的处理流程、响应时间、解决时间。

8.验收要求

根据项目进展分初验和终验；验收标准以招标文件、投标文件、设计方案为依据，由招标方组织专家进行验收评审。

9．项目培训要求

9.1培训对象和地点

中标单位提供满足招标方要求的场地、食宿、师资、资料等条件。

培训时间和地点：由招标方指定。

6.2培训内容

6.2.1项目推进培训

中标单位负责并对招标方项目人员进行项目内容、实施、管理的宣贯，加深项目人员对省医保局建设项目的理解。

（1）项目启动阶段

宣贯项目基本建设程序、相关政策法规、项目管理方法与实践、招投标理论等内容；宣贯医疗保障信息平台建设内容、集成实施方案、项目计划与分工、项目管理相关制度等。

（2）项目实施阶段

定期开展项目实施工作阶段性总结和宣贯，加深项目人员对项目内容和下一步工作的理解。

（3）项目验收阶段

进行项目总结，宣贯项目验收方案与流程。

2、标准规范培训

对招标方项目人员宣贯相关基础设施标准、技术标准以及业务规范等。

3、技术、操作等其他培训

按招标方需求组织项目内容范围内的相关培训。

10．项目管理要求

中标单位需提供详细的项目管理方案，应配备1个独立的项目管理小组，提供项目团队人员安排、项目进度安排、项目关键点控制计划与方案、项目安全控制计划与方案、项目分工界面安排、协调施工、软硬件厂商，确保项目顺利实施。中标单位负责在日常工作中整理各类维护手册以及在集成过程中生成的各类资料。

10.1项目组织管理

中标单位的管理方案至少包括项目组织机构、人员安排、进度安排、计划控制、项目相关人员管理、质量管理及风险管理等内容，方案必须符合本技术要求，并具有可操作性。

（1）项目团队要求

投标人应成立满足本项目工作需要的项目组。项目组由项目经理、技术负责人、灾备小组组长、专项服务工程师、驻场工程师（不少于5人）组成的不少于5人的项目服务团队。

（2）人员稳定性保证

中标单位在项目实施中应保障项目组人员稳定，若有替换，必须与招标方协商，未经甲方同意，人员变动扣除项目1%/人，人员超过总人数10%，甲方有权终止项目。项目组人员可根据工程建设不同阶段的工作需要进行调配，项目组人员必须是投标人本单位正式员工。

（3）人员工作经验保证

中标单位要建立实施该项目的组织架构，中标单位确定的项目经理需具有相应的资格证书，项目经理不得在项目建设期间同时担任其他项目团队工作。

中标单位应能够提供经验丰富的项目实施队伍参与此项目的实施。

10.2需求变更管理

中标单位应与招标人一起通过现场需求调研、联络会等方式明确项目需求变更内容，与设计成果不相符的须经过招标人的审批。

10.3项目进度管理

服务期限：合同签订之日至项目终验结束。

项目实施地点为招标人指定地点。

中标单位应与招标人一起以招标人的采购文件和技术需求为基础，结合中标单位的应答文件，共同确定详细的项目进度安排，明确每个阶段的目标、阶段应交付的成果、验收依据、双方的责任和义务，须经招标人认可。

（1）中标单位的项目进度管理应该遵循以下原则：

项目进度管理的依据是项目合同所约定的工期目标，在确保项目质量和安全的原则下，控制项目进度。

（2）中标单位的项目进度管理应该至少包含以下内容：

1）中标单位在了解项目特点的前提下，根据工期目标，提交总体进度计划，以及定期提交阶段性工作计划。

2）制定详细的项目建设进度，按照合同进度制定具体的实施计划，定期跟踪检查，对可能发生的工程延误提出相应对策。

3）定期或不定期地召开或参加项目例会、协调会议等，向招标人通报项目进展情况，提交进度报告，及时解决相关问题。

4）建立项目变更流程，记录项目变更情况。

10.4项目质量管理

（1）中标单位应建立严格的质量保证体系，制定项目建设质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标；保证总体规划设计、实施、系统运行与验收等各个阶段工作满足招标人对质量的要求。

（2）中标单位应根据整个系统集成工作计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，并向招标人提交里程碑工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个项目实施的质量。

3、中标单位应提交针对海南省医保局建设项目的详细质量管理方案。

10.5项目接口与沟通管理

（1）中标单位应制定有效的项目接口管理方案，确保项目接口的透明管理，使问题能够及时有效地通过合适的渠道和方法得以解决。

（2）中标单位应制定完备的沟通管理方案，以建立合理、高效的沟通协调机制，规范双方工作交流、任务传递、消息共享、问题商讨的方式方法，包括但不限于：邮件沟通机制、周例会机制、专项会议机制、周报机制、月报机制、工作联系单机制及联络机制等。确保各种通知、工作计划、会议纪要、重要提示、调整方案、需协调解决的问题、上级最新指示和要求能够顺畅地上传下达。

10.6项目风险管理

针对项目进行过程中可能存在的风险，中标单位应制定相应的风险管理计划，建立风险识别和风险评估机制，明确风险的所有者，合理分配监控分析所需的资源，制定应对措施和跟踪监控方法。

10.7项目文档管理

完成总集成文档管理、档案归档。根据招标方要求，组织工程总体推动相关的培训和会议；编写项目相关材料。完成招标方交办的有关工程总体推动的相关事项。

10.8项目合同管理

1、协助招标方审核各分包合同中的技术部分内容。

2、协助招标方审核各分包的合同进度款支付。

10.9项目验收管理

根据项目进展项目验收分为单项验收、项目整体初验、项目试运行、项目终验四个阶段。

10.10验收依据及标准

双方签署的合同及附件；双方签署确认的《项目深化设计方案》、《总体实施方案》、《测试验收大纲》等项目建设纲领性文件、工程变更及工程备忘；工程初步设计及批复文件；国家政策法规及技术标准。验收所产生的费用均已包含在采购预算内。

10.11单项验收（分包初验）

单项验收包括在项目总集成服务范围的内的各个分包的项目验收工作，总集成商将协助招标人完成其他分包的设备到货验收、系统的功能及性能符合性验收及分包规定各项工作内容等的验收工作。

10.12终验

系统所有项目完成单项终验，中标单位向招标人申请进行工程终验。由招标人组织项目终验，办理终验验收手续。中标单位应承诺接受并积极配合招标人根据有关规定组织进行的终验验收。中标单位未能在规定期限内通过终验验收的，招标人允许中标单位在 14 个自然日内对系统进行整改，并组织二次验收，由此造成的所有相关费用，均由中标单位承担，二次验收仍未通过的，视为中标单位违约。

10.13日常工作管理

1、中标单位须负责提供项目相关方日常办公及管理所需工具用具、技术图书资料（含软件）、固定资产等，并须承担工具用具、技术图书资料（含软件）、固定资产等的使用费。

2、中标单位须承担项目专家评审费用及其他管理性质开支。

11.知识产权要求

项目招标人拥有项目过程中除第三方产品外所有工作件、交付品文档、定制软件及其他附属产品的知识产权，未经招标人许可，不得用于第三方。

中标单位应保证项目中提供给招标人使用的货物及服务或其中的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼。如有任何上述指控，投标人应独自承担可能发生的一切法律责任和费用。

12．保密要求

中标单位(含项目组所有成员)必须对项目技术文件以及由招标人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密。中标单位必须与招标人签订保密协议并严格遵守，未经招标人书面许可，中标单位不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。

13．项目验收标准与要求

（1）验收总体要求

项目上线完成后启动项目验收工作。项目验收标准：按照国家医疗保障局和海南省医疗保障局要求，协同其他业务系统，满足采购人提出的业务需求。如果项目未完成验收前，由于相关政策导致业务发生变化进行升级或调整，中标单位应按照最新政策和最新技术标准方案完成本项建设。

项目验收由海南省医疗保障局统一组织，招标人与相关人员组成验收小组完成验收。双方根据最终验收情况，编写最终验收报告。中标单位应完成项目验收资料的准备。

在服务过程中出现性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，由中标单位负责解决，招标人有拒绝验收的权利并保留索赔权利。

本项目的实施过程中将产生大量的技术及管理文档，中标单位应协助招标人，负责建立、维护、交接项目实施过程中产生的各类文档，确保项目文档的内容体现本项目的实施过程，并确保项目文档的完整性和准确性。

中标单位按照要求提交全部文档，通过验收，视为本项工作完成。

（2）验收组织

项目验收分为单项验收、项目整体初验、项目试运行和终验，都由招标方组织进行。

（3）初验流程

1）招标方依据相关批复文件、招标采购文件、合同，对项目的工程、技术、财务和档案等进行验收，形成验收报告。

2）项目初验后进入试运行，试运行期至少3个月。

（4）终验流程

招标方组织成立验收组，负责开展终验的先期基础性工作，重点检查项目建设、设计、监理、施工、招标采购、档案资料、预（概）算执行和财务决算等情况，提出验收评价意见和建议。

（5）验收内容

审查项目的建设目标、规模、内容、质量及资金使用等情况。

审核项目形成的资产情况。

评价项目交付使用情况。

检查项目建设单位执行国家法律、法规情况。

（6）验收相关材料

中标单位须负责整理并提供以下验收材料，包括但不限于：项目实施方案、项目合同、项目建设总结、项目招标相关文档、项目建设相关文档、初步验收报告、软件测试报告、安全测评报告等。

- 其它要求

（1）投标方承诺：如投标单位在海南省无分公司或办事处，须承诺中标后在海南省注册分公司或办事处，办公地址须在海南省医疗保障局周边半径2公里范围内。

（2）当招标方有新需求，而本文又未包括或与本文不符时，则应符合招标方新需求；对于招标方尚未有标准的，而本文又未提及的部分，中标单位提出其标准，留待双方认可后执行。

（3）中标单位应确保其技术建议的可行性以及所提供服务和产品的完整性，若出现由于中标单位所提供的服务和产品不全面而导致系统功能无法实现或不能完全实现，由中标单位及时无偿补足，并负全部责任。

（4）投标方应答应真实、客观，如果发现应答与实际情况不符或系统初验后6个月仍达不到验收要求，则招标方有权取消合同、无条件收回已付合同款、并向投标方追加全部合同款额度的15%的罚款和全部合同款额度的银行同期商业贷款利息。

（5）投标方承诺承担驻场工程师就餐和相关差旅费用，并提供驻场工程师办公电脑、打印机等设备。

（6）投标方承诺本项目合作终止后1年内，无条件配合招标方进行数据迁移、数据字典提供、数据结构提供、对相关实现方式讲解。

（7）本项目建设内容、需求若有变化，与本文不符的，则按照招标方与投标方友好协商修订为准。

2包中台部署与软件集成

1.项目概述

1.1项目背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中三中全会精神和2019年全国“两会”精神，认真落实全国医疗保障工作会议座谈会精神，严格遵循《国家医疗保障局医疗保障信息化工作指导意见》及《医疗保障信息平台建设指南》，坚持“千方百计保基本、始终做到可持续、回应社会解民忧、敢于担当推改革”，以医保为龙头带动“三医联动”改革，以信息化建设为抓手推动医保覆盖与医保控费，积极融入医疗保障信息化全国“一盘棋”格局，为逐步构建起全国医保便捷可及“大服务”、规范高效“大经办”、智能精准“大治理”、融合共享“大协作”、在线可用“大数据”、安全可靠“大支撑”信息化支撑体系添枝加叶。

针对海南地区人口经济发展差异和老龄化严重的社会问题及农垦职工医疗保险基金缺口等历史遗留问题，本项目按照国家医保局标准全国统一、数据两级集中、平台分级部署、网络全面覆盖的医疗保障信息化建设要求，注重顶层设计、统一业务标准、打造基础平台、做好数据汇集、强化协同共享、增强网络安全。依托国家平台与海南省平台之间的协作联通，使用国家下达的中台服务，贯彻表层应用能用即用，国家系统中未设计的表层应用，采用国家统一的中台进行组装的整体思路，建设海南省统一的医疗保障信息平台，实现医保全省统筹统收统支“九统一”的重点工作任务，即： 统一行政管理和稽查执法，统一医保发展规划，统一医保基金收缴，统一医保待遇政策，统一医保支付范围，统一医保基金管理，统一医保经办规程，统一医保定点机构，统一医保信息系统。进一步完善医疗保障制度体系，提升医疗保障基金监管，强化医保支付、深化医药服务价格改革、优化医疗保障管理服务水平，探索常住外籍人员医疗保障办法。发挥信息化对医疗保障事业的支撑作用。解决群众反映强烈的突出问题，不断提高人民群众医疗保障获利感、幸福感和安全感，助力提高医改整体效能同时促进海南自由贸易试验区快速建设和实施健康中国战略。

2.项目建设原则

海南省医疗保障局医疗保障信息平台二期工程项目应明确目标，找准方向，把握重点，规范有序开展工作。在项目建设过程中，贯彻使用全国统一的标准规范体系和中台服务，依托全国统一的技术体系和架构建设海南省全新的医疗保障信息平台，要着重把握好以下建设原则：

（1）统筹规划，分步推进

为避免信息孤岛、重复建设等现象，海南省医疗保障局医疗保障信息平台二期建设工程需进行“自上而下”的顶层规划设计，进行合理有序布局；通过“统一领导、统一规划、统一部署、统一标准”的统筹指导建设，集约管理，节约投资。同时，遵循“自下而上”的项目操作原则，立足现行管理体制与制度建设，打好基础，确立方向，稳步推进，均衡发展，实现项目落地，并为下一步制度完善、管理提升留有空间。

（2）需求导向、务求实效

以医保各部门间信息共享与业务协同作为原始需求驱动，进行医保基础平台的规划建设。再以此为基础，逐步拓展数据资源与数据资源服务能力，进一步进行医保大数据分析挖掘等高级应用，完善与丰富贴近实战的大数据应用服务，从而形成良性循环，并尽快体现出阶段性效果。

（3）统一协同，资源共享

统一管理、统一规划，就必须有一套统一的标准规范作为基础支撑。标准与规范应向上符合国家的标准与规范，向下规范医保行业业务范围内大数据建设与应用。遵循统一的标准，各相关职能部门根据权限的不同，共享信息资源。同时，各级医保管理部门共同参与，既能保障数据同步，也有利于实现信息共享和协同工作，实现资源的集约化管理。

（4）整合共享，协作高效

突破区域、部门之间的界限和体制性障碍，充分整合基础设施资源和智能终端获取的信息资源，通过医疗保障信息平台建设推进跨部门、跨领域的信息化协同共享，增强医疗保障的效率和决策能力，同时有效满足公众信息需求，提升医保资源的利用效率。

（5）统一标准，开放接口

通过明确和开放医疗信息平台的接口与标准，为后期其他相关行业的数据接入提供标准接口，最大限度地实现医保与政府、职能部门、医院、企业、百姓的信息对接。

3.建设目标

医疗保障信息平台采用中台设计模式，提高前台应用对于服务能力的复用程度，帮助前台更快地响应业务方面的需求，并实现以用户为中心的持续规模化创新，按照高内聚、低耦合原则，把业务服务和依赖的数据资源进行聚合，构建业务中心。核心业务中台、公共服务中台以及软件集成拥有独立数据资源，对外提供业务服务，有独立运营能力，能独立部署，可通过不断的迭代进行自我完善。

将医疗保障信息平台上各个子系统之间可统一、共享、稳定的业务能力抽取出来，形成不同的业务中心提高系统的统一性，通过统一、共享的服务能力由中台提供，避免各自子系统重复开发，通过系统服务能力的统一修改，快速落实业务标准、政策的执行。

4.系统定位

海南省医疗保障信息平台严格遵照国家医疗保障信息平台建设指南的相关约束与要求，依照国家医疗保障信息平台的统一设计原则，贯彻使用全国统一的标准规范体系和中台服务，依托全国统一的技术体系和架构建设海南全新的医疗保障信息平台。

平台总体架构划分为公共服务区和核心业务区，其中核心业务区分为生产区、交换区和大数据区。

海南省医疗保障信息平台总体架构图

本文涉及的核心业务中台和公共服务中台作为医疗保障信息平台的组成部分。

5.技术架构要求

海南省医疗保障信息平台需要支撑1500余万用户的高并发访问和实时交易需求，并且需要考虑将来的医保改革的进一步深化的各项新需求，系统需要具备支撑高并发和实时交易的能力，同时能够灵活扩展，所以整个系统按照云化、分层架构设计。

（1）基础层：建设在云化基础设施上，以云虚拟机、多租户数据库、云存储、负载均衡及专有网络为底层，最大程度的利用了云计算横向扩展的能力；

（2）中间件层：作为应用的支撑平台，提供应用所需要的基础能力，其中包括分布式应用及管理能力，集成接入点能力，异步服务的能力，缓存的能力，分布式数据库的能力等，这些中间件提供的能力可以很好的支撑应用应对高并发和实时交易的场景；

（3）后端服务：在基础设施和中间件之上进行构建，使用了众多开源高效的组件如依赖注入和反向控制框架Spring，持久层框架MyBatis，以及加密、定时任务，日志等框架；

（4）前端服务：采用先进的前端技术H5、VUE等，并采用前后端分离的开发方式，将前端展示与后端服务进行解耦，为用户提供更好的体验；而前端和后端的协议，本项目兼容HTTP、RPC、WEBSERVICE等各种主流的通讯协议，为后续扩展做了很好的准备。

本项目周边的技术也采用了业界比较成熟的架构，代码版本管控工具可与代码构建框架构建和持续集成平台无缝衔接，达到快速开发、快速构建、快速集成的效果。整个服务平台也采用云计算的最佳实践与规范，充分利用到云计算的分布式能力，建设更稳定和高效的服务与应用。

6.中台部署要求

以下章节将对业务中台部署内容的具体功能需求进行描述，但并不仅限于此，投标方可以提出适合本系统的其他功能。

投标方应根据本章节的要求提供系统软件建设方案，包括系统总体架构、各功能模块以及各类流程的详细文字、图示说明。

6.1.核心业务区中台要求

核心业务区业务中台，对海南省医保信息平台规划的核心业务区各业务子系统提供全面的服务支撑，主要由14个业务中心组成，分别为基本信息中心、用户中心、统一认证中心、政策中心、参保中心、征缴中心、结算中心、电子凭证中心、电子档案中心、消息中心、风控中心、工作流引擎中心、报表中心和招采中心，各中心根据实际业务的不同，分别提供API、SDK、H5等方式对各个子系统提供接口。

6.1.1基本信息中心

基本信息中心提供人员和机构的基础信息管理，实现对经办用户、医保人员、执业人员、参保人员的基础信息，以及经办机构、两定机构、参保单位的法人基础信息的统一管理服务，提供对用户基本信息、机构法人信息的新增、修改和检索服务。

6.1.2统一认证中心

统一认证中心，面向核心业务用户提供包含多种身份认证方式在内的统一身份认证、用户统一鉴权、登录服务等。

统一认证中心要实现的目标:

（1）统一用户管理

实现对全省范围内经办用户统一管理，通过账号唯一识别。

（2）统一机构管理

构建全省范围内省医保局、地方医保部门、经办机构等组织机构统一集中管理服务，机构信息全国共享，通过机构编号唯一识别。

（3）统一授权管理

支持全省范围内分级授权管理：

省级管理员通过省级统一门户系统对自己管辖范围内用户进行授权。

（4）统一登录管理

支持全省范围内统一登录：

省医保局用户通过省级统一门户系统进行登录认证；

用户统一登录后，可以访问已授权的各级业务系统。

6.1.3用户中心

提供用户管理，实现对经办用户、医保人员、执业人员、参保人员的用户、角色、权限的统一管理服务，提供对用户身份信息、权限信息、考核信息、征信信息检索服务，提供对于医疗保障定点组织机构的统一管理服务，包括机构信息维护、机构查询、机构新增、机构信用评价等。

6.1.4风控中心

风控中心覆盖内控管理的全业务流程服务，为规范业务经办和内控检查提供支撑。包括业务规范设置服务、内控规则管理服务、受控业务模块设置服务、内控结果管理服务、风险上报服务。各业务子系统按统一按编码标准，对服务事项和业务环节进行编码，并在业务经办日志中进行记录，业务日志要做到可回溯业务经办。

6.1.5参保中心

参保中心对所有参保对象的参保关系进行管理，包括参保对象的险种增加、险种暂停缴费、险种终止缴费、险种信息变更、险种附加信息的新增（变更）、职工参保的缴费基数进行新增（变更）等服务，并对外提供参保对象参保信息查询服务。

6.1.6结算中心

结算中心提供对个人待遇支付算法和医药机构支付算法服务，以及药店购药、职工住院、职工门诊、居民住院、居民门诊的结算服务、撤销、查询服务。

6.1.7征缴中心

征缴中心主要服务包括：职工缴费信息查询、单位缴费信息查询、居民缴费信息查询、单位缴费信息、职工缴费信息、居民缴费信息写入、单位缴费明细信息交换、职工个人缴费明细交换、灵活就业缴费明细交换、城乡居民缴费明细交换、缴费信息反馈、医疗保险费对账信息交换、对账信息反馈、账户收入、账户收入查询、账户信息查询等。

6.1.8工作流引擎中心

工作流引擎中心通过建立一整套统一的业务流程服务体系，为应用系统提供了规范的业务流程设计、运行、管理、监控等服务。

6.1.9报表中心

提供统一的报表管理服务，包括报表定制服务、报表管理服务、数据采集、数据治理、数据交换及共享、数据联动和比对、数据抽取和报送、数据风险防范服务、数据审核、汇总生成、数据校验等功能。

6.1.10电子档案中心

电子档案中心提供电子档案的管理服务，实现电子档案内容的统一化管理，包括电子档案的上传、调阅、归档、修改和删除及对应的审核功能。

6.1.11消息中心

消息中心主要完成消息的接收、发送和保存，再基于一定的规则以邮件、短信、站内消息等方式推送消息到pc端或手机，以及对消息进行管理。接收来自业务系统应用用户的消息，然后基于一定的规则把消息进行推送。

6.1.12电子凭证中心

电子凭证中心提供电子凭证生成、核验，二维码管理等功能。

6.1.13招采中心

提供药品挂网的发布、更新、查询功能；政府采购计划的增删改查功能；国家药品限价的增删改查功能；批量新增采购、查询药品耗材统计信息；医疗机构药品耗材采购量上报和查询；药品耗材采购量统计信息等功能。

6.1.14政策中心

政策中心提供疾病诊断、药品、医疗服务项目、耗材、病种、政策参数等基础信息的管理服务，对所有险种的定义和管理服务，包括险种定义、参保关系管理，对药品和医用耗材、医疗服务价格的管理服务，包括药品和医用耗材管理、医疗服务价格管理、库存管理等；

6.2公共服务区中台要求

公共服务区业务中台主要包括统一认证中心、用户中心、CMS中心、咨询中心、电子凭证中心、电子票据中心、消息推送中心、知识库中心、位置管理中心、个人服务中心和单位服务中心共11个业务中心。

6.2.1用户中心

主要为企业用户、医疗机构用户、参保企业、药企耗材企业、配送企业、医疗机构或者其他用户提供登录注册操作等，公共服务平台建立统一的用户体系，用于支撑公共服务业务查询和办理需要。提供SDK、H5、API等方式对接。

6.2.2统一认证中心

为提供包含多种身份认证方式在内的统一身份认证、用户统一鉴权、登录服务等。提供SDK、H5、API等方式对接。

6.2.3电子凭证中心

主要对外提供医保电子凭证的激活、授权、医保电子凭证二维码生成、医保电子凭证二维码验证、医保移动支付服务管理等功能。服务通过SDK/H5等方式下发到各个渠道应用，各个渠道应用根据相应的流程调用SDK/H5提供的方法或页面，使用SDK/H5功能表单提交数据到电子凭证中心，电子凭证中心根据相应的业务进行办理。提供SDK、H5、API等方式对接。

6.2.4电子票据中心

主要提供医保电子票据的查询、生成、下载、核验服务。开放到外网，各个接入渠道调用相关服务进行相应流程的业务办理，中台服务提供的接口、页面等服务方式，中台服务根据渠道输入的人员数据，提交到省公共服务系统，省公共服务系统调用国家局公共服务系统中台服务，国家局根据相应的业务进行办理。提供SDK、H5方式对接。

6.2.5 CMS中心

主要完成了内容管理、栏目和展现通道的配置以及服务事项的查询，包含了内容审核，新增内容模板，内容发布，内容下架，新增栏目，内容检索，新增渠道，服务事项检索，关联服务查询等业务。提供SDK、H5、API等方式对接。

6.2.6咨询中心

主要对已登录个人网办大厅旗舰店的个人用户根据业务类别实名制咨询问题，对接咨询服务系统，咨询服务系统中业务专家等对咨询问题进行回复，个人用户可以对专家的回复进行再次咨询，以此类推，实现仿留言板的功能。系统管理用户可对关键词敏感信息进行管理，公众发布的敏感信息会被系统屏蔽。

6.2.7知识库中心

主要是提供医保领域相关的指南，服务事项，政策解读等相关知识，知识库中心主要实现对知识库内容的管理，检索服务。提供SDK、H5、API等方式对接。

6.2.8消息中心

主要完成消息的接收、发送和保存，再基于一定的规则以邮件、短信、公众号消息、网站公告、站内消息等方式推送消息到pc端或手机，以及对用户、规则、消息进行管理。消息推送中心接收来自业务系统应用用户的消息，然后基于一定的规则把消息进行推送。提供SDK、H5、API等方式对接。

6.2.9位置管理中心

主要实现对两定机构、药品生产企业等单位的地址的管理，以及完成对移动设备(自助机、刷卡设备、移动POS机)的管理和设备使用地点及范围监测服务。

6.2.10个人服务中心

主要用于给个人提供医保服务，服务的主要事项有：灵活就业人员参保申请，居民保参保申请，灵活就业人员中断缴费申请，医疗个人信息查询。

6.2.11单位服务中心

主要提供参保单位信息管理，参保人员信息管理，参保单位缴费单据查询，参保单位信息查询的对外服务。

7软件安全要求

投标方须严格按照国家医疗保障局《医保信息系统安全开发规范》要求组织系统开发和实施，并符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239一2019）三级安全要求。

投标方所开发的系统须符合《信息系统密码应用基本要求》。

系统上线前，应按照招标方要求进行源代码安全扫描，并对发现的漏洞进行修复。

投标方应提供详细的安全设计方案并详细说明在应用安全和数据安全方面采取的安全的措施。

8.软件技术要求

8.1总体技术要求

产品应该是企业级的解决方案，支持可分布的、可伸缩的体系结构。支持部署在主流的操作系统（Linux）和硬件平台上，支持B/S 结构，支持云计算技术架构。

投标方提供的软件应该基于国家局下发的业务中台进行开发，支持对业务中台服务调用。

投标方提供的软件必须是模块化设计，并且保证任何软件模块的维护和更新都不影响其它软件模块，软件具有容错能力。

投标方提供的软件应具有自身故障监视和诊断能力，即软件能及时发现故障并发出告警。

投标方提供的软件在不同时期软件版本应能向下兼容，软件版本易于升级，且在升级的过程中不影响业务的性能与运行。

投标方应承诺在供货时提供最新版本的软件，但该软件必须是经过测试正式推出，其可靠性、稳定性经过严格验证。

本项目运维期内，软件版本升级时，中标单位应承诺免费更新软件版本，并提供相应的新版本软件功能说明书及修改说明书。

投标方提供的应用软件要求具有较强的容错功能。

8.2应用软件性能要求

- 应用软件系统的各个软件功能模块应满足本文相关功能要求。应用软件必须能够切实满足系统监控管理的需求，并且适应今后的业务增长和变化，随时可以按功能需要进行修改和维护。

- 应用软件应采用通用软件开发平台进行开发，有很强的灵活性和扩展性，在今后开展新业务时可通过对参数等的简单更改迅速方便地实现，具有良好的适应能力。

- 应用软件应采用友好的图形化窗口的用户操作界面，可操作性强，而且操作界面应力求简洁、直观，具有全中文界面，有向导性功能，支持工作台化管理，有利于简化操作，并提高操作效率。在考虑简化用户的操作的同时，应允许操作人员必要时做一些人工干预。

- 应用软件应具备一套完备的数据管理系统和进程调度系统，以保证系统的安全可靠和整个系统的正常运转

- 应用软件还应采用参数驱动的设计思想，在应用软件中，凡是不能确定的因素，应做到参数化，以达到通过对参数的设置就可适应不同的情况及不同时期的应用要求，并具备多用户和多任务操作能力。

- 每个应用的功能由一个应用模块完成，应用模块之间应减少耦合度；应用模块与系统之间采用开放的应用接口（API）进行通信；开发人员可灵活开发新的应用模块，并可在不需对原有系统进行重新编译的前提下，动态加载到系统使用。

- 应用软件必须可制作打包安装盘（包），具有自动安装功能以及网络 远程安装功能。

- 应用软件要遵循易操作性、健壮性、实用性、高效性和安全性的原则。

- 灵活设计和详细规划系统操作权限，支持功能级、数据级权限控制，可按原子级业务、业务组件、业务流程分配系统操作权限；支持角色管理，个性化角色工作台展示业务组件、业务图表。

- 应用软件应具有完整、严谨的操作权限管理机制和日志记录，确保系统的安全性和业务的可稽核性；系统采用业务回退机制，加强业务的可逆性。

9.应用软件说明要求

- 投标方产品应支持当前主流X86服务器和主流操作系统（Linux），支持虚拟化，支持容器（docker），支持主流云服务等。

- 投标方产品应支持当前主流数据库、中间件及云数据库。并且支持国产数据库及中间件。

10.中标单位第三方软件技术要求

中标单位原则上须使用招标方所提供的第三方软件，如遇特殊情况，需使用其他第三方软件，在征得招标方同意后，由投标方自行解决。

11.中台部署服务要求

11.1中标单位项目管理要求

中标单位须提供本次工程建设的项目管理方案，本包投入技术人员不少于15人，包括项目人员名单（中标单位安排的项目人员必须固定，若有替换，必须与招标方协商，未经甲方同意，人员变动扣除项目1%/人，人员超过总人数10%，甲方有权终止项目。此外，中标单位所安排的开发和运维人员必须专职于本项目的开发）及角色分工、项目实施计划、项目变更管理方案以及项目风险管理方案等。投标方应承诺提供现场实施服务。基本要求如下：

(1)项目经理

具有5 年以上的信息化规划和建设管理经验，具有信息化总体规划能力，具备省级及以上医疗、医保或医药相关行业规划建设经验，对医疗、医保或医药领域信息化有深入理解，有良好的沟通能力、耐性和综合素质。

中标单位参与的项目经理负责对业务中台部署的项目管理工作。

(2)需求分析阶段

中标单位须与海南省医疗保障局等相关部门相关人员充分沟通，掌握本项目的需求。

要求：

中标单位参与人员数量，针对业务中台部署：总数不少于 10人。

中标单位至少需提交的文档：业务需求调研报告、应用系统需求分析规格说明书。

(3)系统设计研发阶段

要求：

中标单位参与人员数量，针对业务中台部署：总数不少于 10人。

中标单位至少需提交的文档：系统架构设计说明书，系统详细设计说明书，数据库设计说明书，各软件功能模块、流程、数据、接口模块的详细说明及内部测试报告。

(4)系统测试阶段

要求：

中标单位参与人员数量，针对业务中台部署：总数不少于10人。

中标单位至少需提交的文档：测试方案、测试过程文档、系统整体测试报告。

(5)系统实施阶段

要求：

中标单位驻场参与人员数量，针对业务中台部署：总数不少于10人。

中标单位至少需提交的文档：系统实施计划、过程文档、试运行报告。

(6)驻场服务

本项目实施期内须提供至少8名本项目专职长期驻场工程师，驻场工程师工作量不额外计费，驻场工程师具备本系统进行修改、调整能力，并按客户要求调整本系统（包括驻场工程师工作量内的新需求）。

人员要求：驻场负责人具有一定医保信息平台开发建设实践经验且具备5以上的政府相关领域信息化研发经验，具备省级及以上政府相关行业建设经验，对政府相关领域信息化有深入理解，有良好的沟通能力、 耐性和综合素质。

(7)系统优化服务

本项目运维期内至少每半年进行一次系统性数据梳理和整体优化，确保数据管理效率。

(8)保密内容

投标方需在投标文件中明确，本项目中数据（包含原始数据和衍生数据）全部为招标方所有，全部列入保密范围，投标方不得未经用户许可的情况下导出、分析以及移作他用。

(9)源代码和产权要求

投标方需在投标文件中明确，本项目中的全部源代码（不包含既有知识产权类和工具）和知识产权全部为招标方所有，中标单位需在合作期间及合作终止后 5 年内，在招标方提出要求的 3 天内无条件提供本项目源代码。

12.培训要求

(1)对项目相关其它中标单位人员的培训

与本项目有关联的其它系统中标单位，对其相关人员进行系统培训。

(2)对应用部门各级系统应用人员的培训

使之能够了解信息系统的建设思想、主要功能和操作规程，能够熟练应用这一系统辅助开展工作，并能结合实际工作需要提出各种改进意见。根据人员对系统的使用特点不同，对应用人员的培训分为两个层次：

(3)对领导培训的主要目的是使有关主管领导对系统有一定的了解，同时能够应用系统进行决策、指挥工作；

(4)对其他应用人员的培训，主要使他们在各业务环境下能够很好地利用系统完成相应的专业工作，提高工作效率，提高信息的准确性和全面性。

(5)系统运行维护人员的培训

运维人员培训主要包括以下几个方面：系统整体知识培训、业务系统培训等。通过培训使项目运维队伍能够充分了解本项目。

13.维护及技术支持要求

在质量保证期内，中标单位应提供灵活、多样的通信手段（包括但不限于场地、设备及人员、专用服务电话），提供7*24 小时的响应服务，保证在任何时候招标方人员都能及时找到中标单位的服务人员。如遇驻场人员无法解决的问题或招标方认为需要，中标单位的技术人员应在12 小时内赶到现场支持。

所供软件出现问题时，其响应时间不超过15 分钟，一般故障处理时间不大于2 小时；特殊情况下，故障修复时间不大于12小时。

中标单位应提供排除故障响应的具体流程。

中标单位应在项目方案中说明技术指导和技术支持的范围和程度，中标单位应提供技术服务流程，技术服务内容和价格清单，若质保期内与期外不同，则应分别列出。

14.技术文件要求

中标单位提供的书面技术资料必须能够满足确保系统正常运行所需的管理、运营、验收及维护的全套文件。中标单位提供的技术文件必须包括但不限于：

（1）系统说明文件

（2）技术手册（安装、操作、维护、故障排除、培训文档等）

（3）详细的工程日志

（4）系统完整文档

其中，（1）、（2）项必须在安装调测前提供，（3）必须在工程实施过程中随时提供，并在工程实施后1 个月内汇总移交。所有的文档必须包括书面和电子两种形式。（4）在工程完成初验后，厂家提供完整的技术文档。

请投标方在项目方案中列出提供的书面技术资料详细清单。

15.项目协作要求

中标单位须配合其它相关子系统中标单位。

16.项目验收标准与要求

16.1验收总体要求

本项目上线完成后，启动项目验收工作。项目验收标准：按照国家医疗保障局和海南省医疗保障局要求，协同其他业务系统，满足采购人提出的业务需求。如果项目未完成验收前，由于相关政策导致业务发生变化进行升级或调整，中标单位应按照最新政策和最新技术标准方案完成本项建设。

由海南省医疗保障局统一组织，招标人与相关人员组成验收小组完成验收。双方根据最终验收情况，编写最终验收报告。中标单位应完成项目验收资料的准备。

在服务过程中出现性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，由中标单位负责解决，招标人有拒绝验收的权利并保留索赔权利。

本项目的实施过程中将产生大量的技术及管理文档，中标单位应协助招标人，负责建立、维护、交接项目实施过程中产生的各类文档，确保项目文档的内容体现本项目的实施过程，并确保项目文档的完整性和准确性。

投标人按照要求提交全部文档，通过验收，视为本项工作完成。

（一）验收组织

项目验收分为初验和终验，都由招标方组织进行。

（二）初验流程

  - 招标方依据相关批复文件、招标采购文件、合同，对项目的工程、技术、财务和档案等进行验收，形成验收报告。

  - 项目初验后进入试运行，试运行期至少3 个月。

（三）终验流程

招标方组织成立验收组，负责开展终验的先期基础性工作，重点检查项目建设、设计、监理、施工、招标采购、档案资料、预（概）算执行和财务决算等情况，提出验收评价意见和建议。

（四）验收内容

- 审查项目的建设目标、规模、内容、质量及资金使用等情况。

- 审核项目形成的资产情况。

- 评价项目交付使用情况。

- 检查项目建设单位执行国家法律、法规情况。

（五）验收相关材料

中标单位须负责整理并提供以下验收材料，包括但不限于：项目实施方案、项目合同、项目建设总结、项目招标相关文档、项目建设相关文档、初步验收报告、软件测试报告、安全测评报告等。

17.软件集成要求

17.1系统功能描述

海南省医疗保障局医疗保障信息平台将建设5个核心业务区子系统和1个公共服务子系统。

17.2业务经办子系统

医保经办子系统是由医保基础业务、医疗救助、医保扶贫、异地就医管理、医疗服务价格管理、医保结算收费平台、医联体、报表管理、核心经办精准服务和基金财务与报表十个模块组成，对参保缴费、待遇结算、基金财务、异地就医、医联体等业务进行办理以及医疗救助、医保扶贫等方面进行管理。通过调用不同中心和其他子系统进行数据交换同步。相关数据通过海南省医保共享交换库将业务经办子系统数据上传至国家医保交换库，最终传给对应的国家医保子系统，实现数据汇聚和调用。

17.3应用支撑子系统

应用支撑子系统包括专家库模块、基础信息管理模块、医保行政管理和内部统一门户模块。专家库模块实现对各个领域各个专业专家的管理，专家可辅助医保局完成相应的专家服务，如项目评审、评标、技术支持等；基础信息管理模块对医疗保障的所有业务标准数据进行统一汇聚和更新管理；医保行政管理实现对医保行政进行管理，基础信息管理、组织机构管理、培训管理、问卷管理和绩效管理；内部统一门户为全省医保局相关管理人员、经办人员提供信息系统的统一登录入口、内部工作台和邮件服务，便于相关人员开展日常工作。

17.4支付方式子系统

支付方式管理子系统通过系统维护的方式，根据国家和海南省的标准将海南省医保支付方式维护到系统中，并支持国家对海南省支付方式数据的收集，支持建立各类支付方式的模型，从而实现支付方式的统一管理；同时为大数据应用、公共服务、运行监测提供数据支撑。

支付方式管理子系统是按照国家和海南省标准将海南省的医保支付方式维护到系统中，包括支付方式类型管理、支付方式参数管理、支付政策管理、支付结算标准管理、支付模型管理和DRGs管理6个模块。

17.5综合管控子系统

综合管控子系统通过对医务人员诊疗行为、参保人员就医情况、医疗费用结算数据以及药品进销存数据的监控分析，发现异常信息；通过临床规则库与系统的深度整合，从病种诊断分组、临床路径、合理用药等规则库的角度深度定义临床监控规则及智能化数据分析，检出疑点数据，利用信息手段控制过度医疗行为；通过药品入库出库数据，分析出药品在销售过程中可能存在的串换等疑点问题，切实减少医保基金的不合理支出，保障海南省医保基金的安全。对基金运行状况分析、趋势预测、基金审计、绩效考核，医疗机构的进销存情况进行实时监测，对监管过程中发现的违规的行为进行查处，加强医保基金预算管理，合理编制预决算，强化预算执行，提高基金使用效益。依据风险控制的方法，对药品与医用耗材招采等业务进行风险提醒，并对事前、事中、事后的经办过程建立风险控制指标和监督体系，防止经办人员在办理过程中出现流程、规则等方面的风险。同时，对经办的全过程进行分析，优化经办流程和规则。以医保数据资源为基础，聚集整合卫健委、医院等相关数据资源，以参保群体为服务主体，以大数据相关技术为手段，构建科学有效的健康管理服务体系，完善医疗保障制度体系、优化医疗保障管理服务水平。对业务监测、人员（参保人、医疗机构执业人员等）和机构（定点医疗机构、参保单位、药品、耗材生产/流通企业等）行为进行监管，对基金安全、公共服务、人员和机构信用、综合信息（气象、新闻、交通等）、工作进展等情况按场景实时展示并进行统计分析、排名、违规警示、处罚、风险预警及风险处置等。

17.6智慧决策子系统

智慧决策子系统分为宏观决策大数据应用和信用评价管理。宏观决策大数据应用通过汇聚内外部系统的数据和信息，提供宏观决策分析大数据能力，支持各级领导动态化掌握全省医保制度运行情况，提供政策实施效果评估、政策效果仿真模拟与中长期趋势预测功能，涵盖宏观经济决策分析、宏观环境因素分析、宏观政策决策分析、大数据精算分析等方面，形成数据分析产品，分场景展示，支持各级领导开展管理和决策工作。信用评价管理是针对参保单位、医保定点医疗机构及其行政管理人员、各类参保人员、药品生产和流通企业等建立全国统一的信用评价机制，对于违规、欺诈骗保及药品生产和流通企业租借证照、虚假交易、伪造记录、非法渠道购销药品、商业贿赂、价格欺诈、价格垄断以及伪造、虚开发票等违法违规行为发布到公共服务系统上，规范医疗保障资金的生态环境。

17.7公共服务子系统

公共服务子系统分为公共服务和药品和耗材招采两个模块，公共服务模块面向海南省参保人、参保单位和医药企业等，通过窗口、大厅、网上办事大厅、APP、自助服务一体机等服务渠道，提供参保、信息变更、信息查询、社会监督、信访服务等业务。海南省公共服务业务要求按照“公平、公正、公开”的原则，使全体公民既能公平，又可及地获得大致均等的基本公共服务，同时要求以标准化手段优化资源配置、规范服务流程、提升服务质量、明确权责关系、创新治理方式，确保基本公共服务覆盖全民、均等享有，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。药品和医用耗材招采模块为海南省医疗保障局提供药品和医用耗材招标采购信息的监测监管，特别是仿制药和短缺药，同时支撑各市县的药品和耗材的招标采购工作。通过药品和医用耗材招标采购系统，和国家系统进行对接，将数据进行上传，便于国家统一监管和监测，为国家决策提供相关依据，便于国家对市场作出调节。

18.集成要求与内容

18.1总体集成要求

（1）要求投标方承诺：根据招标方要求，统筹协调本项目内6个应用系统的各中标单位，组织中标单位协同培训，共享知识和实施能力。投标人须列出详细的实施能力共享计划和培训方案。

（2）要求投标方承诺：配置专业的项目集成团队，专职本项目集成工作，且在项目终验结束前提供驻场服务支撑，积极配合招标方及总集成商做好软件项目管理工作，确保最终项目集成质量。

（3）要求投标方承诺：投标方针对本项目相关计划及招标方要求，根据集成方案合理配置资源，保证本工程按期保质完成。

（4）要求投标方承诺：在项目终验结束之前配合完成本项目与省级部委和国家医保局之间的数据迁移及接口联调、数据交换等。

（5）要求投标方承诺：为保证项目集成质量，投标方所提供的集成团队必须为自有团队，不能外包或转包。

18.2集成服务内容

集成服务内容主要包括整体集成服务、集成规范制定、技术咨询服务和项目管理服务，具体如下：

整体集成服务，牵头制定总体架构，指导本项目6个业务系统及业务中台从启动阶段到终验结束的设计和建设实施工作，负责建设过程中的总体调度协调和技术把控，负责组织软件项目整体集成联调测试，负责统筹项目培训工作，负责配合招标方做好项目的总体验收工作。

中标单位应至少配备一个项目管理团队和一个技术支持团队来相互配合。项目管理团队应至少配备5名驻场人员，技术支持团队至少配备7人，其中，技术团队人员有2 人须提供数据库管理员主流认证证书。

（1）启动阶段

在招标方和各涉及项目中标单位的配合下，确定项目章程，规定项目的实施制度和工作机制，组织制定里程碑及项目计划、协调项目各方资源、以及项目建设的关键指标要求和质量要求以及整体集成服务实施进度计划，并组织相关宣贯培训。

（2）实施阶段

牵头制定总体架构，在初步设计方案基础之上，组织各中标单位共同梳理、设计符合应用子系统共同调用的应用支撑接口，组织制定业务总体实施和集成方案、各子系统对接的接口方案等。

实施准备阶段制定的总体实施和集成方案，指导、监督各涉及项目承建商按照相应要求组织实施；根据实施准备阶段制定的项目建设的关键指标要求和质量要求，监督、把控各涉及项目承建商的实施质量；根据实施准备阶段制定的整体集成服务实施进度计划，协调、监督各涉及项目承建商按照进度完成实施工作；组织、管理、协调各涉及项目承建商，及时发现技术风险问题并制定解决方案，组织相关方解决；落实各项目的团队成员信息和工作方式，并做好总体沟通管理及问题反馈机制；统筹协调各接口对接工作；组织各涉及项目之间的集成联调测试和工程整体集成联调测试，确保本项目达成总体建设目标和各项关键指标；结合各子系统培训内容，综合制订培训方案,在招标方要求的时间内完成相关培训工作。

（3）项目验收阶段

发现、协调并组织解决各涉及项目承建商之间的遗留问题，以及工程验收过程中遇到的其它问题，负责配合招标方做好各系统独立验收及项目总体验收工作。

（4）集成规范制定

包含但不限于：负责制定平台整体技术统筹、技术选型及各项技术规范、业务流程规范、相关规章制度等，明确各子系统使用的软件开发框架、开发语言、开发环境、运行库、中间件、控件、插件的类型和版本等，确定平台的运行及部署环境，建立本项目所建设内容的各项功能性模块的数据标准、性能指标、开发约定和子系统之间的接口要求等，防止各系统之间发生端口冲突、服务冲突等。

（5）启动阶段

在招标方和各涉及项目中标单位的配合下，牵头制定与医疗保障信息平台应用系统集成相关的标准规范，并组织相关宣贯培训。

- 实施阶段

根据启动阶段制定的各项集成规范标准，制定系统开发周期及子系统同步开发计划，调度、督促各项目组按开发计划完成开发，建立各中标单位之间的定期协调和临时沟通机制，协调、监督各涉及项目承建商按照总体规划进行建设，确保总体建设目标的达成。

- 项目验收阶段

发现、协调并组织解决各涉及项目承建商之间的遗留问题，以及工程验收过程中遇到的其它问题。

（8）技术咨询服务

提供总体架构制定、集成规范制定、重大变更评估、项目建设、运维等方面的技术咨询服务。组织承建商开发系统原型，验证各系统技术的可用性和可集成性。

（9）启动阶段

为招标方和各涉及项目承建商提供关于总体架构和相关技术标准的技术咨询服务，确保总体建设目标的达成。

- 实施阶段

分析评估实施过程中重大变更对于总体架构的影响，确保变更符合总体建设目标；对于项目建设过程中的关键技术问题提供咨询服务。

（11）项目验收阶段

为招标方和各涉及项目承建商提供项目验收过程出现的具体问题的技术咨询服务，确保系统验收后的稳定运行。

18.3项目管理服务

投标方需提供详细的项目管理方案，应配备1个独立的项目管理小组，提供项目团队人员安排、项目进度安排、项目关键点控制计划与方案、项目安全控制计划与方案、项目分工界面安排、协调施工、监理、软硬件厂商等，确保项目顺利实施。投标方负责在日常工作中整理各类维护手册以及在集成过程中生成的各类资料。

- 计划管理

1）负责编制应用系统建设总体实施方案、总体实施计划，明确工程任务分解和各项任务的实施目标、质量目标、实施计划和评审检查计划等。

2)在实施过程中，对制定的计划按照项目规范、制度进行统一控制、管理和调整。

(2)进度管理

1)配合招标方和监理进行进度管理，参与制定工程进度管理机制。

2)指导、监督并检查各应用系统承建商实施进展情况，并协调各方落实各项进度要求，解决进度问题。

3)收集各应用系统承建商的工作进展报告和工作计划，按照总体实施方案和总体实施计划要求，指导并检查各项工作进展情况，及时发现技术风险问题，提出整改意见和制定解决方案，并指导相关各应用系统承建商落实已批准的整改意见。

4）协助组织各应用系统承建商之间的沟通协调会。

5）编写进展报告，定期就工程进展情况向招标方通报，同时参加日常工作会议和专题工作会议并向招标方进行专题汇报。

6）协助招标方编制各类工程进展报告，通报进展情况。

（3）质量管理

1）配合招标方和监理进行质量管理，参与制定工程质量管理机制。

2）配合招标方和监理明确工程质量目标、质量标准，制定项目质量管理制度，明确项目质量管理工作流程及质量问题的发现、解决方法，明确质量管理工作方法和工具、管理内容，明确影响质量的控制节点以及如何检查、控制。质量管理内容包括但不限于：系统的响应能力管理、可用性管理、可靠性管理、可扩展性管理、健壮性管理、安全性管理、可修改性管理、可变性管理、易用性管理、可测试管理、功能性管理、互操作性管理等。

（4）配置管理

1）协同招标方和监理进行配置管理，制定工程配置管理机制。

2）对集成工作过程涉及的各项资源、工程过程文件、工程建设成果进行配置管理。过程文档性文件及其他非代码类文件：所采用的工具、管理制度、版本控制、过程及发布文件的管理等。包括但不限于数据、脚本、代码类资源：所采用的工具、管理制度、版本控制、过程代码（测试的、发布的）

（5）变更管理

1）协同招标方和监理进行变更管理，制定工程变更管理机制。

- 协助对变更进行评估，提出评估意见。

- 检查相关方变更调整情况，组织解决相关问题。

（6）风险问题管理

  - 协同招标方和监理进行风险问题管理，制定风险问题管理机制。

2）及时发现、协调并组织各承建商解决风险和问题。

（7）验收管理

1）验收组织

项目验收分为初验和终验，都由招标方组织进行。

2）初验流程

招标方依据相关批复文件、招标采购文件、合同对项目的工程、技术、财务和档案等组织专家进行验收，形成验收报告；投标方提供初验所需的详细设计、测试报告等材料。

项目初验后进入试运行，试运行期3个月。

3）终验流程

招标方组织成立验收组，负责开展竣工验收的先期基础性工作，重点检查项目建设、设计、监理、施工、招标采购、档案资料、预（概）算执行和财务决算等情况，提出验收评价意见和建议。

（8）验收内容

1）审查项目的建设目标、规模、内容、质量及资金使用等情况（终验阶段需单独编制提交云资源建设专项报告，涵盖云资源使用情况、服务目录表、应用部署等方面）。

2）审核项目形成的资产情况。

3）评价项目交付使用情况。

- 检查项目建设单位执行国家法律、法规情况。

（9）验收相关材料

投标方需负责整理并提供以下验收材料：项目实施方案、项目合同、项目建设总结、项目批复相关文档、项目招标相关文档、项目建设相关文档、初步验收报告、财务报告、软件测试报告、安全测评报告、竣工验收报告等，以及6个子系统和中台的相关验收材料。

（10）文档管理

根据总集要求完成文档管理、档案归档。根据招标方要求，组织工程总体推动相关的培训和会议；编写相关会议的通知、纪要、培训和汇报材料。完成招标方交办的有关工程总体推动的相关事项。应用系统集成服务工作完成后，集成商应提交集成服务实施总结报告，并根据验收要求对数据与信息互联互通情况进行说明，实现医疗保障信息平台各应用系统互联互通、信息共享共用，完成平台使用、维护、接口文档的统筹集成。

（11）协助合同管理

1）对各分包合同中的技术部分内容提出审核意见。

2）对各分包的合同进度款支付提出审核意见。

19.服务期限与地点要求

（1）服务期：合同签订之日至项目终验结束。

（2）服务地点为招标方指定地点。

（3）提供最少2名专业项目管理人员的驻场服务，以及最少8名专业技术支持人员的驻场服务，其中，技术团队人员有2人须提供数据库管理员主流认证证书，并预备各领域专家级技术人员在工作执行阶段进行技术支撑。

20.质保要求

（1）中标单位应提供项目竣工验收合格后1年的免费质量保证服务。

（2）质量保证期内投标方应提供7×24小时的技术支持。投标方应说明提供技术服务的方式以及出现故障后的处理流程、响应时间、解决时间。

21.验收要求

根据项目进展分初验和终验；验收标准以招标文件、投标文件、设计方案为依据，由招标方组织专家进行验收评审。验收所产生的费用均已包含在采购预算内。

22.其它要求

（1）中标方须按照招标方指定地点和要求，搭建应用系统测试环境，相关费用由中标方负责。

（2）投标方承诺：如投标单位在海南省无分公司或办事处，须承诺中标后在海南省注册分公司或办事处，办公地址须在海南省医疗保障局周边半径2公里范围内。

（3）当招标方有新需求，而本文又未包括或与本文不符时，则应符合招标方新需求；对于招标方尚未有标准的，而本文又未提及的部分，中标单位提出其标准，留待双方认可后执行。

（4）中标单位中标单位单位应确保其技术建议的可行性以及所提供服务和产品的完整性，若出现由于中标单位单位中标单位所提供的服务和产品不全面而导致系统功能无法实现或不能完全实现，由中标单位中标单位及时无偿补足，并负全部责任。

（5）投标方应答应真实、客观，如果发现应答与实际情况不符或系统初验后6个月仍达不到验收要求，则招标方有权取消合同、无条件收回已付合同款、并向投标方追加全部合同款额度的15%的罚款和全部合同款额度的银行同期商业贷款利息。

（6）投标方承诺承担驻场工程师就餐和相关差旅费用，并提供驻场工程师办公电脑、打印机等设备。

（7）投标方承诺本项目合作终止后1年内，无条件配合招标方进行数据迁移、数据字典提供、数据结构提供、对相关实现方式讲解。

（8）本项目建设内容、需求若有变化，与本文不符的，则按照招标方与投标方友好协商修订为准。

3包应用支撑和经办子系统

1.项目概述

1.1项目背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中三中全会精神和2019年全国“两会”精神，认真落实全国医疗保障工作会议座谈会精神，严格遵循《国家医疗保障局医疗保障信息化工作指导意见》及《医疗保障信息平台建设指南》，坚持“千方百计保基本、始终做到可持续、回应社会解民忧、敢于担当推改革”，以医保为龙头带动“三医联动”改革，以信息化建设为抓手推动医保覆盖与医保控费，积极融入医疗保障信息化全国“一盘棋”格局，为逐步构建起全国医保便捷可及“大服务”、规范高效“大经办”、智能精准“大治理”、融合共享“大协作”、在线可用“大数据”、安全可靠“大支撑”信息化支撑体系添枝加叶。

针对海南地区人口经济发展差异和老龄化严重的社会问题及农垦职工医疗保险基金缺口等历史遗留问题，本项目按照国家医保局标准全国统一、数据两级集中、平台分级部署、网络全面覆盖的医疗保障信息化建设要求，注重顶层设计、统一业务标准、打造基础平台、做好数据汇集、强化协同共享、增强网络安全。依托国家平台与海南省平台之间的协作联通，使用国家下达的中台服务，贯彻表层应用能用即用，国家系统中未设计的表层应用，采用国家统一的中台进行组装的整体思路，建设海南省统一的医疗保障信息平台，实现医保全省统筹统收统支“九统一”的重点工作任务，即： 统一行政管理和稽查执法，统一医保发展规划，统一医保基金收缴，统一医保待遇政策，统一医保支付范围，统一医保基金管理，统一医保经办规程，统一医保定点机构，统一医保信息系统。进一步完善医疗保障制度体系，提升医疗保障基金监管，强化医保支付、深化医药服务价格改革、优化医疗保障管理服务水平，探索常住外籍人员医疗保障办法。发挥信息化对医疗保障事业的支撑作用。解决群众反映强烈的突出问题，不断提高人民群众医疗保障获利感、幸福感和安全感，助力提高医改整体效能同时促进海南自由贸易试验区快速建设和实施健康中国战略。

2.项目建设原则

系统建设应该遵循以下原则：

（1）统筹规划，分步推进

为避免信息孤岛、重复建设等现象，海南省医疗保障局医疗保障信息平台建设工程需进行“自上而下”的顶层规划设计，进行合理有序布局；通过“统一领导、统一规划、统一部署、统一标准”的统筹指导建设，集约管理，节约投资。同时，遵循“自下而上”的项目操作原则，立足现行管理体制与制度建设，打好基础，确立方向，稳步推进，均衡发展，实现项目落地，并为下一步制度完善、管理提升留有空间。

（2）需求导向、务求实效

以医保各部门间信息共享与业务协同作为原始需求驱动，进行医保基础平台的规划建设。再以此为基础，逐步拓展数据资源与数据资源服务能力，进一步进行医保大数据分析挖掘等高级应用，完善与丰富贴近实战的大数据应用服务，从而形成良性循环，并尽快体现出阶段性效果。

（3）统一协同，资源共享

统一管理、统一规划，就必须有一套统一的标准规范作为基础支撑。标准与规范应向上符合国家的标准与规范，向下规范医保行业业务范围内大数据建设与应用。遵循统一的标准，各相关职能部门根据权限的不同，共享信息资源。同时，各级医保管理部门共同参与，既能保障数据同步，也有利于实现信息共享和协同工作，实现资源的集约化管理。

（4）整合共享，协作高效

突破区域、部门之间的界限和体制性障碍，充分整合基础设施资源和智能终端获取的信息资源，通过医疗保障信息平台建设推进跨部门、跨领域的信息化协同共享，增强医疗保障的效率和决策能力，同时有效满足公众信息需求，提升医保资源的利用效率。

（5）统一标准，开放接口

通过明确和开放医疗信息平台的接口与标准，为后期其他相关行业的数据接入提供标准接口，最大限度地实现医保与政府、职能部门、医院、企业、百姓的信息对接。

3.建设目标

建立全省统一的城镇职工和城乡居民医保业务经办标准，打造标准化、智能化、便捷化的业务经办体系，通过业务经办子系统规范全省医保业务经办机构的业务经办流程，汇聚各市县的医保业务数据和业务经办过程信息，实现城镇职工和城乡居民医保服务的均等化、规范化。

海南省医疗保障局医保信息平台业务经办和应用支撑子系统包含医保基础业务管理、医疗救助、医保扶贫、异地就医管理、医疗服务价格管理、医保结算收费平台、医联体、报表管理、基金财务与报表、核心经办精准服务、内部统一门户管理、基础信息管理、专家库、医保行政管理等模块。对参保缴费、待遇结算、基金财务、异地就医等业务进行办理以及医疗救助、医保扶贫等方面进行管理。通过调用不同中心和其他子系统进行数据交换同步。相关数据通过海南省医保共享交换库将业务经办子系统数据上传至国家医保交换库，最终传给对应的国家医保子系统，实现数据汇聚和调用。

4.系统定位

海南省医疗保障局医疗保障信息平台总体功能架构如下图所示：

本文涉及的业务经办子系统、应用支撑子系统作为医疗保障信息平台的组成部分。

5.技术架构要求

海南省医疗保障信息平台需要支撑1500余万用户的高并发访问和实时交易需求，并且需要考虑将来的医保改革的进一步深化的各项新需求，系统需要具备支撑高并发和实时交易的能力，同时能够灵活扩展，所以整个系统按照云化、分层架构设计。

所有业务应用系统都必须基于医疗保障应用框架（Healthcare Security Application Framework，简称：HSAF）开发。HSAF框架采用分布式云架构，封装核心云支撑服务适配接口，用于实现云产品解耦设计。HSAF适配层基于HSAF 的适配技术，将应用层依赖的分布式技术与具体厂商的分布式技术进行适配，实现应用层可以适配多家厂商的分布式技术。

（1）基础层：建设在云化基础设施上，以云虚拟机、多租户数据库、云存储、负载均衡及专有网络为底层，最大程度的利用了云计算横向扩展的能力；

（2）中间件层：作为应用的支撑平台，提供应用所需要的基础能力，其中包括分布式应用及管理能力，集成接入点能力，异步服务的能力，缓存的能力，分布式数据库的能力等，这些中间件提供的能力可以很好的支撑应用应对高并发和实时交易的场景；

（3）后端服务：在基础设施和中间件之上进行构建，使用了众多开源高效的组件如依赖注入和反向控制框架Spring，持久层框架MyBatis，以及加密、定时任务，日志等框架；

（4）前端服务：采用先进的前端技术H5、VUE等，并采用前后端分离的开发方式，将前端展示与后端服务进行解耦，为用户提供更好的体验；而前端和后端的协议，本项目兼容HTTP、RPC、WEBSERVICE等各种主流的通讯协议，为后续扩展做了很好的准备。

本项目周边的技术也采用了业界比较成熟的架构，代码版本管控工具可与代码构建框架构建和持续集成平台无缝衔接，达到快速开发、快速构建、快速集成的效果。整个服务平台也采用云计算的最佳实践与规范，充分利用到云计算的分布式能力，建设更稳定和高效的服务与应用。

6.业务经办子系统

6.1医保基础业务

医保业务基础子系统是国家医疗保障信息平台基础约束系统，要求对该系统在海南省进行部署实施和配置管理，统一建设建设该系统与其他系统接口服务。医保业务基础子系统基于业务中台需要满足实现海南省如下业务功能需求：

（1）部署实施国家医疗保障信息平台医保基础业务系统

功能包括参保缴费、待遇结算、定点医疗机构管理、定点医疗机构管理、定点医疗协议管理、特殊病种管理等内容。

（2）综合柜员制

综合柜员制是指由单一或多个员工的组合，通过临柜窗口为参保对象综合办理参保登记、申报缴费、关系转移、待遇报销等多种医保业务，并独立承担相应责任的一种经办组合方式。建立能够根据参保对象情况动态调整业务类型的窗口，实现经办窗口由单一功能向多功能的转变，前台柜员可综合办理各项业务，从而形成以参保对象为中心的柜台管理模式。功能包括业务统一受理、智能调度管理、电子档案集成等综合柜员制管理内容，实现海南省线下一门办。

（3）电子档案管理

通过医保信息共享文档，建设海南全省统一的电子档案系统，实现业务档案的一体化衔接，包括档案管理及专项档案管理等内容。

6.2医疗救助

为海南全省医疗救助业务提供统一的支撑，包括医疗救助管理、医疗救助标准管理、医疗救助基金管理和医疗救助分析内容。

6.3医保扶贫

建设统一医保扶贫管理内容，一方面实现与扶贫办、民政、残联等相关部门对扶贫对象身份的精准识别，做好医疗保障扶贫相关工作；另一方面建立与相关部门的信息共享机制，积极配合贫困人口建档立卡工作。

功能内容包括：

（1）建档立卡精准扶贫人员管理

（2）医疗保障扶贫待遇政策管理

（3）医疗保障扶贫待遇追加管理

（4）医保扶贫政策参数管理

（5）医保扶贫基金管理

（6）医保扶贫统计分析

6.4异地就医管理

异地就医管理系统是国家医疗保障信息平台强约束类系统，要求对该系统进行部署实施和配置管理，统一建设建设该系统与其他系统接口服务。异地就医管理系统基于业务中台需要满足实现海南省如下业务功能需求：

（1）异地就医备案管理

（2）异地联网结算管理

（3）异地就医基金拨付管理

（4）预付金管理

（5）月清算管理

（6）对账/冲正

（7）手工报销管理

（8）跨省异地就医医疗机构查询

（9）异地就医综合查询

（10）业务协同管理

（11）省际接口管理

6.5医疗服务价格管理

医疗服务价格管理系统是国家医疗保障信息平台强约束类系统，要求对该系统进行部署实施和配置管理，统一建设建设该系统与其他系统接口服务。医疗服务价格管理系统功能内容如下：

（1）价格项目动态调整

（2）动态调整价格标准

（3）工作流程管理

（4）监测监管

（5）统计分析

（6）价格信息管理

6.6医保结算收费平台

建设海南全省统一的医保结算收费平台，对海南省两定机构提供基本医疗保险、大病保险、医疗救助、医保扶贫、生育保险、补充保险、商业保险等一站式结算统一的结算接口服务，确保两定机构的结算平稳运行。

（1）接口服务管理

1）查询交易管理

2）业务交易管理

3）据上传交易管理

（2）两定机构接入授权管理

实现对两定机构的接入的申请管理、接口服务开放授权管理、服务日志调阅管理、交易对账服务管理。

6.7医联体

为海南省医疗保障局建设医联体相关业务的运行管理支撑内容，包括医保端和院端两部分：

（1）医保端包括医联体信息维护、医疗机构归属医联体、医联体认定管理、生成参保区月份台账、生成预算、记账等功能。

（2）院端包括医院医疗费用审核、医疗机构费用确认、管理资金月份台账、生成医联体内资金支付表。

6.8报表管理

建设海南省医疗保障局提供统一的报表管理系统，实现海南省医疗保障各项业务报表的统一管理、统一制定、统一报表服务输出、统一统计数据查询接口服务、统一的统计分析数据接口服务。

（1）统计报表

报表内容包括业务统计分析和报表、基础信息统计分析和报表、信用评价统计分析和报表、风险管理统计分析和报表、指标统计分析和报表、药品和医用耗材招采统计分析和报表、用户统计分析和报表、流量统计分析和报表、移动支付统计分析和报表、医保电子凭证统计分析和报表、基层服务统计分析和报表、处方外购服务统计分析和报表。

(2)报表中心

包括新增报表模板、变更报表模板、报表数据采集、数据合规性校验、新增外部资源、变更外部资源、新增数据源权限、变更数据源权限、 数据源权限配置、报表目录管理、报表生成管理（月报/季报/半年报/年报）、报表样式配置管理、报表审核管理、报表发布管理、报表打印管理、报表下载管理

(3)查询统计数据的统一接口服务

基于统计报表中心的全口径数据，对海南省医疗保障信息平台提供统一的数据查询和统计接口服务。

6.9核心经办精准服务

提供窗口地图指引、办理业务指引、材料自检提醒、医保政策解答、业务办理问题解答、辅助叫号、工作状态提醒、业务辅助受理，能够提高业务办理效率，提升民众业务办理体验。

为窗口人员、审批人员、财务人员、执法稽核人员、决策层、管理层工作助手、处室人员提供工作助手，提高各类人员业务办理效率，提升民众业务办理体验。

提供日工作安排提醒、关注内容更新提示、紧急工作提醒等精准服务。

6.10基金财务与报表

建设全省统一的医疗保障基金财务与报表管理内容，实现基金财务与报表的无缝衔接、基金财务一体化管理，包括成品软件和定制开发两部分。功能内容如下：

基金财务成品软件提供基金账务处理、基金报表管理、基金出纳管理、基金预决算管理等功能。

基金财务定制开发功能需求如下：

（1）银行账户管理

（2）基金征收管理

1)实征税务反馈

2)实征财务到账

3)查询管理

4)征收对账管理

5)缴费报表管理

6)收入管理

7)退征信息处理

（3）基金支付管理

1)支付对账管理

2)批量支付管理

3)零星报销管理

（4）财务档案管理

（5）基金报表管理

（6）业务信息处理

（7）医税业务处理

（8）医银业务管理

（9）财政信息处理

（10）医保基金管理

- 基金财务报表

7.应用支撑子系统

7.1内部统一门户

为海南省医疗保障局建设内部统一门户子系统，主要是为医疗保障信息平台提供统一登录入口、统一认证和授权、统一工作和沟通机制以及基本办公功能，同时在个人工作台提供各业务系统核心展示和交互界面功能，便于工作人员查看处理工作信息。实现国家局、海南省和地市医疗保障系统的一体化衔接，对各级医保局工作人员来说，登录一个门户，就能使用全部功能。

主要功能如下：

（1）单点登录

为医疗保障信息平台中各个子系统提供统一的用户登录服务。实现医疗保障局的各个子系统通过门户单点登录功能登录后，各子系统无需二次登录。保障医疗保障局平台内系统入口安全、凭证安全。

（2）AAA管理

为医疗保障平台提供统一的账号管理功能，为医疗保障平台提供统一的授权控制与管理功能。主要功能包括账户管理、统一身份认证、统一鉴权。

（3）邮件服务

用于海南省医疗保障局内部邮件处理工作，为工作人员提供信件、单据、资料等电子信息的发送、接收功能。系统自动对往来邮件进行归档和整理。工作人员也可对邮件进行删除、置顶、星标及分类等操作。

（4）消息服务

消息服务是系统和操作员，操作员与操作员之间重要的交互手段。将站内消息、短信、即时消息等发送给相应系统用户，系统用户可通过个人工作台查看消息内容。

（5）通讯录管理

通讯录管理功能为用户提供通讯录的查询、新增、修改、删除功能。并且为消息服务、文件服务、邮件服务需要指定接收人时提供通讯录查询接口，便于工作人员选择接收人列表。

（6）统一工作流程管理

统一工作流是一种业务办理流程的模板，功能由支撑平台工作流中心提供。管理人员通过制定工作流流程模板，定制业务流程。业务系统根据流程模板流转业务，生成待办项给每个人业务经办人员

（7）基本信息管理

基础信息管理是维护门户的基础信息。将经办机构，用户，权限等统一管理、统一授权。方便管理人员统一管理。

（8）个人工作台

个人工作台为用户提供直观的个人代办事项、邮件管理、文件收发、通知消息收发、通讯录管理、业务查询和监管等窗口，并可对各种业务场景的图表进行展示。

（9）CMS内容管理

CMS内容系统可为发布栏目内容，预设好固定的模板信息。在维护栏目内容的时候可以使用模板进行编辑，提高效率。维护栏目类别，在发布文章的时候可以将文章分类归类到对应的栏目中。栏目内容编辑是办公室人员通过系统编辑需要推送的文章，可以使用之前发布的模板进行使用模板编辑，也可以直接使用空白模板进行文章的编辑。

（10）资产管理

为各部门提供固定资产的管理功能，其中包括资产采购、资产预算、资产库存、资产使用、资产评估、资产财务和资产审核管理等。功能包括：

（11）项目或委托办事事项管理

用于发布委托办事事宜、研究课题项目、待起草的标准或政策等，研究人员、事业单位能够注册、申请账号，根据需要调整项目申报信息，并支持模板导入等功能。

（12）问题反馈平台

1)常见问题解答

页面展示几类常见问题，针对展示问题进行反馈。

2)其他问题反馈

对其他类型的问题进行反馈。实现对咨询产生的问题进行反馈。

（13）通告管理

1)系统更新通告

对系统更新进行通告。

2)政策发布通告

如有新政策发布进行通告。

3)其他类通告

对其他类（如：惩罚、奖励）进行通告。

（14）工作日历管理

1)工作日历维护

实现工作日历维护。

2)工作日历管理

实现工作日历管理。

7.2基础信息管理

基础信息管理系统是国家医疗保障信息平台强约束系统，本标段要求部署实施国家医保局基础信息管理系统，统一建设建设基础信息管理系统与其他系统接口服务。需要部署实施的基础信息管理系统功能包括：

（1）疾病编码诊断手术操作编码标准管理

（2）药品编码标准管理

（3）医疗服务项目编码标准管理

（4）耗材编码标准管理

（5）门慢门特病种目录管理

（6）病种结算目录管理

（7）日间手术、日间治疗病种目录管理

（8）医保结算清单数据标准管理

（9）定点医药机构和照护机构管理

（10）执业医师目录管理

（11）执业护士目录管理

（12）执业药师目录管理

（13）医保定点零售药店编码标准管理

（14）医保经办机构、经办人员管理

（15）长期护理保险失能评估标准管理

（16）参保人员信息管理

（17）参保单位信息管理

（18）人员身份属性管理

（19）身份认证管理

（20）专家库管理

（21）医疗救助目录管理

（22）待遇清单管理

7.3专家库

实现海南省医疗保障业务相关的专家服务、专家管理和评审标准管理。

7.4医保行政管理

主要功能包括基础信息管理、组织机构管理、培训管理调研问卷、绩效考核管理。

7.4.1数据治理

（1）数据迁移实施流程

按照国家医疗保障信息平台数据标准要求以及本项目建设系统要求，对现有我省人社、卫健委系统、民政中积累的大量医保历史业务数据进行整合，将全省的医保数据库迁移到新的医保局数据中心数据库，保证新系统的顺利切换运行。梳理各类业务数据，整理、整合关联数据，做到既相互独立，又相互联动。分析各类业务数据，修正、完善、补缺业务历史数据，提高数据质量。

（2）数据抽取

对各统筹区医保业务系统中的基础信息资源、医保业务信息资源进行分析，根据数据整合需求及数据映射规则，进行数据抽取。

（3）数据清洗

建立科学的数据清理流程，对全省医保系统的业务数据清洗和转换，提供可视化工具，对数据清洗的全过程进行监控。发现并纠正数据文件中可识别的错误，包括检查数据一致性，处理无效值和缺失值等。由于编码和标准规范不统一等问题，数据中可能存在一些无效值和缺失值，需要给予适当的处理。

（4）数据转换整合

对原系统数据字典整理和数据质量分析，对新系统数据字典整理，新旧系统数据差异分析，建立新旧系统数据之间的映射关系以及新旧系统数据整合。

（5）数据迁移

通过数据交换、服务接口方式实现统筹区医保数据按需、有序的汇集，从而支撑医疗保障业务运行，同时为信息共享作好资源保障。包括医保基础信息接收与同步、各统筹区医保数据迁移和横向部门数据获取归集。

8.软件安全要求

（1）中标单位须严格按照国家医疗保障局《医保信息系统安全开发规范》要求组织系统开发和实施，并符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239一2019）三级安全要求。

（2）中标单位所开发的系统须符合《信息系统密码应用基本要求》。

（3）系统上线前，应按照招标方要求进行源代码安全扫描，并对发现的漏洞进行修复。

（4）投标方应提供详细的安全设计方案并详细说明在应用安全和数据安全方面采取的安全的措施。

9.软件性能要求

根据不同业务处理类型，软件性能要满足相应的交易响应时间要求。交易响应时间指完成目标系统中的交互或批量业务处理所需的响应时间。根据业务处理类型的不同，可以把交易划分为三类：交互类业务、查询类业务和大数据量批处理类业务，分别给出响应时间要求的参考值，包括峰值响应时间、平均响应时间。

（1）交互类业务

交互类业务是指平时工作中在系统中进行的业务处理，如录入、修改或删除一条记录、发布一条信息等操作。

- 平均响应时间：1 秒

- 峰值响应时间：3 秒

批量前台经办业务数据导入（按一次2000条评估）

- 平均响应时间：3秒

- 峰值响应时间：5 秒

（2）查询类业务

查询业务由于受到查询的复杂程度、查询的数据量大小等因素的影响，需要根据具体情况而定，在此给出一个参考范围。

- 简单查询平均响应时间：1 秒

- 复杂查询平均响应时间：3 秒

- 视频播放平均响应时间：3 秒

（3）交易接口服务（数据交换）

- 单条记录交易接口平均响应时间：1 秒

- 多条记录（100条）交易接口平均响应时间：3 秒

（4）大数据量、批处理业务

批量交易指一次完成多笔业务处理的交易，如批量扣缴等。由于批量交易的数据量不确定，需要根据具体的情况确定响应时间，如会计核算等业务处理。该类业务具有处理复杂、操作数据量大、处理时间长的特点，具体的响应时间视提交数据量、业务处理量而定。

10.软件技术要求

10.1总体技术要求

产品应该是企业级的解决方案，支持可分布的、可伸缩的体系结构。支持部署在主流的操作系统（Linux）和硬件平台上，支持B/S 结构，支持云计算技术架构。

投标方提供的软件必须是模块化设计，并且保证任何软件模块的维护和更新都不影响其它软件模块，软件具有容错能力。

投标方提供的软件应具有自身故障监视和诊断能力，即软件能及时发现故障并发出告警。

投标方提供的软件在不同时期软件版本应能向下兼容，软件版本易于升级，且在升级的过程中不影响业务的性能与运行。

投标方应承诺在供货时提供最新版本的软件，但该软件必须是经过测试正式推出，其可靠性、稳定性经过严格验证。

本项目运维期内，软件版本升级时，中标单位应承诺免费更新软件版本，并提供相应的新版本软件功能说明书及修改说明书。

投标方提供的应用软件要求具有较强的容错功能。

10.2应用软件性能要求

（1）应用软件系统的各个软件功能模块应满足本文相关功能要求。应用软件必须能够切实满足系统监控管理的需求，并且适应今后的业务增长和变化，随时可以按功能需要进行修改和维护。

（2）应用软件应采用通用软件开发平台进行开发，有很强的灵活性和扩展性，在今后开展新业务时可通过对参数等的简单更改迅速方便地实现，具有良好的适应能力。

应用软件应采用友好的图形化窗口的用户操作界面，可操作性强，而且操作界面应力求简洁、直观，具有全中文界面，有向导性功能，支持工作台化管理，有利于简化操作，并提高操作效率。在考虑简化用户的操作的同时，应允许操作人员必要时做一些人工干预。

（3）应用软件应具备一套完备的数据管理系统和进程调度系统，以保证系统的安全可靠和整个系统的正常运转。

（4）应用软件还应采用参数驱动的设计思想，在应用软件中，凡是不能确定的因素，应做到参数化，以达到通过对参数的设置就可适应不同的情况及不同时期的应用要求，并具备多用户和多任务操作能力。

（5）每个应用的功能由一个应用模块完成，应用模块之间应减少耦合度；应用模块与系统之间采用开放的应用接口（API）进行通信；开发人员可灵活开发新的应用模块，并可在不需对原有系统进行重新编译的前提下，动态加载到系统使用。

（6）应用软件必须可制作打包安装盘（包），具有自动安装功能以及网络远程安装功能。

（7）应用软件要遵循易操作性、健壮性、实用性、高效性和安全性的原则。

（8）灵活设计和详细规划系统操作权限，支持功能级、数据级权限控制，可按原子级业务、业务组件、业务流程分配系统操作权限；支持角色管理，个性化角色工作台展示业务组件、业务图表。

（9）应用软件应具有完整、严谨的操作权限管理机制和日志记录，确保系统的安全性和业务的可稽核性；系统采用业务回退机制，加强业务的可逆性。

10.3应用软件说明要求

投标方产品应支持当前主流X86服务器和主流操作系统（Linux），支持虚拟化，支持主流云服务等。

投标方产品应支持当前主流数据库、中间件及云数据库。

10.4中标单位第三方软件技术要求

中标单位原则上须使用招标方所提供的第三方软件，如遇特殊情况，需使用其他第三方软件，在征得招标方同意后，由中标单位自行解决。

11.服务要求

11.1集成要求

中标单位应配合软件集成商进行与其他应用系统的集成工作，包括相关软件部署，系统软件上线运行以及与其他系统的互联等。

11.2中标单位项目管理要求

中标单位需提供本次工程建设的项目管理方案，本包投入技术人员不少于30人，包括项目人员名单及角色分工、项目实施计划、项目变更管理方案以及项目风险管理方案等。中标单位应承诺提供现场实施服务。

基本要求如下：

(1)项目经理

具有5年以上的信息化规划和建设管理经验，具有信息化总体规划能力，具备省级及以上医疗、医保或医药相关行业规划建设经验，对医疗、医保或医药领域信息化有深入理解，有良好的沟通能力、耐性和综合素质。

中标单位参与的项目经理负责对业务经办子系统、应用支撑子系统和数据治理的项目管理工作。

（2）需求分析阶段

中标单位需与海南省医疗保障局等相关部门相关人员充分沟通，掌握本项目的需求。

中标单位参与人员数量，针对业务经办子系统、应用支撑子系统工作，总数不少于10人。

中标单位至少需提交的文档：业务需求调研报告、应用系统需求分析规格说明书。

（3）系统设计研发阶段

中标单位参与人员数量，针对业务经办子系统、应用支撑子系统工作，总数不少于30人。

中标单位至少需提交的文档：系统架构设计说明书，系统详细设计说明书，数据库设计说明书，各软件功能模块、流程、数据、接口模块的详细说明及内部测试报告。

（4）系统测试阶段

中标单位参与人员数量，针对业务经办子系统、应用支撑子系统工作，总数不少于10人。

中标单位至少需提交的文档：测试方案、测试过程文档、系统整体测试报告。

（5）系统实施阶段

中标单位驻场参与人员数量，针对业务经办子系统、应用支撑子系统工作，总数不少于20人。

中标单位至少需提交的文档：系统实施计划、过程文档、试运行报告。

（6）数据治理

中标单位参与人员数量，总数不少于15人。

中标单位至少需提交的文档：数据清洗、转换、迁移总体方案、历史数据情况调研报告、软硬件环境需求、数据迁移脚本、数据迁移应急方案、数据质量验证报告等。

（7）驻场服务

本项目运维期内需提供至少20名本项目专职长期驻场工程师，驻场工程师工作量不额外计费，驻场工程师具备本系统进行修改、调整能力，并按客户要求调整本系统（包括驻场工程师工作量内的新需求）。

人员要求：驻场负责人具有一定医保信息平台开发建设实践经验且具备5以上的政府相关领域信息化研发经验，具备省级及以上政府相关行业建设经验，对政府相关领域信息化有深入理解，有良好的沟通能力、 耐性和综合素质。

（8）系统优化服务

本项目运维期内至少每半年进行一次系统性数据梳理和整体优化，确保数据管理效率。

（9）保密内容

投标方需在投标文件中明确，本项目中数据（包含原始数据和衍生数据）全部为招标方所有，全部列入保密范围，投标方不得未经用户许可的情况下导出、分析以及移作他用。投标方中标后需签订《保密承诺协议书》。

（10）源代码和产权要求

投标方需在投标文件中明确，本项目中的全部源代码（不包含既有知识产权类和工具）和知识产权全部为招标方所有，中标单位需在合作期间及合作终止后 5 年内，在招标方提出要求的 3 天内无条件提供本项目源代码。

12.培训要求

（1）对系统建设人员的培训

系统建设人员不仅要对相关的技术有深入的研究，还要对项目运行涉及的具 体业务有充分的理解。因此，应加强对系统建设人员这两方面的培训，以保证系 统建设符合实际业务需要。

（2）对应用部门各级系统应用人员的培训

使之能够了解信息系统的建设思想、主要功能和操作规程，能够熟练应用这一系统辅助开展工作，并能结合实际工作需要提出各种改进意见。根据人员对系统的使用特点不同，对应用人员的培训分为两个层次：

对领导培训的主要目的是使有关主管领导对系统有一定的了解，同时能够应用系统进行决策、指挥工作；

对其他应用人员的培训，主要使他们在各业务环境下能够很好地利用系统完成相应的专业工作，提高工作效率，提高信息的准确性和全面性。

（3）系统运行维护人员的培训

运维人员培训主要包括以下几个方面：系统整体知识培训、业务系统培训等。通过培训使项目运维队伍能够充分了解本项目。

13.维护及技术支持要求

（1）针对所有软件，中标单位应提供项目终验合格后2年的免费运维服务。

（2）在软件维保期内，中标单位应提供灵活、多样的通信手段（包括但不限于场地、设备及人员、专用服务电话），提供7*24 小时的响应服务，保证在任何时候招标方人员都能及时找到中标单位的服务人员。如遇驻场人员无法解决的问题或招标方认为需要，中标单位的技术人员应在12 小时内赶到现场支持。

（3）所供软件出现问题时，其响应时间不超过15 分钟，一般故障处理时间不大于2 小时；特殊情况下，故障修复时间不大于12小时。

（4）中标单位应提供排除故障响应的具体流程。

（5）中标单位应在项目方案中说明技术指导和技术支持的范围和程度，中标单位应提供技术服务流程，技术服务内容和价格清单，若维保期内与期外不同，则应分别列出。

14.技术文件要求

中标单位提供的书面技术资料必须能够满足确保系统正常运行所需的管理、运营、验收及维护的全套文件。中标单位提供的技术文件必须包括但不限于：

（1）系统说明文件

（2）技术手册（安装、操作、维护、故障排除、培训文档等）

（3）详细的工程日志

（4）系统完整文档

其中，（1）、（2）项必须在安装调测前提供，（3）项必须在工程实施过程中随时提供，并在工程实施后1 个月内汇总移交。所有的文档必须包括书面和电子两种形式。（4）项在工程完成初验后，厂家提供完整的技术文档。

请投标方在项目方案中列出提供的书面技术资料详细清单。

15.项目计划要求

服务期限：签订合同之日起至2021年6底前完成系统初验，进入试运行，试运行期至少3个月，2021年底前完成系统终验。

请投标方提出具体实施方案（开发内容细目、项目进度等），保证本工程按期完成。

在工程实施全过程中，招标方有对工程质量进行监督控制的职责和权利，承建商应按照项目管理要求进行严格的质量控制，并制定详细合理的沟通计划，至少包括周报、月报和项目例会，应确保双方能及时了解所需的信息。

16.项目验收标准与要求

16.1验收总体要求

由海南省医疗保障局统一组织，招标人与相关人员组成验收小组完成验收。双方根据最终验收情况，编写最终验收报告。中标单位应完成项目验收资料的准备。

在服务过程中出现性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，由中标单位负责解决，招标人有拒绝验收的权利并保留索赔权利。

本项目的实施过程中将产生大量的技术及管理文档，中标单位应协助招标人，负责建立、维护、交接项目实施过程中产生的各类文档，确保项目文档的内容体现本项目的实施过程，并确保项目文档的完整性和准确性。

中标单位按照要求提交全部文档，通过验收，视为本项工作完成。

（1）验收组织

项目验收分为初验和终验，都由招标方组织进行。

（2）初验流程

招标方依据相关批复文件、招标采购文件、合同，对项目的工程、技术、财务和档案等进行验收，形成验收报告。

项目初验后进入试运行，试运行期3 个月。

（3）终验流程

招标方组织成立验收组，负责开展终验的先期基础性工作，重点检查项目建设、设计、监理、施工、招标采购、档案资料、预（概）算执行和财务决算等情况，提出验收评价意见和建议。

（4）验收内容

审查项目的建设目标、规模、内容、质量及资金使用等情况。

审核项目形成的资产情况。

评价项目交付使用情况。

检查项目建设单位执行国家法律、法规情况。

（5）验收相关材料

中标单位须负责整理并提供以下验收材料，包括但不限于：项目实施方案、项目合同、项目建设总结、项目招标相关文档、项目建设相关文档、初步验收报告、软件测试报告、安全测评报告等。

17.其它要求

- 投标方承诺：如投标单位在海南省无分公司或办事处，须承诺中标后在海南省注册分公司或办事处，办公地址须在海南省医疗保障局周边半径2公里范围内。

- 当招标方有新需求，而本文又未包括或与本文不符时，则应符合招标方新需求；对于招标方尚未有标准的，而本文又未提及的部分，中标单位中标单位提出其标准，留待双方认可后执行。

- 中标单位中标单位应确保其技术建议的可行性以及所提供服务和产品的完整性，若出现由于中标单位中标单位所提供的服务和产品不全面而导致系统功能无法实现或不能完全实现，由中标单位中标单位及时无偿补足，并负全部责任。

- 投标方应答应真实、客观，如果发现应答与实际情况不符或系统初验后6个月仍达不到验收要求，则招标方有权取消合同、无条件收回已付合同款、并向投标方追加全部合同款额度的15%的罚款和全部合同款额度的银行同期商业贷款利息。

- 投标方承诺承担驻场工程师就餐和相关差旅费用，并提供驻场工程师办公电脑、打印机等设备。

- 投标方承诺本项目合作终止后1年内，无条件配合招标方进行数据迁移、数据字典提供、数据结构提供、对相关实现方式讲解。

- 本项目建设内容、需求若有变化，与本文不符的，则按照招标方与投标方友好协商修订为准。

4包医疗保障综合管控系统-

1.建设背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，认真贯彻落实习近平总书记对医疗保障工作的重要指示精神和全国医疗保障工作会议精神，以政治建设为引领、以自身建设为基础、以改革创新为动力，坚持保基本、兜底线、建机制、强监管，聚焦基金安全，推进“三医联动”改革，切实解决群众反映强烈的突出问题，不断提高人民群众的获得感、幸福感和安全感，努力开创全省医疗保障工作新局面。以国家医疗保障局《关于医疗保障信息化工作的指导意见》为指导，以《医疗保障信息平台建设指南》为依据，以建设全国统一、高效、兼容、便捷、安全的医疗保障信息系统为起点，构建海南省大集中的医疗保障信息平台，实现设备大集中、数据大集中、应用系统大集中，面对全省各族人民在医疗保障领域日益增长的美好生活需要与当前医疗保障管理机制、服务能力、决策水平和监督手段不平衡不充分的发展之间的矛盾，构建更加公平、更加可持续的医疗保障体系。

医保是关系到人民群众切身利益的大事，海南省医疗保障局成立以来非常重视医疗保障基金安全工作，在国家和省委省政府指导下对骗保行为加大打击力度，完善举报制度，规范线索查办。通过信息技术提升医保基金监管能力，通过大数据分析及时发现骗保线索，确保医保基金安全。按照国家国家医疗保障局《关于开展医保基金监管“两试点一示范”工作通知》要求，积极推进全省医保综合监管工作。医保综合管控系统的建设目标是以国家统一标准为依据，协同建设，增量扩建，调用国家系统服务。利用医保政策、医学知识和数据分析模型对全省医疗行为全过程进行智能监管。

2.建设目标

医保综合管控系统以国家局下发的基础版本为基础，在国家局基础版本功能上扩展建设功能、配套功能和本地生产库，根据医疗保险基金安全管理要求、业务管理与服务的需求，采用现代化信息技术手段，以数据为依据，根据各种支付特点和重点为目标对医保费用进行审核监管，从而有效应对医疗保险反欺诈工作。

3.建设原则

本项目建设将遵循《地方医疗保障信息平台建设指南》的要求，结合实际业务的需要，充分利用信息化技术，对本项目进行全方面的设计。系统建设应该遵循以下原则：

（1）遵循标准、规范建设

本项目的标准和规范包括项目管理的标准规范和项目建设中涉及到的数据标准和校验规则等规范。

项目管理中，为保证整个项目建设的规范性和可管理性，本项目将建设一套标准的实施过程及运维期间的规范化管理体系，指导建设和运维中应严格按照相关标准规范组织建设实施，尤其是针对应用系统设计，将统一遵循应用开发与集成的规范，保证本项目应用建设的规范性和可集成性。

数据标准和校验规则的制定，需要在参照相关标准、制度和规范文件要求的基础上，进行科学的分析和建立。本标准和规范一定要保证设计的科学和理性和扩充性。

（2）应用先进、系统稳定

随着监管手段的不断创新，对医保监控业务信息化也会不断提出更多、更高的要求，对实时业务数据的采集、处理、存储和传输，以及多样性的数据服务会提出挑战。因此，在系统整体架构和应用功能的设计上，充分结合本项目所涉及的业务（数据）特点和数据量级，采用先进的数据传输、处理、存储技术和在平台可扩展性方面的设计来满足平台每年8%的业务增长量要求，采用先进技术路线，确保系统在未来5年不会因技术原因而进行更新换代或有较大幅的的调整。

同时，由于系统要保证不间断的稳定运行，需具备高度稳定性的技术手段和工具来保障,系统需支持7*24小时的正常运行及服务接口。

系统需具备较强的容错能力和良好的恢复能力，当发生意外情况时，监控进程可以自主地对系统进行恢复。

系统需具有动态负载均衡能力，完全支持硬件系统性能升级与数量扩充，通过增加服务器、利用服务器集群间的负载均衡，可持续满足并发访问用户数的增长。

（3）架构先进、保证扩展

系统需保持足够多的易于扩展性，能够支持业务未来的可持续发展需求。设计的基本思路是，在尽量减少程序变动的前提下更方便地进行扩展，在扩展的同时又不影响已有功能的正常使用，对此，在系统技术架构上要考虑采用方便扩展的技术框架，随需而变。

（4）安全保障、适度开放

充分考虑信息安全对系统的重要性，建立可靠的安全保障体系，对非法侵入、非法攻击和网络计算机病毒应具有很强的防范能力。数据传输、数据查询和数据更新等操作须经过严格的身份认证，并有相应的技术手段对数据安全和操作安全加以保护。

（5）高效管理、运维保障

本项目方案在提供基本的系统应用功能实现方式外，在测试、实施、培训、运维等过程，提出了系统性的、经过多个大型项目验证的管理体系，尤其针对项目发生的变更，有明确的流程和人员负责，保障了项目按进度顺利实施和确保客户放心使用。

4.技术架构要求

根据国家医疗保障局医疗保障信息平台规划建设要求，海南省医疗保障信息平台采用国家医疗保障局医疗保障信息平台统一的技术架构。

总体技术架构采用分布式云架构，在基础设施层上，结合云平台，提供分布式服务支撑。通过业务中台构建业务中心，开展交易型应用；通过数据中台实现数据汇聚、数据治理等，开展大数据应用。基于统一的技术框架建设医保智能监管。

（1）应用系统：所有业务应用系统都必须基于医疗保障应用框架（HealthcareSecurity Application Framework，简称：HSAF）开发。

HSAF 框架：采用分布式云架构，封装核心云支撑服务适配接口，用于实现云产品解耦设计。

（2）适配层：基于HSAF 的适配技术，将应用层依赖的分布式技术与具体厂商的分布式技术进行适配，实现应用层可以适配多家厂商的分布式技术。

（3）云支撑服务层：基于云基础设施，为应用层提供通用的技术支撑服务，包括分布式服务、分布式缓存、分布式数据访问、分布式日志服务、非结构化存储和消息队列等。

（4）云基础设施层：采用云架构，在物理设备基础上，实现计算资源、存储资源、网络资源的动态管理和资源调配。

5.医保综合管控系统功能要求

5.1医疗保障智能监管

- 知识库管理

知识库参照的上位标准以国家标准优先，其次地方标准和行业标准。

知识库提供监控规则库需要的知识数据，监控规则库负责将医学知识库的中知识数据转换成规则引擎可执行的数据用来对就诊结算数据进行筛查。知识库管理主要包含医保管理类知识库、临床诊断知识库、药品知识库、诊疗项目知识库、临床路径知识库、知识调取、本地知识上报等各类知识的管理。

提供疾病资料库疾病名称、来源说明、临床表现、相关检查、诊断标准及并发症等知识的维护，同时提供所有知识库数据分类统计。

- 规则引擎管理

用于对医保智能规则引擎工具的管理，实现监管规则的配置、调度，包括规则引擎管理和监控规则引擎管理。其中监控规则引擎涵盖智能视频引擎、大数据引擎、场景规则引擎、风险引擎、生物识别引擎等。

- 资源库管理管理

针对综合监管所需各类资源提供统一的整理、清洗、存储和查询，包括视频资源库、图像资源库、生物特征库、监控记录库、异常预警库、黑名单库等。

- 事前提醒

根据智能监管规则，实现对医疗行为和就医资格的事前提醒，防患医保违规行为发生以及对重复、分解和扩大收费智能提醒。

- 事中控制

根据智能监管规则，实现对诊疗行为的事中控制，提醒监管人员及时对违规行为进行处理，提供诊疗行为监管和远程查房管理功能。

- 事后审核

通过对比分析医保结算数据，实现对医保违规行为的智能审核，对医疗行为进行监管。包括但不限于智能审核、医疗项目审核、扣款申诉管理和场景监控管理等功能。

- 药品进销存管理

通过对定点医药机构药品基础信息、中心商品名药品、销售数量、销售价格、违规刷卡、大量销售、大额销售、大单价销售、入库情况、出库情况等关键性指标进行分析比对，发现违规疑点。

- 经办人员监管

针对经办人员业务经办工作、服务行为、组织规模进行智能监管，防范经办风险，提升经办满意度。

- 工作人员监管

针对工作人员职能工作、工作行为、权责行使进行智能监管，防范工作风险，提升工作满意度。

（10）经办机构监管

针对经办机构职能工作、服务、组织和政策落实进行智能监管，防范机构经办风险，提升经办机构整体满意度。

- 省医保局部门监管

针对省医保局各部门智能工作、工作情况进行智能监管，规范各部门工作。

- 参保登记监管

针对参保登记业务经办过程进行智能监管，及时发现参保经办业务异常，包括职工参保登记监管（违规办理）、居民参保登记监管（违规办理）、职工异动监管（违规办理关系转移接续）、居民异动监管（违规办理迁入迁出）、灵活就业人员参保登记监管、职工调入调出监管、居民迁入迁出监管、家庭户迁入迁出监管、民政医疗救助对象参保登记监管、建档立卡扶贫对象参保登记监管等功能。

- 参保缴费监管

针对参保缴费业务经办过程进行智能监管，及时发现参保缴费经办业务异常，包括职工缴费监管（篡改缴费数据）、居民缴费监管（篡改缴费数据）、灵活就业人员缴费监管、特殊缴费监管等功能。

- 个人待遇监管

针对个人享受的医保待遇进行智能监管，及时发现个人待遇异常，包括个人待遇计算监管、个人待遇资格监管（违规办理医保待遇、丧失资格继续领取）、个人待遇支付监管（违规支付医保费用）、生育待遇监管、个人账户监管（套刷套现）、一站式结算监管等功能。

- 异地就医监管

针对跨省异地就医备案进行智能监管。

（16）定点医疗机构监管

针对定点医疗机构进行智能监管。

（17）生产流通企业监管

针对药品生产企业和流通企业进行智能监管。

（18）参保单位监管

针对参保单位参保缴费进行智能监管，及时发现单位缴费异常，包括单位参保登记监管、单位参保缴费监管、单位合并/分户/注销监管、单位异动监管等功能。

（19）商业保险公司监管

针对商业保险服务和理赔进行智能监管。

（20）经办监管

针对经办过程进行智能监管，及时发现经办异常，包括参保缴费业务监管、待遇监管、个人待遇支付监管、医保结算监管、手工报销监管、异地就医监管、定点协议监管、医疗救助监管、关系转移接续监管、综合柜员制监管等功能。

- 基金安全监管

针对基金征缴、支出、预决算进行智能监管，确保基金运行安全，包括统一征缴监管、财务预决算监管、基金财务收支监管、基金审计监管、基金绩效评估/处置监管、基金运行监管、医保专项基金使用情况监管等功能。

- 药品和医用耗材招采监管

针对药品和医用耗材招采过程进行智能监管，及时药品和医用耗材招采异常，包括招标采购监管、交易结算监管、生产/配送监管、药品和耗材追溯、合同履约监管、短缺药品保供稳价监管等功能。

- 制度政策制定监管

针对制度政策制定进行智能监管。

- 工作任务监管

针对工作任务进行智能监管。

（25）资产监管

针对资产数据进行智能监管。

（26）筹资监管

针对筹资信息进行智能监管。

（27）险种监管

针对险种信息进行智能监管。

（28）医疗服务价格调整监管

针对医疗服务价格调整进行智能监管。

- 支付结算方式监管

针对支付结算方式进行智能监管。

（30）医药价格监管

针对医药价格进行智能监管。

（31）准入监管

针对医保目录、病种目录、采购目录、定点医疗机构、医疗服务价格项目、商业保险公司、医保医师等准入资格进行智能监管。

- 待遇清单执行监管

针对待遇清单执行进行智能监管，包括待遇清单目录监管、待遇清单动态调整监管、待遇清单执行跟踪监管等功能。

- 执法监管

针对执法过程合规进行智能监管，包括执法过程监管、执法证据监管、稽核过程监管等功能。

- 稽核监管

实现对稽核业务的管理，包括身份稽核、稽核记录、稽核范围管理、服务类别稽核、稽核工作管理等功能。

- 调查管理

实现对执法调查业务的管理，包括执法检查、证据链管理、调查记录管理、调查方案管理、现场检查等功能。

- 审核监管处罚管理

实现审核监管处罚业务过程的管理，包括违规处罚规则匹配、违规处罚告知、违规处罚执行、审核扣费等功能。

（37）投诉举报管理

实现投诉举报业务过程的管理，包括线下投诉举报管理、投诉举报证据备案、投诉举报信息审核、投诉举报处理、投诉举报结果反馈等功能。

（38）监管检查管理

实现监管检查业务过程的管理，包括监管线索管理、监督检查计划制定、双随机任务分派、现场监督检查、监督检查处罚、检查结果公布、行政执法文书模板等功能。

（39）案件管理

针对监督过程中发现重大违规违法行为进行标准化案件管理，包括案件移交管理和案件移送管理功能。

（40）统计分析管理

提供省及各市县基金收支情况统计分析、全省医疗机构基金支出情况统计（医疗总费用、次均费用、人次人数比、等）、远程查房数据统计（通过医院分组、采集人次、完成人次、通过人次、完成率、在床率对远程查房采集信息进行统计分析）、智能监控数据分析（包括实时监控数据、视频分析预警数据、风险监控数据、实名就医数据、实人住院数据、次均住院费用、床日费用、检查费用、药费占比医用耗材占比等）、省医保局审核情况统计、医疗机构药品项目耗材费用分析、费用发展趋势分析、人次发展趋势分析、特病门诊人次及费用统计、疑点阳性率及扣款趋势分析、稽核案件趋势分析、医疗费用情况分析、就医发展趋势分析、医疗费用综合查询、医院基本信息如医院等级、科室及医师信息、开放床位、药品及耗材进销存数据等、复合规则疑点统计等，并以图表的方式进行直观展示，包括柱状图、曲线图、饼图、雷达图等。

5.2基金运行及审计监管

（1）基金运行监管

基于医保基金运行数据和外部数据，从而及时了解医保基金运行状态，包括基金总体运行分析、基金状况详细分析、基金运行风险预警、基金专户设立管理情况、基金运行预测分析、基金退款核销转移管理、基金运营管理情况、基金预决算辅助支持等功能。

（2）基金审计管理

针对基金筹集、支出、财务监管、预算执行等情况的审计分析结果，从不同方向的基金管理问题进行监管，对审计疑点进行定性，促进医保基金稳定运行。包括基金筹集审计、基金支出审计、基金分配审计、基金结余审计、基金财务预决算运行审计、审计报告模板管理、审计报告生成管理（大数据）、审计报告审核管理、审计报告发布管理、审计组织分工管理、审计工作计划管理、审计工作台账管理、审计规则管理、模型管理、审计分析等功能

（3）分析引擎

针对审计规则和数据模型的管理，利用审计规则和数据模型分析医保基金运行的各环节数据。包括审计规则管理、模型管理、审计分析等功能

（4）统计报表管理

实现数据采集标准的制定，报表样式的配置、审核、下发、汇总及后续的提取分析，包括数据管理、报表配置管理、报表审核、汇总操作、统计报表提取、统计报表查询、统计报表发布与展示、数据导出、下载及打印等功能。

- 内部控制管理

1）内控功能模块设置

实现内控业务功能、参数的配置，包括受内控限制业务模块登记、内控参数登记、内控参数限制业务模块生效、内控模块作废等功能。

2）内控规则管理

提供内控规则的参数配置，通过引擎调度内控规则实现内控风险分析，包括内控分析规则登记、内控分析规则审批、内控分析规则作废、规则引擎等功能。

3）内控业务查询

提供对内控业务和任务情况的查询，包括内对受内控限制记录类业务模块使用情况进行单个查询、内控任务单个查询等功能。

4）内控任务管理

为开展内控检查处理工作提供内控任务管理，包括内控计划管理、内控检查管理、内控任务佐证材料录入、内控任务结果管理等功能。

（6）业务风险管理

利用内控规则、大数据分析预警监测业务经办风险，对业务风险进行处置，包括风险检查点设置、风险检查点预警、风险应对处置、大数据分析监测等功能。

- 内控结果管理

实现对内控结果的管理，包括接收内控系统的业务内控结果和通过API的方式提供内控等结果查询。

- 风控业务维护

实现对风控业务的维护，包括政策信息查询、服务事项管理、业务环节管理、业务环节校验管理、业务档案规范管理和不相容角色管理等。

- 统计分析管理

对各类内控风险业务和内控检查任务进行统计分析，对内控工作开展情况进行柱形图、饼图、折线图等图表可视化展示，包括内控风险点统计分析、风险预警统计分析、内控计划统计分析、内控任务统计分析、内控结果统计分析等功能。

- 风险管理和报表

提供各类风险管理报表，包括内控风险和报表、内控任务和报表、风险处置和报表、风险管理和报表、风险管理汇总和报表等。

5.3全生命周期档案管理

- 个人健康电子档案袋

实现对参保人在健康医疗相关业务数据的整合，形成个人健康电子档案袋，包括数据整合、调度配置管理、作业管理、档案袋查询、接口管理等功能。

（2）个人健康电子画像

通过统一身份识别、统一用户授权管理、EMPI参保人主索引和统一参保人视图对参保人个人健康状况的电子画像，包括调度管理、画像数据管理、标签管理、画像管理、接口管理、编码管理等功能。

（3）政府监管决策

通过对重点人群的监控、流行疾病的预警、疾病特征的分析，为政府决策提供数据支撑。

5.4医保管家

- 业务运行监测

实现对业务运行过程的监测，包括参保人信用监测、参保人参保行为监测、参保人就医过程监测、参保人支付结算监测、参保人报销监测、参保人异地就医备案行为监测、参保关系异动监测、参保人自然信息监测、医保医师资格监测、医保医师处方监测、医保医师诊疗行为监测、医保医师收费监测、医保护士监测、执业药师资格监测、执业药师行为监测、执业技师监测、经办服务宣传运行监测、目录使用运行监测、参保登记管理运行监测、参保单位管理运行监测、参保人员管理运行监测、参保缴费管理运行监测、个人待遇管理运行监测、关系转移接续管理运行监测、预付金管理运行监测、异地就医人员流动监测、异地就医结算运行监测、异地就医个人支付监测、定点协议管理运行监测、医保结算管理运行监测、医疗救助管理运行监测、流水码标准执行监测、流水码赋码监测、账套分账运行监测、征缴基数调整运行监测、征缴稽核运行监测、征缴计划执行监测、基金预算运行监测、基金决算运行监测、基金应收应付运行监测、基金实收实付运行监测、管理部门工作动态数据提取和监测、政策文件数据提取和监测、医疗服务价格项目数据提取和监测、医疗服务价格标准数据提取和监测、定点医疗机构运行过程监测、定点医疗机构信息上报、价格指数运行监测、价格动态调整运行监测、价格区域运行监测、成本运行监测、价格项目收费运行监测、价格等级评定运行监测、药品和耗材资质有效期监测、药品和耗材生产企业资质证照有效期监测、药品和耗材属性监测、价格异常监测、综合价格指数与分类价格指数监测、价格与目录共享联动监测、限价运行监测、招标行为运行监测、采购异常行为监测、采购订单运行监测、配送不及时不到位监测、收货不及时不到位监测、交易结算行为监测、回款不及时不到位监测、带金销售风险监测、两票运行监测、两票核验监测、短缺上报监测、短缺处理监测、注册用户流量监测、活跃用户流量监测、认证用户运行监测、检索流量监测、咨询流量监测、商业保险服务大厅业务监测、综合柜员制运行监测、在线支付运行监测、移动支付运行监测、投诉举报监测、信访监测、行政复议监测、行政诉讼监测、WEB端渠道运行监测、APP端渠道运行监测、自助服务终端渠道运行监测、窗口渠道运行监测、服务监测、行为数据采集、公共服务质量监控、诊疗服务行为监测、结算行为监测、总额控费管理行为监测、药品和医用耗材进销存监测、药品和医用耗材采购监测、票据监测、处方监测、资格监测、履约行为监测、资格监测、履约行为监测、与医保局或商业保险公司结算监测、参保人员信用评价运行监测、执业人员信用评价运行监测、定点医疗机构信用评价运行监测、待遇政策运行监测、待遇清单动态调整运行监测等功能。

- 大屏控制

提供布局管理、内容管理、接入管理和显示控制等功能，主要实现大屏布局和内容显示，对接入和显示内容进行控制。接入显示不同的场景内容，经办业务场景、基金安全场景、公共服务场景、信用情况、工作流情况、大数据应用场景、以及综合展示（气象、交通、新闻、政策宣传等）。

- 预警管理

提供对预警的类别、级别、指标及处置的管理等。

- 渠道管理

实现渠道配置、控制和监测功能，渠道包含大屏（省本级大屏、公共LED屏）、移动终端、公众号、海南省政务服务大屏，PC等。

- 服务监测管理

对系统内业务组件运行和中台服务运行情况进行监测，保证服务正常运行。

- 业务接入管理

接入不同的业务模块，对不同场景下的运行情况进行展示。实时展示对医保相关人员和机构的监管情况，包括行为、画像、违规、处罚等情况；实时展示基金安全情况，包括基金收支情况、使用情况、业务财务情况以及过程中出现的违规、处罚、风险及预警；实时展示公共服务情况，对不同渠道的使用情况进行统计分析；实时展示信用情况，对医保相关人员和机构的信用情况进行展示等。定点结算情况监管，展示海南省内定点结算的的交易分布、交易重点人群、交易重点定点情况等。

（7）数据管理

实现数据采集、数据萃取、数据检索和数据发布的管理等。

- 指标管理

实现指标中间表、指标计算逻辑、指标信息的管理等。

（9）日志管理

实现对模块运行的日志进行管理。

5.5字典管理

实现对业务字典的可视化维护管理，支持字段含义及用途的维护。

5.6综合管控统计分析

- 基金审计报表

提供各类基金审计统计分析报表。

- 预警管理统计分析和报表

提供各类预警管理统计分析报表。

- 舆情管理统计分析和报表

提供对舆情数据的管理与统计分析，支持生成舆情相关报表。

- 消息和提醒统计分析和报表

提供各类消息和提醒统计分析报表。

- 规则管理统计分析和报表

提供各类规则管理统计分析报表。

- 监测统计分析和报表

提供各类监测类统计分析报表。

- 监管统计分析和报表

提供各类监管类统计分析报表。

- 价格调整

实现药品和医用耗材价格调整的动态管理，包括即时调整、日常调整、定期调整、价格联动、新增价格等功能

- 价格公开

提供价格公开功能，可对价格信息进行公开公示。

- 抽查事项清单管理

提供抽查事项清单管理功能，可对抽查事项清单进行维护。

- 检查对象名录库管理

提供检查对象名录库管理功能，可对检查对象名录库进行维护。

（12）执法检查人员名录库管理

提供执法检查人员名录库管理功能，可对执法检查人员名录库进行维护。

- 抽查工作细则管理

提供抽查工作细则管理功能，可对抽查工作细则进行维护。

- 监管工作专栏

提供监管工作专栏管理，包括抽查依据、抽查主体、抽查事项、抽查方式、抽查程序、抽查结果等管理功能。

- 招采环节分析

提供根据招采环节分析数据自动生成招采环节分析报表。

- 价格分析

提供根据价格分析数据自动生成价格分析报表。

- 专题分析

提供根据专题分析数据自动生成专题分析报表。

- 药品耗材短缺分析

提供根据药品耗材短缺分析数据自动生成药品耗材短缺分析报表。

6.软件安全要求

中标单位须严格按照国家医疗保障局《医保信息系统安全开发规范》要求组织系统开发和实施，并符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239一2019）三级安全要求。

中标单位所开发的系统须符合《信息系统密码应用基本要求》。

系统上线前，应按照招标方要求进行源代码安全扫描，并对发现的漏洞进行修复。

投标方应提供详细的安全设计方案并详细说明在应用安全和数据安全方面采取的安全的措施。

7.软件性能要求

（1）系统支持访问的总用户数大于600 人。

（2）系统支持的并发数大于1100次/分。

（3）在稳定性上，系统要求全年稳定连续运行，稳定性不小于 99.999%；

（4）系统要求交互类业务平均响应 时间不大于1秒，查询类业务平均响应时间不大于2秒，交易接口类单条记录平均响应时间不大于1秒、多条记录（100条）平均响应时间不大于3秒。

8.软件技术要求

8.1总体技术要求

产品应该是企业级的解决方案，支持可分布的、可伸缩的体系结构。支持部署在主流的操作系统（Linux）和硬件平台上，支持B/S 结构，支持云计算技术架构。

投标方提供的软件应该基于国家局下发的业务中台进行开发，支持对业务中台服务调用。

投标方提供的软件必须是模块化设计，并且保证任何软件模块的维护和更新都不影响其它软件模块，软件具有容错能力。

投标方提供的软件应具有自身故障监视和诊断能力，即软件能及时发现故障并发出告警。

投标方提供的软件在不同时期软件版本应能向下兼容，软件版本易于升级，且在升级的过程中不影响业务的性能与运行。

投标方应承诺在供货时提供最新版本的软件，但该软件必须是经过测试正式推出，其可靠性、稳定性经过严格验证。

本项目运维期内，软件版本升级时，中标单位应承诺免费更新软件版本，并提供相应的新版本软件功能说明书及修改说明书。

投标方提供的应用软件要求具有较强的容错功能。

8.2应用软件性能要求

（1）应用软件系统的各个软件功能模块应满足本文相关功能要求，并且适应今后的业务增长和变化，随时可以按功能需要进行修改和维护。

（2）应用软件应采用通用软件开发平台进行开发，有很强的灵活性和扩展性，在今后开展新业务时可通过对参数等的简单更改迅速方便地实现，具有良好的适应能力。

（3） 应用软件应采用友好的图形化窗口的用户操作界面，可操作性强，而且操作界面应力求简洁、直观，具有全中文界面，有向导性功能，支持工作台化管理，有利于简化操作，并提高操作效率。在考虑简化用户的操作的同时，应允许操作人员必要时做一些人工干预。

（4） 应用软件应具备一套完备的数据管理系统和进程调度系统，以保证系统的安全可靠和整个系统的正常运转

（5） 应用软件还应采用参数驱动的设计思想，在应用软件中，凡是不能确定的因素，应做到参数化，以达到通过对参数的设置就可适应不同的情况及不同时期的应用要求，并具备多用户和多任务操作能力。

（6） 每个应用的功能由一个应用模块完成，应用模块之间应减少耦合度；应用模块与系统之间采用开放的应用接口（API）进行通信；开发人员可灵活开发新的应用模块，并可在不需对原有系统进行重新编译的前提下，动态加载到系统使用。

（7） 应用软件必须可制作打包安装盘（包），具有自动安装功能以及网络 远程安装功能。

（8） 应用软件要遵循易操作性、健壮性、实用性、高效性和安全性的原则。

（9） 灵活设计和详细规划系统操作权限，支持功能级、数据级权限控制，可按原子级业务、业务组件、业务流程分配系统操作权限；支持角色管理，个性化角色工作台展示业务组件、业务图表。

（10） 应用软件应具有完整、严谨的操作权限管理机制和日志记录，确保系统的安全性和业务的可稽核性；系统采用业务回退机制，加强业务的可逆性。

8.3应用软件说明要求

（1） 投标方产品应支持当前主流X86服务器和主流操作系统（Linux），支持虚拟化，支持容器（docker），支持主流云服务等。

（2） 投标方产品应支持当前主流数据库、中间件及云数据库。并且支持国产数据库及中间件。

8.4中标单位第三方软件技术要求

中标单位原则上须使用招标方所提供的第三方软件，如遇特殊情况，需使用其他第三方软件，在征得招标方同意后，由中标单位自行解决。

9.服务要求

9.1集成要求

中标单位应配合软件集成商进行医保综合管控系统的集成工作，包括相关软件部署，系统软件上线运行以及与其他系统的互联等。

9.2投标方项目管理要求

中标单位需提供本次工程建设的项目管理方案，本包投入技术人员不少于30人，包括项目人员名单（中标单位安排的项目人员必须固定，若有替换，必须与招标方协商，未经甲方同意变动人员的，甲方有权终止项目）及角色分工、项目实施计划、项目变更管理方案以及项目风险管理方案等。投标方应承诺提供现场实施服务。

基本要求如下：

- 项目经理

具有5 年以上的信息化规划和建设管理经验，具有信息化总体规划能力，具备省级及以上医疗、医保或医药相关行业规划建设经验，对医疗、医保或医药领域信息化有深入理解，有良好的沟通能力、耐性和综合素质。

中标单位参与的项目经理负责对医保综合管控系统项目建设的管理工作。

（2）需求分析阶段

中标单位需与海南省医疗保障局等相关部门相关人员充分沟通，掌握本项目的需求。

要求：

中标单位参与人员数量，总数不少于10人。

中标单位至少需提交的文档：业务需求调研报告、应用系统需求分析规格说明书。

（3）系统设计研发阶段

要求：

- 中标单位参与人员数量，总数不少于20人。

- 中标单位至少需提交的文档：系统架构设计说明书，系统详细设计说明书，数据库设计说明书，各软件功能模块、流程、数据、接口模块的详细说明及内部测试报告。

（4）系统测试阶段

要求：

- 中标单位参与人员数量，总数不少于5人。

- 中标单位至少需提交的文档：测试方案、测试过程文档、系统整体测试报告。

（5）系统实施阶段

要求：

- 中标单位参与人员数量，总数不少于20人。

- 中标单位至少需提交的文档：系统实施计划、过程文档、试运行报告。

（6）驻场服务

本项目运维期内需提供至少10名本项目专职长期驻场工程师，驻场工程师工作量不额外计费，驻场工程师具备本系统进行修改、 调整能力，并按客户要求调整本系统（包括驻场工程师工作量内的新需求）。

人员要求：驻场负责人具有一定医保信息平台开发建设实践经验且具备5以上的政府相关领域信息化研发经验，具备省级及以上政府相关行业建设经验，对政府相关领域信息化有深入理解，有良好的沟通能力、 耐性和综合素质。

（7）系统优化服务

本项目运维期内至少每半年进行一次系统性数据梳理和整体优化，确保数据管理效率。

（8）保密内容

投标方需在投标文件中明确保密承诺，本项目中数据（包含原始数据和衍生数据）全部为招标方所有，全部列入保密范围，中标单位不得未经用户许可的情况下导出、分析以及移作他用。

（9）源代码和产权要求

投标方需在投标文件中明确，本项目中的全部源代码（不包含既有知识产权类和工具）和知识产权全部为招标方所有，中标单位需在合作期间及合作终止后5年内，在招标方提出要求的3天内无条件提供本项目源代码。

10．培训要求

10.1对项目相关其它中标单位人员的培训

与本项目有关联的其它系统中标单位，对其相关人员进行系统培训。

10.1对应用部门各级系统应用人员的培训

使之能够了解信息系统的建设思想、主要功能和操作规程，能够熟练应用这一系统辅助开展工作，并能结合实际工作需要提出各种改进意见。根据人员对系统的使用特点不同，对应用人员的培训分为两个层次：

（1）对领导培训的主要目的是使有关主管领导对系统有一定的了解，同时能够应用系统进行决策、指挥工作；

（2）对其他应用人员的培训，主要使他们在各业务环境下能够很好地利用系统完成相应的专业工作，提高工作效率，提高信息的准确性和全面性。

10.3系统运行维护人员的培训

运维人员培训主要包括以下几个方面：系统整体知识培训、业务系统培训等。通过培训使项目运维队伍能够充分了解本项目。

11.维护及技术支持要求

- 针对所有软件，中标单位应提供项目终验合格后2年的免费运维服务。

- 在软件维保期内，中标单位应提供灵活、多样的通信手段（包括但不限于场地、设备及人员、专用服务电话），提供7*24小时的响应服务，保证在任何时候招标方人员都能及时找到中标单位的服务人员。如遇驻场人员无法解决的问题或招标方认为需要，中标单位的技术人员应在12小时内赶到现场支持。

- 所供软件出现问题时，其响应时间不超过15分钟，一般故障处理时间不大于2小时；特殊情况下，故障修复时间不大于12小时。

- 中标单位应提供排除故障响应的具体流程。

- 中标单位应在项目方案中说明技术指导和技术支持的范围和程度，中标单位应提供技术服务流程，技术服务内容和价格清单，若维保期内与期外不同，则应分别列出。

12.技术文件要求

中标单位提供的书面技术资料必须能够满足确保系统正常运行所需的管理、运营、验收及维护的全套文件。中标单位提供的技术文件必须包括但不限于：

  - 系统说明文件

  - 技术手册（安装、操作、维护、故障排除、培训文档等）

  - 详细的工程日志

  - 系统完整文档

其中，（1）、（2）项必须在安装调测前提供，（3）必须在工程实施过程中随时提供，并在工程实施后1 个月内汇总移交。所有的文档必须包括书面和电子两种形式。（4）在工程完成初验后，厂家提供完整的技术文档。

请投标方在项目方案中列出提供的书面技术资料详细清单。

13.项目协作要求

中标单位须配合其它相关子系统中标单位。

14.项目计划要求

服务期限：签订合同之日起至2021年6底前完成系统初验，进入试运行，试运行期至少3个月，2021年底前完成系统终验。

在工程实施全过程中，招标方有对工程质量进行监督控制的职责和权利，中标单位应按照项目管理要求进行严格的质量控制，并制定详细合理的沟通计划，至少包括周报、月报和项目例会，应确保双方能及时了解所需的信息。

15.保密要求

中标单位(含项目组所有成员)必须对项目技术文件以及由招标人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密。中标单位必须与招标人签订保密协议并严格遵守，未经招标人书面许可，中标单位不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。

16.项目验收标准与要求

16.1验收总体要求

本项目上线完成后，启动项目验收工作。项目验收标准：按照国家医疗保障局和海南省医疗保障局要求，协同其他业务系统，满足采购人提出的业务需求。如果项目未完成验收前，由于相关政策导致业务发生变化进行升级或调整，中标单位应按照最新政策和最新技术标准方案完成本项建设。

由海南省医疗保障局统一组织，招标人与相关人员组成验收小组完成验收，双方根据最终验收情况，编写最终验收报告。中标单位应完成项目验收资料的准备。

在服务过程中出现性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，由中标单位负责解决，招标人有拒绝验收的权利并保留索赔权利。

本项目的实施过程中将产生大量的技术及管理文档，中标单位应协助招标人，负责建立、维护、交接项目实施过程中产生的各类文档，确保项目文档的内容体现本项目的实施过程，并确保项目文档的完整性和准确性。

投标人按照要求提交全部文档，通过验收，视为本项工作完成。

（1）验收组织

项目验收分为初验和终验，都由招标方组织进行。

（2）初验流程

1）招标方依据相关批复文件、招标采购文件、合同，对项目的工程、技术、财务和档案等进行验收，形成验收报告。

2）项目初验后进入试运行，试运行期至少3个月。

（3）终验流程

招标方组织成立验收组，负责开展终验的先期基础性工作，重点检查项目建设、设计、监理、施工、招标采购、档案资料、预（概）算执行和财务决算等情况，提出验收评价意见和建议。

（4）验收内容

1）审查项目的建设目标、规模、内容、质量及资金使用等情况。

2）审核项目形成的资产情况。

3）评价项目交付使用情况。

4）检查项目建设单位执行国家法律、法规情况。

（5）验收相关材料

中标单位须负责整理并提供以下验收材料，包括但不限于：项目实施方案、项目合同、项目建设总结、项目招标相关文档、项目建设相关文档、初步验收报告、软件测试报告、安全测评报告等。

17.其它要求

- 投标方承诺：如投标单位在海南省无分公司或办事处，须承诺中标后在海南省注册分公司或办事处，办公地址须在海南省医疗保障局周边半径2公里范围内。

- 投标方承诺中标后根据招标方要求,提供35台移动设备。

- 当招标方有新需求，而本文又未包括或与本文不符时，则应符合招标方新需求；对于招标方尚未有标准的，而本文又未提及的部分，中标单位提出其标准，留待双方认可后执行。

- 中标单位应确保其技术建议的可行性以及所提供服务和产品的完整性，若出现由于中标单位所提供的服务和产品不全面而导致系统功能无法实现或不能完全实现，由中标单位及时无偿补足，并负全部责任。

- 投标方应答应真实、客观，如果发现应答与实际情况不符或系统初验后6个月仍达不到验收要求，则招标方有权取消合同、无条件收回已付合同款、并向投标方追加全部合同款额度的15%的罚款和全部合同款额度的银行同期商业贷款利息。

- 投标方承诺承担驻场工程师就餐和相关差旅费用，并提供驻场工程师办公电脑、打印机等设备。

- 投标方承诺本项目合作终止后1年内，无条件配合招标方进行数据迁移、数据字典提供、数据结构提供、对相关实现方式讲解。

- 本项目建设内容、需求若有变化，与本文不符的，则按照招标方与投标方友好协商修订为准。

5包智慧决策子系统

1.项目概述

1.1项目背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中三中全会精神和2019年全国“两会”精神，认真落实全国医疗保障工作会议座谈会精神，严格遵循《国家医疗保障局医疗保障信息化工作指导意见》及《医疗保障信息平台建设指南》，坚持“千方百计保基本、始终做到可持续、回应社会解民忧、敢于担当推改革”，以医保为龙头带动“三医联动”改革，以信息化建设为抓手推动医保覆盖与医保控费，积极融入医疗保障信息化全国“一盘棋”格局，为逐步构建起全国医保便捷可及“大服务”、规范高效“大经办”、智能精准“大治理”、融合共享“大协作”、在线可用“大数据”、安全可靠“大支撑”信息化支撑体系添枝加叶。

针对海南地区人口经济发展差异和老龄化严重的社会问题及农垦职工医疗保险基金缺口等历史遗留问题，本项目按照国家医保局标准全国统一、数据两级集中、平台分级部署、网络全面覆盖的医疗保障信息化建设要求，注重顶层设计、统一业务标准、打造基础平台、做好数据汇集、强化协同共享、增强网络安全。依托国家平台与海南省平台之间的协作联通，使用国家下达的中台服务，贯彻表层应用能用即用，国家系统中未设计的表层应用，采用国家统一的中台进行组装的整体思路，建设海南省统一的医疗保障信息平台，实现医保全省统筹统收统支“九统一”的重点工作任务，即： 统一行政管理和稽查执法，统一医保发展规划，统一医保基金收缴，统一医保待遇政策，统一医保支付范围，统一医保基金管理，统一医保经办规程，统一医保定点机构，统一医保信息系统。进一步完善医疗保障制度体系，提升医疗保障基金监管，强化医保支付、深化医药服务价格改革、优化医疗保障管理服务水平，探索常住外籍人员医疗保障办法。发挥信息化对医疗保障事业的支撑作用。解决群众反映强烈的突出问题，不断提高人民群众医疗保障获利感、幸福感和安全感，助力提高医改整体效能同时促进海南自由贸易试验区快速建设和实施健康中国战略。

智慧决策子系统分为宏观决策大数据应用和信用评价管理。宏观决策大数据应用通过汇聚内外部系统的数据和信息，提供宏观决策分析大数据能力，支持各级领导动态化掌握全省医保制度运行情况，提供政策实施效果评估、政策效果仿真模拟与中长期趋势预测功能，涵盖宏观经济决策分析、宏观环境因素分析、宏观政策决策分析、大数据精算分析等方面，形成数据分析产品，分场景展示，支持各级领导开展管理和决策工作。信用评价管理是针对参保单位、医保定点医疗机构及其行政管理人员、各类参保人员、药品生产和流通企业等建立全国统一的信用评价机制，对于违规、欺诈骗保及药品生产和流通企业租借证照、虚假交易、伪造记录、非法渠道购销药品、商业贿赂、价格欺诈、价格垄断以及伪造、虚开发票等违法违规行为发布到公共服务系统上，规范医疗保障资金的生态环境。

2.项目建设原则

海南省医疗保障局医疗保障信息平台二期建设工程项目应明确目标，找准方向，把握重点，规范有序开展工作。在项目建设过程中，贯彻使用全国统一的标准规范体系和中台服务，依托全国统一的技术体系和架构建设海南省全新的医疗保障信息平台，要着重把握好以下建设原则：

（1）统筹规划，分步推进

为避免信息孤岛、重复建设等现象，海南省医疗保障局医疗保障信息平台二期建设工程需进行“自上而下”的顶层规划设计，进行合理有序布局；通过“统一领导、统一规划、统一部署、统一标准”的统筹指导建设，集约管理，节约投资。同时，遵循“自下而上”的项目操作原则，立足现行管理体制与制度建设，打好基础，确立方向，稳步推进，均衡发展，实现项目落地，并为下一步制度完善、管理提升留有空间。

（2）需求导向、务求实效

以医保各部门间信息共享与业务协同作为原始需求驱动，进行医保基础平台的规划建设。再以此为基础，逐步拓展数据资源与数据资源服务能力，进一步进行医保大数据分析挖掘等高级应用，完善与丰富贴近实战的大数据应用服务，从而形成良性循环，并尽快体现出阶段性效果。

（3）统一协同，资源共享

统一管理、统一规划，就必须有一套统一的标准规范作为基础支撑。标准与规范应向上符合国家的标准与规范，向下规范医保行业业务范围内大数据建设与应用。遵循统一的标准，各相关职能部门根据权限的不同，共享信息资源。同时，各级医保管理部门共同参与，既能保障数据同步，也有利于实现信息共享和协同工作，实现资源的集约化管理。

（4）整合共享，协作高效

突破区域、部门之间的界限和体制性障碍，充分整合基础设施资源和智能终端获取的信息资源，通过医疗保障信息平台建设推进跨部门、跨领域的信息化协同共享，增强医疗保障的效率和决策能力，同时有效满足公众信息需求，提升医保资源的利用效率。

（5）统一标准，开放接口

通过明确和开放医疗信息平台的接口与标准，为后期其他相关行业的数据接入提供标准接口，最大限度地实现医保与政府、职能部门、医院、企业、百姓的信息对接。

3.建设目标

海南省智慧决策子系统分为宏观决策大数据应用和信用评价管理。宏观决策大数据应用通过汇聚内外部系统的数据和信息，提供宏观决策分析大数据能力，支持各级领导动态化掌握。

充分利用大数据技术在数据治理、模拟运行、趋势预测、风险预警、精确推算与辅助决策方面的优势，全面支撑对使用基金违规行为、基金运行风险、医疗服务价格监测与动态调整、药品与耗材使用情况、重大政策调整、舆情监测方面的监控与决策，形成数据分析产品，分场景展示。信用评价管理模块拓宽线索获取渠道，规范工作经办管理，丰富证据收集方式，支持针对薄弱环节开展专项治理，持续深入打击欺诈骗保，配合诚信体系的建设，健全完善“黑名单”和个人惩戒制度。

4.系统定位

海南省医疗保障信息平台严格遵照国家医疗保障信息平台建设指南的相关约束与要求，依照国家医疗保障信息平台的统一设计原则，贯彻使用全国统一的标准规范体系和中台服务，依托全国统一的技术体系和架构建设海南全新的医疗保障信息平台。

平台总体架构划分为公共服务区和核心业务区，其中核心业务区分为生产区、交换区和大数据区。

图：海南省医疗保障信息平台总体架构图

本文涉及的智慧决策子系统作为医疗保障信息平台的组成部分。

5.技术架构要求

海南省医疗保障信息平台需要支撑1500余万用户的高并发访问和实时交易需求，并且需要考虑将来的医保改革的进一步深化的各项新需求，系统需要具备支撑高并发和实时交易的能力，同时能够灵活扩展，所以整个系统按照云化、分层架构设计。

所有业务应用系统都必须基于医疗保障应用框架（Healthcare Security Application Framework，简称：HSAF）开发。HSAF框架采用分布式云架构，封装核心云支撑服务适配接口，用于实现云产品解耦设计。HSAF适配层基于HSAF 的适配技术，将应用层依赖的分布式技术与具体厂商的分布式技术进行适配，实现应用层可以适配多家厂商的分布式技术。

（1）基础层：建设在云化基础设施上，以云虚拟机、多租户数据库、云存储、负载均衡及专有网络为底层，最大程度的利用了云计算横向扩展的能力；

（2）中间件层：作为应用的支撑平台，提供应用所需要的基础能力，其中包括分布式应用及管理能力，集成接入点能力，异步服务的能力，缓存的能力，分布式数据库的能力等，这些中间件提供的能力可以很好的支撑应用应对高并发和实时交易的场景；

（3）后端服务：在基础设施和中间件之上进行构建，使用了众多开源高效的组件如依赖注入和反向控制框架Spring，持久层框架MyBatis，以及加密、定时任务，日志等框架；

（4）前端服务：采用先进的前端技术H5、VUE等，并采用前后端分离的开发方式，将前端展示与后端服务进行解耦，为用户提供更好的体验；而前端和后端的协议，本项目兼容HTTP、RPC、WEBSERVICE等各种主流的通讯协议，为后续扩展做了很好的准备。

本项目周边的技术也采用了业界比较成熟的架构，代码版本管控工具可与代码构建框架构建和持续集成平台无缝衔接，达到快速开发、快速构建、快速集成的效果。整个服务平台也采用云计算的最佳实践与规范，充分利用到云计算的分布式能力，建设更稳定和高效的服务与应用。

6.软件功能要求

以下章节将对各模块建设内容的具体功能需求进行描述，但并不仅限于此，投标方可以提出适合本系统的其他功能。

6.1宏观决策大数据应用功能模块要求

6.1.1决策分析

依托大数据分析大数据分析，对决策进行记录，并分析决策效果。

新政策预演：新政策出台前，能通过大数据挖掘建模手段，对新政策出台后对医保基金的影响进行风险评估。

历史政策执行效果分析：能对已经在执行的历史政策，对其公平性、效率性、执行效果等多方面进行综合评估分析。

医保费率调整数据分析：针对医保的缴费费率调整后，对基金收入的影响进行综合评估分析。

6.1.2辅助预测

利用大数据分析，进行辅助预测，帮助决策领导层梳理思路，有效提高管理服务能力。

6.1.3宏观政策分析

支付方式政策调整分析：建立一套支付方式政策调整模拟器，为决策者对不同支付方式的应用与调整做出评估。其主要包括支付方式内容及参数管理、宏观经济相关参数、医疗服务水平权重、支付方式应用数据管理、支付方式调整模拟器、支付方式调整分析等。基于疾病谱情况和疾病费用分布情况，结合其他实行多元复合支付方式地区的经验，测算支付方式调整方案对当地医疗费用支出、医保基金支出和人群保障效果的影响，为支付方式调整方案提供量化测算依据。

异地就医政策调整分析：建立一套异地就医政策调整模拟器，利用大数据分析，对就医趋势、费用趋势、运行情况、政策调整模拟预测和基金使用效率全面了解，制定长期的评估规划与短期目标任务，对医疗保障异地就医宏观决策、运行效率和管理服务能力给予有力的支撑。

异地就医制度运行评估分析：利用大数据分析，对就医趋势、费用趋势、运行情况、政策调整模拟预测和基金使用效率全面了解，制定长期的评估规划与短期目标任务，对医疗保障异地就医宏观决策、运行效率和管理服务能力给予有力的支撑。

6.1.4宏观经济分析

通过大数据分析，对经济发展与医保基金公平性及可持续性的关系进行统计和辅助决策；对经济发展与医保收支的相关性及趋势进行分析，辅助医保决策；人口老龄化对医保基金可持续性影响进行分析，辅助医保决策。

经济发展与医保基金公平性及可持续性分析：建立公平性及可持续性分析指标体系，依托大数据服务宏观经济数据及医保基金征缴数据，以及大数据服务的数据分析加工能力，以多重维度分析全省各个地区宏观经济指标与医保基金之间的关联关系，进而衡量在不同地区之间、相同地区之内不同险种之间，相同险种不同收入人群之间的公平性及其带来的医保可持续性。其主要包括指标体系定义与管理、公平性及可持续性模型及参数管理、风险预警模型管理、风险处理跟踪等模块。

经济发展与医保支出的相关性及趋势分析：建立相应的预测模型，分析医保支出的宏观经济影响因素，并对医保基金的支出做出相应的趋势预测。针对各地区不同的经济影响因素，为政策制定者宏观的预测未来基金的走向做出准确的判断。其主要包括医保支出及经济指标数据库，相关性及趋势预测模型、趋势预测模拟等模块。

人口老龄化与医保基金可持续性分析：分析人口老龄化对医保基金收支平衡影响，是研究医保基金可持续发展的重要内容。人口老龄化数据可以来自于国家统计局和医保业务数据，通过自动提取和手工录入结合方式获取。人口老龄化分析内容应包括老龄化人口占比变化对基金收入的影响，老年人发病率、疾病谱变化及医疗费用构成、疾病疗效及预后评估、疾病再入院率、疾病终末期费用合理性、老年人预期寿命、区域性气候环境与疾病对死亡年龄影响等众多因素对基金支出的影响。分析系统包括老龄化影响因子模型建立及维护，模拟仿真各种因子变化时对医保基金收支产生的变化，借助人工智能技术和知识图谱技术，自动分析并生成医保基金可持续性发展评估报告等功能。

6.1.5宏观社会分析

医保基金风险防控大数据分析：建立医保基金风险预防及管控的平台，其主要分为筹资风险和支出风险两个方面。筹资是开展医保服务的经济基础。影响医保基金筹资的因素很多，包括宏观经济因素、政策因素，人文环境等，这些因素都会对医保基金筹资带来重大影响。通过整合医保业务数据、国家统计局数据、医疗数据及网络公众数据等，建立医保筹资风险因子模型，对医保基金筹措过程中的各种风险因子进行分析，模拟和仿真各种因子的影响，为医保宏观政策的决策提供评估和支持。医保支付是参保人享受医疗保障的直接体现。随着多元复合式医保支付方式改革的推进，医保支付由按项目付费向按病种、按人头付费为主的付费模式转变，由此而产生了新的医保基金风险。研究和分析不同的医保支付方式，以及影响医保支付的各种因素，包括各种病种的分组及支付标准、疾病的治疗质量评估及预后、点数法总额控制、医疗服务资源构成及供给能力、医疗服务差异化、不同疾病治疗方案及医疗新技术、各种医保控费手段和措施、医疗服务及耗材药品的价格等，通过采集不同行业、领域内的数据，以医保支付政策和医保支付数据为核心，建立医保支付风险因子模型，利用大数据技术分析各个因子对医保基金支出的影响，从而为医保支付政策调整和决策提供依据。

医疗资源可用性可及性与医保基金使用合理性分析：建立医疗资源与医保基金使用的宏观监测与分析平台，并以此为基础，分析医疗资源的分配对医保基金使用的影响及各地区的合理性，进而为未来医保基金提升统筹层次奠定决策的基础。其主要包括医疗资源与医保基金指标体系定义与管理、合理性分析模型及参数管理、统筹区合并模拟器等模块。

流行病学对医保管理影响因素分析：建立全省范围内针对重大疾病及主要慢性病的疾病监测系统。其主要包括针对各个疾病在不同市县、不同人群上的发病率、患病率、死亡率、疾病负担的研究。通过流行病及疾病负担的研究，为决策者提供有效地分配医疗医药医保资源的工具，提升资源分配的合理性及提高资源的使用效率，其主要模块包括但不限于流行病分析与管理、疾病负担分析与管理两大模块。

自然环境因素对疾病及医保基金影响分析：建立全省范围内主要自然环境因素对重大疾病发病率死亡率及其疾病负担的监测和影响分析系统。根据全球及国内主要的环境监测网，结合医保数据里面对疾病的监测，分析不同自然环境因素，如PM2.5、PM10等，对不同疾病、不同地域、不同人群的影响因素、程度及其疾病负担，为决策者提供有效地工具了解自然环境对疾病和医保的影响。其主要模块包括自然环境数据收集及管理模块，流行病及疾病负担数据接口模块，自然环境与疾病影响分析模块等。

人口流动对异地就医的影响分析：建立全省流动人口对医疗资源使用率及分配合理性的分析系统。在城镇化加速的前提下，如何有效的分配使用全省的医疗医药医保资源以及如何对未来的投入资源进行合理的规划，为决策者提供有效的依据，是此系统的核心功能。其主要模块包括人口流动以及异地就医数据收集及管理模块，人口流动及异地就医数据分析模块，核心算法开发及管理模块，分析结果展示模块等。

6.1.6宏观技术分析

通过大数据分析，对人工智能、生物特征识别、AI、5G、区块链等技术在医疗保障领域的应用效果进行统计和辅助决策；预测各类技术在各区域使用后的成效，辅助医保决策。

6.1.7政策模拟仿真分析

基于大数据技术，对政策模拟仿真运行情况进行分析。

（1）决策人员发起政策模拟分析结果管理请求，打开政策模拟分析结果管理页面；

（2）决策人员在政策模拟分析结果管理页面提交分析结果后通过服务事项控制逻辑调用政策模拟分析结果管理业务逻辑执行政策模拟分析结果管理；

（3）调用分析结果数据管理管理分析结果并返回分析结果管理信息，将政策模拟分析结果管理信息存储至分析结果数据管理的相应数据库表中并返回存储结果；

（4）通过政策模拟分析结果管理业务逻辑更新管理信息，将政策模拟分析结果管理信息反馈到政策模拟分析结果管理页面供决策人员查看。

6.1.8指数计算分析

（1）指数计算分析

基于大数据技术，对各类指数进行计算分析。

包括医疗保障各项业务运行指数、业务监管指数、业务办理指数、满意度指数、网络咨询及舆情指数、各类对象业务轨迹指数等基础指数。

6.1.9指标动态调整模拟

（1）指标动态调整模拟

医保指标能客观体现医保各类业务和管理效果，指标设定后，需要进行动态管理和调整，确保实时有效的反应当前业务状况。基于大数据技术，通过计算机对医保系列指标进行仿真模拟，测算指标阈值设定是否合理，是否需进行调整，建立起对指标的动态管理机制。

6.1.10精算分析

（1）精算分析

通过引入云计算和大数据分析等技术手段，建设海南省医疗保障精算大数据分析模型，提升医保精算的精确性，对全省各地基金收入、支出、结余和隐形债务预测结果进行汇总分析，对可能发生的基金支付风险跟踪分析，为政策的制定和完善提供数据依据，防范和化解医保基金运行风险，保障医疗保障制度平稳运行，促进医疗保障事业健康可持续发展。

大病保险分析：通过对大病保险整体运行情况的分析，对收支的变动趋势及变动原因进行深度分析，把握大病医保制度运行的客观情况及未来基金的变化趋势；分析大病保险筹资的不同方案对基本医保基金运行的影响；大病保险与基本医保的平衡和相关性分析。

1）评估大病保险的运行情况，通过对大病医保收支的变动趋势及变动原因进行深度分析，可以帮助医保管理机构把握大病医保制度运行的客观情况及未来基金的变化趋势，使管理者做到“心中有数”，为后续政策制定或调整提供方向性依据。对统筹层级更高的医保部门，通过对下属各统筹地区大病保险运行情况的评估和比较，可以快速了解不同地区大病保险政策以及基金运行结果上的差异，为后续有针对性的政策制定提供方向性建议；

2）大病保险可持续筹资评估分析，大病保险筹资的不同方案对居民基本医保基金运行的影响：各统筹地区普遍需要在调整大病医保筹资方案时，测算其对基本医保基金运行的稳定性和可持续性的影响。需对部分特殊人群的待遇保障采用倾斜政策，例如：取消封顶线、降低起付线，提高报销比例等，需要测算其对基金运行带来的额外压力，以及政策倾斜预期带来的保障效果的提升，为政策决策制定提供量化依据。

医保基金全面预算绩效分析：运用大数据精算模型，多方面评价预算及基金运行情况，为全面预算绩效管理提供量化指标支持数据，协助绩效指标的制定与评价；分析基金预算与实际执行情况差异，追溯实际执行情况中的异常行为，识别差异化医疗机构，在决算中剔除异常诊疗行为影响，提供基金决算的合理建议，避免医疗资源浪费。运用大数据精算模型，对基金预算总额制定、基金预算总额划拨分配提供模型预测、量化拆解等功能，为预算总额制定提供合理量化支持数据，充分考虑统筹地区的人口分配及医疗资源分配现状，为基金总额分配至定点医疗机构提供合理化分配建议。在年度决算中，利用大数据精算分析模型，分析基金预算与实际执行情况差异，追溯实际执行情况中的异常行为，识别差异化医疗机构，在决算中剔除异常诊疗行为影响，提供基金决算的合理建议，避免医疗资源浪费。

合理控费方式分析：通过大数据的分析和挖掘，力求找到整体费用控制和制约不合理费用发生的“平衡点”，满足参保人员的就医需求，保障医药服务机构的健康发展。

药品、耗材和服务设施使用分析：利用大数据对药品、耗材和服务设施使用情况进行分析，对药品耗材产品使用概率及原因分析、不同厂商同类产品使用分布、不同厂商同类产品市场占有率、区域性特定产品供应充足率、同类产品竞争烈度、市场热点和冷门市场分析、同类产品阶段性价格评估、医疗机构用药习惯、区域内民众用药习惯、个人背景诊疗用药习惯等进行分析。

医疗服务能力的大数据分析：利用大数据，在常规的医疗服务能力支撑基础上，实现疾病及治疗相关情况分析，诊疗辅助及医务人员医疗行为分析、医疗行为参考及临床路径应用等内容。

自助健康服务分析：利用大数据分析，对参保人群提供身体疾病的提前感知和预防。提供个人健康画像及风险疾病评估和提醒、自助健康评估及建议、地域疾病风险提醒、依据症状查询患病种概率、流行性大范围疾病用药参考、孕产期及特定疾病治疗期间节点风险评估、行业职业人群疾病谱及患特定病种概率和预防指导、依据病情及地理位置的就诊医院推荐、医院服务质量评估、特定疾病复查提醒等智能服务能力。

6.1.11知识应用

（1）知识应用

提供相关分析知识应用，帮助提高宏观大数据决策的效能。

利用海量的医疗保障数据资源，构建医保知识库（主要为治疗费用、基础疾病与诊疗项目关系），并对外提供检索服务。

6.1.12数据场景分析

（1）智慧监管分析

通过对数据场景进行专业分析，提供智慧监管的分析服务，为决策人员提供精准丰富的信息，支持决策管理工作。

（2）信用评价分析

通过对数据场景进行专业分析，提供信用评价的分析服务，为决策人员提供精准丰富的信息，支持决策管理工作。

（3）公共服务分析

通过对数据场景进行专业分析，提供公共服务的分析服务，为决策人员提供精准丰富的信息，支持决策管理工作。

（4）经办服务分析

通过对数据场景进行专业分析，提供经办服务的分析服务，为决策人员提供精准丰富的信息，支持决策管理工作。

（5）综合管理分析

通过对数据场景进行专业分析，提供综合管理的分析服务，为决策人员提供精准丰富的信息，支持决策管理工作。

（6）运行监测分析

通过对数据场景进行专业分析，提供运行监测的分析服务，为决策人员提供精准丰富的信息，支持决策管理工作。

（7）基金安全分析

通过对数据场景进行专业分析，提供基金安全的分析服务，为决策人员提供精准丰富的信息，支持决策管理工作。

（8）药品和耗材分析

通过对数据场景进行专业分析，提供药品和耗材的分析服务，为决策人员提供精准丰富的信息，支持决策管理工作。

（9）医药价格分析

通过对数据场景进行专业分析，提供医药价格的分析服务，为决策人员提供精准丰富的信息，支持决策管理工作。

（10）医疗服务价格分析

通过对数据场景进行专业分析，提供医疗服务价格的分析服务，为决策人员提供精准丰富的信息，支持决策管理工作。

（11）医疗救助分析

实现对医疗救助的分析，包含但不限于医疗救助政策分析、医疗救助人群特征分析、医疗救助人群费用分析等功能。

（12）长期护理分析

基于对历史经验数据的分析，预测未来失能人口和长期护理费用，预测未来长期护理市场的需求，为拟定长期护理保险待遇标准提供量化分析支持；进而，根据拟实施的待遇标准，测算与待遇标准相匹配的筹资标准，为支持开展长期护理保险提供量化测算支持。

6.1.13属性特征管理

（1）属性特征精准识别

通过预设的属性特征类目，对海量数据中的属性特征进行精准识别。

（2）属性特征新增/变更

可以对属性特征类目进行编辑，支持新增和变更操作。

6.1.14影响因素管理

（1）参保人属性因素管理（基本特征、健康状况）

能够实现对参保人属性因素进行管理（基本特征、健康状况）的操作。

（2）社会因素（社会网络、医疗保障形式等）

提供对社会因素（社会网络、医疗保障形式等）的管理功能。

（3） 流行病学对医保管理影响因素分析

实现对流行病学对医保管理影响因素分析。

（4）自然环境因素对疾病及医保基金影响分析

实现对自然环境因素对疾病及医保基金影响分析。

（5）人口流动对异地就医的影响分析

实现对人口流动对异地就医的影响分析。

6.1.15智能标注

（1）智能标注

通过大数据分析，提供对不同角色、不同场景、不同流程的分类标记功能。

6.1.16标签制作管理

标签服务具有对各类数据资源打标签的功能，并实现大数据平台建立的各种标签的统计、查询和列表展示。

基于智能标注结果，根据分析需求对所需数据进行查询进而对标记结果进行标签自动生成。

6.1.17数据资源特征管理

（1）数据资源特征管理

对于已分类和添加标签标记的数据进行特征采集和归纳，对所得的数据资源特征进行存档。

6.1.18 AI知识学习

（1）神经网络训练

借助神经网络训练技术，进行AI知识学习，提高系统提供服务的能力。

（2）RDF知识节点管理

借助RDF知识节点管理技术，进行AI知识学习，提高系统提供服务的能力。

（3）知识点关联概率模型管理

对知识点关联概率模型进行管理，为AI知识学习进行服务。

6.1.19知识图谱管理

（1）新建知识图谱

在知识图谱管理中，支持新建知识图谱操作。

（2）修改知识图谱

在知识图谱管理中，支持修改知识图谱操作。

（3）知识图谱可视化

令知识图谱可视化，方便管理人员依托可视化的界面进行简便高效的管理。

（4）知识检索

在知识图谱管理中，支持检索知识操作。

6.1.20影像数据上传/下载

（1）影像数据上传/下载

在系统中提供影像数据的上传和下载功能。

6.1.21影像管理

（1）影像新增

在系统中提供新增影像的功能，支持对影像的新增。

（2）影像关联

在系统中提供影像关联的功能，可以对影像进行关联操作，便于更好的管理。

6.1.22影像分析

（1）影像特征数据采集

系统能够对影像特征数据进行采集，为分析工作提供基础。

（2）影像特征数据分析

对医疗影像的分析，主要借助人工智能、数据挖掘、图像分割、特征提取技术，按照医疗影像学、医学、临床医学、临床路径等知识，对影响进行分析，其分析层面包括：

影像健康辅助分析，识别和量化影像所涉及的病灶，了解关联患者的健康情况以及提供相应的健康建议；

影像病理辅助分析，识别和量化影像所涉及的病理，了解医师对影像的病历判断及根据诊断情况判断医师的诊疗、收费、检查等情况是否合规合理。

6.1.23数据资产融合管理

对智慧决策子系统采集到的所有数据，进行统一清洗、转换、融合，建立数据资产管理机制，确保融合后的数据能够快速有效被应用所使用。

（1）生产数据源管理

数据资产融合管理提供生产数据源管理服务，对数据进行有序管理。

（2）监测数据源管理

数据资产融合管理提供监测数据源管理服务，对数据进行有序管理。

（3）监管数据源管理

数据资产融合管理提供监管数据源管理服务，对数据进行有序管理。

（4） 标准数据源管理

数据资产融合管理提供标准数据源管理服务，对数据进行有序管理。

（5）生物特征数据源管理

数据资产融合管理提供生物特征数据源管理服务，对数据进行有序管理。

（6） 影像数据源管理

数据资产融合管理提供影像数据源管理服务，对数据进行有序管理。

（7） 知识数据源管理

数据资产融合管理提供知识数据源管理服务，对数据进行有序管理。

（8） 自然人数据源管理

数据资产融合管理提供自然人数据源管理服务，对数据进行有序管理。

（9） 经济数据源管理

数据资产融合管理提供经济数据源管理服务，对数据进行有序管理。

（10） 法人数据源管理

数据资产融合管理提供法人数据源管理服务，对数据进行有序管理。

（11）环境数据源管理

数据资产融合管理提供环境数据源管理服务，对数据进行有序管理。

（12） 采集规则配置调度管理

数据资产融合管理提供采集规则配置调度管理服务，对数据进行有序管理。

（13） 生产类元数据采集

数据资产融合管理提供生产类元数据采集服务，对数据进行有序管理。

（14） 消费类元数据采集

数据资产融合管理提供消费类元数据采集服务，对数据进行有序管理。

（15） 元数据目录管理

数据资产融合管理提供元数据目录管理服务，对数据进行有序管理。

（16） 数据对象抽取

数据资产融合管理提供数据对象抽取服务，对数据进行有序管理。

（17） 抽取规则配置调度管理

数据资产融合管理提供抽取规则配置调度管理服务，对数据进行有序管理。

（18） 元数据发布

数据资产融合管理提供元数据发布服务，对数据进行有序管理。

（19） 转换规则配置调度管理

数据资产融合管理提供转换规则配置调度管理服务，对数据进行有序管理。

（20） 元数据转换

数据资产融合管理提供元数据转换服务，对数据进行有序管理。

（21） 加载规则配置调度管理

数据资产融合管理提供加载规则配置调度管理服务，对数据进行有序管理。

（22） 元数据加载管理

数据资产融合管理提供元数据加载管理服务，对数据进行有序管理。

（23）血缘分析

数据资产融合管理提供血缘分析服务，对数据进行有序管理。

（24） 影响分析

数据资产融合管理提供影响分析服务，对数据进行有序管理。

（25） 数据资产结构管理

数据资产融合管理提供数据资产结构管理服务，对数据进行有序管理。

（26） 数据标准化管理

数据资产融合管理提供数据标准化管理服务，对数据进行有序管理。

（27） 数据资产维度管理

数据资产融合管理提供数据资产维度管理服务，对数据进行有序管理。

（28） 数据资产指标管理

数据资产融合管理提供数据资产指标管理服务，对数据进行有序管理。

（29）数据地图

数据资产融合管理提供数据地图服务，对数据进行有序管理。

（30）数据资产加工流程配置管理

数据资产融合管理提供数据资产加工流程配置管理服务，对数据进行有序管理。

（31）数据资产模型管理

数据资产融合管理提供数据资产模型管理服务，对数据进行有序管理。

（32）数据处理开发管理

数据资产融合管理提供数据处理开发管理服务，对数据进行有序管理。

（33） 主题数据开发管理

数据资产融合管理提供主题数据开发管理服务，对数据进行有序管理。

（34） 数据测试管理

数据资产融合管理提供数据测试管理服务，对数据进行有序管理。

（35） 数据发布管理

数据资产融合管理提供数据发布管理服务，对数据进行有序管理。

（36）质量规则配置调度管理

数据资产融合管理提供质量规则配置调度管理服务，对数据进行有序管理。

（37）质量问题管理

数据资产融合管理提供质量问题管理服务，对数据进行有序管理。

（38） 质量检查管理

数据资产融合管理提供质量检查管理服务，对数据进行有序管理。

（39） 数据资产多维报表管理

数据资产融合管理提供数据资产多维报表管理服务，对数据进行有序管理。

（40） 数据资产分析管理

数据资产融合管理提供数据资产分析管理服务，对数据进行有序管理。

（41） 数据资产诊断管理

数据资产融合管理提供数据资产诊断管理服务，对数据进行有序管理。

（42） 数据资产构成分析

数据资产融合管理提供数据资产构成分析服务，对数据进行有序管理。

（43） 数据资产活性分析

数据资产融合管理提供数据资产活性分析服务，对数据进行有序管理。

（44） 数据资产使用评估

数据资产融合管理提供数据资产使用评估服务，对数据进行有序管理。

（45） 数据资产分布评估

数据资产融合管理提供数据资产分布评估服务，对数据进行有序管理。

（46） 多用户接入管理

数据资产融合管理提供多用户接入管理服务，对数据进行有序管理。

（47） 数据资产开放管理

数据资产融合管理提供数据资产开放管理服务，对数据进行有序管理。

（48）数据资产脱敏管理

数据资产融合管理提供数据资产脱敏管理服务，对数据进行有序管理。

（49） 数据资产分发管理

数据资产融合管理提供数据资产分发管理服务，对数据进行有序管理。

6.1.24医保驾驶舱

（1）决策记录

医保驾驶舱提供决策记录功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（2）决策模拟分析

医保驾驶舱提供决策模拟分析功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（3）决策效果分析

医保驾驶舱提供决策效果分析功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（4）预测分析

医保驾驶舱提供预测分析功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（5）主题分析数据可视化

医保驾驶舱提供主题分析数据可视化功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（6）政策对标分析

医保驾驶舱提供政策对标分析功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（7）保障效果比较分析

医保驾驶舱提供保障效果比较分析功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（8）医疗资源配置规划

医保驾驶舱提供医疗资源配置规划功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（9）政策调整趋势预测

医保驾驶舱提供政策调整趋势预测功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（10）政策模拟分析结果管理

医保驾驶舱提供政策模拟分析结果管理功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（11）中观主题数据分析结果管理

医保驾驶舱提供中观主题数据分析结果管理功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（12）建议/策略管理

医保驾驶舱提供建议/策略管理功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（13）待遇保障政策模拟仿真分析

医保驾驶舱提供待遇保障政策模拟仿真分析功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（14）支付结算政策模拟仿真分析

医保驾驶舱提供支付结算政策模拟仿真分析功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（15）医保业务政策模拟仿真分析

医保驾驶舱提供医保业务政策模拟仿真分析功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（16）价格政策模拟仿真分析

医保驾驶舱提供价格政策模拟仿真分析功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（17）管理政策模拟仿真分析

医保驾驶舱提供管理政策模拟仿真分析功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（18）基金安全政策模拟仿真分析

医保驾驶舱提供基金安全政策模拟仿真分析功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（19）综合指数分析

医保驾驶舱提供综合指数分析功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（20）医保控费指数分析

医保驾驶舱提供医保控费指数分析功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（21）参保缴费指数分析

医保驾驶舱提供参保缴费指数分析功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（22）基金安全指数分析

医保驾驶舱提供基金安全指数分析功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（23）价格指数分析(药品/耗材/医疗服务)

医保驾驶舱提供价格指数分析(药品/耗材/医疗服务)功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（24）政策衔接指数分析

医保驾驶舱提供政策衔接指数分析功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（25）指数设计管理

医保驾驶舱提供指数设计管理功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（26）指数发布管理

医保驾驶舱提供指数发布管理功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（27）指标模拟分析

医保驾驶舱提供指标模拟分析功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（28）指标发布

医保驾驶舱提供指标发布功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（29）专题指标分析

医保驾驶舱提供专题指标分析功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（30）基金运行趋势预测分析

医保驾驶舱提供基金运行趋势预测分析功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（31）基金风险识别与量化分析

医保驾驶舱提供基金风险识别与量化分析功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（32）基金预决算分析

医保驾驶舱提供基金预决算分析功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（33）医疗机构费用分析

医保驾驶舱提供医疗机构费用分析功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（34）参保人画像

医保驾驶舱提供参保人画像分析功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（35）执业人员画像

医保驾驶舱提供执业人员画像分析功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（36）参保单位画像

医保驾驶舱提供参保单位画像分析功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（37）定点医疗机构画像

医保驾驶舱提供定点医疗机构画像分析功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（38）生产/流通企业画像

医保驾驶舱提供生产/流通企业画像分析功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（39）险种画像

医保驾驶舱提供险种画像分析功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（40）基金画像

医保驾驶舱提供基金画像分析功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（41）药品画像

医保驾驶舱提供药品画像分析功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（42）耗材画像

医保驾驶舱提供耗材画像分析功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（43）属性特征精准识别

医保驾驶舱提供属性特征精准识别功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（44）属性特征新增/变更

医保驾驶舱提供属性特征新增/变更功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（45）参保人属性因素管理（基本特征、健康状况）

医保驾驶舱提供参保人属性因素管理（基本特征、健康状况）分析功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（46）经济因素管理（收入、家庭经济水平等）

医保驾驶舱提供经济因素管理（收入、家庭经济水平等）分析功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（47）社会因素（社会网络、医疗保障形式等）

医保驾驶舱提供社会因素（社会网络、医疗保障形式等）分析功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

（48）观念文化

医保驾驶舱提供观念文化分析功能，为领导层进行决策提供支撑和依据，提高数据精确性，从而提升判断准确性。

6.2信用评价管理功能模块要求

6.2.1基础信息管理

（1）机构基础信息管理

信用评价管理系统从基础信息管理子系统同步下载定点医疗机构、参保单位、医保经办机构、药品生产企业、药品流通企业等基本信息，并提供查询功能。

（2）个人基础信息管理

信用评价管理系统从基础信息管理子系统同步执业人员、医保工作人员、参保人员等基本信息并存档，提供本地查询功能。

6.2.2征信信息采集

（1）定点医疗机构数据采集

省级采集定点医疗机构的征信数据，可通过手工和批量采集的方式采集数据，并将审批通过的数据上传信用管理评价系统，用于支撑信用评价管理。

1）监管人员发起定点医疗机构征信数据采集请求；

2）通过服务事项控制业务逻辑调用定点医疗机构数据采集业务逻辑进行逻辑验证；

3)验证通过后，对采集的数据进行存储；

4）返回保存结果。

（2）执业人员数据采集

省级经办人员通过手工新增/修改或批量导入的方式采集执业人员的征信数据，并将审批通过的数据上传信用评价管理系统，支撑信用评价管理。

（3）医保工作人员数据采集

省级经办人员通过手工新增/修改或批量导入的方式采集医保工作人员的征信数据，并将审批通过的数据上传信用评价管理系统，支撑信用评价管理。

（4）公众数据采集

省级经办人员通过手工新增/修改或批量导入的方式采集公众人员的征信数据，并将审批通过的数据上传信用评价管理系统，支撑信用评价管理。

（5）药品和医用耗材相关企业数据采集

省级经办人员通过手工新增/修改或批量导入的方式采集药品和医用耗材相关企业的征信数据，并将审批通过的数据上传信用评价管理系统，支撑信用评价管理。

6.2.3业务风险管理

(1)风险检查点设置

设定风险检查点，包括风险名称、风险描述、风险因素、风险类型、风险等级、风险防控措施、风险防控责任人等信息。

1)监管人员发起风险检查点设置请求；

2)通过服务事项控制业务逻辑调用风险检查点设置业务逻辑进行逻辑验证；

3)验证通过后，对风险检查点设置结果进行存储；

4)返回保存结果。

(2)风险检查点预警

将高风险点业务纳入重点监控范围，当风险点业务经办数据超出预设的警戒值时，系统实时监控医保业务经办风险动态，及时发现风险事件并及时发出预警。

（3）风险应对处置

部门自查：将所有收集的风险点纳入医保经办事后监督范围，业务风险管理系统按月自动生成业务部门自查任务，并推送到对应业务的业务部门，按照风险管理自查要求及时进行整改。交叉检查：系统定期推送业务经办电子档案到不同地区的业务经办的同岗位的工作人员，通过大数据分析，查找不同部门业务经办标准差异，推进业务标准统一和流程优化。

（4）大数据分析监测

以全省医保业务的经办数据为基础，运用大数据工具对风险数据进行采集和客观分析、比对促进业务流程的优化和提升。

6.2.4征信建模

（1）征信指标管理

征信指标管理是建立征信指标体系，对各项征信指标进行统一管理。征信指标包括个人、医保医师、定点医疗机构、药品医用耗材供应商、流通配送企业的征信数据。

（2）征信模型管理

征信模型管理是对征信评价模型进行统一管理，包括对模型的新建、启用、停用等管理功能。

1）监管人员发起征信模型管理请求；

2）通过服务事项控制业务逻辑调用征信模型管理业务逻辑进行逻辑验证；

3）验证通过后，对征信模型管理进行存储；

4）返回保存结果。

6.2.5信用评定

（1）个体信用评定

对个体信用等级进行评定，调用征信模型对个体信用信息进行评级评分。

（2）机构信用评定

对机构信用等级进行评定，调用征信模型对机构信用信息进行评级评分。

（3）诚信档案管理

将征信分析结果与采集到的对象信息一起组建征信对象诚信档案。

（4）信用红黑名单管理

将信用等级低的个人和机构加入信用黑名单，并在编制监督检查计划时提醒。

（5）征信发布

将征信信息及评价结论通过医保平台进行发布，并推送到国家信用评价平台。

（6）差异化管理

结合各类对象的信用评级，为实行面向各类对象的差异化监管提供数据支撑服务。

6.2.6处罚信息上报

（1）机构处罚信息上报

对定点医疗机构进行信用评价后，如存在违规行为，则进行处罚信息上报。

1）监管人员发机构处罚信息上报请求；

2）通过服务事项控制业务逻辑调用机构处罚信息上报业务逻辑进行逻辑验证；

3）验证通过后，查询机构处罚信息，结果可为null；

4）返回查询结果，将处罚结果进行上报并返回上报结果。

（2）个人处罚信息上报

对执业人员、医保工作人员、参保人等进行信用评价后，如存在违规行为，则进行处罚信息上报。

6.2.7通用审核管理

（1）通用审核管理

对征信信息和评价结论进行统一审核。

6.2.8信用信息变更

（1）定点医疗机构信用数据变更

根据历史征信信息的采集和分析，对定点医疗机构征信信息审核后进行变更处理。

（2）执业人员信用数据变更

根据历史征信信息的采集和分析，对执业人员征信信息审核后进行变更处理。

（3）药品和医用耗材相关企业信用数据变更

根据历史征信信息的采集和分析，对药品与医用耗材相关企业征信信息审核后进行变更处理。

（4）参保人信用信息变更

根据历史征信信息的采集和分析，对参保人征信信息审核后进行变更处理。

（5）参保单位信用信息变更

根据历史征信信息的采集和分析，对参保单位信用信息审核后进行变更处理。

6.2.9征信发布管理

实现对征信发布管理进行管理，包含个人征信信息发布和机构征信信息发布；

信用查询：将个人（单位）按照不同的要求进行分类展示；

信用报告：将个人（单位）的各类违规、荣誉行为情况的客观展示，包括参保信息、医保各项欺诈违规信息等相关信息项；

信用评级：包括：用人单位、人力资源服务机构、两定医疗机构的信用评级展示。

6.2.10统计分析

（1）统计分析

按关键词(评估对象、信用等级、评估时间等)对征信对象的信用评估进行统计分析。

7.软件安全要求

中标单位须严格按照国家医疗保障局《医保信息系统安全开发规范》要求组织系统开发和实施，并符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239一2019）三级安全要求。

中标单位所开发的系统须符合《信息系统密码应用基本要求》。

系统上线前，应按照招标方要求进行源代码安全扫描，并对发现的漏洞进行修复。

中标单位应提供详细的安全设计方案并详细说明在应用安全和数据安全方面采取的安全的措施。

8.软件性能要求

（1）宏观决策大数据应用模块支持访问的总用户数大于1800人；信用评价模块支持访问的总用户数大于1600人。

（2）宏观决策大数据应用模块支持的并发用户数大于50人/秒；信用评价模块支持的并发用户数大于40人/秒。

（3）宏观决策大数据应用模块的检索性能要求：PB级数据检索要求不大于1 秒；

（4）在稳定性上，宏观决策大数据应用模块、信用评价模块分别要求系统应该可以全年稳定连续运行率达99.999%。

9．软件技术要求

9.1总体技术要求

产品应该是企业级的解决方案，支持可分布的、可伸缩的体系结构。支持部署在主流的操作系统（Linux）和硬件平台上，支持B/S 结构，支持云计算技术架构。

投标方提供的宏观决策与大数据应用软件应该在国家局下发的基础版本基础上依据国家规范进行本地改建、数据迁移、配套系统、外部接口对接等工作，信用评价软件应该在国家局下发基础版本上进行本地扩展、数据迁移、配套系统、外部接口对接等工作。

投标方提供的软件必须是模块化设计，并且保证任何软件模块的维护和更新都不影响其它软件模块，软件具有容错能力。

投标方提供的软件应具有自身故障监视和诊断能力，即软件能及时发现故障并发出告警。

投标方提供的软件在不同时期软件版本应能向下兼容，软件版本易于升级，且在升级的过程中不影响业务的性能与运行。

投标方应承诺在供货时提供最新版本的软件，但该软件必须是经过测试正式推出，其可靠性、稳定性经过严格验证。

本项目运维期内，软件版本升级时，中标单位应承诺免费更新软件版本，并提供相应的新版本软件功能说明书及修改说明书。

投标方提供的应用软件要求具有较强的容错功能。

9.2应用软件性能要求

应用软件系统的各个软件功能模块应满足本文相关功能要求。应用软件必须能够切实满足系统监控管理的需求，并且适应今后的业务增长和变化，随时可以按功能需要进行修改和维护。

应用软件应采用通用软件开发平台进行开发，有很强的灵活性和扩展性，在今后开展新业务时可通过对参数等的简单更改迅速方便地实现，具有良好的适应能力。

应用软件应采用友好的图形化窗口的用户操作界面，可操作性强，而且操作界面应力求简洁、直观，具有全中文界面，有向导性功能，支持工作台化管理，有利于简化操作，并提高操作效率。在考虑简化用户的操作的同时，应允许操作人员必要时做一些人工干预。

应用软件应具备一套完备的数据管理系统和进程调度系统，以保证系统的安全可靠和整个系统的正常运转

应用软件还应采用参数驱动的设计思想，在应用软件中，凡是不能确定的因素，应做到参数化，以达到通过对参数的设置就可适应不同的情况及不同时期的应用要求，并具备多用户和多任务操作能力。

每个应用的功能由一个应用模块完成，应用模块之间应减少耦合度；应用模块与系统之间采用开放的应用接口（API）进行通信；开发人员可灵活开发新的应用模块，并可在不需对原有系统进行重新编译的前提下，动态加载到系统使用。

应用软件必须可制作打包安装盘（包），具有自动安装功能以及网络 远程安装功能。

应用软件要遵循易操作性、健壮性、实用性、高效性和安全性的原则。

灵活设计和详细规划系统操作权限，支持功能级、数据级权限控制，可按原子级业务、业务组件、业务流程分配系统操作权限；支持角色管理，个性化角色工作台展示业务组件、业务图表。

应用软件应具有完整、严谨的操作权限管理机制和日志记录，确保系统的安全性和业务的可稽核性；系统采用业务回退机制，加强业务的可逆性。

9.3应用软件说明要求

投标方产品应支持当前主流X86服务器和主流操作系统（Linux），支持虚拟化，支持容器（docker），支持主流云服务等。

投标方产品应支持当前主流数据库、中间件及云数据库。数据库应支持两种，其中包含一种国产数据库。

9.4中标单位第三方软件技术要求

中标单位原则上须使用招标方所提供的第三方软件，如遇特殊情况，需使用其他第三方软件，在征得招标方同意后，由中标单位自行解决。

10.服务要求

10.1集成要求

中标单位应配合招标方及系统集成商完成智慧决策子系统的集成工作，包括相关软件部署，系统软件上线运行以及与其他子系统的互联等。

10.2投标方项目管理要求

中标单位需提供本次工程建设的项目管理方案以及现场实施和本地化运维服务方案。本包投入技术人员不少于35人，且保证项目建设期间至少15人提供驻场服务，须提供人员名单（中标单位安排的项目驻场人员必须固定，若有替换，必须与招标方协商，未经甲方同意，人员变动扣除项目1%/人，人员超过总人数10%，甲方有权终止项目）。基本要求如下：

（1）项目经理

中标单位须配备项目经理1名。项目经理须具备项目管理能力、软件设计、开发能力以及信息化安全领域的相关能力和资质，并在项目开展的过程中，全程参与项目各阶段的管理工作。

（2）需求分析阶段

中标单位参与人员数量，总数不少于 10人。

中标单位至少需提交的文档：业务需求调研报告、应用系统需求分析规格说明书。

（3）系统设计研发阶段

中标单位参与人员数量，总数不少于 10人。

中标单位至少需提交的文档：系统架构设计说明书，系统详细设计说明书，数据库设计说明书，各软件功能模块、流程、数据、接口模块的详细说明及内部测试报告。

（4）系统测试阶段

中标单位参与人员数量，总数不少于10人。

中标单位至少需提交的文档：测试方案、测试过程文档、系统整体测试报告。

（5）系统实施阶段

中标单位参与人员数量，总数不少于10人。

中标单位至少需提交的文档：系统实施计划、过程文档、试运行报告。

（6）系统免费运维阶段

中标单位参与人员数量，总数不少于8人。参与人员须对项目的需求、设计及实施过程有全面的了解，免费运维阶段须根据需求及时响应。

11．培训要求

（1）对项目相关其它中标单位人员的培训

与本项目有关联的其它系统中标单位，对其相关人员进行系统培训。

（2）对应用部门各级系统应用人员的培训

使之能够了解信息系统的建设思想、主要功能和操作规程，能够熟练应用这一系统辅助开展工作，并能结合实际工作需要提出各种改进意见。根据人员对系统的使用特点不同，对应用人员的培训分为两个层次：

1）对领导培训的主要目的是使有关主管领导对系统有一定的了解，同时能够应用系统进行决策、指挥工作；

2）对其他应用人员的培训，主要使他们在各业务环境下能够很好地利用系统完成相应的专业工作，提高工作效率，提高信息的准确性和全面性。

（3）系统运行维护人员的培训

运维人员培训主要包括以下几个方面：系统整体知识培训、业务系统培训等。通过培训使项目运维队伍能够充分了解本项目。

12.维护及技术支持要求

针对所有软件，中标单位应提供项目终验合格后2 年的免费运维服务。

在软件维保期内，中标单位应提供灵活、多样的通信手段（包括但不限于场地、设备及人员、专用服务电话），提供7*24 小时的响应服务，保证在任何时候招标方人员都能及时找到中标单位的服务人员。如遇驻场人员无法解决的问题或招标方认为需要，中标单位的技术人员应在12 小时内赶到现场支持。

所供软件出现问题时，其响应时间不超过15 分钟，一般故障处理时间不大于2 小时；特殊情况下，故障修复时间不大于12小时。

中标单位应提供排除故障响应的具体流程。

中标单位应在项目方案中说明技术指导和技术支持的范围和程度，中标单位应提供技术服务流程，技术服务内容和价格清单，若维保期内与期外不同，则应分别列出。

13．技术文件要求

中标单位提供的书面技术资料必须能够满足确保系统正常运行所需的管理、运营、验收及维护的全套文件。中标单位提供的技术文件必须包括但不限于：

  - 系统说明文件

  - 技术手册（安装、操作、维护、故障排除、培训文档等）

  - 详细的工程日志

  - 系统完整文档

其中，（1）、（2）项必须在安装调测前提供，（3）必须在工程实施过程中随时提供，并在工程实施后1 个月内汇总移交。所有的文档必须包括书面和电子两种形式。（4）在工程完成初验后，厂家提供完整的技术文档。

请投标方在项目方案中列出提供的书面技术资料详细清单。

14.项目协作要求

中标单位须配合其它相关子系统中标单位。

15.项目计划要求

服务期限：签订合同之日起至2021年6底前完成系统初验，进入试运行，试运行期至少3个月，2021年底前完成系统终验。

在工程实施全过程中，招标方有对工程质量进行监督控制的职责和权利，中标单位应按照项目管理要求进行严格的质量控制，并制定详细合理的沟通计划，至少包括周报、月报和项目例会，应确保双方能及时了解所需的信息。

16.保密要求

中标单位(含项目组所有成员)必须对项目技术文件以及由招标人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密。中标单位必须与招标人签订保密协议并严格遵守，未经招标人书面许可，中标单位不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。

17.项目验收标准与要求

17.1验收总体要求

项目验收标准：按照国家医疗保障局和海南省医疗保障局要求，协同其他业务子系统，满足采购人提出的业务需求。如果项目未完成验收前，由于相关政策导致业务发生变化进行升级或调整，中标单位应按照最新政策和最新技术标准方案完成本项建设。

由海南省医疗保障局统一组织，招标人与相关人员组成验收小组完成验收。双方根据最终验收情况，编写最终验收报告。中标单位应完成项目验收资料的准备。

在服务过程中出现性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，由中标单位负责解决，招标人有拒绝验收的权利并保留索赔权利。

本项目的实施过程中将产生大量的技术及管理文档，中标单位应协助招标人，负责建立、维护、交接项目实施过程中产生的各类文档，确保项目文档的内容体现本项目的实施过程，并确保项目文档的完整性和准确性。

投标人按照要求提交全部文档，通过验收，视为本项工作完成。

（1）验收组织

项目验收分为初验和终验，都由招标方组织进行。

（2）初验流程

1）招标方依据相关批复文件、招标采购文件、合同，对项目的工程、技术、财务和档案等进行验收，形成验收报告。

2）项目初验后进入试运行，试运行期至少3 个月。

（3）终验流程

招标方组织成立验收组，负责开展终验的先期基础性工作，重点检查项目建设、设计、监理、施工、招标采购、档案资料、预（概）算执行和财务决算等情况，提出验收评价意见和建议。

（4）验收内容

1）审查项目的建设目标、规模、内容、质量及资金使用等情况。

2）审核项目形成的资产情况。

- 评价项目交付使用情况。

4）检查项目建设单位执行国家法律、法规情况。

（5）验收相关材料

中标单位须负责整理并提供以下验收材料，包括但不限于：项目实施方案、项目合同、项目建设总结、项目建设相关文档、初步验收报告、软件测试报告等。

18.其它要求

（1）投标方承诺：如投标单位在海南省无分公司或办事处，须承诺中标后在海南省注册分公司或办事处，办公地址须在海南省医疗保障局周边半径2公里范围内。

（2）当招标方有新需求，而本文又未包括或与本文不符时，则应符合招标方新需求；对于招标方尚未有标准的，而本文又未提及的部分，中标单位提出其标准，留待双方认可后执行。

（3）中标单位应确保其技术建议的可行性以及所提供服务和产品的完整性，若出现由于中标单位所提供的服务和产品不全面而导致系统功能无法实现或不能完全实现，由中标单位及时无偿补足，并负全部责任。

（4）投标方应答应真实、客观，如果发现应答与实际情况不符或系统初验后6个月仍达不到验收要求，则招标方有权取消合同、无条件收回已付合同款、并向投标方追加全部合同款额度的15%的罚款和全部合同款额度的银行同期商业贷款利息。

（5）投标方承诺承担驻场工程师就餐和相关差旅费用，并提供驻场工程师办公电脑、打印机等设备。

（6）投标方承诺本项目合作终止后1年内，无条件配合招标方进行数据迁移、数据字典提供、数据结构提供、对相关实现方式讲解。

（7）本项目建设内容、需求若有变化，与本文不符的，则按照招标方与投标方友好协商修订为准。

6包公共服务子系统

1.项目概述

1.1项目背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中三中全会精神和2019年全国“两会”精神，认真落实全国医疗保障工作会议座谈会精神，严格遵循《国家医疗保障局医疗保障信息化工作指导意见》及《医疗保障信息平台建设指南》，坚持“千方百计保基本、始终做到可持续、回应社会解民忧、敢于担当推改革”，以医保为龙头带动“三医联动”改革，以信息化建设为抓手推动医保覆盖与医保控费，积极融入医疗保障信息化全国“一盘棋”格局，为逐步构建起全国医保便捷可及“大服务”、规范高效“大经办”、智能精准“大治理”、融合共享“大协作”、在线可用“大数据”、安全可靠“大支撑”信息化支撑体系添枝加叶。

针对海南地区人口经济发展差异和老龄化严重的社会问题及农垦职工医疗保险基金缺口等历史遗留问题，本项目按照国家医保局标准全国统一、数据两级集中、平台分级部署、网络全面覆盖的医疗保障信息化建设要求，注重顶层设计、统一业务标准、打造基础平台、做好数据汇集、强化协同共享、增强网络安全。依托国家平台与海南省平台之间的协作联通，使用国家下达的中台服务，贯彻表层应用能用即用，国家系统中未设计的表层应用，采用国家统一的中台进行组装的整体思路，建设海南省统一的医疗保障信息平台，实现医保全省统筹统收统支“九统一”的重点工作任务，即： 统一行政管理和稽查执法，统一医保发展规划，统一医保基金收缴，统一医保待遇政策，统一医保支付范围，统一医保基金管理，统一医保经办规程，统一医保定点机构，统一医保信息系统。进一步完善医疗保障制度体系，提升医疗保障基金监管，强化医保支付、深化医药服务价格改革、优化医疗保障管理服务水平，探索常住外籍人员医疗保障办法。发挥信息化对医疗保障事业的支撑作用。解决群众反映强烈的突出问题，不断提高人民群众医疗保障获利感、幸福感和安全感，助力提高医改整体效能同时促进海南自由贸易试验区快速建设和实施健康中国战略。

公共服务模块面向海南省参保人、参保单位和医药企业等，通过窗口、大厅、网上办事大厅、APP、自助服务一体机等服务渠道，提供参保、信息变更、信息查询、社会监督、信访服务等业务。海南省公共服务业务要求按照“公平、公正、公开”的原则，使全体公民既能公平，又可及地获得大致均等的基本公共服务，同时要求以标准化手段优化资源配置、规范服务流程、提升服务质量、明确权责关系、创新治理方式，确保基本公共服务覆盖全民、均等享有，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

2.项目建设原则

海南省医疗保障局医疗保障信息平台二期建设工程项目应明确目标，找准方向，把握重点，规范有序开展工作。在项目建设过程中，贯彻使用全国统一的标准规范体系和中台服务，依托全国统一的技术体系和架构建设海南省全新的医疗保障信息平台，要着重把握好以下建设原则：

（1）统筹规划，分步推进

为避免信息孤岛、重复建设等现象，海南省医疗保障局医疗保障信息平台二期建设工程需进行“自上而下”的顶层规划设计，进行合理有序布局；通过“统一领导、统一规划、统一部署、统一标准”的统筹指导建设，集约管理，节约投资。同时，遵循“自下而上”的项目操作原则，立足现行管理体制与制度建设，打好基础，确立方向，稳步推进，均衡发展，实现项目落地，并为下一步制度完善、管理提升留有空间。

（2）需求导向、务求实效

以医保各部门间信息共享与业务协同作为原始需求驱动，进行医保基础平台的规划建设。再以此为基础，逐步拓展数据资源与数据资源服务能力，进一步进行医保大数据分析挖掘等高级应用，完善与丰富贴近实战的大数据应用服务，从而形成良性循环，并尽快体现出阶段性效果。

（3）统一协同，资源共享

统一管理、统一规划，就必须有一套统一的标准规范作为基础支撑。标准与规范应向上符合国家的标准与规范，向下规范医保行业业务范围内大数据建设与应用。遵循统一的标准，各相关职能部门根据权限的不同，共享信息资源。同时，各级医保管理部门共同参与，既能保障数据同步，也有利于实现信息共享和协同工作，实现资源的集约化管理。

（4）整合共享，协作高效

突破区域、部门之间的界限和体制性障碍，充分整合基础设施资源和智能终端获取的信息资源，通过医疗保障信息平台建设推进跨部门、跨领域的信息化协同共享，增强医疗保障的效率和决策能力，同时有效满足公众信息需求，提升医保资源的利用效率。

（5）统一标准，开放接口

通过明确和开放医疗信息平台的接口与标准，为后期其他相关行业的数据接入提供标准接口，最大限度地实现医保与政府、职能部门、医院、企业、百姓的信息对接。

3.建设目标

公共服务模块面向海南省参保人、参保单位和医药企业等，通过窗口、大厅、网上办事大厅、APP、自助服务一体机等服务渠道，提供参保、信息变更、信息查询、社会监督、信访服务等业务。海南省公共服务业务要求按照“公平、公正、公开”的原则，使全体公民既能公平，又可及地获得大致均等的基本公共服务，同时要求以标准化手段优化资源配置、规范服务流程、提升服务质量、明确权责关系、创新治理方式，确保基本公共服务覆盖全民、均等享有，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

4.系统定位

海南省医疗保障信息平台严格遵照国家医疗保障信息平台建设指南的相关约束与要求，依照国家医疗保障信息平台的统一设计原则，贯彻使用全国统一的标准规范体系和中台服务，依托全国统一的技术体系和架构建设海南全新的医疗保障信息平台。

平台总体架构划分为公共服务区和核心业务区，其中核心业务区分为生产区、交换区和大数据区。

图：海南省医疗保障信息平台总体架构图

本文涉及的公共服务模块作为医疗保障信息平台公共服务子系统的组成部分。

5.技术架构要求

海南省医疗保障信息平台需要支撑1500余万用户的高并发访问和实时交易需求，并且需要考虑将来的医保改革的进一步深化的各项新需求，系统需要具备支撑高并发和实时交易的能力，同时能够灵活扩展，所以整个系统按照云化、分层架构设计。

所有业务应用系统都必须基于医疗保障应用框架（Healthcare Security Application Framework，简称：HSAF）开发。HSAF框架采用分布式云架构，封装核心云支撑服务适配接口，用于实现云产品解耦设计。HSAF适配层基于HSAF 的适配技术，将应用层依赖的分布式技术与具体厂商的分布式技术进行适配，实现应用层可以适配多家厂商的分布式技术。

（1）基础层：建设在云化基础设施上，以云虚拟机、多租户数据库、云存储、负载均衡及专有网络为底层，最大程度的利用了云计算横向扩展的能力；

（2）中间件层：作为应用的支撑平台，提供应用所需要的基础能力，其中包括分布式应用及管理能力，集成接入点能力，异步服务的能力，缓存的能力，分布式数据库的能力等，这些中间件提供的能力可以很好的支撑应用应对高并发和实时交易的场景；

（3）后端服务：在基础设施和中间件之上进行构建，使用了众多开源高效的组件如依赖注入和反向控制框架Spring，持久层框架MyBatis，以及加密、定时任务，日志等框架；

（4）前端服务：采用先进的前端技术H5、VUE等，并采用前后端分离的开发方式，将前端展示与后端服务进行解耦，为用户提供更好的体验；而前端和后端的协议，本项目兼容HTTP、RPC、WEBSERVICE等各种主流的通讯协议，为后续扩展做了很好的准备。

本项目周边的技术也采用了业界比较成熟的架构，代码版本管控工具可与代码构建框架构建和持续集成平台无缝衔接，达到快速开发、快速构建、快速集成的效果。整个服务平台也采用云计算的最佳实践与规范，充分利用到云计算的分布式能力，建设更稳定和高效的服务与应用。

6.软件功能要求

以下章节将对各模块建设内容的具体功能需求进行描述，但并不仅限于此，投标方可以提出适合本系统的其他功能。

6.1公共服务

6.1.1渠道服务

提供不同渠道的公共服务入口，包括：移动APP、网厅、短信、微信/小程序、自助终端等。

6.1.2移动支付

（1）医疗定点机构接入管理

对定点医疗机构接入信息进行管理，对接入结构数据、信息共享内容进行管理。

（2）支付sdk授权管理

对移动支付SDK权限进行授权管理，可对SDK授权、下载使用等进行管控。

（3）支付渠道授权管理

对移动支付渠道进行授权管控，获得授权的支付渠道可在医保移动支付中使用。

（4）支付渠道管理

对医保移动支付渠道进行管理，包括对移动支付渠道的新增、审核、变更等操作。

（5）移动应用授权管理

对移动支付相关的应用进行授权管理，可进行授权，解除等操作。

（6）医保移动支付服务

提供医保移动支付相关服务，移动支付账单，移动支付密码管理等内容。

（7）电子对账单服务

针对医保移动支付提供电子对账单服务，可定时或即时进行电子对账单查询及明细查询等。

（8）风控数据采集管理

针对医保移动支付相关的风控数据进行采集，可设定数据采集相关参数。

（9）安全风控管理

针对医保移动支付安全风控进行管理，提供移动支付安全风控管理内容。

（10）移动支付冲正服务

针对医保移动支付过程或结束后产生的退款、取消等情况，支持对支付记录信息进行冲正，退款或取消完成后系统自动对相关数据进行冲正操作。

（11）移动支付收银台

提供移动支付收银台模块，可通过收银台模块进行移动支付收款等操作。

（12）二维码支付服务

针对医保移动支付，用户可使用二维码进行支付操作，支付时出示付款二维码进行扫描支付。

（13）移动支付权限管理

对医保移动支付权限进行管理，可对移动支付权限进行修改、停用、启用等。

（14）移动支付密码管理

对移动支付的支付密码进行管理，可对密码进行初始化设置、找回等操作。

（15）移动定位服务

针对医保移动支付过程中可对支付过程的所在地进行定位并上传至服务器存储记录。

（16）聚合支付服务

针对医保各类涉及支付业务进行聚合处理，使医保支付服务可支持多项支付服务。

6.1.3医保电子凭证管理

（1）定点机构接入管理

对医保定点机构对接进行管理，可对定点医药机构对接信息进行管理。

（2）电子凭证sdk授权管理

针对医保电子凭证SDK授权信息进行管理，可授权或取消授权。

（3）医保电子凭证渠道注册

提供医保电子凭证渠道注册功能，无电子凭证的用户可通过注册进行申领电子凭证。

（4）医保电子凭证渠道维护

对医保电子凭证使用渠道进行维护，可设置渠道是否启用等信息。

（5）医保电子凭证领取管理

对领取医保电子凭证进行管理，可对凭证信息进行领取确认。

（6）医保电子凭证二维码管理

对医保电子凭证二维码信息进行管理，确认二维码所包含的信息等。

（7）医保电子凭证识读终端管理

对可以识别读取医保电子凭证的终端进行管理、认证，非登记认证的设备无法用于医保电子凭证信息读取。

（8）医保电子凭证密码管理

提供个人医保电子凭证密码管理，可对电子凭证设置使用密码，密码注销、修改等操作。

（9）医保电子凭证运行监测中心

针对医保电子凭证运行情况进行整体监测，针对电子凭证运行过程中各类问题、异常情况等进行自动告警、记录等。

（10）电子凭证token管理

对医保电子凭证token进行管理，可对访问接口进行授权管理。

（11）身份授权查询服务

针对电子凭证管理提供身份授权查询服务，可通过该服务查询身份授权信息等。

（12）多码融合服务

医保电子凭证可融合多种服务信息，实现一码多用，并与海南“健康一码通”、“一卡通”、“椰城市民云”打通。

（13）移动定位服务

针对电子凭证使用过程进行定位，获取用户位置信息并进行记录。

（14）家庭成员服务

电子凭证支持申请添加家庭用户，上传家庭成员信息并通过审核后，家庭成员可使用该电子凭证。

(15)安全风控管理

对电子凭证使用、管理过程中风险进行管控，可设置风控点或发起风险询问等。

(16)移动支付支撑服务

提供移动支付支撑服务，为医保电子凭证、移动支付提供系统支撑。

6.1.4 CMS内容管理

医保局经办人员在系统管理页面选择CMS管理，对系统的CMS进行管理，页面通过服务事项控制逻辑调取CMS管理业务逻辑和业务中台的CMS中心服务完成相关管理并在数据库中保存相关数据。

（1）内容管理

提供CMS内容管理功能，可在后台对CMS内容信息进行编辑、提交等操作。

（2）内容审核

针对内容管理提交的发布内容信息进行审核，审核通过后可进行内容发布。

- 内容模板管理

提供CMS内容模板管理，用户新建CMS内容时可调用模板信息，或在模板管理中新建模板后调用。

- 内容发布

已审核通过的内容信息可在此进行发布操作，信息发布后用户可在网站或APP内查看相关信息。

- 内容下架

针对已发布的内容信息，操作人员可进行下架处理。

（6）栏目管理

针对网站栏目信息，可通过栏目管理进行管理，对栏目信息进行调整、新增、变更等。

- 内容检索

系统提供内容检索功能，针对草稿、未发布、已发布等内容进行检索。

（8）展现通道配置

可通过展现通道配置对内容展示的渠道进行配置。

6.1.5知识库管理

知识库参照的上位标准以国家标准优先，其次地方标准和行业标准。

（1）知识库管理

针对医保相关知识提供知识库管理功能，可在知识库内进行知识增加、修改、删除、查询等操作。

（2）索引管理

系统提供索引管理，用户可根据不同索引进行快速查找医保知识信息

（3）全文检索服务

系统提供全文检索服务，用户可利用关键字与医保知识库内容进行匹配，检索全文信息进行查找。

（4）医保词汇管理

系统提供词条管理功能，用户可创建或收录医保相关词汇及相关说明信息。

6.1.6二维码管理

（1）二维码数据管理

提供二维码数据的新增和变更等功能。

（2）二维码识别

提供二维码展示和识别功能。

（3）医保APP二维码管理

提供医保APP二维码的新增和展示功能，支持扫码下载医保APP和升级APP。

（4）海南省医保微信公众账号二维码

提供海南省医保微信公众账号二维码的展示功能，支持扫码关注公众号。

（5）海南省医保支付二维码

提供海南省医保支付二维码的展示功能，关联电子社保卡和电子健康码支持扫码支付。

（6）电子身份凭证二维码

支持认证和读取电子身份凭证二维码功能，扫描二维码读取电子身份凭证的个人信息。

6.1.7用户管理

（1）公众用户注册

提供参保人、非参保人、医保行业专家等进行身份注册。

（2）单位用户注册

包括单位/生产流通企业注册以及单位/生产流通企业用户注册的功能。

（3）定点医疗机构用户注册

包括定点医疗机构注册以及定点医疗机构用户注册的功能。

（4）代办机构用户注册

包括代办机构注册以及代办机构用户注册的功能。

（5）商业保险公司用户注册

包括商业保险公司注册以及商业保险公司用户注册的功能。

（6）照护机构用户注册

包括照护机构用户注册的功能。

（7）用户生物特征采集及算法

对用户的人脸特征数据、指纹特征数据等进行采集及算法。

（8）登录

提供公众、单位、生产、流通企业、定点医疗机构、代办机构、商业保险公司用户，以及经办人员登录的功能。

（9）用户基本信息管理

提供用户信息管理（昵称、手机号、家庭成员）、用户身份证管理、用户电子身份凭证管理、用户生物信息管理、用户口令管理、用户数字证书管理、密码找回等功能。

    - AAA管理

（1）统一账户管理

对注册、登录用户的账户进行统一管理。

（2）统一实名认证管理

提供口令认证、电子身份凭证认证、身份证认证、生物识别认证、数字证书认证、短信认证、组合认证等功能。

（3）统一鉴权管理

通过调用统一身份识别提供的身份信息与角色和权限管理提供的权限信息相比对，实现对于需要访问处理的业务和数据的鉴权。

    - 角色管理

（1）用户角色管理

对独立个人用户提供个人用户角色管理功能。

（2）家庭角色管理

对符合家庭条件用户提供家庭用户角色管理功能。

    - 权限管理

（1）业务权限管理

系统提供针对业务模块权限管理功能。

（2）数据权限管理

提供针对数据内容权限管理功能。

    - 商业保险服务大厅

（1）商业保险管理

对商业保险新增、商业保险变更进行管理。

（2）商业保险公司管理

对商业保险公司新增和商业保险公司变更进行管理。

（3）商业保险参保关系管理

对商业保险参保/退保和商业保险理赔进行管理。

6.1.12参保单位服务

（1）单位参保登记

为单位办理参保登记业务。

1）申请人在单位参保登记申请页面发起单位参保登记申请请求并在页面上提交相关信息和材料；

2）申请页面上接收申请人提交的信息和资料通过服务事项控制逻辑调用单位参保登记业务逻辑执行单位参保登记；

3）单位参保登记申请业务逻辑调用中台服务单位服务中心的单位参保登记服务和业务网关，查询是否已有该单位的参保信息，如果查询到相关数据则说明可以上网登记信息无需重复提交申请，业务逻辑直接返回开户成功信息，如果未查询到相关信息则被告知不能办理的原因；

4）对于成功提交的申请在保存到相应数据库后，通过业务网关将其发送给经办管理子系统进行相应处理，并等待处理结果；

5）经办管理子系统将单位参保登记的处理结果通过业务网关发给单位参保登记业务逻辑，由其更新状态，并将处理结果反馈到单位参保登记页面供申请人查看。

（2）参保单位注销

单位注销后，办理参保注销业务。

1）申请人在参保单位注销页面发起参保单位注销申请请求并在页面上提交相关信息和材料；

2）申请页面上接收申请人提交的信息和资料通过服务事项控制逻辑调用参保单位注销业务逻辑执行参保单位注销；

3）单位参保单位注销业务逻辑调用中台服务单位服务中心的参保单位注销服务和业务网关，查询材料是否合格，如果合格则直接办理参保单位社会保险注销手续，业务逻辑直接返回注销成功提示，如果未查询到相关信息则被告知不能办理的原因；

4）对于成功提交的申请在保存到相应数据库后，通过业务网关将其发送给经办管理子系统进行相应处理，并等待处理结果；

⑤经办管理子系统将参保单位注销的处理结果通过业务网关发给参保单位注销业务逻辑，由其更新状态，并将处理结果反馈到参保单位注销页面供申请人查看。

（3）职工参保登记

为单位职工办理参保登记业务。

（4）单位信息变更

单位信息变更后，可以直接修改信息，需要审核的，经过审核后变更成功。

（5）退休申请

职工退休后，提交退休申请。

（6）缴费申报与变更

单位进行缴费申报和变更。

（7）参保人员增减申报

单位人事变动，需要进行参保人远增减的申报业务。

（8）延缴申报

需要延迟缴费的可以进行申报。

（9）补缴申报

若未及时缴费，可以进行补缴申报。

（10）单位参保证明查询打印

输入单位信息查询参保信息并打印。

（11）单位缴费查询打印

输入相关信息查询打印查询结果。

（12）单位退费

若单位多缴费用或者缴费基数进行调整，则申请退费。

（13）业务报表查询和打印

查询相关业务信息并进行打印。

6.1.13个人服务

（1）城乡居民参保登记

提供城乡居民参保登记渠道，并提供该项服务进度查询，最终反馈结果。

城乡居民参保登记时序图

居民参保申请系统功能描述：

1）居民用户在个人网厅办事页面选择居民参保发起参保申请，并提交相关材料；

2）申请页面接收用户提交的材料后通过服务事项控制逻辑调用居民参保申请业务逻辑执行居民参保申请；

3）居民参保申请业务逻辑调用业务中台个人服务中心的居民参保申请服务和业务网关，查询核心业务区是否已有该居民的参保信息，如果查询到相关数据则说明申请人已经成为了参保人无需重复提交申请，业务逻辑直接返回重复申请相关提示结果，如果未查询到相关信息则说明申请人还未成为参保人，业务逻辑返回申请提交成功提示；

4）对于成功提交的申请在保存到相应数据库后，通过业务网关将其发送给经办管理子系统进行相应处理，并等待处理结果；

5）经办管理子系统将申请的处理结果通过业务网关发送给关键信息变更业务逻辑，由其更新申请状态，并将相应结果反馈到信息提示页面供申请人查看。

（2）个人基本信息变更

个人信息发生变更需要进行信息变更。

（3）个人敏感信息变更

个人敏感发生变更需要进行信息变更。

（4）个人权益记录查询打印

权益记录查询及打印。

（5）个人缴费记录查询打印

缴费记录信息查询和打印。

（6）参保缴费信息查询与核验

个人参保缴费信息查询。

（7）个人待遇资格申报

根据个人情况，申请相应的医疗待遇。

个人待遇资格申报时序图

个人待遇资格申报系统功能描述：

1）已成为参保人的用户在个人网厅办事页面选择个人待遇资格申报发起申请，并提交相关材料；

2）申请页面接收用户提交的材料后通过服务事项控制逻辑调用个人待遇资格申报业务逻辑执行个人待遇资格申报；

3）个人待遇资格申报业务逻辑调用业务网关，查询核心业务区是否已有该人员所申报的待遇资格信息，如果查询到相关数据则说明申请人已经成成功申请了该待遇无需重复提交申请，业务逻辑直接返回重复申请相关提示结果，如果未查询到相关信息则说明申请人还未成功申请该待遇，业务逻辑返回申请提交成功提示；

4）对于成功提交的申请在保存到相应数据库后，通过业务网关将其发送给经办管理子系统进行相应处理，并等待处理结果；

5）经办管理子系统将申请的处理结果通过业务网关发送给关键信息变更业务逻辑，由其更新申请状态，并将相应结果反馈到信息提示页面供申请人查看。

（8）异地就医网上查询

提供业务渠道，并提供该项服务进度查询，最终反馈结果。

（9）异地就医经办

查询异地就医信息等。

（10）电子发票打印管理

打印个人的电子票据。

（11）个人参保登记（灵活就业人员）

为灵活就业人员提参保登记业务。

灵活就业人员参保申请系统功能描述：

1）灵活就业人员用户在个人网厅办事页面选择灵活就业人员参保发起参保申请，并提交相关材料；

2）申请页面接收用户提交的材料后通过服务事项控制逻辑调用灵活就业人员参保申请业务逻辑执行灵活就业人员参保申请；

3）灵活就业人员参保申请业务逻辑调用业务中台个人服务中心的灵活就业人员参保申请服务和业务网关，查询核心业务区是否已有该人员的参保信息，如果查询到相关数据则说明申请人已经成为了参保人无需重复提交申请，业务逻辑直接返回重复申请相关提示结果，如果未查询到相关信息则说明申请人还未成为参保人，业务逻辑返回申请提交成功提示；

4）对于成功提交的申请在保存到相应数据库后，通过业务网关将其发送给经办管理子系统进行相应处理，并等待处理结果；

5）经办管理子系统将申请的处理结果通过业务网关发送给关键信息变更业务逻辑，由其更新申请状态，并将相应结果反馈到信息提示页面供申请人查看。

（12）个人注销（死亡/移民）

当个人死亡或者移民，需要将个人参保信息注销。

（13）灵活就业人员转移接续

灵活就业人员个人参保信息发生转移，需要和之前的参保信息接续。

（14）灵活就业人员缴费申报和变更

灵活就业人员缴费的申报和变更。

（15）灵活就业人员退费/补缴（季度内）

在季度内，发生多缴或者少缴，需进行退费补缴。

（16）灵活就业人员退休申请

灵活就业人员退休时进行退休申请。

6.1.14基层服务

（1）医疗即时结算

通过医保电子凭证就诊，生成缴费信息，系统进行待遇计算。

（2）转诊转院

异地转诊人员须向就医地定点医疗机构提出申请，并办理就医备案手续。

（3）结算对账

基层机构可通过相关渠道对结算费用的明细进行对账。

（4）查询统计及报表打印

通过报表的形式展示用户的查询结果，并可以进行打印。

（5）电子凭证密码修改

基层用户可输入信息，系统认证身份后进行电子凭证密码的修改。

（6）特殊审批申报

可以通过系统进行特殊事项的申报，后台进行审批后给用户返回审批结果。

（7）目录对照

下载医保标准目录至本地，进行目录对照并展示对照结果。

（8）医保数据申报

申报医保数据包括医保基础数据、药品和医用器材生产和配送企业机构信息数据、药品和医用耗材价格数据、参保人员数据、执业人员数据、经办人员数据、经办机构数据、医疗机构数据等。

6.1.15医保处方基层医疗机构流转服务

（1）医保外购处方上传

对于在医院就诊后有外购需求的患者，由看诊医生完成外购处方的上传及备案。

（2）处方撤销

对于已上传但未结算的外购处方，看诊医生可发起外购处方撤销。

（3）医保外购处方下载

患者从医疗保障信息平台处确认并下载外购处方，平台自动校验处方真实性，调用电子凭证中心接口获取患者电子凭证，关联到处方，作为医保结算依据。

（4）获取患者电子凭证

根据处方中患者信息，调用电子凭证中心接口获取患者电子凭证。

（5）处方数据初始化

处方关联患者电子凭证，绑定追溯码，设置处方状态为初始化状态。

（6）智能推荐

根据GIS服务及患者的地理位置、处方信息智能推荐离患者最近且最实惠的定点医疗机构，推荐的医疗机构按距离从近到远，价格从低到高排序。

（7）选择外购定点医疗机构

患者从智能推荐的定点医疗机构选择一家，也可切换当前位置进行定位查询定点医疗机构，从中选择一家进行处方药购买。

（8）匹配处方

患者选择定点医疗机构，自动匹配医疗机构的药品目录。

（9）处方药品预结算

根据患者选择的定点医疗机构，显示当前处方在此机构的价格，并调用医保结算接口生成的预结算价格。

（10）处方药品结算

对患者购买处方药品产生的费用进行结算，并生成结算凭证。

（11）处方药品结算撤销

患者购买处方药品产生的费用结算后，患者可选择撤销重新选择别的定点医疗机构购买处方药的行为操作。

（12）处方支付

由患者选择的定点医疗机构、处方医保药、自费药生成的支付金额，调用支付接口进行支付。

（13）药品验收

为了确保患者领取药品的真实性，处方在传递给定点医疗机构时，同时包含生成的二维码，定点医疗机构需要将此二维码、药品、发票、处方清单等一起打包，用户取药时，扫描二维码，将扫描出来的信息和处方信息对比正确后签收。

（14）打印票据

打印处方结算清单，调用电子发票打印接口生成票据及打印。

（15）处方管理

实现对不同状态的处方进行管理，并提供结算清单的查询和打印功能。

（16）处方结算报表

根据年、季度、月等查询条件查询出处方结算相应的统计报表。

（17）GIS接入开发

开发GIS服务模块，方便患者选择定点医疗机构时，根据患者地理位置搜索附近的定点医疗机构，或根据设定地理位置搜索附近的定点医疗机构，方便患者选购处方药品。

（18）处方追溯管理

看诊医生完成外购处方的上传后，自动生成唯一的处方追溯码，实现“一处一码，处码同追”的方向，即通过处方追溯码信息实现药品来源可查、去向可追，且对于每份处方药品的价格、每个环节处理时间、全流程处理时间、来源进行记录，发生质量安全问题时，可以确保药品可召回、责任可追究，保障患者的利益及用药安全。

（19）药品目录查询

根据处方及患者选择的定点医疗机构，查询匹配该医疗机构的药品清单及价格明细。

（20）医院流转处方统计分析

对医院的流转处方量、医师流转处方量、药品进行统计，并通过增长、数量、时间等维度进行统计分析。

（21）定点机构统计分析

对定点医疗机构的处方量、药品进行统计，并通过增长量、数量、处理时长等维度进行分析。

（22）处方外购患者统计分析

依据外购处方及患者的地址、年龄等元素进行统计分析。

（23）特殊药品处方外购统计分析

根据处方外购麻、精、毒、放等特殊类药品，以及处方上传的医院、定点医疗机构、患者、地理分布等元素进行统计分析。

（24）处方跟踪分析

处方流转到平台，根据用户支付、药品验收等环节对处方信息进行记录统计，并标记出现异常的环节。

（25）处方费用汇总查询

患者购买处方药产生的费用汇总查询功能。

（26）处方费用明细查询

患者处方外购药品后生成的费用明细对账功能。

（27）定点医疗机构对接接口

为了确认上传的处方真实性及药品查询等功能，需要对接各医疗机构基本信息、药品目录信息、处方完整信息、患者身份信息、医师信息、药师信息、诊断信息等接口。

（28）医保及支付接口

包含患者医保核验接口、医保预结算及结算接口、支付接口。

（29）其他对接接口

包括电子凭证中心接口、电子票据中心打印接口、消息中心信息提醒接口。

6.1.16专家库管理

（1）专家申报登记

提供专家申报登记业务。

专家申报功能系统功能描述：

1）申报人在专家申报页面发起申报申请并在页面上提交相关申报信息和材料；

2）申报页面接收申报人提交的材料后通过服务事项控制逻辑调用专家申报业务逻辑执行专家申报；

3）专家申报业务逻辑查询专家信息数据库，查看申报人是否已经是专家，如果查询到相关数据则说明申报人已经成为专家，申报人重复提交申请，业务逻辑直接返回相关提示结果，如果未查询到相关信息则说明申报人未成为专家；

4）对于未成为专家的申报人提交的申请在保存到相应数据库后，通过业务网关将其发送给经办管理子系统进行相应处理，并等待处理结果；

5）经办管理子系统将申报申请的处理结果通过业务网关发送给专家申报业务逻辑，由其更新申报申请状态，并将相应结果反馈到专家申报页面供申报人查看。

（2）专家信息变更

提供专家信息变更业务。

（3）专家注销

提供专家账户注销业务。

（4）专家信息查询

查询专家专业、行业、级别、职称等信息。

6.1.17公共服务APP

（1）公共查询

为用户提供账户注入情况、医保消费明细、缴费记录、灵活就业人员补缴等查询服务。

（2）便民服务

通过地图查找附近医疗机构，并提供医疗机构诊疗科目及医生坐诊情况和药品查询服务。

（3） 就医服务

提供预约挂号、排队叫号、智能导诊、移动支付、检查报告、就医记录等服务。

（4） 智能客服

智能客服界面，提供系统操作和政策咨询服务。

（5） 投诉举报

投诉、举报界面，为公众提供诈骗举报线上途径。

（6）角色切换

提供参保个人、医保稽查人员和医疗机构工作人员三个角色切换功能。

- 个人参保角色

1）参保服务：为用户提供参保登记、信息变更、办事进度和医保转接服务。2）待遇服务：为用户提供零星报销服务。

3）备案服务：为用户异地就医备案、特病认定申请、转外就医申请、出国带药申请等服务。

4）查询服务：为用户提供参保信息、征缴信息、住院信息、门诊信息、门诊特殊病信息、购药信息、待遇报销信息、异地备案记录、异地就医记录、医疗救助信息等查询服务。

5）院外购药：选择定点医疗机构，系统根据处方信息计算出药品费用，线上结算，自动下载处方信息，进行药品打包。

（8）医保稽查人员角色

1）基金稽查：为医保监管人员提供基金稽查结果查询，不对外部人员开放。基金预警：为医保监管人员提供基金预警信息查询，不对外部人员开放。

2）基金药品拆零：为医保监管人员提供基金药品拆零信息查询，不对外部人员开放。

3）业务检测：为医保监管人员提供业务监测信息查询，不对外部人员开放。

4）医护查房任务派发：根据基金预警排查出可疑患者，由管理者对医护人员派发查房任务。

5）查房核验记录查询：据护士查房核验结果提供查询服务。

就医身份认证监控：提供就医身份认证监控入口。

7）进销存监管：提供进销存监管入口。

（9）医疗机构工作人员角色

1）医师认证：提供医师认证申请服务。

2）护士认证：提供护士认证服务。

3）查房核验：护士根据派发的查房任务进行查房核验。

5.1.18精准服务推荐

（1）医保业务推荐

1）国家/省/市政策宣传

实现对国家/省/市政策进行宣传。

2）医保发展宣传

对医保发展情况进行宣传。

3）医保新闻推荐

定时对医保相关新闻进行推荐。

4）医保重点扶持（项目等）宣传

通过地理位置，对国家及当地医保重点扶持（项目等）进行宣传。

5）医保业务办理流程宣传

实现对医保业务办理流程进行宣传。

6）医保业务办理注意事项宣传

实现对医保业务办理注意事项进行宣传

7）医保业务办理地点推荐

根据用户当前位置，实现对医保业务办理地点进行精准推荐。

（2）健康生活推荐

1）日常饮食注意事项推荐

通过用户大数据信息，精准推荐日常饮食注意事项。

2）食物相克知识推荐

通过用户大数据信息，精准推荐食物相克知识。

3）养生饮食推荐

通过用户大数据信息，精准推荐养生饮食知识。

4）家常药膳推荐

通过用户大数据信息，精准推荐家常药膳知识。

5）日常运动推荐

通过用户大数据信息，精准推荐日常运动知识。

6）家庭环境保护推荐

通过用户大数据信息，精准推荐家庭环境保护知识。

7）户外运动保护措施推荐

通过用户大数据信息，精准推荐户外运动保护措施。

8）健康出行推荐

通过用户大数据信息，精准推荐健康出行方式。

9）健康工作状态推荐

通过用户大数据信息，精准推荐健康工作状态知识。

10）日常工作运动方式推荐

通过用户大数据信息，精准推荐日常工作运动方式。

11）上下班路上运动方式推荐

通过用户大数据信息，精准推荐上下班路上运动方式。

12）健康成长知识推荐

通过用户的家庭信息，精准推荐儿童健康成长知识。

13）视力保护知识推荐

通过用户的家庭信息，精准推荐儿童视力保护知识。

14）科学运动知识推荐

通过用户的家庭信息，精准推荐儿童科学运动知识。

15）营养饮食知识推荐

通过用户的家庭信息，精准推荐儿童营养饮食知识。

16）中老年科学锻炼知识推荐

通过用户大数据信息，精准推荐中老年科学锻炼知识。

17）中老年科学养生推荐

通过用户大数据信息，精准推荐中老年科学养生知识。

18）中老年定期体检计划推荐

通过用户大数据信息，精准推荐中老年定期体检计划。

19）中老年心理健康知识推荐

通过用户大数据信息，精准推荐中老年心理健康知识。

20）中老年身体呵护知识推荐

通过用户大数据信息，精准推荐中老年身体呵护知识。

21）优生优育知识推荐

通过用户大数据信息，精准推荐优生优育知识。

22）生理健康知识推荐

根据用户基本信息，推荐生理健康知识。

（3）疾病预防推荐

1）国内季节性常见疾病预防知识推荐

实现对国内季节性常见疾病预防推荐。

2）国内地域性常见疾病预防知识推荐

实现对国内地域性常见疾病预防推荐。

3）国外旅游常见疾病预防知识推荐

实现对国外旅游常见疾病预防推荐。

4）自然灾害后多发疾病预防知识推荐

实现对自然灾害后多发疾病预防推荐。

5）突发性疾病预防推荐

实现对突发性疾病预防推荐。

6）传染性疾病预防推荐

实现对传染性疾病预防推荐。

7）运动性损伤预防推荐

实现对运动性损伤预防推荐。

8）儿童/老人多发疾病预防推荐

实现对儿童/老人多发性疾病预防推荐。

9）节假日多发疾病预防

实现节假日多发疾病预防。

（4）疾病知识普及

1）传染性疾病知识普及

实现对传染性疾病知识进行普及。

2）不同年龄多发疾病知识普及

实现对不同年龄多发疾病知识进行普及。

3）季节性疾病知识普及

实现对季节性疾病知识进行普及。

4）遗传性疾病知识普及

实现对遗传性疾病知识进行普及。

5）突发性疾病知识普及

实现对突发性疾病知识进行普及。

6）患病人群自我保护知识普及

实现对患病人群自我保护知识进行普及。

7）患病人群关爱知识普及

实现对患病人群关爱知识进行普及。

8）用药注意事项知识普及

实现对用药注意事项知识进行普及。

（5）维权手段推荐

1）经典案件推荐

实现对经典诈骗案例进行推荐。

2）维权手段推荐

实现对维权手段进行推荐。

（6）医保防诈骗推荐

1）常见诈骗手段宣传

对用户宣传常见诈骗手段。

2）新型诈骗手段宣传

对用户宣传新型诈骗手段。

3）诈骗陷阱知识宣传

对用户宣传诈骗陷阱知识。

4）经典诈骗案例推荐

宣传经典诈骗案例。

5）防骗手段知识宣传

针对典型诈骗方式宣传相应防骗手段。

6）中老年人防骗手段知识宣传

针对中老年人宣传防骗手段知识。

7）诈骗手段破解宣传

针对典型诈骗方式宣传相应破解手段。

8）自我保护方法推荐

宣传医保诈骗自我保护方法。

9）诈骗举报知识科普

宣传如何举报医保诈骗。

（7）参保缴费助手

1）非基本医疗保险推荐

可根据用户当前健康情况，智能推荐非基本医疗保险。

2）参保方案建议

根据用户健康状况提供参保方案的推荐。

3）缴费基数建议

根据用户参保状态，智能提供缴费基数建议。

4）缴费时间建议

根据用户参保状态，智能提供缴费时间建议。

5）缴费方案建议

根据用户参保状态，智能提供缴费方案建议。

（8）就诊购药助手

1）疾病初步诊断助手

根据用户健康情况，可初步判断疾病情况。

2）就诊医疗机构建议

依据用户位置信息及疾病情况，为用户智能推荐就诊医疗机构信息。

3） 就诊时间、科室建议

依据用户位置信息及疾病情况，为用户智能推荐就诊时间、科室信息。

4）就诊医生建议

依据用户位置信息及疾病情况，为用户智能推荐就诊医生信息。

5） 就诊路线建议

依据用户位置信息及疾病情况，为用户智能规划到达医疗机构路线信息。

6）预计诊疗花费提示

依据用户位置信息及疾病情况，为用户智能估算医疗花费信息。

7）购药方式建议

根据用户疾病信息，可智能推荐处方药，并提示是否用户购买。

8）购药数量建议

根据用户疾病信息，可智能推荐购药数量，并提示是否用户购买。

9）预计购药花费提示

依据购药情况，为用户智能估算购药花费信息。

（9）待遇资格申请助手

1）待遇资格推荐

根据用户信息，可对待遇资格智能推荐，包括个人待遇资格推荐、异地就医备案推荐等。

用户在进行待遇资格申报或待遇查询时，系统根据用户的参保类型、活动地区、家庭情况、同类型参保人选择待遇等为用户推荐可以享受且适合该用户待遇类型。

2）待遇资格辅助办理

参保人需要办理待遇资格业务，提供对应的业务办理辅助。

3）待遇资格办理结果提醒

提示待遇资格办理的阶段。

（10）专家咨询助手

1）问题咨询专家推荐

根据提出的问题，匹配并咨询对应的行业专家。

2）问题咨询知识推荐

根据提出的问题，匹配并提供对应的知识信息。

3）常规解答推荐

根据问题，归纳并推荐常见的解答信息。

4）专业解答推荐

根据问题，推荐最常见以及专业的解答信息。

（11）医保统计助手

1）个人医保统计

获取个人医保情况，从不同维度对个人医保进行统计，包括医保账单统计分析和个人就医购药统计分析。

2）家庭医保统计

获取家庭医保情况，从不同维度对家庭医保统计分析，包括家庭医保账单统计分析和家庭就医购药统计分析。

（12）健康生活助手

1）健康状态诊断助手

通过个人就医情况，对其身体健康状态进行诊断。

2）健康状态预测助手

根据个人健康、购药、就医等情况，分析预测健康状态。

3）科学运动规划助手

通过对身体状态等各个因素的分析，提供科学的运动计划。

4）健康饮食规划助手

通过对身体状况、季节等多方面的分析，推荐健康的饮食规划。

5）养生调理规划助手

分析个人身体状况，对个人养生调理情况做一个规划。

（13）零星报销助手

1）未报销费用提醒

根据个人就医消费情况，对未报销的部分进行提醒。

2）零星报销辅助办理

参保人需要进行零星报销办理时，提供帮助，提高办理效率。

5.1.20其他服务

（1）信息发布

发布政策法规等相关信息。

（2）法规政策查询

法规政策查询和解读的发布。

（3）社会监督

面向公众提供社会监督网络举报投诉。

1）申请人在社会服务页面选择社会监督并在页面上提交相关信息和材料；

2)申请页面接收到申请人提交的材料后，通过服务事项控制逻辑调用社会监督服务业务逻辑受理监督举报相关内容；

3)社会监督服务业务逻辑调用投诉举报数据管理保存申请信息，并根据案件办理情况实时跟新相应进度，供申请人查询。

(4)信访管理

提供来访案件登记、信访案件进度和办理结果查询业务。

1）经办用户在社会服务管理页面选择信访受理查看并受理公用户提交的信访信息；

2）页面通过服务控制逻辑调用信访管理业务逻辑执行信访管理，并更新相关数据，保存成功后返回相应提示；

3）信访案件受理过程中结合现象办理进度实时更新线上的登记状态供他人查询。

（5）法律事务服务

提供行政复议和行政诉讼业务。

（6）信息推送服务

发布信息显示在公共服务页面。

（7）本省特色信息查询

参保人输入查询条件，公共服务子系统返回本省特有的医保政策信息，支持下载打印等服务。

（8）线上投诉举报

群众通过网页、APP、微信公众号等方式进行投诉举报。

（9）政务公开、公示

将相关政务信息进行公开公示。

6.1.21智能客服中心

（1）智能客服问答引擎

1）问答语料库整理

问答语料库对于智能客服的构建起到关键的作用，因此整理健康管家的语料库是非常重要的。通过对以往的知识库信息以及咨询相关的信息进行整理分类，获取问答语料库。

2）数据预处理

数据预处理不仅是智能问答系统中最基本的工作，而且也是分类技术和相似度技术能够正常工作的前提。其中问句预处理的工作主要包括分词、去停用词、提取关键词，词向量化等步骤，而分词技术是其中的首要步骤，同样也是自然语言中必不可少的一个步骤。

（2）智能客服后台管理系统功能设计

1）知识库管理

知识库参照的上位标准以国家标准优先，其次地方标准和行业标准。

行业知识库由客户提供的基于业务场景的知识语料，闲聊对话、同义词库、停词库、敏感词库分为通用版本和自定义版本，自定义版本可由客户编辑。

2）配置管理

对于要对外提供的智能客服模型信息进行各方面的配置，包括模型配置、热点问题配置，欢迎语配置等。

3）客服工作台

客服工作台主要提供留言回复、会话记录、快捷回复预科、满意度评价等功能。

（3）客服接口设计

实现客服接口设计。

6.1.22位置管理

（1）位置管理

在公共服务网站上添加两定机构、药品生产企业等单位的地址信息。

（2）移动设备管理

在公共服务网站上登记自助机、刷卡设备、移动POS机等移动设备。

（3）移动设备监测服务

结合移动设备终端，当移动设备使用发生异常时，将异常信息上报至公共服务模块。

6.1.23个人健康档案

查询下载个人健康档案。

6.1.24医疗机构/医疗服务

（1）医疗机构信息查询

医疗机构信息查询。

（2）医疗机构扫码结算

办理结算时，提供扫码结算业务。

（3）医疗机构位置查询

医疗机构位置查询。

（4）医生就诊查询

医生就诊情况查询。

（5）挂号缴费（院端）

在院端提供挂号缴费业务。

（6）住院清单

提供住院清单查询业务。

（7）病历查询

提供个人病历查询业务。

（8）住院押金

住院提供交住院押金业务。

（9）排队候诊

提供排队候诊业务。

6.1.25业务检索服务

（1）制度检索

根据实际业务制度进行检索。

（2）政策检索

用户可根据政策信息、内容进行检索查询。

（3）标准检索

系统提供标准检索服务，可对各类标准进行检索查询。

（4）待遇检索

系统提供待遇检索服务，用户可查询各类待遇信息。

（5）缴费检索（参保缴费信息查询）

系统提供缴费检索服务，用户可对参保缴费信息进行检索查询。

（6）处方检索

系统提供处方检索服务，可对处方信息进行检索查询。

（7）就医检索

系统提供就医检索服务，可以对就医信息进行检索查询。

（8）支付检索

系统提供支付检索服务，用户可对支付信息进行检查查询。

（9）票据检索

系统提供票据检索服务，用户可对票据信息进行检索查询。

（10）险种检索

系统提供险种检索服务，用户可对险种信息进行检索查询。

（11）个人医保信息检索

系统提供个人医保信息检索服务，用户可对个人医保信息进行检索查询。

（12）个人账户余额检索

系统提供个人账户余额检索服务，用户可对个人账户余额进行检索查询。

（13）信用检索

系统提供信用信息检索服务，用户可对个人、企业、机构等信用信息进行检索查询。

（14）处罚检索

系统提供处罚信息检索服务，用户可对处罚信息进行检索查询。

（15）进度查询（办事流程信息查询）

系统提供办事进度查询服务，用户可对业务办理进度、流程进行检索查询。

（16）备案检索（备案信息查询）

系统提供备案检索服务，用户可对备案信息进行检索查询。

（17）药品检索

系统提供药品检索服务，用户可对药品信息进行检索查询。

（18）定点医院检索

系统提供定点医院信息检索服务，用户可对定点医院信息进行检索查询。

（19）医保医师检索

系统提供医保医师信息检索服务，用户可对医保医师信息进行检索查询。

（20）经办机构检索

系统提供经办机构信息检索服务，用户可对经办机构信息进行检索查询。

7.软件安全要求

(1) 中标单位须严格按照国家医疗保障局《医保信息系统安全开发规范》要求组织系统开发和实施，并符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239一2019）三级安全要求。

(2) 中标单位所开发的系统须符合《信息系统密码应用基本要求》。

(3)系统上线前，应按照招标方要求进行源代码安全扫描，并对发现的漏洞进行修复。

(4)投标方应提供详细的安全设计方案并详细说明在应用安全和数据安全方面采取的安全的措施。

8.软件性能要求

（1）公共服务模块支持访问的总用户数大于1500万人。

（2）公共服务模块支持的忙时并发业务数为59笔/秒。

（3）在稳定性上，公共服务模块要求全年稳定连续运行，系统稳定性不小于 99.999%；

（4）公共服务模块要求交互类业务平均响应时间不大于1秒，查询类业务平均响应时间不大于1秒，交易接口类单条记录平均响应时间不大于1秒、多条记录（100 条）平均响应时间不大于3秒。

9.软件技术要求

9.1总体技术要求

（1）产品应该是企业级的解决方案，支持可分布的、可伸缩的体系结构。支持部署在主流的操作系统（Linux）和硬件平台上，支持B/S 结构，支持云计算技术架构。

(2)投标方提供的软件应该部署国家局下发的公共服务统一版本，进行本地扩展、数据迁移、配套系统、外部接口对接等工作。

(3)投标方提供的软件必须是模块化设计，并且保证任何软件模块的维护和更新都不影响其它软件模块，软件具有容错能力。

(4)投标方提供的软件应具有自身故障监视和诊断能力，即软件能及时发现故障并发出告警。

(5)投标方提供的软件在不同时期软件版本应能向下兼容，软件版本易于升级，且在升级的过程中不影响业务的性能与运行。

(6)投标方应承诺在供货时提供最新版本的软件，但该软件必须是经过测试正式推出，其可靠性、稳定性经过严格验证。

(7)本项目运维期内，软件版本升级时，中标单位应承诺免费更新软件版本，并提供相应的新版本软件功能说明书及修改说明书。

(8)投标方提供的应用软件要求具有较强的容错功能。

9.2应用软件性能要求

（1）应用软件系统的各个软件功能模块应满足本文相关功能要求。应用软件必须能够切实满足系统监控管理的需求，并且适应今后的业务增长和变化，随时可以按功能需要进行修改和维护。

（2）应用软件应采用通用软件开发平台进行开发，有很强的灵活性和扩展性，在今后开展新业务时可通过对参数等的简单更改迅速方便地实现，具有良好的适应能力。

（3）应用软件应采用友好的图形化窗口的用户操作界面，可操作性强，而且操作界面应力求简洁、直观，具有全中文界面，有向导性功能，支持工作台化管理，有利于简化操作，并提高操作效率。在考虑简化用户的操作的同时，应允许操作人员必要时做一些人工干预。

（4）应用软件应具备一套完备的数据管理系统和进程调度系统，以保证系统的安全可靠和整个系统的正常运转。

（5）应用软件还应采用参数驱动的设计思想，在应用软件中，凡是不能确定的因素，应做到参数化，以达到通过对参数的设置就可适应不同的情况及不同时期的应用要求，并具备多用户和多任务操作能力。

（6）每个应用的功能由一个应用模块完成，应用模块之间应减少耦合度；应用模块与系统之间采用开放的应用接口（API）进行通信；开发人员可灵活开发新的应用模块，并可在不需对原有系统进行重新编译的前提下，动态加载到系统使用。

（7）应用软件必须可制作打包安装盘（包），具有自动安装功能以及网络远程安装功能。

（8）应用软件要遵循易操作性、健壮性、实用性、高效性和安全性的原则。

（9）灵活设计和详细规划系统操作权限，支持功能级、数据级权限控制，可按原子级业务、业务组件、业务流程分配系统操作权限；支持角色管理，个性化角色工作台展示业务组件、业务图表。

（10）应用软件应具有完整、严谨的操作权限管理机制和日志记录，确保系统的安全性和业务的可稽核性；系统采用业务回退机制，加强业务的可逆性。

9.3应用软件说明要求

（1）投标方产品应支持当前主流X86服务器和主流操作系统（Linux），支持虚拟化，支持容器（docker），支持主流云服务等。

（2）投标方产品应支持当前主流数据库、中间件及云数据库。数据库应支持两种，其中包含一种国产数据库。

9.4中标单位第三方软件技术要求

中标单位原则上须使用招标方所提供的第三方软件，如遇特殊情况，需使用其他第三方软件，在征得招标方同意后，由中标单位自行解决。

10.服务要求（针对公共服务模块）

10.1集成要求

中标单位应配合招标方及系统集成商完成公共服务模块的集成工作，包括相关软件部署，系统软件上线运行以及与其他子系统的互联等。

10.2投标方项目管理要求

中标单位须提供本次工程建设的项目管理方案以及现场实施和本地化运维服务。本包投入技术人员不少于20人，包括项目人员名单，中标单位安排的项目人员必须固定，若有替换，必须与招标方协商，未经甲方同意，人员变动扣除项目合同额1%/人，人员超过总人数10%，甲方有权终止项目。此外，中标单位所安排的开发和运维人员必须专职于本项目的开发）及角色分工、项目实施计划、项目变更管理方案以及项目风险管理方案等。投标方应承诺提供现场实施服务。基本要求如下：

（1）项目经理

具有5 年以上的信息化规划和建设管理经验，具有信息化总体规划能力，具备省级及以上医疗、医保或医药相关行业规划建设经验，对医疗、医保或医药领域信息化有深入理解，有良好的沟通能力、耐性和综合素质。

投标方参与的项目经理负责对公共服务模块的项目管理工作。

（2）需求分析阶段

中标单位须与海南省医疗保障局等相关部门相关人员充分沟通，掌握本项目的需求。

- 中标单位参与人员数量，针对公共服务模块：总数不少于 10人。

- 中标单位至少需提交的文档：业务需求调研报告、应用系统需求分析规格说明书。

（3）系统设计研发阶段

- 中标单位参与人员数量，针对公共服务模块：总数不少于 7人。

- 中标单位至少需提交的文档：系统架构设计说明书，系统详细设计说明书，数据库设计说明书，各软件功能模块、流程、数据、接口模块的详细说明及内部测试报告。

（4）系统测试阶段

- 中标单位参与人员数量，针对公共服务模块：总数不少于7人。

- 中标单位至少需提交的文档：测试方案、测试过程文档、系统整体测试报告。

（5）系统实施阶段

- 中标单位驻场参与人员数量，针对公共服务模块：总数不少于7人。

- 中标单位至少需提交的文档：系统实施计划、过程文档、试运行报告。

（6）驻场服务

本项目运维期内需提供至少7名本项目专职长期驻场工程师，驻场工程师工作量不额外计费，驻场工程师具备本系统进行修改、调整能力，并按客户要求调整本系统（包括驻场工程师工作量内的新需求）。

人员要求：驻场负责人具有一定医保信息平台开发建设实践经验且具备5以上的政府相关领域信息化研发经验，具备省级及以上政府相关行业建设经验，对政府相关领域信息化有深入理解，有良好的沟通能力、 耐性和综合素质。

（7）系统优化服务

本项目服务期内至少每半年进行一次系统性数据梳理和整体优化，确保数据管理效率。

（8）保密内容

投标方需在投标文件中明确，本项目中数据（包含原始数据和衍生数据）全部为招标方所有，全部列入保密范围，投标方不得未经用户许可的情况下导出、分析以及移作他用。

（9）源代码和产权要求

投标方需在投标文件中明确，本项目中的全部源代码（不包含既有知识产权类和工具）和知识产权全部为招标方所有，中标单位需在合作期间及合作终止后 5 年内，在招标方提出要求的 3 天内无条件提供本项目源代码。

11.培训要求

（1）对项目相关其它中标单位人员的培训

与本项目有关联的其它系统承建商，对其相关人员进行系统培训。

（2）对应用部门各级系统应用人员的培训

使之能够了解信息系统的建设思想、主要功能和操作规程，能够熟练应用这一系统辅助开展工作，并能结合实际工作需要提出各种改进意见。根据人员对系统的使用特点不同，对应用人员的培训分为两个层次：

- 对领导培训的主要目的是使有关主管领导对系统有一定的了解，同时能够应用系统进行决策、指挥工作；

- 对其他应用人员的培训，主要使他们在各业务环境下能够很好地利用系统完成相应的专业工作，提高工作效率，提高信息的准确性和全面性。

（3）系统运行维护人员的培训

运维人员培训主要包括以下几个方面：系统整体知识培训、业务系统培训等。通过培训使项目运维队伍能够充分了解本项目。

12.维护及技术支持要求

（1）针对所有软件，中标单位应提供项目终验合格后2 年的免费运维服务。

（2）在软件维保期内，承建商应提供灵活、多样的通信手段（包括但不限于场地、设备及人员、专用服务电话），提供7*24 小时的响应服务，保证在任何时候招标方人员都能及时找到承建商的服务人员。如遇驻场人员无法解决的问题或招标方认为需要，承建商的技术人员应在12 小时内赶到现场支持。

（3）所供软件出现问题时，其响应时间不超过15 分钟，一般故障处理时间不大于2 小时；特殊情况下，故障修复时间不大于12 小时。

（4）中标单位应提供排除故障响应的具体流程。

（5）中标单位应在项目方案中说明技术指导和技术支持的范围和程度，承建商应提供技术服务流程，技术服务内容和价格清单，若维保期内与期外不同，则应分别列出。

13.技术文件要求

中标单位提供的书面技术资料必须能够满足确保系统正常运行所需的管理、运营、验收及维护的全套文件。中标单位提供的技术文件必须包括但不限于：

- 系统说明文件

- 技术手册（安装、操作、维护、故障排除、培训文档等）

- 详细的工程日志

- 系统完整文档

其中，（1）、（2）项必须在安装调测前提供，（3）必须在工程实施过程中随时提供，并在工程实施后1 个月内汇总移交。所有的文档必须包括书面和电子两种形式。（4）在工程完成初验后，厂家提供完整的技术文档。

请投标方在项目方案中列出提供的书面技术资料详细清单。

14.项目协作要求

中标单位须配合其它相关子系统中标单位。

15.项目计划要求

服务期限：签订合同之日起至2021年6底前完成系统初验，进入试运行，试运行期至少3个月，2021年底前完成系统终验。

在工程实施全过程中，招标方有对工程质量进行监督控制的职责和权利，中标单位应按照项目管理要求进行严格的质量控制，并制定详细合理的沟通计划，至少包括周报、月报和项目例会，应确保双方能及时了解所需的信息。

16.保密要求

中标单位(含项目组所有成员)必须对项目技术文件以及由招标人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密。中标单位必须与招标人签订保密协议并严格遵守，未经招标人书面许可，中标单位不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。

17.项目验收标准与要求

17.1验收总体要求

项目验收标准：按照国家医疗保障局和海南省医疗保障局要求，协同其他业务子系统，满足采购人提出的业务需求。如果项目未完成验收前，由于相关政策导致业务发生变化进行升级或调整，中标单位应按照最新政策和最新技术标准方案完成本项建设。

由海南省医疗保障局统一组织，招标人与相关人员组成验收小组完成验收。双方根据最终验收情况，编写最终验收报告。中标单位应完成项目验收资料的准备。

在服务过程中出现性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，由中标单位负责解决，招标人有拒绝验收的权利并保留索赔权利。

本项目的实施过程中将产生大量的技术及管理文档，中标单位应协助招标人，负责建立、维护、交接项目实施过程中产生的各类文档，确保项目文档的内容体现本项目的实施过程，并确保项目文档的完整性和准确性。

投标人按照要求提交全部文档，通过验收，视为本项工作完成。

（1）验收组织

项目验收分为初验和终验，都由招标方组织进行。

（2）初验流程

1）招标方依据相关批复文件、招标采购文件、合同，对项目的工程、技术、财务和档案等进行验收，形成验收报告。

2）项目初验后进入试运行，试运行期至少3 个月。

（3）终验流程

招标方组织成立验收组，负责开展终验的先期基础性工作，重点检查项目建设、设计、监理、施工、招标采购、档案资料、预（概）算执行和财务决算等情况，提出验收评价意见和建议。

（4）验收内容

- 审查项目的建设目标、规模、内容、质量及资金使用等情况。

- 审核项目形成的资产情况。

- 评价项目交付使用情况。

4）检查项目建设单位执行国家法律、法规情况。

（5）验收相关材料

中标单位须负责整理并提供以下验收材料，包括但不限于：项目实施方案、项目合同、项目建设总结、项目建设相关文档、初步验收报告、软件测试报告等。

18.其它要求

- 投标方承诺：如投标单位在海南省无分公司或办事处，须承诺中标后在海南省注册分公司或办事处，办公地址须在海南省医疗保障局周边半径2公里范围内。

- 当招标方有新需求，而本文又未包括或与本文不符时，则应符合招标方新需求；对于招标方尚未有标准的，而本文又未提及的部分，中标单位提出其标准，留待双方认可后执行。

- 中标单位应确保其技术建议的可行性以及所提供服务和产品的完整性，若出现由于中标单位所提供的服务和产品不全面而导致系统功能无法实现或不能完全实现，由中标单位及时无偿补足，并负全部责任。

- 投标方应答应真实、客观，如果发现应答与实际情况不符或系统初验后6个月仍达不到验收要求，则招标方有权取消合同、无条件收回已付合同款、并向投标方追加全部合同款额度的15%的罚款和全部合同款额度的银行同期商业贷款利息。

- 投标方承诺承担驻场工程师就餐和相关差旅费用，并提供驻场工程师办公电脑、打印机等设备。

- 投标方承诺本项目合作终止后1年内，无条件配合招标方进行数据迁移、数据字典提供、数据结构提供、对相关实现方式讲解。

- 本项目建设内容、需求若有变化，与本文不符的，则按照招标方与投标方友好协商修订为准。

7包药品和医用耗材招采模块

1.项目概述

1.1项目背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中三中全会精神和2019年全国“两会”精神，认真落实全国医疗保障工作会议座谈会精神，严格遵循《国家医疗保障局医疗保障信息化工作指导意见》及《医疗保障信息平台建设指南》，坚持“千方百计保基本、始终做到可持续、回应社会解民忧、敢于担当推改革”，以医保为龙头带动“三医联动”改革，以信息化建设为抓手推动医保覆盖与医保控费，积极融入医疗保障信息化全国“一盘棋”格局，为逐步构建起全国医保便捷可及“大服务”、规范高效“大经办”、智能精准“大治理”、融合共享“大协作”、在线可用“大数据”、安全可靠“大支撑”信息化支撑体系添枝加叶。

针对海南地区人口经济发展差异和老龄化严重的社会问题及农垦职工医疗保险基金缺口等历史遗留问题，本项目按照国家医保局标准全国统一、数据两级集中、平台分级部署、网络全面覆盖的医疗保障信息化建设要求，注重顶层设计、统一业务标准、打造基础平台、做好数据汇集、强化协同共享、增强网络安全。依托国家平台与海南省平台之间的协作联通，使用国家下达的中台服务，贯彻表层应用能用即用，国家系统中未设计的表层应用，采用国家统一的中台进行组装的整体思路，建设海南省统一的医疗保障信息平台，实现医保全省统筹统收统支“九统一”的重点工作任务，即： 统一行政管理和稽查执法，统一医保发展规划，统一医保基金收缴，统一医保待遇政策，统一医保支付范围，统一医保基金管理，统一医保经办规程，统一医保定点机构，统一医保信息系统。进一步完善医疗保障制度体系，提升医疗保障基金监管，强化医保支付、深化医药服务价格改革、优化医疗保障管理服务水平，探索常住外籍人员医疗保障办法。发挥信息化对医疗保障事业的支撑作用。解决群众反映强烈的突出问题，不断提高人民群众医疗保障获利感、幸福感和安全感，助力提高医改整体效能同时促进海南自由贸易试验区快速建设和实施健康中国战略。

药品和医用耗材招采模块为海南省医疗保障局提供药品和医用耗材招标采购信息的监测监管，特别是仿制药和短缺药，同时支撑各市县的药品和耗材的招标采购工作。通过药品和医用耗材招标采购系统，和国家系统进行对接，将数据进行上传，便于国家统一监管和监测，为国家决策提供相关依据，便于国家对市场作出调节。

2.项目建设原则

海南省医疗保障局医疗保障信息平台二期建设工程项目应明确目标，找准方向，把握重点，规范有序开展工作。在项目建设过程中，贯彻使用全国统一的标准规范体系和中台服务，依托全国统一的技术体系和架构建设海南省全新的医疗保障信息平台，要着重把握好以下建设原则：

（1）统筹规划，分步推进

为避免信息孤岛、重复建设等现象，海南省医疗保障局医疗保障信息平台二期建设工程需进行“自上而下”的顶层规划设计，进行合理有序布局；通过“统一领导、统一规划、统一部署、统一标准”的统筹指导建设，集约管理，节约投资。同时，遵循“自下而上”的项目操作原则，立足现行管理体制与制度建设，打好基础，确立方向，稳步推进，均衡发展，实现项目落地，并为下一步制度完善、管理提升留有空间。

（2）需求导向、务求实效

以医保各部门间信息共享与业务协同作为原始需求驱动，进行医保基础平台的规划建设。再以此为基础，逐步拓展数据资源与数据资源服务能力，进一步进行医保大数据分析挖掘等高级应用，完善与丰富贴近实战的大数据应用服务，从而形成良性循环，并尽快体现出阶段性效果。

（3）统一协同，资源共享

统一管理、统一规划，就必须有一套统一的标准规范作为基础支撑。标准与规范应向上符合国家的标准与规范，向下规范医保行业业务范围内大数据建设与应用。遵循统一的标准，各相关职能部门根据权限的不同，共享信息资源。同时，各级医保管理部门共同参与，既能保障数据同步，也有利于实现信息共享和协同工作，实现资源的集约化管理。

（4）整合共享，协作高效

突破区域、部门之间的界限和体制性障碍，充分整合基础设施资源和智能终端获取的信息资源，通过医疗保障信息平台建设推进跨部门、跨领域的信息化协同共享，增强医疗保障的效率和决策能力，同时有效满足公众信息需求，提升医保资源的利用效率。

（5）统一标准，开放接口

通过明确和开放医疗信息平台的接口与标准，为后期其他相关行业的数据接入提供标准接口，最大限度地实现医保与政府、职能部门、医院、企业、百姓的信息对接。

3.建设目标

药品和医用耗材招采模块为海南省医疗保障局提供药品和医用耗材招标采购信息的监测监管，特别是仿制药和短缺药，同时支撑全省的药品和耗材的招标采购工作。通过药品和医用耗材招标采购系统和国家系统进行对接，将数据进行上传，便于国家统一监管和监测，为国家决策提供相关依据，便于国家对市场作出调节。

4.系统定位

海南省医疗保障信息平台严格遵照国家医疗保障信息平台建设指南的相关约束与要求，依照国家医疗保障信息平台的统一设计原则，贯彻使用全国统一的标准规范体系和中台服务，依托全国统一的技术体系和架构建设海南全新的医疗保障信息平台。

平台总体架构划分为公共服务区和核心业务区，其中核心业务区分为生产区、交换区和大数据区。

图：海南省医疗保障信息平台总体架构图

本文涉及的公共服务子系统药品和医用耗材招采模块作为医疗保障信息平台的组成部分。

5.技术架构要求

海南省医疗保障信息平台需要支撑1500余万用户的高并发访问和实时交易需求，并且需要考虑将来的医保改革的进一步深化的各项新需求，系统需要具备支撑高并发和实时交易的能力，同时能够灵活扩展，所以整个系统按照云化、分层架构设计。

所有业务应用系统都必须基于医疗保障应用框架（Healthcare Security Application Framework，简称：HSAF）开发。HSAF框架采用分布式云架构，封装核心云支撑服务适配接口，用于实现云产品解耦设计。HSAF适配层基于HSAF 的适配技术，将应用层依赖的分布式技术与具体厂商的分布式技术进行适配，实现应用层可以适配多家厂商的分布式技术。

（1）基础层：建设在云化基础设施上，以云虚拟机、多租户数据库、云存储、负载均衡及专有网络为底层，最大程度的利用了云计算横向扩展的能力；

（2）中间件层：作为应用的支撑平台，提供应用所需要的基础能力，其中包括分布式应用及管理能力，集成接入点能力，异步服务的能力，缓存的能力，分布式数据库的能力等，这些中间件提供的能力可以很好的支撑应用应对高并发和实时交易的场景；

（3）后端服务：在基础设施和中间件之上进行构建，使用了众多开源高效的组件如依赖注入和反向控制框架Spring，持久层框架MyBatis，以及加密、定时任务，日志等框架；

（4）前端服务：采用先进的前端技术H5、VUE等，并采用前后端分离的开发方式，将前端展示与后端服务进行解耦，为用户提供更好的体验；而前端和后端的协议，本项目兼容HTTP、RPC、WEBSERVICE等各种主流的通讯协议，为后续扩展做了很好的准备。

本项目周边的技术也采用了业界比较成熟的架构，代码版本管控工具可与代码构建框架构建和持续集成平台无缝衔接，达到快速开发、快速构建、快速集成的效果。整个服务平台也采用云计算的最佳实践与规范，充分利用到云计算的分布式能力，建设更稳定和高效的服务与应用。

6.软件功能要求

以下章节将对各模块建设内容的具体功能需求进行描述，但并不仅限于此，投标方可以提出适合本系统的其他功能。

6.1药品和医用耗材招采

6.1.1资质项配置

资质项配置业务逻辑业务流程如下：

1）医保局工作人员在资质项配置页面发起资质项配置请求并提交资质项配置参数信息；

2）资质项配置页面接收用户提交的资质项配置参数信息后，通过调用资质项配置管理业务逻辑执行资质项配置；

3）资质项配置业务逻辑对资质项配置参数信息进行判断是否合规，如果参数不合规，则业务逻辑直接返回提示资质项配置失败。

4）如果资质项配置合规，则存储资质项配置参数信息，将资质项配置结果通过业务网关发送给资质项配置业务逻辑，并将资质项配置结果反馈到资质项配置页面提示用户查看。

（1）企业资质项配置

系统提供企业资质项配置管理，可对企业资质信息进行管理。

（2）产品资质项配置

系统提供产品资质项配置管理功能，可对产品资质信息进行管理。

6.1.2我的企业信息

系统提供企业信息维护功能，企业可通过该功能维护相关企业信息并进行提交。

6.1.3我的产品库

- 我的药品库

提供给药品生产或流通企业使用的功能，可维护企业提供的药品信息，库存信息等。

（2）我的耗材库

提供给药品生产或流通企业使用的功能，可维护企业提供的耗材信息，库存信息等。

6.1.4企业资质审核

针对药品生产、流通企业提交的企业信息，可进行企业资质审核，审核通过后企业信息生效，可进行其他操作。

6.1.5产品资质审核

（1）药品资质审核

针对药品资质进行审核、对药品资质信息进行线上审核，审核通过后药品可参与招采业务。

（2）耗材资质审核

针对耗材资质进行审核、对药品资质信息进行线上审核，审核通过后药品可参与招采业务。

6.1.6价格查询

（1）药品和医用耗材价格查询

提供药品和医用耗材价格查询功能，可通过该功能查询药品及医用耗材价格信息。

1）医保局工作人员在药品价格查询页面发起查询请求并输入/选择查询条件；

2）查询页面接收用户输入/选择的查询条件后，通过调用药品价格查询业务逻辑执行查询；

3）药品价格查询业务逻辑查询药品价格信息数据库是否存在药品价格信息，如果未查询到相关数据，则业务逻辑直接返回提示药品价格信息不存在；

4）如果查询到相关数据，则存储查询结果，将查询结果通过业务网关发送给药品价格查询业务逻辑，并将查询结果反馈到药品价格查询页面提示用户查看。

- 药品和医用耗材比价管理

系统提供药品和医用耗材比较管理功能，可通过该功能对药品或医用耗材价格进行比对。

（3）医保采购限价管理

系统提供医保采购限价管理，可对招采业务的限价信息进行管理。

（4）麻精药品价格查询

系统提供麻精药品价格查询功能，可通过该功能查询麻精药品价格信息等。

（5）国家谈判药品查询、

系统提供国家谈判药品信息查询功能。

    - 国家基药目录查询

系统提供国家基药目录查询功能，可通过该功能查询国家基药目录信息。

    - 国家医保药品目录查询

系统提供国家医保药品查询功能，可通过该功能查询国家基药目录信息。

    - 重点监控药品目录查询

系统提供重点监控药品目录查询功能，可通过该功能查询重点监控药品目录信息。

    - 一致性评价药品目录查询

系统提供一致性评价药品目录查询功能，可通过该功能查询一致性评价药品目录信息。

    - 药品和医用耗材采购单位查询

系统提供药品和医用耗材采购单位查询功能，可通过该功能查询药品和医用耗材采购单位信息。

    - 生产、配送企业信息查询

系统提供生产、配送企业信息查询功能，可通过该功能查询生产、配送企业信息。

    - 药品和医用耗材编码查询

系统提供药品和医用耗材编码查询功能，可通过该功能查询药品和医用耗材编码。

    - 招标项目管理

（1）招标模式管理

系统提供招标模式管理功能，可维护招标模式信息，并在其他模块调用。

（2）招标项目管理

系统提供招标项目管理功能，可维护招标项目信息。

1）公共资源交易中心工作人员在项目管理页面发起项目新增请求并提交项目新增信息；

2）项目管理页面接收用户提交的项目新增信息后，通过调用项目管理业务逻辑执行项目新增；

3）项目管理业务逻辑调用项目管理数据库查询是否存在项目信息，如果查询到相关数据，则业务逻辑直接返回提示项目信息已存在；

4）如果未查询到相关数据，则业务逻辑调用项目管理数据库存储新增项目信息，更新项目新增结果，将项目新增结果通过业务网关发送给项目管理业务逻辑，并将项目新增结果反馈到项目管理页面提示用户查看。

    - 目录管理

（1）本地目录管理

系统提供本地目录管理功能，可对本地药品、耗材等进行本地目录信息维护。

1）医保局工作人员在本地目录管理页面发起本地目录新增请求并提交本地目录新增信息；

2）本地目录管理页面接收用户提交的新增本地目录信息后，通过调用本地目录管理业务逻辑执行新增；

3）本地目录管理业务逻辑调用基础信息管理子系统查询是否存在目录信息，如果查询到目录信息，则业务逻辑返回提示目录信息已存在；

4）如果未查询到本地目录信息，则业务逻辑将新增本地目录信息提交国家局医保工作人员审批，如果审批不通过，业务逻辑返回提示审批不通过及不通过原因；

5）如果审批通过，国家基础信息管理子系统存储新增目录信息，本地目录数据库同步新增本地目录，将本地目录新增结果通过业务网关发送给本地目录管理业务逻辑，并将本地目录新增结果反馈到本地目录管理页面提示用户查看。

（2）目录产品管理

针对本地目录产品信息进行管理。

1）医保局工作人员在目录产品管理页面发起产品信息修改请求并提交修改信息；

2）目录产品管理页面接收用户提交的修改信息后，通过调用目录产品管理业务逻辑执行修改；

3）目录产品管理业务逻辑调用本地目录数据库查询是否存在目录产品信息，如果查询到相关数据，则业务逻辑修改产品信息，更新产品信息修改结果，并将目录产品信息修改结果反馈到目录产品管理页面提示用户查看；

4）如果未查询到相关数据，则业务逻辑提示新增招标模式信息，调用本地目录数据库存储新增产品信息，更新产品信息新增结果，将产品信息新增结果通过业务网关发送给目录产品管理业务逻辑，并将产品信息新增结果反馈到目录产品管理页面提示用户查看。

（3）耗材分类目录管理

系统提供耗材分类目录管理功能，可在此维护耗材分类目录信息。

    - 申报管理

（1）企业报名

针对企业申报过程需要企业先进性报名操作。

（2）产品报名

系统提供产品报名功能，企业可根据产品信息进行报名申请。

1）生产企业人员在产品报名页面发起产品报名请求并提交产品报名信息；

2）产品报名页面接收用户提交的报名信息后，通过调用产品报名业务逻辑执行产品报名；

3）产品报名业务逻辑调用产品信息数据库查询是否存在产品信息，如果查询到相关数据，则业务逻辑返回提示产品信息已存在；

4）产品报名业务逻辑返回产品报名页面提示用户重新上传产品资料；

    - 产品价格管理

（1）报价加密

针对药品报价，系统可提供加密功能。

（2）报价解密

针对已加密的报价信息，可通过系统进行解密后查看。

1）生产流通企业人员在报价解密页面发起报价解密请求；

2）报价解密页面接收用户提交的报价解密信息后，通过调用报价解密业务逻辑执行报价解密；

3）报价解密业务逻辑调用报价信息数据库查询是否存在报价加密信息，如果未查询到相关数据，则业务逻辑直接返回提示不存在报价加密信息，报价解密失败；

4）如果查询到相关数据，则报价解密业务逻辑执行报价解密，将报价解密结果通过业务网关发送报价解密业务逻辑，并报价解密结果反馈到报价解密页面提示用户查看。

    - 竞价管理

（1）竞价轮次管理

系统提供竞价轮次管理功能，对竞价轮次进行管理。

1）公共资源交易中心工作人员在竞价轮次管理页面发起竞价轮次维护申请；

2）竞价轮次管理页面接收用户提交的竞价轮次维护申请信息后，通过调用竞价轮次管理业务逻辑执行竞价轮次维护；

3）竞价轮次管理业务逻辑调用竞价轮次信息数据库存储调整的竞价轮次信息，将竞价轮次维护结果通过业务网关发送给竞价轮次管理业务逻辑，并将竞价轮次维护结果反馈到竞价轮次管理页面提示用户查看。

（2）竞价结果查询

系统提供竞价结果查询，企业可自行对竞价结果进行查询。

    - 谈判管理

（1）谈判轮次管理

系统提供谈判轮次管理功能，对谈判轮次进行管理。

1）医保局工作人员在谈判轮次管理页面发起谈判轮次管理请求并提交谈判轮次调整信息；

2）谈判轮次管理页面接收用户提交的谈判轮次调整信息后，通过调用谈判轮次管理业务逻辑执行谈判轮次调整；

3）谈判轮次管理业务逻辑调用谈判信息数据库存储调整的谈判轮次信息，更新谈判轮次调整状态，将谈判轮次调整结果通过业务网关发送给谈判轮次管理业务逻辑，并将谈判轮次调整结果反馈到谈判轮次管理页面提示用户查看。

（2）谈判结果查询

系统提供谈判结果查询，企业可自行对谈判结果进行查询。

1）公共资源交易中心工作人员在谈判结果查询页面发起查询请求并输入/选择查询条件；

2）谈判结果查询页面接收用户输入/选择的查询条件后，通过调用谈判结果查询业务逻辑执行查询；

3）谈判结果查询业务逻辑查询谈判结果数据库是否存在谈判结果信息，如果未查询到相关数据，则业务逻辑直接返回提示谈判结果信息不存在；

4）如果查询到相关数据，则存储查询结果，将查询结果通过业务网关发送谈判结果查询业务逻辑，并将查询结果反馈到谈判结果查询页面提示用户查看。

    - 入选发布管理

（1）竞价发布管理

针对竞价信息进行发布管理。

（2）谈判发布管理

针对谈判信息进行谈判信息发布管理。

    - 直接挂网管理

（1）直接挂网管理

系统提供直接挂网管理功能。

（2）挂网结果管理

系统提供挂网结果管理功能，可对挂网结果进行管理。

（3）挂网结果查询

系统提供挂网结果查询功能，可对挂网结果进行查询。

    - 配送签约管理

（1）配送方案点选

系统提供配送方案点选功能，可对配送方案进行点选。

1）医疗机构人员在配送方案点选页面发起配送方案点选请求；

2）配送方案点选页面接收用户提交的请求后，通过调用配送方案点选业务逻辑执行配送方案点选；

3）配送方案点选业务逻辑查询配送方案数据库的配送方案信息，将配送方案查询结果通过业务网关发送给配送方案点选页面供用户查看和选择配送方案；

4）医疗机构人员对配送方案进行比选之后，在配送方案点选页面选定配送方案并上传发布配送合同；

5）配送方案点选业务逻辑执行配送方案点选，调用配送方案数据库存储点选信息和合同信息，更新配送方案点选状态；

6）将配送方案点选结果通过业务网关发送给配送方案点选业务逻辑，并将点选结果反馈到配送方案点选页面供用户查看。

- 如果配送方案不符合要求，医疗机构可以重新发起配送方案点选。

（2）配送方案确认

系统提供配送方案确认功能，可对选定的配送方案进行确认。

1）配送企业人员在配送方案确认页面接收配送方案确认提醒消息并提交配送方案确认请求；

2）配送方案确认页面接收用户提交的请求后，通过调用配送方案确认业务逻辑执行配送方案确认；

3）配送方案确认业务逻辑查询配送方案数据库的配送方案信息，将配送方案查询结果通过业务网关发送给配送方案确认页面供用户查看和确认配送方案；

4）医疗机构人员通过配送方案确认页面执行配送方案确认，调用配送方案数据库存储确认的配送方案信息；

5）将配送方案确认结果通过业务网关发送给配送方案确认业务逻辑，并将确认结果反馈到配送方案确认页面供用户查看。

（3）配送方案查询

系统支持对配送方案信息进行查询。

（4）配送签约管理

系统提供配送签约管理功能，可通过系统进行在线配送签约。

（5）配送签约查询

系统提供配送签约查询功能。

（6）配送方案调整申请

系统提供配送方案调整申请功能，企业可在线发起配送方案调整申请。

配送方案调整申请业务逻辑业务流程如下：

1）配送企业人员在配送方案调整申请页面发起配送方案调整申请并提交申请材料；

2）配送方案调整申请页面接收用户提交的申请材料后，通过调用配送方案调整申请业务逻辑执行配送方案调整申请；

3）配送方案调整申请业务逻辑查询配送方案数据库是否存在配送方案信息，如果未查询到相关数据，则业务逻辑直接返回提示配送方案不存在；

4）如果查询到相关数据，则提交配送方案调整申请并存储，将申请结果通过业务网关发送给配送方案调整申请业务逻辑，并将申请结果反馈到配送方案调整申请页面供用户查看。

（7）配送方案调整审核

针对配送方案调整申请信息可进行线上审核，通过后配送方案调整生效。

1）公共资源交易中心工作人员在配送方案调整审核页面发起配送方案调整审核请求并提交待审核信息；

2）配送方案调整审核页面接收用户提交的待审核信息后，通过调用配送方案调整审核业务逻辑执行审核；

3）配送方案调整审核业务逻辑存储审核后的配送方案调整信息，将配送方案调整审核结果通过业务网关发送给配送方案调整审核业务逻辑，并将配送方案调整审核结果反馈到配送方案调整审核页面提示用户查看。

    - 国家药品集中采购管理

对国家药品集中采购进行管理。

1）医保局工作人员在国家药品集中采购管理页面发起国家药品集中采购管理请求并提交带量采购信息；

2）国家药品集中采购管理页面接收用户提交的带量采购信息后，通过调用国家药品集中采购管理业务逻辑执行带量采购申请；

3）国家药品集中采购管理业务逻辑查询采购计划信息数据库是否已存在带量采购信息，如果查询到相关数据，将查询结果与带量采购信息进行比对，若比对结果相同，则业务逻辑返回提示带量采购订单信息已存在；

4）若比对结果不同，则国家药品集中采购管理业务逻辑存储带量采购信息；

5）如果未查询到相关数据，则存储新增带量采购信息，将新增带量采购信息通过业务网关发送给国家药品集中采购管理业务逻辑，并将带量采购申请结果反馈到国家药品集中采购管理页面提示用户查看。

    - 采购项目维护

对采购项目信息进行维护。

1）医保局工作人员在采购项目维护页面发起采购项目新增请求并提交新增采购项目信息；

2）采购项目维护页面接收用户提交的新增采购项目信息后，通过调用采购项目维护业务逻辑执行采购项目新增；

3）采购项目维护业务逻辑查询采购项目数据库的购销协议信息，比对查询结果和新增采购项目信息，若比对结果相同，则业务逻辑直接返回提示采购项目新增失败并反馈失败原因；

4）如果未查询到相关数据，则存储新增采购项目信息，更新采购项目新增状态，将新增采购项目信息通过业务网关发送给采购项目维护业务逻辑，并将新增采购项目信息反馈到采购项目维护页面供用户查看。

    - 目录管理

（1）挂网目录查询

系统提供挂网目录查询功能。

（2）院内目录管理

系统提供院内目录信息管理功能。

（3）配送目录维护

系统提供配送目录信息维护功能。

（4）历史修改记录查询

针对历史修改记录信息，系统自动进行记录，支持进行查询。

    - 二次议价管理

系统提供线上二次议价管理功能。

二次议价管理业务逻辑业务流程如下：

1）医疗机构人员在二次议价管理页面发起二次议价管理请求并提交二次议价信息；

2）二次议价管理页面接收用户提交的二次议价信息后，通过调用二次议价管理业务逻辑执行二次议价管理；

3）二次议价管理业务逻辑查询二次议价数据库是否存在二次议价信息，如果查询到相关数据，则业务逻辑直接返回提示二次议价失败并反馈已发起过二次议价；

4）如果未查询到相关数据，则执行二次议价申请并存储二次议价信息，将二次议价信息通过业务网关发送给二次议价管理业务逻辑，并将二次议价信息反馈到二次议价管理页面供用户查看。

    - 采购计划管理

（1）采购计划管理

系统提供采购计划管理功能，可对采购计划进行新建、删除、修改、查询等操作。

（2）采购计划审核

针对提交的采购计划，系统内可进行采购计划审核，审核通过后计划生效。

1）医保局工作人员在采购计划审核页面发起采购计划审核请求并提交待审核的采购计划信息；

2）采购计划审核页面接收用户提交的待审核采购计划信息后，通过调用采购计划审核业务逻辑执行审核；

3）采购计划审核业务逻辑存储审核后的采购计划信息，更新采购计划审核状态，将采购计划审核结果通过业务网关发送给采购计划审核业务逻辑，并将采购计划审核结果反馈到采购计划审核页面提示用户查看。

（3）采购计划发送

系统提供采购计划发送功能，针对已审核的采购计划进行发送。

    - 发货退货管理

（1）按订单发货

企业可根据采购订单进行发货操作。

（2）按明细发货

企业可根据采购订单明细数据进行发货操作。

（3）发货订单管理

系统提供发货订单管理功能，可对发货订单进行处理。

（4）补录订单管理

系统提供补录订单管理功能。

（5）订单明细跟踪

针对采购订单流转，系统提供订单明细跟踪功能。

    - 收货退货管理

（1）收货管理

系统提供收货管理功能，采购订单到货后可进行收货操作。

1）医疗机构人员在收货管理页面接收发货信息并发起收货请求；

2）收货管理页面接收用户提交的收货请求后，通过调用收货管理业务逻辑执行收货申请；

3）收货管理业务逻辑查询收货数据库是否存在收货订单信息，如果查询到相关数据，则业务逻辑直接返回提示收货失败并反馈失败原因；

4）如果未查询到相关数据，则执行收货申请并存储收货订单信息，将收货订单信息通过业务网关发送给收货管理业务逻辑，并将收货订单信息反馈到收货管理页面供用户查看。

（2）退货管理

系统提供退货管理功能，针对退货情况进行处理。

（3）库房管理

系统提供库房管理功能，可对库房信息进行维护管理。

    - 采购订单管理

（1）采购订单管理

系统提供采购订单管理功能，可对采购订单进行新增、修改、删除、查询、提交等操作。

1）医保局工作人员在采购订单管理页面发起采购订单修改请求并提交采购订单信息；

2）采购订单管理页面接收用户提交的采购订单信息后，通过调用采购订单管理业务逻辑执行采购订单管理；

3）采购订单管理业务逻辑查询订单管理数据库是否存在采购订单信息，如果查询到相关数据，比对查询结果和修改订单信息，若比对结果不相同，则业务逻辑直接返回提示采购订单修改失败；

4）如果比对结果相同，则存储修改的采购订单信息，将采购订单修改结果通过业务网关发送给采购订单管理业务逻辑，并将采购订单修改结果反馈到采购订单管理页面供用户查看。

（2）补录订单管理

系统提供补录订单管理功能，可对订单进行补录。

（3）订单明细跟踪

系统提供订单明细跟踪报表，可对订单流转过程进行跟踪。

    - 票据管理

（1）上传发票

系统提供发票上传功能，可直接通过该功能上传发票。

1）配送企业在上传发票页面发起上传发票请求并提交发票信息；

2）上传发票页面接收用户提交的发票信息后，通过调用上传发票业务逻辑执行发票上传；

3）上传发票业务逻辑查询发票数据库的发票信息，比对查询结果和上传发票信息，若比对结果相同，则业务逻辑直接返回提示发票重复上传；

4）如果未查询到相关数据，则存储发票信息，将发票信息通过业务网关发送给上传发票业务逻辑，并将发票信息反馈到上传发票页面供用户查看。

（2）审核发票

系统提供发票审核功能，针对已上传提交的发票信息进行审核。

1）医疗机构人员在审核发票页面发起审核发票请求并提交待审核发票信息；

2）审核发票页面接收用户提交的待审核发票信息后，通过调用审核发票业务逻辑执行审核；

3)审核发票业务逻辑存储发票审核信息，更新发票审核状态，将发票审核结果通过业务网关发送给审核发票业务逻辑，并将发票审核结果反馈到审核发票页面提示用户查看。

    - 短缺信息管理

针对短缺药品或耗材信息进行管理。

1)医疗机构人员在短缺信息管理页面发起短缺信息管理请求并提交短缺信息；

2)短缺信息管理页面接收用户提交的短缺信息后，通过调用短缺信息管理业务逻辑执行短缺信息上报；

3)短缺信息管理业务逻辑查询短缺信息数据库是否存在短缺信息，如果查询到相关数据，将数据与上报信息进行比对，若比对结果相同，则业务逻辑返回提示短缺信息已存在；

4)若比对结果不同，则短缺信息管理业务逻辑执行修改短缺信息，并存储修改的短缺信息上报结果；

5)如果未查询到相关数据，则存储新增短缺信息，将新增短缺信息通过业务网关发送给短缺信息管理业务逻辑，并将上报结果反馈到短缺信息管理页面提示用户查看。

    - 备案采购管理

(1)备案采购申请

系统提供备案采购申请功能，可进行线上备案采购申请。

1)医疗机构人员在备案采购申请页面发起备案采购申请并提交备案采购信息；

2)备案采购申请页面接收用户提交的备案采购信息后，通过调用备案采购申请业务逻辑执行申请；

3)备案采购申请业务逻辑查询备案采购数据库是否存在备案采购信息，如果查询到相关数据，则业务逻辑直接返回提示备案采购重复申请；

4)如果未查询到相关数据，则存储备案采购信息，将备案采购申请成功信息通过业务网关发送给备案采购申请业务逻辑，并将备案采购申请成功信息反馈到备案采购申请页面供用户查看。

(2)备案采购审核

针对线上备案采购申请信息进行审核。

1)医保局工作人员在备案采购审核页面发起备案采购审核请求并提交待审核的备案采购信息；

2)备案采购审核页面接收用户提交的待审核备案采购信息后，通过调用备案采购审核业务逻辑执行审核；

3)备案采购审核业务逻辑存储审核后的备案采购信息，更新备案采购审核状态，将备案采购审核结果通过业务网关发送给备案采购审核业务逻辑，并将备案采购审核结果反馈到备案采购审核页面提示用户查看。

    - 购销协议管理

（1）购销协议签订

系统提供线上购销协议签订功能，可直接进行线上协议签署并确认。

1）医疗机构和生产流通企业人员在购销协议签订页面发起购销协议签订请求并提交购销协议信息；

2）购销协议签订页面接收用户提交的购销协议信息后，通过调用购销协议签订业务逻辑执行协议签订；

3）购销协议签订业务逻辑存储购销协议签订结果信息，更新购销协议签订状态，将购销协议签订结果通过业务网关发送给购销协议签订业务逻辑，并将购销协议签订结果反馈到购销协议签订页面提示用户查看。

（2）购销协议维护

系统提供购销协议维护功能，可对购销协议内容进行维护。

1）医保局工作人员在购销协议维护页面发起购销协议新增请求并提交新增协议信息；

2）购销协议维护页面接收用户提交的新增协议信息后，通过调用购销协议维护业务逻辑执行购销协议新增；

3）购销协议维护业务逻辑查询购销协议数据库的购销协议信息，比对查询结果和新增协议信息，若比对结果相同，则业务逻辑直接返回提示购销协议新增失败并反馈失败原因；

4）如果未查询到相关数据，则存储新增购销协议信息，更新购销协议新增状态，将新增购销协议信息通过业务网关发送给购销协议维护业务逻辑，并将新增购销协议信息反馈到购销协议维护页面供用户查看。

（3）协议模板管理

系统提供协议模板管理功能，可对协议模板进行维护。

    - 结算申请管理

（1）结算申请管理

系统提供结算申请管理功能，企业可在线进行结算申请。

（2）结算申请审核

针对企业发起的线上结算申请，可进行审核操作。

    - 医联体结算申请管理

(1)提交上级结算明细

系统提供上级结算明细提交功能。

1)医疗机构在提交上级结算明细页面发起提交上级结算明细请求并提交结算明细信息；

2）提交上级结算明细页面接收用户提交的结算明细信息后，通过调用提交上级结算明细业务逻辑执行提交；

3）提交上级结算明细业务逻辑查询结算申请数据库是否存在结算明细信息，如果查询到相关数据，则业务逻辑直接返回提示结算明细已存在；

4）如果未查询到相关数据，则存储结算明细信息，将结算明细信息通过业务网关发送给提交上级结算明细业务逻辑，并将提交结算明细结果反馈到提交上级结算明细页面供用户查看。

（2）下级结算申请汇总审核

系统提供夏季结算申请汇总审核功能。

1）医保局工作人员在下级结算申请业务汇总审核页面发起审核请求并提交需要审核的结算申请信息；

2）下级结算申请业务汇总审核页面接收用户提交的需要审核的结算申请信息后，通过调用下级结算申请业务汇总审核业务逻辑执行审核；

3）下级结算申请业务汇总审核业务逻辑对结算申请信息进行审核，判断审核是否通过，如果审核不通过，则业务逻辑直接返回提示下级结算申请业务汇总审核不通过；

4）如果审核通过，则存储结算申请审核结果，将审核结果通过业务网关发送给下级结算申请业务汇总审核业务逻辑，并将审核结果反馈到下级结算申请业务汇总审核页面提示用户查看。

    - 复核管理

（1）结算复核

针对结算信息，系统提供结算复核功能。

1）医疗机构人员在结算复核页面发起结算复核请求并提交结算复核信息；

2）结算复核页面接收用户提交的结算复核信息后，通过调用结算复核业务逻辑执行复核；

3）结算复核业务逻辑判断结算复核是否通过，如果复核不通过，则业务逻辑直接返回提示复核不通过并反馈不通过原因；

4）如果复核通过，则存储结算复核结果，将复核结果通过业务网关发送给结算复核业务逻辑，并将结算复核结果反馈到结算复核页面提示用户查看。

（2）结算复查

针对已结算的信息，系统提供结算复查功能。

1）医保局工作人员在结算复查页面发起结算复查请求并提交结算复查信息；

2）结算复查页面接收用户提交的结算复查信息后，通过调用结算复查业务逻辑执行查询；

3）结算复查业务逻辑查询结算信息数据库是否存在结算信息，如果未查询到相关数据，则业务逻辑直接返回提示结算复查失败并反馈失败原因；

4）如果查询到相关数据，则执行结算复查，判断复查是否通过，如果复查不通过，则业务逻辑直接返回提示结算复查不通过并反馈不通过原因；

5）如果复查通过，则存储复查结果，将复查结果通过业务网关发送结算复查业务逻辑，并将结算复查结果反馈到结算复查页面提示用户查看。

    - 对账管理

（1）生成对账单

系统支持自动生成对账单功能。

1）医疗机构在生成对账单页面发起生成对账单请求并提交对账信息；

2）生成对账单页面接收用户提交的对账信息后，通过调用生成对账单业务逻辑执行生成对账单；

3)生成对账单业务逻辑查询结算数据库是否存在对账单信息，如果查询到相关数据，则业务逻辑直接返回提示对账单已存在；

4）如果未查询到相关数据，则生成对账单并存储，将生成的对账单通过业务网关发送给生成对账单业务逻辑，并将生成的对账单反馈到生成对账单页面供用户查看。

（2）对账确认处理

针对已生成的对账单可进行对账确认功能。

1）生产流通企业人员在对账确认处理页面发起对账确认处理请求并提交对账信息；

2）对账确认处理页面接收用户提交的对账信息后，通过调用对账确认处理业务逻辑执行对账确认；

3）对账确认处理业务逻辑判断是否确认对账单，如果不确认，则业务逻辑直接返回提示对账确认不通过并反馈不通过意见信息；

4）如果对账单确认，则存储对账单信息和对账通过意见，将对账确认结果通过业务网关发送给对账确认处理业务逻辑，并将对账确认结果反馈到对账确认处理页面提示用户查看。

（3）对账结果审核

针对对账结果可进行在线审核。

1）医保局工作人员在对账结果审核页面发起对账结果审核请求并提交需要审核的对账结果信息；

2)对账结果审核页面接收用户提交的需要审核的对账结果信息后，通过调用对账结果审核业务逻辑执行审核；

3）对账结果审核业务逻辑对对账结果信息进行审核，判断审核是否通过，如果审核不通过，则业务逻辑直接返回提示对账结果审核不通过并反馈不通过原因；

4）如果审核通过，则存储对账结果审核结果，将审核结果通过业务网关发送给对账结果审核业务逻辑，并将审核结果反馈到对账结果审核页面提示用户查看。

（5）对账结果查询

系统提供对账结果查询功能。

1）医保局工作人员在对账结果查询页面发起查询请求并输入/选择查询条件；

2）查询页面接收用户输入/选择的查询条件后，通过调用对账结果查询业务逻辑执行查询；

3）对账结果查询业务逻辑查询对账管理数据库是否存在对账结果信息，如果未查询到相关数据，则业务逻辑直接返回提示对账结果信息不存在；

4）如果查询到相关数据，则存储查询结果，将查询结果通过业务网关发送对账结果查询业务逻辑，并将查询结果反馈到对账结果查询页面提示用户查看。

    - 结算支付

（1）生成汇总结算单

系统支持自动生成汇总结算单。

（2）生成支付单

系统支持根据结算单一键生成支付单。

（3）支付管理

可通过系统直接进行线上结算。

1）医保局工作人员在支付管理页面发起支付方式修改请求；

2）支付管理页面接收用户提交的修改请求后，通过调用支付管理业务逻辑执行修改；

3）支付管理业务逻辑查询支付方式管理数据库是否存在支付方式信息，如果未查询到相关数据，则业务逻辑直接返回提示支付方式修改失败；

4）如果查询到相关数据，则存储支付方式修改结果，将修改结果通过业务网关发送给支付管理业务逻辑，并将修改结果反馈到支付管理页面供用户查看。

    - 结算账户管理

（1）结算账户管理

系统提供结算账户管理功能，可对结算账户信息进行维护。

1）医保局工作人员在结算账户管理页面发起结算账户新增请求并提交结算账户信息；

2）结算账户管理页面接收用户提交的结算账户信息后，通过调用结算账户管理业务逻辑执行结算账户新增；

3）结算账户管理业务逻辑查询结算账户数据库是否存在结算账户信息，如果查询到相关数据，则业务逻辑直接返回提示结算账户已存在；

4）如果未查询到相关数据，则存储新增结算账户信息，将结算账户信息通过业务网关发送给结算账户管理业务逻辑，并将结算账户新增结果反馈到结算账户管理页面供用户查看。

（2）医疗机构结算委托申请审核

系统提供医疗机构结算委托申请审核功能，可对医疗机构结算委托申请信息进行审核。

（3）医疗机构信息管理

系统提供医疗结构信息管理功能，可对医疗机构信息进行维护。

（4）配送企业信息管理

系统提供配送企业信息管理功能，可对配送企业信息进行维护。

（5）账户流水查询

系统提供账户流水查询功能。

    - 结算方案配置

（1）结算方式配置

系统提供结算方式配置功能，可对不同结算方式进行维护。

1）医保局工作人员在结算方式配置页面发起结算方式配置请求并提交结算方式配置参数信息；

2）结算方式配置页面接收用户提交的参数信息后，通过调用结算方式配置业务逻辑执行参数配置；

3）结算方式配置业务逻辑对参数信息进行判断是否合规，如果参数不合规，则业务逻辑直接返回提示结算方式配置失败；

4）如果结算方式配置参数合规，则存储结算方式配置信息，将结算方式信息通过业务网关发送给结算方式配置业务逻辑，并将结算方式配置信息反馈到结算方式配置页面提示用户查看。

（2）结算流程配置

系统提供结算流程配置功能，可对不同结算流程进行配置维护。

1）医保局工作人员在结算流程配置页面发起结算流程配置请求并提交结算流程配置参数信息；

2）结算流程配置页面接收用户提交的参数信息后，通过调用结算流程配置业务逻辑执行参数配置；

3）结算流程配置业务逻辑对参数信息进行判断是否合规，如果参数不合规，则业务逻辑直接返回提示结算流程配置失败；

4）如果结算流程配置参数合规，则存储结算流程配置信息，将结算流程信息通过业务网关发送给结算流程配置业务逻辑，并将结算流程配置信息反馈到结算流程配置页面提示用户查看。

    - 采购项目管理

系统提供采购项目管理功能。

    - 采购计划管理

系统提供采购计划管理功能。

    - 采购目录管理

系统提供采购目录管理功能。

    - 药品使用管理

系统提供药品使用管理功能。

    - 药品追溯监测

（1）药品和耗材生产信息查询

系统提供药品和耗材生产信息查询功能。

（2）药品和耗材交易信息查询

系统提供药品和耗材交易信息查询功能。

（3）药品和耗材配送物流信息查询

系统提供药品和耗材配送物流信息查询功能。

（4）药品和耗材入库信息查询

系统提供药品和耗材入库信息查询功能。

（5）药品和耗材结算信息查询

系统提供药品和耗材结算信息查询功能。

（6）药品和耗材退换货信息查询

系统提供药品和耗材退换货信息查询功能。

（7）药品和耗材发票信息查询

系统提供药品和耗材发票信息查询功能。

（8）药品和耗材医保报销信息查询

系统提供药品和耗材医保报销信息查询功能。

    - 投诉管理

（1）投诉处理

系统提供在线投诉处理功能，可在线发起投诉。

（2）投诉处理审核

针对线上收到的投诉信息可进行审核处理、

    - 平台评价

可对线上平台进行评价或提出意见。

    - 票据信息查询

系统提供票据信息查询功能。

1）医保局工作人员在票据信息查询页面发起查询请求并输入/选择查询条件；

2）查询页面接收用户输入/选择的查询条件后，通过调用票据信息查询业务逻辑执行查询；

3）票据信息查询业务逻辑查询监管信息数据库是否存在票据信息，如果未查询到相关数据，则业务逻辑直接返回提示票据信息不存在；

④如果查询到相关数据，则存储查询结果，将查询结果通过业务网关发送给票据信息查询业务逻辑，并将查询结果反馈到票据信息查询页面提示用户查看。

    - 两票制监管分析

系统根据对两票制监管数据进行分析，自动生成两票制监管报表。

    - 短缺药监管统计

根据短缺药统计信息，系统自动形成短缺药监管统计报表。

    - 统一接口服务管理

- 医疗机构接口使用情况统计

根据医疗机构接口使用情况，系统自动进行统计分析，形成统计报表。

- 配送企业机构接口使用情况统计

根据配送企业机构接口使用情况，系统自动进行统计分析，形成统计报表。

    - 预警管理

- 采购预警设置

系统提供采购预警设置功能，可设置采购预警信息。

- 电话提醒

系统提供电话预警提醒功能，可进行短信或电话进行预警提醒。

- 告知函

通过系统可进行告知函发送，进行告知。

- 白黄红牌

系统提供白黄红牌预警，自动对异常行为进行警示。

    - 黑名单

系统提供黑名单功能，针对违规行为、违规企业可进行拉黑处理。

    - 公示公告

系统提供公示公告功能，可进行政策、通知、黑名单等信息的公示公告。

    - 使用向导

系统提供使用向导功能，为首次使用的用户提供指导。

    - 申投诉管理

系统提供申投诉管理功能，企业用户可进行申诉或投诉操作。

    - 信息咨询

系统提供线上信息咨询通道，可在线进行信息咨询。

    - 政策文件查询管理

系统提供线上政策文件查询管理功能。

    - 药品招采统计分析

- 药品采购明细

根据药品采购明细信息自动生成药品采购明细报表。

- 药品采购汇总

根据药品采购汇总信息自动生成药品采购汇总报表。

- 医疗机构药品交易分析

根据医疗机构药品交易分析信息自动生成医疗机构药品交易分析报表。

- 配送企业药品交易分析

根据配送企业药品交易分析信息自动生成配送企业药品交易分析报表。

- 生产企业药品交易分析

根据生产企业药品交易分析信息自动生成生产企业药品交易分析报表。

- 药品票据信息查询

根据药品票据信息查询信息自动生成药品票据信息查询报表。

- 药品结算明细

根据药品结算明细信息自动生成药品结算明细报表。

- 供应企业药品结算统计

根据供应企业药品结算统计信息自动生成供应企业药品结算统计报表。

- 医疗机构药品结算统计

根据医疗机构药品结算统计信息自动生成医疗机构药品结算统计报表。

- 药品采购分布情况

根据药品采购分布情况信息自动生成药品采购分布情况报表。

- 药品缺货情况统计表

根据药品缺货情况统计表信息自动生成药品缺货情况统计表报表。

    - 耗材招采统计分析

- 耗材采购明细

根据耗材采购明细信息自动生成耗材采购明细报表。

- 耗材采购汇总

根据耗材采购汇总信息自动生成耗材采购汇总报表。

- 医疗机构耗材交易分析

根据医疗机构耗材交易分析信息自动生成医疗机构耗材交易分析报表。

- 配送企业耗材交易分析

根据配送企业耗材交易分析信息自动生成配送企业耗材交易分析报表。

- 生产企业耗材交易分析

根据生产企业耗材交易分析信息自动生成生产企业耗材交易分析报表。

- 耗材票据信息查询

根据耗材票据信息查询信息自动生成耗材票据信息查询报表。

- 耗材结算明细

根据耗材结算明细信息自动生成耗材结算明细报表。

- 供应企业耗材结算统计

根据供应企业耗材结算统计信息自动生成供应企业耗材结算统计报表。

- 医疗机构耗材结算统计

根据医疗机构耗材结算统计信息自动生成医疗机构耗材结算统计报表。

- 耗材采购分布情况

根据耗材采购分布情况信息自动生成耗材采购分布情况报表。

- 耗材缺货情况统计表

根据耗材缺货情况统计表信息自动生成耗材缺货情况统计表报表。

    - 规则管理

(1)招采规则管理

系统提供招采规则管理管理功能。

(2)定点医疗机构医保支付结算价标准（规则）管理

系统提供定点医疗机构医保支付结算价标准（规则）管理管理功能。

(3)价格提醒规则

系统提供价格提醒规则管理功能。

    - 协议模板管理

系统提供协议模板管理功能，可对协议模板内容进行维护。

    - 信息公开及纠错

系统提供信息公开及纠错功能，可对信息进行公开，同时获取用户上报的纠错信息并更正。

    - CA绑定/解绑管理

系统提供CA绑定/解绑管理功能

    - 权限管理

  - 机构角色管理

系统提供机构角色管理功能，可对机构角色信息进行维护。

  - 菜单管理

系统提供菜单管理功能，可对菜单信息进行维护。

    - 基础设置

- 账号管理

系统提供账号管理功能，可对账号信息进行维护。

- 账号角色管理

系统提供账号角色管理功能，可对账号角色信息进行维护。

- 管理部管理

系统提供管理部管理功能，可对管理部信息进行维护。

- 医联体管理

系统提供医联体管理功能，可对医联体信息进行维护。

    - 用户管理

- 机构主账号管理

系统提供机构主账号管理功能，可对机构主账号信息进行维护。

- 专家账号管理

系统提供专家账号管理功能，可对专家账号信息进行维护。

- 机构、企业基本信息

系统提供机构、企业基本管理功能，可对机构、企业基本信息进行维护。

- 机构、企业主要联系方式设置

系统提供机构、企业主要联系方式管理功能，可对机构、企业主要联系方式信息进行维护。

    - 价格提示

系统提供价格提示功能，可对价格信息进行即时推送。

    - 价格调整

- 即时调整

系统提供即时调整功能，可对价格信息进行即时调整。

- 日常调整

系统提供日常调整功能，可对价格信息进行日常调整。

- 定期调整

系统提供定期调整功能，可对价格信息进行定期调整。

- 价格联动

系统提供价格联动功能，可对价格信息进行价格联动。

    - 价格公开

系统提供价格公开功能，可对价格信息进行公开公示。

    - 抽查事项清单管理

系统提供抽查事项清单管理功能，可对抽查事项清单进行维护。

    - 检查对象名录库管理

系统提供检查对象名录库管理功能，可对检查对象名录库进行维护。

    - 执法检查人员名录库管理

系统提供执法检查人员名录库管理功能，可对执法检查人员名录库进行维护。

    - 抽查工作细则管理

系统提供抽查工作细则管理功能，可对抽查工作细则进行维护。

    - 监管工作专栏

- 抽查依据

系统提供抽查依据管理功能，可对抽查依据信息进行维护。

- 抽查主体

系统提供抽查主体管理功能，可对抽查主体信息进行维护。

- 抽查事项

系统提供抽查事项管理功能，可对抽查事项信息进行维护。

- 抽查方式

系统提供抽查方式管理功能，可对抽查方式信息进行维护。

- 抽查程序

系统提供抽查程序管理功能，抽查程序信息进行维护。

- 抽查结果

系统提供抽查结果管理功能，抽查结果信息进行管理。

    - 招采环节分析

系统根据招采环节分析数据自动生成招采环节分析报表。

    - 价格分析

系统根据价格分析数据自动生成价格分析报表。

    - 专题分析

系统根据专题分析数据自动生成专题分析报表。

    - 药品耗材短缺分析

系统根据药品耗材短缺分析数据自动生成药品耗材短缺分析报表。

7.软件安全要求

（1）中标单位须严格按照国家医疗保障局《医保信息系统安全开发规范》要求组织系统开发和实施，并符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239一2019）三级安全要求。

（2）中标单位所开发的系统须符合《信息系统密码应用基本要求》。

（3）系统上线前，应按照招标方要求进行源代码安全扫描，并对发现的漏洞进行修复。

（4）投标方应提供详细的安全设计方案并详细说明在应用安全和数据安全方面采取的安全的措施。

8.软件性能要求

（1）药品和医用耗材招采模块支持访问的总用户数大于6000人。

（2）药品和医用耗材招采模块支持的并发数大于10次/秒。

（3）在稳定性上，药品和医用耗材招采模块分别要求全年稳定连续运行，系统稳定性不小于 99.999%；

（4）药品和医用耗材招采模块要求交互类业务平均响应 时间不大于 1 秒，查询类业务平均响应时间不大于 2 秒，交易接口类单条记录平均响应时间不大于 1 秒、多条记录（100 条）平均响应时间不大于 3 秒。

9.软件技术要求

9.1总体技术要求

（1）产品应该是企业级的解决方案，支持可分布的、可伸缩的体系结构。支持部署在主流的操作系统（Linux）和硬件平台上，支持B/S 结构，支持云计算技术架构。

（2）投标方提供的软件应该部署国家局下发的药品和耗材采购统一版本，进行数据迁移、配套系统、外部接口对接等工作。

（3）投标方提供的软件必须是模块化设计，并且保证任何软件模块的维护和更新都不影响其它软件模块，软件具有容错能力。

（4）投标方提供的软件应具有自身故障监视和诊断能力，即软件能及时发现故障并发出告警。

（5）投标方提供的软件在不同时期软件版本应能向下兼容，软件版本易于升级，且在升级的过程中不影响业务的性能与运行。

（6）投标方应承诺在供货时提供最新版本的软件，但该软件必须是经过测试正式推出，其可靠性、稳定性经过严格验证。

（7）本项目运维期内，软件版本升级时，中标单位应承诺免费更新软件版本，并提供相应的新版本软件功能说明书及修改说明书。

（8）投标方提供的应用软件要求具有较强的容错功能。

9.2应用软件性能要求

- 应用软件系统的各个软件功能模块应满足本文相关功能要求。应用软件必须能够切实满足系统监控管理的需求，并且适应今后的业务增长和变化，随时可以按功能需要进行修改和维护。

- 应用软件应采用通用软件开发平台进行开发，有很强的灵活性和扩展性，在今后开展新业务时可通过对参数等的简单更改迅速方便地实现，具有良好的适应能力。

- 应用软件应采用友好的图形化窗口的用户操作界面，可操作性强，而且操作界面应力求简洁、直观，具有全中文界面，有向导性功能，支持工作台化管理，有利于简化操作，并提高操作效率。在考虑简化用户的操作的同时，应允许操作人员必要时做一些人工干预。

- 应用软件应具备一套完备的数据管理系统和进程调度系统，以保证系统的安全可靠和整个系统的正常运转。

- 应用软件还应采用参数驱动的设计思想，在应用软件中，凡是不能确定的因素，应做到参数化，以达到通过对参数的设置就可适应不同的情况及不同时期的应用要求，并具备多用户和多任务操作能力。

- 每个应用的功能由一个应用模块完成，应用模块之间应减少耦合度；应用模块与系统之间采用开放的应用接口（API）进行通信；开发人员可灵活开发新的应用模块，并可在不需对原有系统进行重新编译的前提下，动态加载到系统使用。

- 应用软件必须可制作打包安装盘（包），具有自动安装功能以及网络 远程安装功能。

- 应用软件要遵循易操作性、健壮性、实用性、高效性和安全性的原则。

- 灵活设计和详细规划系统操作权限，支持功能级、数据级权限控制，可按原子级业务、业务组件、业务流程分配系统操作权限；支持角色管理，个性化角色工作台展示业务组件、业务图表。

- 应用软件应具有完整、严谨的操作权限管理机制和日志记录，确保系统的安全性和业务的可稽核性；系统采用业务回退机制，加强业务的可逆性。

9.3应用软件说明要求

（1）投标方产品应支持当前主流X86服务器和主流操作系统（Linux），支持虚拟化，支持容器（docker），支持主流云服务等。

（2）投标方产品应支持当前主流数据库、中间件及云数据库。数据库应支持两种，其中包含一种国产数据库。

10.中标单位第三方软件技术要求

中标单位原则上须使用招标方所提供的第三方软件，如遇特殊情况，需使用其他第三方软件，在征得招标方同意后，由中标单位自行解决。

11.1服务要求（针对药品和医用耗材招采模块）

11.1集成要求

中标单位应配合招标方及系统集成商完成药品和医用耗材招采模块的集成工作，包括相关软件部署，系统软件上线运行以及与其他子系统的互联等。

11.2投标方项目管理要求

中标单位须提供本次工程建设的项目管理方案以及现场实施和本地化运维服务方案。本包投入技术人员不少于10人，包括项目人员名单（中标单位安排的项目人员必须固定，若有替换，必须与招标方协商，未经甲方同意，人员变动扣除项目1%/人，人员超过总人数10%，甲方有权终止项目。此外，中标单位所安排的开发和运维人员必须专职于本项目的开发）及角色分工、项目实施计划、项目变更管理方案以及项目风险管理方案等。中标单位应承诺提供现场实施服务。

基本要求如下：

- 项目经理

具有5 年以上的信息化规划和建设管理经验，具有信息化总体规划能力，具备省级及以上医疗、医保或医药相关行业规划建设经验，对医疗、医保或医药领域信息化有深入理解，有良好的沟通能力、耐性和综合素质。

中标单位参与的项目经理负责对药品和医用耗材招采模块的项目管理工作。

- 需求分析阶段要求

中标单位须与海南省医疗保障局等相关部门相关人员充分沟通，掌握本项目的需求。

- 中标单位参与人员数量，针对药品和医用耗材招采模块：总数不少于 3人。

- 中标单位至少需提交的文档：业务需求调研报告、应用系统需求分析规格说明书。

- 系统设计研发阶段要求：

- 中标单位参与人员数量，针对药品和医用耗材招采模块：总数不少于 3人。

- 中标单位至少需提交的文档：系统架构设计说明书，系统详细设计说明书，数据库设计说明书，各软件功能模块、流程、数据、接口模块的详细说明及内部测试报告。

- 系统测试阶段要求：

- 中标单位参与人员数量，针对药品和医用耗材招采模块：总数不少于3人。

- 中标单位至少需提交的文档：测试方案、测试过程文档、系统整体测试报告。

- 系统实施阶段要求：

- 中标单位驻场参与人员数量，针对药品和医用耗材招采模块：总数不少于4人。

- 中标单位至少需提交的文档：系统实施计划、过程文档、试运行报告。

- 驻场服务

本项目运维期内需提供至少3名本项目专职长期 驻场工程师，驻场工程师工作量不额外计费，驻场工程师具备本系统进行修改、 调整能力，并按客户要求调整本系统（包括驻场工程师工作量内的新需求）。

人员要求：驻场负责人具有一定医保信息平台开发建设实践经验且具备5以上的政府相关领域信息化研发经验，具备省级及以上政府相关行业建设经验，对政府相关领域信息化有深入理解，有良好的沟通能力、 耐性和综合素质。

- 系统优化服务

本项目服务期内至少每半年进行一次系统性数据梳理和整体优化，确保数据管理效率。

- 保密内容

投标方需在投标文件中明确，本项目中数据（包含原始数据和衍生数据）全部为招标方所有，全部列入保密范围，投标方不得未经用户许可的情况下导出、分析以及移作他用。

- 源代码和产权要求

投标方需在投标文件中明确，本项目中的全部源代码（不包含既有知识产权类和工具）和知识产权全部为招标方所有，中标单位需在合作期间及合作终止后 5 年内，在招标方提出要求的 3 天内无条件提供本项目源代码。

12.培训要求

（1）对项目相关其它中标单位人员的培训

与本项目有关联的其它系统中标单位，对其相关人员进行系统培训。

（2）对应用部门各级系统应用人员的培训

使之能够了解信息系统的建设思想、主要功能和操作规程，能够熟练应用这一系统辅助开展工作，并能结合实际工作需要提出各种改进意见。根据人员对系统的使用特点不同，对应用人员的培训分为两个层次：

- 对领导培训的主要目的是使有关主管领导对系统有一定的了解，同时能够应用系统进行决策、指挥工作；

- 对其他应用人员的培训，主要使他们在各业务环境下能够很好地利用系统完成相应的专业工作，提高工作效率，提高信息的准确性和全面性。

（3）系统运行维护人员的培训

运维人员培训主要包括以下几个方面：系统整体知识培训、业务系统培训等。通过培训使项目运维队伍能够充分了解本项目。

13.维护及技术支持要求

- 针对所有软件，中标单位应提供项目终验合格后2 年的免费运维服务。

- 在软件维保期内，中标单位应提供灵活、多样的通信手段（包括但不限于场地、设备及人员、专用服务电话），提供7*24 小时的响应服务，保证在任何时候招标方人员都能及时找到中标单位的服务人员。如遇驻场人员无法解决的问题或招标方认为需要，中标单位的技术人员应在12 小时内赶到现场支持。

- 所供软件出现问题时，其响应时间不超过15 分钟，一般故障处理时间不大于2 小时；特殊情况下，故障修复时间不大于12小时。

- 中标单位应提供排除故障响应的具体流程。

- 中标单位应在项目方案中说明技术指导和技术支持的范围和程度，承建商应提供技术服务流程，技术服务内容和价格清单，若维保期内与期外不同，则应分别列出。

14.技术文件要求

中标单位提供的书面技术资料必须能够满足确保系统正常运行所需的管理、运营、验收及维护的全套文件。中标单位提供的技术文件必须包括但不限于：

- 系统说明文件

- 技术手册（安装、操作、维护、故障排除、培训文档等）

- 详细的工程日志

- 系统完整文档

其中，（1）、（2）项必须在安装调测前提供，（3）必须在工程实施过程中随时提供，并在工程实施后1 个月内汇总移交。所有的文档必须包括书面和电子两种形式。（4）在工程完成初验后，厂家提供完整的技术文档。

请投标方在项目方案中列出提供的书面技术资料详细清单。

15.项目协作要求

中标单位须配合其它相关子系统中标单位。

16.保密要求

中标单位(含项目组所有成员)必须对项目技术文件以及由招标人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密。中标单位必须与招标人签订保密协议并严格遵守，未经招标人书面许可，中标单位不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。

17.项目计划要求

服务期限：签订合同之日起至2021年6底前完成系统初验，进入试运行，试运行期至少3个月，2021年底前完成系统终验。

在工程实施全过程中，招标方有对工程质量进行监督控制的职责和权利，中标单位应按照项目管理要求进行严格的质量控制，并制定详细合理的沟通计划，至少包括周报、月报和项目例会，应确保双方能及时了解所需的信息。

18.项目验收标准与要求

18.1验收总体要求

项目验收标准：按照国家医疗保障局和海南省医疗保障局要求，协同其他业务子系统，满足采购人提出的业务需求。如果项目未完成验收前，由于相关政策导致业务发生变化进行升级或调整，中标单位应按照最新政策和最新技术标准方案完成本项建设。

由海南省医疗保障局统一组织，招标人与相关人员组成验收小组完成验收。双方根据最终验收情况，编写最终验收报告。中标单位应完成项目验收资料的准备。

在服务过程中出现性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，由中标单位负责解决，招标人有拒绝验收的权利并保留索赔权利。

本项目的实施过程中将产生大量的技术及管理文档，中标单位应协助招标人，负责建立、维护、交接项目实施过程中产生的各类文档，确保项目文档的内容体现本项目的实施过程，并确保项目文档的完整性和准确性。

投标人按照要求提交全部文档，通过验收，视为本项工作完成。

（1）验收组织

项目验收分为初验和终验，都由招标方组织进行。

（2）初验流程

- 招标方依据相关批复文件、招标采购文件、合同，对项目的工程、技术、财务和档案等进行验收，形成验收报告。

- 项目初验后进入试运行，试运行期至少3 个月。

（3）终验流程

招标方组织成立验收组，负责开展终验的先期基础性工作，重点检查项目建设、设计、监理、施工、招标采购、档案资料、预（概）算执行和财务决算等情况，提出验收评价意见和建议。

（4）验收内容

- 审查项目的建设目标、规模、内容、质量及资金使用等情况。

- 审核项目形成的资产情况。

- 评价项目交付使用情况。

- 检查项目建设单位执行国家法律、法规情况。

（5）验收相关材料

中标单位须负责整理并提供以下验收材料，包括但不限于：项目实施方案、项目合同、项目建设总结、项目建设相关文档、初步验收报告、软件测试报告等。

19.其它要求

（1）投标方承诺：如投标单位在海南省无分公司或办事处，须承诺中标后在海南省注册分公司或办事处，办公地址须在海南省医疗保障局周边半径2公里范围内。

（2）当招标方有新需求，而本文又未包括或与本文不符时，则应符合招标方新需求；对于招标方尚未有标准的，而本文又未提及的部分，中标单位提出其标准，留待双方认可后执行。

（3）中标单位应确保其技术建议的可行性以及所提供服务和产品的完整性，若出现由于中标单位所提供的服务和产品不全面而导致系统功能无法实现或不能完全实现，由中标单位及时无偿补足，并负全部责任。

（4）投标方应答应真实、客观，如果发现应答与实际情况不符或系统初验后6个月仍达不到验收要求，则招标方有权取消合同、无条件收回已付合同款、并向投标方追加全部合同款额度的15%的罚款和全部合同款额度的银行同期商业贷款利息。

（5）投标方承诺承担驻场工程师就餐和相关差旅费用，并提供驻场工程师办公电脑、打印机等设备。

（6）投标方承诺本项目合作终止后1年内，无条件配合招标方进行数据迁移、数据字典提供、数据结构提供、对相关实现方式讲解。

（7）本项目建设内容、需求若有变化，与本文不符的，则按照招标方与投标方友好协商修订为准。

8包支付方式管理子系统及接口服务

1.项目概述

1.1项目背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中三中全会精神和2019年全国“两会”精神，认真落实全国医疗保障工作会议座谈会精神，严格遵循《国家医疗保障局医疗保障信息化工作指导意见》及《医疗保障信息平台建设指南》，坚持“千方百计保基本、始终做到可持续、回应社会解民忧、敢于担当推改革”，以医保为龙头带动“三医联动”改革，以信息化建设为抓手推动医保覆盖与医保控费，积极融入医疗保障信息化全国“一盘棋”格局，为逐步构建起全国医保便捷可及“大服务”、规范高效“大经办”、智能精准“大治理”、融合共享“大协作”、在线可用“大数据”、安全可靠“大支撑”信息化支撑体系添枝加叶。

针对海南地区人口经济发展差异和老龄化严重的社会问题及农垦职工医疗保险基金缺口等历史遗留问题，本项目按照国家医保局标准全国统一、数据两级集中、平台分级部署、网络全面覆盖的医疗保障信息化建设要求，注重顶层设计、统一业务标准、打造基础平台、做好数据汇集、强化协同共享、增强网络安全。依托国家平台与海南省平台之间的协作联通，使用国家下达的中台服务，贯彻表层应用能用即用，国家系统中未设计的表层应用，采用国家统一的中台进行组装的整体思路，建设海南省统一的医疗保障信息平台，实现医保全省统筹统收统支“九统一”的重点工作任务，即： 统一行政管理和稽查执法，统一医保发展规划，统一医保基金收缴，统一医保待遇政策，统一医保支付范围，统一医保基金管理，统一医保经办规程，统一医保定点机构，统一医保信息系统。进一步完善医疗保障制度体系，提升医疗保障基金监管，强化医保支付、深化医药服务价格改革、优化医疗保障管理服务水平，探索常住外籍人员医疗保障办法。发挥信息化对医疗保障事业的支撑作用。解决群众反映强烈的突出问题，不断提高人民群众医疗保障获利感、幸福感和安全感，助力提高医改整体效能同时促进海南自由贸易试验区快速建设和实施健康中国战略。

支付方式管理子系统通过系统维护的方式，根据国家和海南省的标准将海南省医保支付方式维护到系统中，并支持国家对海南省支付方式数据的收集，支持建立各类支付方式的模型，从而实现支付方式的统一管理；同时为大数据应用、公共服务、运行监测提供数据支撑。

2.项目建设原则

海南省医疗保障局医疗保障信息平台二期建设工程项目应明确目标，找准方向，把握重点，规范有序开展工作。在项目建设过程中，贯彻使用全国统一的标准规范体系和中台服务，依托全国统一的技术体系和架构建设海南省全新的医疗保障信息平台，要着重把握好以下建设原则：

（1）统筹规划，分步推进

为避免信息孤岛、重复建设等现象，海南省医疗保障局医疗保障信息平台二期建设工程需进行“自上而下”的顶层规划设计，进行合理有序布局；通过“统一领导、统一规划、统一部署、统一标准”的统筹指导建设，集约管理，节约投资。同时，遵循“自下而上”的项目操作原则，立足现行管理体制与制度建设，打好基础，确立方向，稳步推进，均衡发展，实现项目落地，并为下一步制度完善、管理提升留有空间。

（2）需求导向、务求实效

以医保各部门间信息共享与业务协同作为原始需求驱动，进行医保基础平台的规划建设。再以此为基础，逐步拓展数据资源与数据资源服务能力，进一步进行医保大数据分析挖掘等高级应用，完善与丰富贴近实战的大数据应用服务，从而形成良性循环，并尽快体现出阶段性效果。

（3）统一协同，资源共享

统一管理、统一规划，就必须有一套统一的标准规范作为基础支撑。标准与规范应向上符合国家的标准与规范，向下规范医保行业业务范围内大数据建设与应用。遵循统一的标准，各相关职能部门根据权限的不同，共享信息资源。同时，各级医保管理部门共同参与，既能保障数据同步，也有利于实现信息共享和协同工作，实现资源的集约化管理。

（4）整合共享，协作高效

突破区域、部门之间的界限和体制性障碍，充分整合基础设施资源和智能终端获取的信息资源，通过医疗保障信息平台建设推进跨部门、跨领域的信息化协同共享，增强医疗保障的效率和决策能力，同时有效满足公众信息需求，提升医保资源的利用效率。

（5）统一标准，开放接口

通过明确和开放医疗信息平台的接口与标准，为后期其他相关行业的数据接入提供标准接口，最大限度地实现医保与政府、职能部门、医院、企业、百姓的信息对接。

3.建设目标

支付方式管理子系统通过系统维护的方式，根据国家和海南省的标准将海南省医保支付方式维护到系统中，并支持国家对海南省支付方式数据的收集，支持建立各类支付方式的模型，从而实现支付方式的统一管理；同时为大数据应用、公共服务、运行监测提供数据支撑。

4.系统定位

海南省医疗保障信息平台严格遵照国家医疗保障信息平台建设指南的相关约束与要求，依照国家医疗保障信息平台的统一设计原则，贯彻使用全国统一的标准规范体系和中台服务，依托全国统一的技术体系和架构建设海南全新的医疗保障信息平台。

平台总体架构划分为公共服务区和核心业务区，其中核心业务区分为生产区、交换区和大数据区。

图：海南省医疗保障信息平台总体架构图

本文涉及的支付方式管理子系统作为医疗保障信息平台的组成部分。

5.技术架构要求

海南省医疗保障信息平台需要支撑1500余万用户的高并发访问和实时交易需求，并且需要考虑将来的医保改革的进一步深化的各项新需求，系统需要具备支撑高并发和实时交易的能力，同时能够灵活扩展，所以整个系统按照云化、分层架构设计。

所有业务应用系统都必须基于医疗保障应用框架（Healthcare Security Application Framework，简称：HSAF）开发。HSAF框架采用分布式云架构，封装核心云支撑服务适配接口，用于实现云产品解耦设计。HSAF适配层基于HSAF 的适配技术，将应用层依赖的分布式技术与具体厂商的分布式技术进行适配，实现应用层可以适配多家厂商的分布式技术。

（1）基础层：建设在云化基础设施上，以云虚拟机、多租户数据库、云存储、负载均衡及专有网络为底层，最大程度的利用了云计算横向扩展的能力；

（2）中间件层：作为应用的支撑平台，提供应用所需要的基础能力，其中包括分布式应用及管理能力，集成接入点能力，异步服务的能力，缓存的能力，分布式数据库的能力等，这些中间件提供的能力可以很好的支撑应用应对高并发和实时交易的场景；

（3）后端服务：在基础设施和中间件之上进行构建，使用了众多开源高效的组件如依赖注入和反向控制框架Spring，持久层框架MyBatis，以及加密、定时任务，日志等框架；

（4）前端服务：采用先进的前端技术H5、VUE等，并采用前后端分离的开发方式，将前端展示与后端服务进行解耦，为用户提供更好的体验；而前端和后端的协议，本项目兼容HTTP、RPC、WEBSERVICE等各种主流的通讯协议，为后续扩展做了很好的准备。

本项目周边的技术也采用了业界比较成熟的架构，代码版本管控工具可与代码构建框架构建和持续集成平台无缝衔接，达到快速开发、快速构建、快速集成的效果。整个服务平台也采用云计算的最佳实践与规范，充分利用到云计算的分布式能力，建设更稳定和高效的服务与应用。

6.功能要求

建立基本医疗保险总额控制下的全省支付方式标准，实现对全省结算参数、结算类型、支付政策等参数的集中维护，在省级层面实现对支付方式（如：按项目付费、按病种付费、DRG付费等）统一管理，为大数据应用、公共服务、信用评价提供数据支撑。

6.1支付方式管理

- 6.1.1省级采集支付政策参数

对省级采集支付政策参数进行管理，包括录入、审核、保存等。

- 6.1.2支付方式类型管理

对支付方式类型进行管理，包括新增、启用、禁用、审核等，分按项目收付费、按病种收付费、DRG付费等多元支付方式管理的维护。

- 6.1.3支付参数管理

（1）支付参数配置管理

对支付参数进行管理，对按项目收付费、按病种收付费、DRG付费等支付参数进行新增和变更。

- 6.1.4支付政策管理

对各定点医疗机构按按项目收付费、按病种收付费、DRG付费等支付政策进行数据采集和查看。

- 6.1.5支付结算标准管理

包含国家支付标准获取与下载、省级标准更新、审核和发布等功能

- 6.1.6支付模型管理

（1）支付模型新增

在支付模型管理界面进行支付模型新增，并选择结算类型，对支付参数进行维护，保存并提交支付模型。

（2）支付模型变更

在支付模型管理界面进行支付模型变更，并选择结算类型，对支付参数进行维护，保存并提交支付模型。

（3）支付模型审核

在支付模型管理界面对支付模型进行审核，审核通过后进入海南省支付模型发布流程，如审核未通过，返回审核不通过结果。

（4）支付模型发布

将海南省支付模型发布到本系统，供医保经办工作人员查询，并形成可调用组件，支持国家局进行调用海南省支付模型。

- 6.1.7对接DRGs支付系统，实现全面监管

以接口儋州市DRGs支付国家试点业务系统为基础，逐步拓展其他试点地区，在确保业务系统基本与国家支付方式管理系统一致下，实现对总额预付下DRGs支付方式的全面监管，通过监测评估、收集数据分析等功能模块，初步构建DRGs动态跟踪和评价体系。为我省下一步落实国家医保总局标准化建设要求，全省全面推广总额预付下的DRGs支付方式改革，做好业务结算系统对接和全面监管工作。

- 6.1.9支付方式管理报表

（1）支付方式参数报表

实现支付方式参数报表。

（2）支付方式模型报表

实现支付方式模型报表。

（3） 支付方式区域报表

实现支付方式区域报表。

（4） 支付方式运行报表

实现支付方式运行报表。

- 6.2接口服务

负责对接海南省数据交换共享平台、海南省政务服务一体化平台、海南省“互联网+监管”平台、DRG付费系统等，对接卫健委、财政厅、人社厅、民政厅、市场监督管理局、税务局、扶贫办等资源共享部门，对接医疗机构HIS系统、银行系统、商业保险公司等外部单位。中标方需要负责各业务子系统对外的相关接口对接、调测，确保业务顺利运行，并承担相关费用（含外部单位的接口开发与调测费用）。

7.软件安全要求

（1）投标方须严格按照国家医疗保障局《医保信息系统安全开发规范》要求组织系统开发和实施，并符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239一2019）三级安全要求。

（2）投标方所开发的系统须符合《信息系统密码应用基本要求》。

（3）系统上线前，应按照招标方要求进行源代码安全扫描，并对发现的漏洞进行修复。

（4）投标方应提供详细的安全设计方案并详细说明在应用安全和数据安全方面采取的安全的措施。

8.软件技术要求

8.1总体技术要求

（1）产品应该是企业级的解决方案，支持可分布的、可伸缩的体系结构。支持部署在主流的操作系统（Linux）和硬件平台上，支持B/S 结构，支持云计算技术架构。

（2）投标方提供的软件应该部署国家局下发的药品和耗材采购统一版本，进行数据迁移、配套系统、外部接口对接等工作。

（3）投标方提供的软件必须是模块化设计，并且保证任何软件模块的维护和更新都不影响其它软件模块，软件具有容错能力。

（4）投标方提供的软件应具有自身故障监视和诊断能力，即软件能及时发现故障并发出告警。

（5）投标方提供的软件在不同时期软件版本应能向下兼容，软件版本易于升级，且在升级的过程中不影响业务的性能与运行。

（6）投标方应承诺在供货时提供最新版本的软件，但该软件必须是经过测试正式推出，其可靠性、稳定性经过严格验证。

（7）本项目运维期内，软件版本升级时，投标方应承诺免费更新软件版本，并提供相应的新版本软件功能说明书及修改说明书。

（8）投标方提供的应用软件要求具有较强的容错功能。

9.应用软件性能要求

- 应用软件系统的各个软件功能模块应满足本文相关功能要求。应用软件必须能够切实满足系统监控管理的需求，并且适应今后的业务增长和变化，随时可以按功能需要进行修改和维护。

- 应用软件应采用通用软件开发平台进行开发，有很强的灵活性和扩展性，在今后开展新业务时可通过对参数等的简单更改迅速方便地实现，具有良好的适应能力。

- 应用软件应采用友好的图形化窗口的用户操作界面，可操作性强，而且操作界面应力求简洁、直观，具有全中文界面，有向导性功能，支持工作台化管理，有利于简化操作，并提高操作效率。在考虑简化用户的操作的同时，应允许操作人员必要时做一些人工干预。

- 应用软件应具备一套完备的数据管理系统和进程调度系统，以保证系统的安全可靠和整个系统的正常运转

- 应用软件还应采用参数驱动的设计思想，在应用软件中，凡是不能确定的因素，应做到参数化，以达到通过对参数的设置就可适应不同的情况及不同时期的应用要求，并具备多用户和多任务操作能力。

- 每个应用的功能由一个应用模块完成，应用模块之间应减少耦合度；应用模块与系统之间采用开放的应用接口（API）进行通信；开发人员可灵活开发新的应用模块，并可在不需对原有系统进行重新编译的前提下，动态加载到系统使用。

- 应用软件必须可制作打包安装盘（包），具有自动安装功能以及网络 远程安装功能。

- 应用软件要遵循易操作性、健壮性、实用性、高效性和安全性的原则。

- 灵活设计和详细规划系统操作权限，支持功能级、数据级权限控制，可按原子级业务、业务组件、业务流程分配系统操作权限；支持角色管理，个性化角色工作台展示业务组件、业务图表。

- 应用软件应具有完整、严谨的操作权限管理机制和日志记录，确保系统的安全性和业务的可稽核性；系统采用业务回退机制，加强业务的可逆性。

10.应用软件说明要求

- 投标方产品应支持当前主流X86服务器和主流操作系统（Linux），支持虚拟化，支持容器（docker），支持主流云服务等。

- 投标方产品应支持当前主流数据库、中间件及云数据库。数据库应支持两种，其中包含一种国产数据库。

11.投标方第三方软件技术要求

投标方原则上须使用招标方所提供的第三方软件，如遇特殊情况，需使用其他第三方软件，在征得招标方同意后，由投标方自行解决。服务要求

12.服务要求

12.1集成要求

投标方应配合招标方及系统集成商完成支付方式管理子系统的集成工作，包括相关软件部署，系统软件上线运行以及与其他子系统的互联等。并负责完成医保平台对外的全部接口对接、调测。

13.投标方项目管理要求

中标单位须提供本次工程建设的项目管理方案。本包投入技术人员不少于20人，包括项目人员名单（中标单位安排的项目人员必须固定，若有替换，必须与招标方协商，未经甲方同意，人员变动扣除项目1%/人，人员超过总人数10%，甲方有权终止项目。此外，中标单位所安排的开发和运维人员必须专职于本项目的开发）及角色分工、项目实施计划、项目变更管理方案以及项目风险管理方案等。投标方应承诺提供现场实施服务。基本要求如下：

  - 项目经理

具有5 年以上的信息化规划和建设管理经验，具有信息化总体规划能力，具备省级及以上医疗、医保相关行业项目建设及管理经验，对医疗、医保领域信息化有深入理解，有良好的沟通能力、耐性和综合素质。

中标单位参与的项目经理负责对支付方式管理子系统的项目管理工作。

（2）需求分析阶段要求

中标单位须与海南省医疗保障局相关人员充分沟通，掌握本项目的需求。

- 中标单位参与人员数量，针对支付方式管理子系统：总数不少于 7人。

- 投标方至少需提交的文档：业务需求调研报告、应用系统需求分析规格说明书。

- 系统设计研发阶段要求：

- 中标单位参与人员数量，针对支付方式管理子系统：总数不少于 10人。

- 投标方至少需提交的文档：系统架构设计说明书，系统详细设计说明书，数据库设计说明书，各软件功能模块、流程、数据、接口模块的详细说明及内部测试报告。

（4）系统测试阶段要求：

- 中标单位参与人员数量，针对支付方式管理子系统：总数不少于10人。

- 投标方至少需提交的文档：测试方案、测试过程文档、系统整体测试报告。

（5）系统实施阶段要求：

- 中标单位驻场参与人员数量，针对支付方式管理子系统：总数不少于10人。

- 投标方至少需提交的文档：系统实施计划、过程文档、试运行报告。

（6）驻场服务

本项目运维期内需提供至少7名本项目专职长期驻场工程师，驻场工程师工作量不额外计费，驻场工程师具备本系统进行修改、 调整能力，并按客户要求调整本系统（包括驻场工程师工作量内的新需求）。

人员要求：驻场负责人具有5年以上的医保相关领域信息化研发或实施维护经验，对医保相关领域信息化有深入理解，有良好的沟通能力、 耐性和综合素质。

- 系统优化服务

本项目运维期内至少每半年进行一次系统性数据梳理和整体优化，确保数据管理效率。

- 保密内容

投标方需在投标文件中明确，本项目中数据（包含原始数据和衍生数据）全部为招标方所有，全部列入保密范围，投标方不得未经用户许可的情况下导出、分析以及移作他用。

（9）源代码和产权要求

投标方需在投标文件中明确，本项目中的全部源代码（不包含既有知识产权类和工具）和知识产权全部为招标方所有，投标方需在合作期间及合作终止后 5 年内，在招标方提出要求的 3 天内无条件提供本项目源代码。

14.培训要求

（1）对项目相关其它承建商人员的培训

与本项目有关联的其它系统中标单位，对其相关人员进行系统培训。

（2）对应用部门各级系统应用人员的培训

使之能够了解信息系统的建设思想、主要功能和操作规程，能够熟练应用这一系统辅助开展工作，并能结合实际工作需要提出各种改进意见。根据人员对系统的使用特点不同，对应用人员的培训分为两个层次：

- 对领导培训的主要目的是使有关主管领导对系统有一定的了解，同时能够应用系统进行决策、指挥工作；

- 对其他应用人员的培训，主要使他们在各业务环境下能够很好地利用系统完成相应的专业工作，提高工作效率，提高信息的准确性和全面性。

（3）系统运行维护人员的培训

运维人员培训主要包括以下几个方面：系统整体知识培训、业务系统培训等。通过培训使项目运维队伍能够充分了解本项目。

15.维护及技术支持要求

- 针对所有软件，中标单位应提供项目终验合格后2年的免费运维服务。

- 在软件运维期内，中标单位应提供灵活、多样的通信手段（包括但不限于场地、设备及人员、专用服务电话），提供7*24 小时的响应服务，保证在任何时候招标方人员都能及时找到中标单位的服务人员。如遇驻场人员无法解决的问题或招标方认为需要，中标单位的技术人员应在12 小时内赶到现场支持。

- 所供软件出现问题时，其响应时间不超过15 分钟，一般故障处理时间不大于2 小时；特殊情况下，故障修复时间不大于24 小时。

- 中标单位应提供排除故障响应的具体流程。

- 中标单位应在项目方案中说明技术指导和技术支持的范围和程度，承建商应提供技术服务流程，技术服务内容和价格清单，若维保期内与期外不同，则应分别列出。

16.技术文件要求

中标人提供的书面技术资料必须能够满足确保系统正常运行所需的管理、运营、验收及维护的全套文件。中标人提供的技术文件必须包括但不限于：

  - 系统说明文件

  - 技术手册（安装、操作、维护、故障排除、培训文档等）

  - 详细的工程日志

  - 系统完整文档

其中，（1）、（2）项必须在安装调测前提供，（3）必须在工程实施过程中随时提供，并在工程实施后1 个月内汇总移交。所有的文档必须包括书面和电子两种形式。（4）在工程完成初验后，厂家提供完整的技术文档。

请投标方在项目方案中列出提供的书面技术资料详细清单。

17.项目协作要求

中标单位须配合其它相关子系统中标人。

18.项目计划要求

服务期限：签订合同之日起至2021年6底前完成系统初验，进入试运行，试运行期至少3个月，2021年底前完成系统终验。

在工程实施全过程中，招标方有对工程质量进行监督控制的职责和权利，中标人应按照项目管理要求进行严格的质量控制，并制定详细合理的沟通计划，至少包括周报、月报和项目例会，应确保双方能及时了解所需的信息。

19.保密要求

中标人(含项目组所有成员)必须对项目技术文件以及由招标人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密。中标人必须与招标人签订保密协议并严格遵守，未经招标人书面许可，中标人不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。

20.项目验收标准与要求

20.1验收总体要求

项目验收标准：按照国家医疗保障局和海南省医疗保障局要求，协同其他业务子系统，满足采购人提出的业务需求。如果项目未完成验收前，由于相关政策导致业务发生变化进行升级或调整，中标人应按照最新政策和最新技术标准方案完成本项建设。

投标人负责组织所投电子签章产品制造厂商合格的技术人员完成供货设备及软件的安装、测试和安装验收以及终验，并解决此过程中出现的有关问题，系统调试结束后，由投标人和原厂商签字后交给采购人验收，提供项目与技术服务以及安装验收过程中应提供的完整文档。

由海南省医疗保障局统一组织，招标人与相关人员组成验收小组完成验收。双方根据最终验收情况，编写最终验收报告。中标人应完成项目验收资料的准备。

在服务过程中出现性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，由中标人负责解决，招标人有拒绝验收的权利并保留索赔权利。

本项目的实施过程中将产生大量的技术及管理文档，中标人应协助招标人，负责建立、维护、交接项目实施过程中产生的各类文档，确保项目文档的内容体现本项目的实施过程，并确保项目文档的完整性和准确性。

投标人按照要求提交全部文档，通过验收，视为本项工作完成。

（1）验收组织

项目验收分为初验和终验，都由招标方组织进行。

（2）初验流程

- 招标方依据相关批复文件、招标采购文件、合同，对项目的工程、技术、财务和档案等进行验收，形成验收报告。

- 项目初验后进入试运行，试运行期至少3 个月。

（3）终验流程

招标方组织成立验收组，负责开展终验的先期基础性工作，重点检查项目建设、设计、监理、施工、招标采购、档案资料、预（概）算执行和财务决算等情况，提出验收评价意见和建议。

（4）验收内容

- 审查项目的建设目标、规模、内容、质量及资金使用等情况。

- 审核项目形成的资产情况。

- 评价项目交付使用情况。

- 检查项目建设单位执行国家法律、法规情况。

（5）验收相关材料

中标人须负责整理并提供以下验收材料，包括但不限于：项目实施方案、项目合同、项目建设总结、项目建设相关文档、初步验收报告、软件测试报告等。

21.其它要求

（1）投标方承诺：如投标单位在海南省无分公司或办事处，须承诺中标后在海南省注册分公司或办事处，办公地址须在海南省医疗保障局周边半径2公里范围内。

（2）当招标方有新需求，而本文又未包括或与本文不符时，则应符合招标方新需求；对于招标方尚未有标准的，而本文又未提及的部分，中标人提出其标准，留待双方认可后执行。

（3）中标人应确保其技术建议的可行性以及所提供服务和产品的完整性，若出现由于中标人所提供的服务和产品不全面而导致系统功能无法实现或不能完全实现，由中标人及时无偿补足，并负全部责任。

（4）投标方应答应真实、客观，如果发现应答与实际情况不符或系统初验后6个月仍达不到验收要求，则招标方有权取消合同、无条件收回已付合同款、并向投标方追加全部合同款额度的15%的罚款和全部合同款额度的银行同期商业贷款利息。

（5）投标方承诺承担驻场工程师就餐和相关差旅费用，并提供驻场工程师办公电脑、打印机等设备。

（6）投标方承诺本项目合作终止后1年内，无条件配合招标方进行数据迁移、数据字典提供、数据结构提供、对相关实现方式讲解。

（7）本项目建设内容、需求若有变化，与本文不符的，则按照招标方与投标方友好协商修订为准。

9包系统软件

1.建设背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，认真贯彻落实习近平总书记对医疗保障工作的重要指示精神和全国医疗保障工作会议精神，以政治建设为引领、以自身建设为基础、以改革创新为动力，坚持保基本、兜底线、建机制、强监管，聚焦基金安全，推进“三医联动”改革，切实解决群众反映强烈的突出问题，不断提高人民群众的获得感、幸福感和安全感，努力开创全省医疗保障工作新局面。以国家医疗保障局《关于医疗保障信息化工作的指导意见》为指导，以《医疗保障信息平台建设指南》为依据，以建设全国统一、高效、兼容、便捷、安全的医疗保障信息系统为起点，构建海南省大集中的医疗保障信息平台，实现设备大集中、数据大集中、应用系统大集中，面对全省各族人民在医疗保障领域日益增长的美好生活需要与当前医疗保障管理机制、服务能力、决策水平和监督手段不平衡不充分的发展之间的矛盾，构建更加公平、更加可持续的医疗保障体系。

2.建设目标

立足“努力建成更加公平、更加可持续的医疗保障体系，更好满足人民群众日益增长的医疗保障需求”目标，围绕医疗保障的重要领域和关键环节，全面开展海南省医疗保障信息平台建设，努力构建全国医保便捷可及的“大服务”体系、规范高效的“大经办”体系、智能精准的“大治理”体系、融合共享的“大协作”体系、在线可用的“大数据”体系、安全可靠的“大支撑”体系，实现全国医疗保障基础设施集约化、监督管理智能化、公共服务精准化、决策依据大数据化、业务经办一体化、社会协作多元化、安全保障全息化，为新时代医疗保障事业高质量发展提供新动能，促进国家治理体系和治理能力现代化，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

3.技术架构要求

▲本项目建设须遵循《XJ-A01-2019医疗保障信息平台云计算平台规范》、《XJ-B01-2019医疗保障信息平台应用系统技术架构规范》等标准规范的要求，采用分布式云架构，在私有化的云基础设施层上，提供分布式应用服务、分布式数据库访问服务、分布式日志服务、分布式消息队列、云服务总线、分布式缓存、对象存储服务、关系型数据库、大数据管理软件等服务支撑，为上层HSAF框架及应用系统提供标准化支撑。

4.建设内容要求

4.1建设清单

| 序号 | 设备及软件名称 | 数量（套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、云平台系统软件 |  |  |  |
| （一） | 云支撑服务软件 |  |  |
| 1 | 分布式应用服务 | 4 | 每分区1套 |
| 2 | 分布式数据库访问服务 | 4 | 每分区1套 |
| 3 | 分布式日志服务 | 4 | 每分区1套 |
| 4 | 分布式消息队列 | 4 | 每分区1套 |
| 5 | 云服务总线 | 4 | 每分区1套 |
| 6 | 分布式缓存 | 2 | 每数据中心1套 |
| 7 | 对象存储服务 | 4 | 每分区1套 |
| 8 | 关系型数据库 | 4 | 每分区1套 |
| （二） | 大数据软件 |  |  |
| 1 | 大数据管理软件 | 1 | 数据中心A 1套 |
| 2 | BI报表工具 | 1 | 数据中心A 1套 |
| 3 | 可视化大屏展示软件 | 1 | 数据中心A 1套 |
| （三） | 管理软件 |  |  |
| 2 | 容灾管理软件 | 4 | 每分区1套 |
| 3 | DNS软件 | 4 | 每分区1套 |
| 二、安全软件 |  |  |  |
| （一） | 核心业务区 |  |  |
| 1 | 安全资源池 | 2 | 数据中心A&B核心业务区 |
| （二） | 公共服务区 |  |  |
| 1 | 安全资源池 | 2 | 数据中心A&B公共服务区 |

4.2云平台系统软件

4.2.1云支撑服务软件

4.2.1.1分布式应用服务

分布式应用服务包括分布式服务框架、服务治理、统⼀配置管理、分布式链路跟踪、高可用及数据化运行等。

| 序号 | 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 开放性支持 | 支持SpringCloud\Dubbo等多种协议。 |
|  | 服务版本管理 | 支持对服务进行版本管理。 |
|  | 伸缩性 | 注册中心为对等集群，可动态增加机器部署实例，所有客户端将自动发现新的注册中心。 |
|  |  | 服务提供者无状态，可根据请求流量变化手工或动态增加和减少机器部署实例，注册中心将推送新的服务提供者信息给消费者。 |
|  |  | ★基于预先定义的指标判断进行应用自动伸缩，指标有cpu使用率、内存使用率、load的值。 |
|  |  | 提供手动扩容能力，直接基于虚拟机资源进行手动扩容。 |
|  |  | 在扩容的过程中，应用为自动部署，不需要用户干预。 |
|  | RPC多种序列化方式支持 | RPC框架支持java,hession, hession2序列化方式。 |
|  |  | RPC框架提供可以配置的序列化方式。 |
|  | 链路跟踪 | 支持Web界面可视化的分布式系统调用链路的展现。 |
|  |  | 能够控制链路跟踪采样率，即能精细化的控制调用链路的收集数。 |
|  |  | 支持Web界面可视化的按照应用、服务名、耗时、出错率，对服务调用链进行检索和查询。 |
|  | 降级能力 | ★应用依赖的服务，如果其中的一个或者多个出现调用耗时过大，可以通过配置的方式，选择是否对该服务进行降级。 |
|  | 发布能力 | 支持一个应用的多个版本并存，可以控制每个版本运行在哪些机器上，并且对机器进行分组管理。 |
|  |  | ★支持分组的轮流发布，保证分组发布的过程中的业务连续性。 |
|  |  | 可以控制分组之间手工控制还是自动发起下一组发布。 |
|  |  | 如果发布出现问题，提供通过web界面一键回滚的能力。 |
|  |  | 应用发布部署支持发布单方式，能够可视化展现应用的一次发布过程各个环节，便于清晰的了解发布过程中各个环节的成功或者失败情况；此外，支持对发布单的中止。 |
|  |  | ★提供对于HTTP的限流（基于URL限流）。 |
|  | 应用生命周期管理 | 提供Web界面形式的运维管控平台，对应用进行生命周期管理，包括应用的创建、部署、启动、扩容、停止和下线等。通过统一平台，可以管理账户下的所有应用，并能通过图形化界面查看部署的机器，应用状态，通过WEB界面对应用进行管理。 |
|  |  | 提供Web界面形式的应用底层容器的版本升级与回滚。 |
|  |  | 提供Web界面形式的应用底层容器的版本查询。 |
|  | 应用运行环境参数配置 | 通过平台界面提供配置JVM参数功能。 |
|  |  | 通过平台界面提供配置tomcat参数功能。 |
|  | 应用日志可视化 | 提供应用实时日志的Web界面可视化展示。 |
|  | 平台与第三方系统集成OpenAPI能力 | 提供API 支持： |
|  |  | 查询应用列表、创建应用、给应用添加机器、部署应用、查询部署结果、启动应用、停止应用、删除应用。 |
|  |  | 提供帐户相关API支持：创建帐号、查询所有权限列表、查询所有角色列表、子帐号授权、创建资源组、修改资源组、创建角色、更新角色权限、删除角色。 |
|  |  | 提供基于主账户的调用安全能力，提供角色、权限控制和资源组定义，能够精细的控制不同子账号的操作权限、资源权限。 |
|  | 安全性 | ★具备完善的主子账号体系，能够实现同一个主账号将自己的资源按需分配给多个子账号。 |
|  |  | 提供角色、权限控制和资源组定义，能够精细的控制不同子账号之前的操作权限、资源权限。 |
|  | 审计 | 平台上提供快捷扩容，自动扩容，缩容的记录查询。 |
|  |  | 提供按1天、7天，所有操作的查询。 |
|  |  | 提供excel导出功能。 |
|  |  | 平台提供审计，对所有的用户操作能记录，并且提供审计日志的查询WEB。 |
|  | 技术成熟 | 远程过程调用服务的技术方案应具有不短于5年的实际应用案例。在公共云环境中已经能够实际支撑到周千亿次的调用量。 |
|  | 服务能力 | 在单连接、100并发、100字节请求与响应信息体场景下，硬件配置8核CPU、24G内存、千兆网卡，服务端处理远程过程调用的TPS不少于4万。 |
|  |  | 硬件配置4核，8G内存，平均每个负责服务注册订阅的服务器，能管理的服务应用实例个数不低于5000，即连接数不低于5000。 |
|  | 基于服务的监控告警接入 | 可以基于cpu,内存，网卡，磁盘的使用情况设置报警规则。 |
|  |  | 可以基于HTTP 入口耗时，QPS设置报警规则。 |
|  |  | 可以基于RPC服务提供端和消费端的耗时，QPS 设置报警规则。 |
|  |  | 可以对报警联系人管理。 |
|  |  | 提供对报警联系人的添加。 |
|  |  | 提供对报警联系人的删除。 |
|  |  | 提供对报警记录进行查看。 |
|  | 应用服务监控 | 提供对于服务提供者以及消费者的集群以及单机的CPU、内存、磁盘以及LOAD的监控，网络速度数据统计，磁盘数据统计，磁盘读写速度数据统计，磁盘读写次数数据统计，并以图形化形式按照小时、天、周进行曲线展现。 |
|  |  | 提供区间段监控曲线展现。 |
|  |  | 从服务提供者或消费者的维度，能够提供调用入口流量，调用依赖，提供的RPC 服务以及消费的RPC服务等。 |
|  |  | 提供应用纬度的整体的QPS(提供者，消费者），以及CPU、内存、负载、磁盘、网络的整体大盘展示以及曲线。 |
|  | 分布式服务平台自身监控工具与能力 | 提供对分布式服务平台本身的监控平台，方便运维。具体提供对分布式平台组件部署的物理机的以下指标以及曲线：CPU、内存、负载、磁盘使用率、磁盘IO、磁盘读写、网络收发等。 |
|  |  | 同时提供对于分布式平台组件JVM相关监控：YoungGC次数、FullGC次数、Eden区使用率、Survivor区使用率、Teundred区使用率、Perm区使用率。 |
|  | 分布式服务平台自身监控工具与第三方监控系统对接 | 提供定制能力实现与客户的监控告警系统的定制，实现与客户告警系统集成。 |
|  | 应用诊断 | 控制台实时展示应用线程运行情况和堆栈信息。在控制台上，能够对应用的线程根据运行时状态进行过滤，并计算线程占用 CPU 时间。支持按照线程名、ID 和状态的搜索。支持对线程堆栈的查看。 |
|  |  | 控制台实时展示应用内存分布情况，并按照占用大小排序。 |
|  |  | 单机进程内方法追踪：方法追踪是对当前分布式调用链路追踪的补充，解决在使用调用链路追踪功能定位到单机某一个服务的问题后，进一步诊断该服务方法本地执行的时序细节、各执行环节的耗时、入参/返回值和异常情况。 |
|  | 适配要求 | ★投标产品采用技术架构中要求的《XJ-B01-2019医疗保障信息平台应用系统技术架构规范》中明确适配的成熟产品，提供标准规范截图证明材料，加盖云产品原厂商公章。 |

4.2.1.2分布式数据库访问服务

分布式数据库访问服务是支撑医保业务平台分库分表，跨库事务的重要支撑服务，通过分布式关系型数据库服务，各应用子系统可以在海量数据量场景下，像操作单库一样操作分库分表，数据库容量可以无限扩展，读写分离。

| 序号 | 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 功能指标 | 支持数据的水平拆分和复杂结果合并(应用端单MYSQL体验)。 |
|  |  | 支持MySQL交互协议，兼容市面上主流MySQL驱动，支持多语言接入。 |
|  |  | 提供SQL详细性能分析的命令和方法。 |
|  |  | ★支持使用哈希函数做分库分表拆分。 |
|  |  | ★分布式数据库访问服务与分布式数据库可分离为独立集群部署。 |
|  |  | 提供全SQL日志和慢SQL日志。 |
|  |  | 支持负载均衡、分布式数据库服务节点的无间断扩缩容，支持数据节点平滑扩容。 |
|  |  | ★支持分布式数据库无间断平滑扩容功能，扩容无需应用改造，扩容进度支持可视化跟踪。 |
|  |  | ★支持小表广播功能，解决跨库查询效率低的问题。 |
|  |  | ★具备分布式数据库全生命周期的运维管控能力，提供前台运维平台、后台管控系统、指标监控系统、运维管理指令。 |
|  |  | ★支持XA强一致分布式事务。 |
|  |  | ★提供分布式数据库平滑扩容功能。 |
|  |  | ★提供对应用无侵入的读写分离。 |
|  |  | 可支持横向水平扩展。 |
|  | 兼容性/开放性（接口、引擎等） | 支持MySQL交互协议，兼容市面上主流MySQL驱动，支持多语言接入。 提供开放API，包括实例、库、表等资源创建、查询、修改和删除。 |
|  | 性能指标 | 访问性能：简单单条SQL benchmark ,后端数据节点单次操作返回2ms以下，1KB单条结果数据，支持水平能力扩展。 |
|  |  | 数据容量:最大单个服务实例挂载后端200+数据节点(MYSQL实例or RDS)。 |
|  | 可靠性指标 | 组件集群化，包括负载均衡、分布式数据库服务节点、数据节点。 |
|  | 安全性 | 具备完善的多用户隔离机制。 |
|  |  | 具备防DDoS攻击能力。 |
|  |  | ★支持配置IP白名单。 |
|  | 适配要求 | ★投标产品采用技术架构中要求的《XJ-B01-2019医疗保障信息平台应用系统技术架构规范》中明确适配的成熟产品，提供标准规范截图证明材料，加盖云产品原厂商公章。 |
|  | 测评要求 | ★所投产品通过中国信息通信研究院的事务型数据库基础能力测评，提供证书（含投标产品名称）复印件，加盖云产品原厂商公章。 |

4.2.1.3分布式日志服务

分布式日志服务提供分布式日志采集、日志存储、日志内容搜索、统计分析等服务。

| 序号 | 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 功能指标 | 支持大规模接入各种实时日志数据。 |
|  |  | 支持与各种实时计算及服务对接，并提供完整的进度监控，报警等功能。 |
|  |  | 支持日志投递功能，并将日志数据投递至存储类服务，过程支持压缩、自定义分区、以及行列等各种存储格式。 |
|  |  | 支持实时检索日志数据，提供关键词、模糊、上下文、范围、SQL聚合等丰富查询手段，提供仪表盘及报警功能。 |
|  |  | 支持多租户隔离，访问控制，日志审计。 |
|  | 适配要求 | ★投标产品采用技术架构中要求的《XJ-B01-2019医疗保障信息平台应用系统技术架构规范》中明确适配的成熟产品，提供标准规范截图证明材料，加盖云产品原厂商公章。 |

4.2.1.4分布式消息队列

分布式消息队列是构建分布式应用的基础设施，消息队列用于实现松耦合架构设计，以提高系统可用性以及可扩展性，是医保平台解决高流量激增场景下，削峰填谷的有效支撑。消息队列基于分布式技术架构，横向扩展，满足可扩展性需求。通过发布订阅模型进行消息接收和处理。

| 序号 | 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低延迟 | 可实现毫秒级消息发送延迟与投递延迟。 |
| 2 | 消息堆积 | 在支持海量消息堆积的情况下，始终保证高性能，不影响集群的正常服务。 |
| 3 | 高可用 | 采用大规模分布式集群架构，无单点故障。 |
| 4 | 高可靠 | 底层采用分布式文件系统，数据存储可达到2份副本冗余可靠存储。 |
| 5 | 持久化 | 支持数据同步刷盘以及异步刷盘方式，确保数据持久化。 |
| 6 | 灾备 | 支持同城多机房部署，多机房高可用互备。 |
| 7 | 发布/订阅 | 一对多消费模式，发布者可以将消息发送到主题，被一个或多个消费者同时消费，灵活，可扩展性强。 |
| 8 | 消费模式 | 支持集群消费与广播消费模式。 |
| 9 | 管理控制台 | 提供WEB管理界面和管理命令集，用户可以通过管理界面完成消息查询、资源报表、监控告警等管理；提供健康巡检系统，生成巡检日报。 |
| 10 | 多协议支持 | 支持 TCP、HTTP、MQTT多种协议接入，提供java、C/C++、.NET等多语言SDK。 |
| 11 | 消息类型丰富 | 普通消息：默认消息类型，解决异步通知、系统(微服务)间解耦，削峰填谷，缓存同步，实时计算等。 |
| 12 |  | ★顺序消息：按照消息的发布顺序进行顺序消费（FIFO），支持全局顺序与分区顺序。 |
| 13 |  | ★分布式事务消息：分布事务功能，既可做到系统间的解耦，又能保证数据的最终一致性。 |
| 14 |  | ★定时消息/延时消息：消息可在指定的时间点(如2019/01/01 15:00:00)或延迟时间(如30分钟后)进行投递。 |
| 15 |  | ★消息轨迹：全程追踪消息在生产者、消息服务器、消费者之间的流动轨迹，并将数据进行汇聚分析后可视化输出。 |
| 16 | 高级特性 | 消息回溯：支持对已消费过的消息进行重新回放或清除堆积的消息。 |
| 17 |  | 消息查询：支持 Topic、Message ID、Message Key 多维度方式查询消息详细信息。 |
| 18 |  | 资源报表：支持 Topic、Group 维度的资源报表查看功能。 |
| 19 |  | 监控告警：实时统计消息的生产与消费，并可对消费延时、消息堆积等进行监控告警，帮助用户及时发现问题。 |
| 20 |  | 支持主-主账号授权及主-子账号授权模式。 |
| 21 | 安全性 | 具备完善的多用户隔离机制，保障用户数据的私密性。 |
| 22 |  | 提供健康巡检系统，生成巡检日报，支持同步告警。 |
| 23 | 健康巡检 | 完善的管控类 Open API 帮助用户实现自助资源管理和运维，采用 RESTful 标准，灵活便捷。 |
| 24 | 适配要求 | ★投标产品采用技术架构中要求的《XJ-B01-2019医疗保障信息平台应用系统技术架构规范》中明确适配的成熟产品，提供标准规范截图证明材料，加盖云产品原厂商公章。 |

4.2.1.5云服务总线

云服务总线是跨区业务访问的支撑平台，对API服务接口提供完整生命周期管理功能，包括注册、发布、授权、审核、监控等。在核心业务区与公共服务区，省级平台与国家级平台服务对接，需要借助服务网关的能力来实现服务互联。服务网关支持HTTP/HTTPS、Dubbo通讯协议等常用协议服务的适配和互联，支持包括加密、鉴权、流量控制保护、黑白名单等访问控制的服务安全调用，采用无状态API服务的集群结构，设计多级缓存系统保障大规模服务调用场景下的性能需求。

医保服务网关采用去中心化的系统架构，避免服务总线“雪崩”情况的发生，影响医保业务的正常运行。

| 序号 | 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体描述 | 云服务总线是⼀个服务能力开放平台，用于实现专有云和混合云场景下的跨系统、跨协议的服务互通。主要对系统间服务访问和对外开放进行管理和控制，包括安全授权、流量限制。 |
| 2 | 基本功能 | ★多协议服务互联，支持HTTP Open API, Dubbo, Web Service等常用协议。 |
| 3 |  | ★提供完备的服务安全调用，包括加密，鉴权，流量控制保护，黑白名单等访问控制。 |
| 4 |  | ★提供多个服务节点集群之间的级联API发布管理。 |
| 5 |  | 支持服务总线节点的无间断扩容，能够水平扩展服务总线节点，线性增加服务能力；要求提供多个服务节点集群之间的级联API发布管理。 |
| 6 |  | 支持从发布、订购、消费到注销的API全生命周期管理。 |
| 7 |  | 提供完善的服务访问授权管理机制。 |
| 8 |  | 提供及时详细的服务消费统计与质量报告。 |
| 9 |  | 提供完整的针对服务链路和系统指标的日志、巡检和监控。 |
| 10 |  | 提供系统用户管理，以及跨实例链路的规则配置管理。 |
| 11 | 可靠性 | 数据系统采用多级缓存和主备存储方案。 |
| 12 |  | API服务系统采用无状态的集群结构，采用多级缓存系统，后端的数据库宕机，不影响开放平台提供服务。 |
| 13 | 高可用性 | 组件集群化，包括负载均衡、网关、缓存、数据库服务节点、数据节点。 |
| 14 |  | 数据系统采用多级缓存和主备存储方案。 |
| 15 | 扩展性 | 支持服务节点的水平扩容。 |
| 16 | Open API | 提供完善的 OpenAPI可用于集成自建管理运维机制。 |
| 17 | 适配要求 | ★投标产品采用技术架构中要求的《XJ-B01-2019医疗保障信息平台应用系统技术架构规范》中明确适配的成熟产品，提供标准规范截图证明材料，加盖云产品原厂商公章。 |

4.2.1.6分布式缓存

分布式缓存提供兼容开源Redis协议的在线Key-Value存储服务，通过内存加硬盘的存储方式，提供高速数据读写能力的同时满足数据持久化需求。

| 序号 | 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能指标 | 支持主从、集群、读写分离不同形态，用户可以在任意形态之间进行变化不修改代码。 |
| 2 |  | 支持备份恢复，用户可以设置全量备份时间，同时可以通过备份集合克隆或者恢复一个实例。 |
| 3 |  | ★支持虚拟专有网络，可支持指定虚拟网络创建数据库实例。 |
| 4 |  | 支持自动负载均衡机制，支持高并发读写。 |
| 5 |  | 支持大Key缓存分析，能够定位大Key进行针对性业务优化。 |
| 6 | 兼容性/开放性（接口、引擎等） | 兼容主流如Redis等协议。 |
| 7 | 高可用性要求 | 采用两副本技术。 |
| 8 |  | 全冗余架构，无单点故障。 |
| 9 |  | 采用RDB+Binlog的持久化机制，同时保证同步的稳定性。 |
| 10 | 安全性要求 | 支持白名单，对位置访问采取阻拦策略。 |
| 11 |  | 支持云监控配置告警短信。 |
| 12 |  | 支持RAM主子账号体系。 |
| 13 | 适配要求 | ★投标产品采用技术架构中要求的《XJ-B01-2019医疗保障信息平台应用系统技术架构规范》中明确适配的成熟产品，提供标准规范截图证明材料，加盖云产品原厂商公章。 |

4.2.1.7对象存储服务

对象存储服务提供的海量、安全、低成本、高可靠的云存储服务。对象存储将数据文件以对象/文件（Object）的形式上传到存储空间中。提供的是一个Key-Value 键值对形式的对象存储服务。对象存储用于存储云数据库备份文件、虚拟机文件和非结构化数据文件。

| 序号 | 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能指标 | 支持RESTful API接口和S3接口。 |
| 2 |  | 基于标准的X86服务器构建。 |
| 3 |  | 采用自主可控的分布式技术架构。 |
| 4 |  | ★支持原生图片处理服务: 创建图片处理规则、获取图片信息、图片格式转换、图片缩放、裁剪、旋转、图片效果处理、原图保护、添加图片、文字混合水印、自定义图片处理样式功能。 |
| 5 |  | 采用存储空间同名的模式同城容灾，根据配置自动开启集群级别的容灾。即用户创建一个主存储空间后，会自动的创建一个同名的备存储空间，并自动开启主存储空间到备存储空间的同步。 |
| 6 |  | ★支持多租户资源隔离机制。 |
| 7 |  | 支持存储空间的创建/删除/批量删除/列举，禁用，变更容量，设置标签，变更归属，所属区域设置，容量限制，静态网站托管，防盗链，跨域访问，lifecycle（生命周期）设置，存储碎片管理。 |
| 8 |  | 支持对象简单上传/表单上传/追加上传/分片上传/断点续传上传/下载/流式下载/下载到本地文件/断点续传下载/范围下载/删除/批量删除/列举/复制/获取对象地址/上传任务的删除与取消/生命周期管理。 |
| 9 |  | ★支持http status统计：5XX、403、404、499、4XX_other、2XX、3XX返回状态码个数、统计和请求占比。 |
| 10 |  | 提供权限认证、服务器端加密和传输加密HTTPS等功能。 |
| 11 |  | ★提供基于三副本或EC校验模式的数据多重冗余备份，既保障性能，也提升了利用率 |
| 12 |  | 支持子账号/STS临时凭证的权限管理 |
| 13 |  | 支持存储空间/对象级别的ACL |
| 14 | 适配要求 | ★投标产品采用技术架构中要求的《XJ-B01-2019医疗保障信息平台应用系统技术架构规范》中明确适配的成熟产品，提供标准规范截图证明材料，加盖云产品原厂商公章。 |

4.2.1.8关系型数据库

关系型数据库提供稳定可靠、可弹性伸缩的分布式在线数据库服务，支持实例管理、帐号管理、数据库管理、备份恢复、白名单、透明数据加密以及数据迁移等基本功能。

| 序号 | 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能指标 | 事务支持：支持分布式事务，事务隔离级别可配置。 支持全部DML，事务中的DML操作可见。 |
| 2 |  | 支持主备两副本在两个数据中心部署，主本在主数据中心，副本在备数据中心。 |
| 3 |  | 可扩展性：系统能够通过增加服务器节点对系统的计算和存储能力进行扩容。支持在线扩展，不中断当前系统的运行，性能线性提升。可扩展节点数量达到百个节点以上规模。 |
| 4 |  | 可管理性：能提供企业管理工具和集群监控工具，可以对数据库的各项功能进行集中式统一管理，同时对系统运行状态、资源占用、任务执行情况进行监控。 |
| 5 |  | ★分布式数据库访问服务与分布式数据库可分离为独立集群部署。 |
| 6 |  | 高可用性：产品通过冗余机制来保证集群的高可用特性，互备的分片数据间可实现自动同步。 数据库集群要求有数据备份恢复能力，支持全量、增量备份/恢复。 |
| 7 |  | ★支持业务无中断在线方式升级数据库规格及存储空间 |
| 8 |  | 支持冷数据分离至其他介质。 |
| 9 | 兼容性/开放性（接口、引擎等） | 产品可兼容MySQL等主流协议。 提供完善的OpenAPI供外部调用。 |
| 10 | 安全性 | ★具备完善的安全防护措施，支持白名单设置、SQL审计等功能。 |
| 11 |  | 支持数据传输加密、数据存储加密。 |

4.2.2大数据软件

4.2.2.1大数据管理软件

大数据管理软件是基于离线大数据计算能力引擎、实时大数据分析能力引擎，对医保数据进行可视化拖拽式大数据开发和管理。

| 序号 | 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据质量 | 支持数据质量图形化概览，展示离线、实时数据的报警、阻塞信息。 |
| 2 |  | 支持对离线数据表配置模板规则，包括表级规则和字段规则等35+种规则。 |
| 3 |  | 支持对离线数据表配置自定义规则，允许通过SQL方式自定义数据质量判断规则。 |
| 4 |  | 支持离线数据质量规则支持与数据开发任务关联，在任务节点运行后自动运行，当规则报警时自动阻塞下游节点。 |
| 5 |  | 支持对采集结果进行同比检测，以及1、7、30天波动监测。 |
| 6 |  | ★支持对流式实时数据配置模板规则，包括断流、延迟。 |
| 7 |  | ★支持对流式实时数据配置自定义规则，允许通过SQL方式自定义数据质量判断规则。 |
| 8 |  | 支持短信、邮件等方式报警。 |
| 9 | 数据服务 | API发布功能。支持通过可视化配置，将各类数据库中的数据表快速生成API服务。同时对于复杂API，支持自定义SQL查询语句，支持多表关联查询等能力。 |
| 10 |  | API注册服务。支持API注册，可以将用户已有的API统一注册到数据服务平台中，统一管理和进行共享交换。 |
| 11 |  | 统一服务总线。通过API网关统一发布API，实现鉴权、流控等能力。 |
| 12 |  | 支持丰富的数据源。包含MySQL、Oracle、SQL Server、PostgreSQL、云数据库、分布式数据库等。 |
| 13 |  | 敏感数据：通过数据安全等级，发现和定位敏感数据，明确其在数据资源平台上的分布情况，根据定义的敏感数据类型自动发现敏感数据，并为其分级分类。 |
| 14 |  | ★数据访问审计：记录审计特权用户的访问记录，包括访问时间、执行操作等，确保特权用户在正确的时间完成了正确的操作，审查是否有越轨行为的出现，进而保证数据系统的安全。 |
| 15 | 平台管理 | 支持以工作空间维度管理对象、成员、角色与权限。 |
| 16 |  | 支持简单模式项目。简单模式项目由单一计算引擎组成，开发、生产在同一引擎中。上手简单，操作直观，但安全性不强。 |
| 17 |  | 支持标准模式项目。标准模式项目由开发、生产两套计算引擎组成，可以实现开发生产环境的数据隔离，任务的发布由运维或部署角色完成。代码、数据更加安全。 |
| 18 | 测评要求 | ★所投产品符合《信息技术大数据系统通用规范》，提供《大数据系统检测证书》复印件加盖公章。 ★所投大数据产品须通过中国信息通信研究院的数据集成工具基础能力测评，提供证书复印件并加盖公章。 ★所投大数据产品须通过中国信息通信研究院的数据管理平台基础能力测评，提供证书复印件并加盖公章。 |

4.2.2.2 BI报表工具

BI报表工具承载医保报表模板、报表智能建模和报表输出的功能，与国家局报表数据进行互联互通，供省本级以及各地市租户使用。BI报表工具通过拖拽式可视化操作，提供海量数据即席在线分析能力，对医保运营监管提供大数据能力支撑。

BI报表工具由四部分组成，数据联接、计算引擎、数据管理和数据分析四层。功能上支持数据源管理、数据集管理、仪表板管理、电子表格管理和报表门户管理。

| 序号 | 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体描述 | 提供海量数据即席分析，实现拖拽式操作、丰富的可视化效果，能够高效地完成业务数据分析洞察。 |
| 2 | 功能指标 | 数据源:快速联接业务数据，用于快速分析提供联接能力。 |
| 3 |  | 数据集:基于数据库的联接创建以表或是SQL的方式创建Cube，提供多维分析（OLAP）的能力。 |
| 4 |  | ★电子表格:提供类Excel的方式提供在线的数据分析能力，以单元格为数据单元，支持本地复制录入及数据集方式获取数据，帮助业务进行数据多维的分析及可视化，支持超300+的函数，如主流的vlookup，可拖拽式填充。 |
| 5 |  | 仪表板:基于Cube的OLAP能力快速进行数据可视化呈现，支持20+的数据组件。 |
| 6 |  | 门户&邮件:支持把电子表格及仪表板按业务场景或是部分等进行组织，帮助业务快速全面了解所有数据，通过邮件方式发送报表数据到邮箱。门户管理可以设置报表门户的logo、皮肤、布局、字体颜色、页面url、设置菜单等功能。 |
| 7 |  | ★在线协同：支持分享、协同编辑等多种在线系统分享机制。 |
| 8 |  | 移动门户：支持移动端查看相关制作完成的仪表板、电子表格、门户等内容，支持移动应用。 |
| 9 | 兼容性/开放性（接口、引擎等） | 支持以HTTP API接口方式管理。 |
| 10 | 安全性 | 提供对象编辑权限管理及数据访问权限（支持行级权限）。采用ACL权限体制，支持按省市组织结构进行设置权限，数据以访问对象为控制单元，并结合数据行级权限控制方案完成更细粒度的数据安全管控。 |

4.2.2.3 可视化大屏展示软件

可视化大屏展示软件用于医保运行监控可视化管理，提供制作数据可视化应用的图形化拖拽式的在线工具，集数据连接、可视化组件库、行业设计模板库、多终端适配与发布运维于一体，使开发人员快速的将数据的价值通过视觉进行传达。

为医保平台提供统一的可视化设计平台，构建一站式的大数据可视化应用设计、开发平台，能够根据变动频繁的大数据可视化需求灵活的开展相关的大数据可视化应用设计、开发、发布等管理流程。

提供web 界面，降低数据可视化应用开发的门槛，能够帮助医保平台各供应商研发人员通过图形化的界面轻松搭建专业水准的可视化应用，满足大数据大屏分析等多种业务的展示需求。

提供可视化大屏模板和可视化组件，可以对可视化的应用的布局、属性、数据、分辨率等进行设置。数据源支持数据库类、api类、文件类等数据的接入、配置。对可视化发布设置访问密码功能。

| 序号 | 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体描述 | 提供丰富的可视化模板，多种图表组件，支撑多种数据类型的分析展示的数据展示大屏。 |
| 2 | 功能指标 | 多场景模板：数据可视化的设计难点不在于图表类型的多，而在于如何能在简单的一页之内让人读懂数据之间的层次与关联，这就关系到色彩、布局、图表的综合运用。要提供指挥中心、地理分析、实时监控、汇报展示等多种场景模版。 |
| 3 |  | 多图标组件：除针对业务展示优化过的常规图表外，还能够绘制包括海量数据的地理轨迹、地理飞线、热力分布、地域区块、3D地图、3D地球，地理数据的多层叠加。此外还有拓扑关系、树图等异形图表供搭配。 |
| 4 |  | 拖拽式配置: 提供多种的业务模块级而非图表组件的组件，所见即所得式的配置方式，只需要通过可视化拖拽，无需编程能力，即可创造出专业的可视化应用。 |
| 5 |  | 应用在线分享：创建的可视化应用能够发布分享，没有购买本产品的用户也可以访问到应用。并能够通过URL参数控制数据变量，让不同的用户看到不同的数据页面。 |
| 6 |  | 智能主题配色：通过识别设计稿或者图片，智能分析背景色、主题色、辅助色、点缀色，形成配色方案，一键修改大屏主题配色。 手绘稿生成大屏：通过识别上传的手绘稿，智能分析手绘稿中的可视化元素，快速生成大屏，辅助布局。 设计稿生成大屏：通过识别上传的设计稿或者设计图片，智能分析其中的可视化元素，快速生成大屏。 |
| 7 |  | 本地部署支持:能够将配置好的应用进行本地化部署，便于互联网连接受限的场景使用。 |
| 8 | 兼容性/开放性（接口、引擎等） | 多数据源接入：支持分析数据库、关系型数据库、Restful API、CSV、静态JSON等。 多种数据来源，且能够动态轮询。能够实现多个数据源汇聚于一个可视化界面中。 |
| 9 | 安全性 | 具备完善的权限认证与隔离机制，保障用户数据的私密性。 |

4.2.3管理软件

4.2.3.1容灾管理软件

容灾管理是指在多数据中心建立多套功能相同的系统，系统之间可以相互进行健康状态监视和功能切换，当一处系统因意外（如火灾、洪水、地震、人为蓄意破坏等）停止工作时，整个应用系统可以切换到另一处，使得该系统功能可以继续正常工作。

容灾系统需要具备较为完善的数据保护与灾难恢复功能，保证生产中心不能正常工作时数据的完整性及业务的连续性，并在最短时间内由灾备中心接替，恢复业务系统的正常运行，将损失降到最小。

| 序号 | 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体架构要求 | 基于一朵云双中心同城容灾架构。 |
| 2 |  | ★支持全栈产品的容灾能力，包含1) 云平台底座基础管控，虚拟网络，存储。2) 分布式关系型数据库，缓存数据库。3) 大规模离线计算，流计算。4） 中间件产品的主备数据中心监控和容灾切换能力。 |
| 3 |  | 同城容灾的网络容灾方案具备套高可靠、全方位冗余、自动化恢复的完整的体系化的解决方案。所有的单机房内物理网络设备要求冗余部署，单设备出现故障时自动恢复，用户业务无感知。机房级故障时，备机房可以接管网络流量。与网络设备相同，所有的网络云产品遇到机房级故障时，网络服务自动切换到备机房。尽量减少用户业务流量损失，缩短故障恢复时间。同城容灾双机房可以被公网（Internet）、内网(客户IDC机房)、运维中心(运维专线)同时访问。 |
| 4 |  | 在运维和运营侧，通过统一的账号体系来管理双机房。 |
| 5 |  | 支持大小段路由收敛的方式实现流量转发容灾。应用挂载负载均衡实例时，双机房对外暴露的一个VIP，机房级容灾切换无需更换IP地址。 |
| 6 | 存储同城容灾 | 双机房双集群部署对象存储，正常情况下只有一个机房的集群对外提供访问。 |
|  |  | 对象存储可跨机房复制，支持全量和增量复制。 |
| 7 |  | 云分布式数据库产品级容灾，一个数据库实例主备库分别在双机房部署，形成两副本双中心容灾。 |
| 8 |  | 容灾切换时，分布式数据库主备库切换，对外暴露一个数据库连接串不变。 |
| 9 | 中间件同城容灾 | 企业级分布式应用服务、消息产品。 |
| 10 |  | 消息产品实例在双机房是一个实例，消息处理组件broker主备节点拆分在双机房部署，采用全同步的方式进行数据同步，网络条件允许情况下，只有主备都写入成功才返回。企业级分布式应用服务在双机房是服务级容灾，双机房服务双写到双机房的日志组件。 |
| 11 | 容灾管理平台 | 在同城双机房环境下，主备机房各部署一套容灾管理平台，两个平台相互独立。主机房同城容灾管理平台负责处理备机房故障场景，备机房同城容灾管理平台负责处理主机房故障和脑裂场景。 |
| 12 |  | 定时检查云产品机房间同步状态、各机房业务状态、RPO数据以及实时监控双机房容灾情况的容灾大屏。支持产品监控，包括产品在主备机房的状态、主机房位置、更新时间。支持RPO监控，包括对象存储和云分布式数据库监控数据。支持大屏监控，包括RPO数据、演练和恢复记录、演练用时、历史成功率和事件。 |
| 13 |  | 支持用于真实故障的真实演练场景，如机房断电和断网。操作审批提供针对真实环境演练的场景和授权用户的审批。配置环境检查是对双机房服务器和交换机状态进行检查。故障注入在验证权限基础上，提供一种白屏化操作方式执行机房断电或断网。机房复原在故障注入真实演练之后进行机房复原活动。 |
| 14 |  | 提供默认演练和支持自定义演练列表。默认演练是指平台内部提供的内置的产品演练模板。自定义演练，通过创建演练计划，可在一个演练计划中包含多个云产品级。支持演练切换和回切一键式操作，支持演练详情查看，包括演练计划、切换用时和历史记录。支持演练记录查括操作用户、类型、执行结果和切换用时。 |
| 15 |  | 支持场景化的故障恢复，包括掉电故障恢复、孤岛故障恢复、脑裂故障恢复、单产品故障恢复，支持一键式操作。支持服务切回，包括掉电故障后服务切回、孤岛故障后服务切回、单产品故障后服务切回，支持一键式操作。支持恢复记录查看，包括操作用户、类型、执行结果和RTO。 |
| 16 |  | 用户管理、修改密码和双因素鉴权设置。 |

4.2.3.2 DNS软件

DNS控制器是运行在专有云环境的一套DNS产品，为专有云环境提供域名解析服务。专有云DNS通过设置域名与IP地址的对应规则和策略，可以将来自客户端的域名访问请求重定向到云平台中的云资源上，为VPC网络环境提供基础DNS解析调度服务。

| 序号 | 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能指标 | 提供一套租户级的内网域名DNS解析产品，解决云IDC内部的组网和资源管理问题，包括云产品实例域名的解析、主机名管理和解析、内网服务域名管理和解析、互联网域名的解析、与企业自建DNS进行互联互通等功能。 |
| 2 |  | 基于标准的X86服务器构建。 支持横向水平扩展。 |
| 3 |  | 内网权威域名管理和解析：支持内网域名的DNS权威解析功能，为VPC网络内的终端和服务器提供域名解析服务。 |
| 4 |  | ★内网权威域名管理和解析：支持租户隔离的功能特性，满足专有云DNS按租户对DNS数据和解析隔离的功能，一套DNS产品就可以满足客户多个VPC隔离的域名解析需求，不需要重复建设DNS系统。 |
| 5 |  | ★内网权威域名管理和解析：支持全局域名的配置管理，满足所有VPC解析同样的域名数据的基础性需求，减少管理员的配置工作。 |
| 6 |  | 内网权威域名管理和解析：支持内网域名的数据管理功能，可以实现内网域名的注册、搜索、功能备注和删除操作。 |
| 7 |  | 内网权威域名管理和解析：支持域名主机记录的添加、删除和修改操作的功能，支持的记录类型包括A、AAAA、CNAME、NS、MX、TXT、SRV、PTR、NAPTR、CAA、SOA。 |
| 8 |  | 内网权威域名管理和解析：支持基于权重策略的智能解析调度策略，实现内网全局负载均衡。 |
| 9 |  | 内网转发配置管理和解析：支持域名的DNS转发解析功能，为VPC网络内的终端和服务器提供域名解析服务。 |
| 10 |  | ★内网转发配置管理和解析：支持租户隔离的功能特性，满足专有云DNS按租户对DNS解析隔离的功能，实现VPC粒度的个性化配置。 |
| 11 |  | ★内网转发配置管理和解析：支持全局转发的配置管理，满足所有VPC实现相同转发配置的基础性需求，减少管理员的配置工作。 |
| 12 |  | 内网转发配置管理和解析：支持域名级别的转发操作，将特定域名的解析操作转发到其他DNS服务器上进行解析。 |
| 13 |  | 内网转发配置管理和解析：支持默认转发功能的配置，将本地不存在的所有域名的解析操作全部转发到其他DNS服务器上进行解析。 |
| 14 |  | 内网转发配置管理和解析：支持两种转发操作模式，强制转发模式和优先转发模式。在强制转发模式下，设置只使用转发目的DNS服务器做域名解析，如果解析不到（解析超时）则返回DNS客户端查询失败。在优先转发模式下，设置优先使用转发目的DNS服务器做域名解析，如果查询不到再使用本地DNS服务器做域名解析。 |
| 15 |  | 互联网域名递归解析：支持递归解析的功能，可以为VPC网络内的终端和服务器实现互联网域名的解析，从而可以访问互联网服务。 |
| 16 |  | 接口开放性：支持通过OpenAPI进行操作，提供被其他系统集成的能力。 |
| 17 |  | 系统特性：DNS服务地址支持anycast部署，提供在机房级容灾场景下的服务无缝切换和就近优选。 |
| 18 |  | 系统特性：支持与外部DNS系统实现互联，通过域名转发实现混合云的互通。 |
| 19 |  | 系统特性：支持VPC的DNS请求限速功能，系统限速配置为单VPC限速和单VPC的单源IP限速。 |
| 20 | 兼容性/开放性（接口、引擎等） | 支持DNS标准协议封装格式。 |
| 21 | 性能指标 | DNS单机解析性能: 10万QPS的DNS查询性能。 |
| 22 | 可靠性指标 | 主备高可用，通过anycast部署DNS支持多数据中心多活，提供在机房级容灾场景下的服务无缝切换和就近优选。 |
| 23 | 安全性 | 支持安全组功能。 |

4.3安全软件

4.3.1安全资源池

支持对虚拟化安全设备实时管控；提供基于虚拟化安全设备的安全策略配置、配置管理、安全能力管理等；支持通过引流方式，将南北向流量牵引至安全资源池进行清洗，对虚拟化主机进行检测、监测和防护。安全资源池实现支持虚拟化安全设备的整体管理包括但不限于：虚拟防火墙、虚拟IPS、虚拟WAF。虚拟防火墙既支持防护来自互联网的攻击，也支持防护来自VPC内部的攻击。支持智能语义分析引擎，不需配置规则即可完成对XSS、SQL注入、命令注入、SSRF、CSRF、PHP反序列化、Java反序列化、文件上传、PHP代码注入、Java代码注入等攻击类型的检测，在功能界面上可以以开关方式控制以上Web应用攻击检测引擎。

5.服务要求

5.1▲集成要求

投标方应配合软件集成商进行医保云平台系统软件的集成工作，包括相关软件部署、业务中台适配、系统软件上线运行等。

5.2▲投标方项目管理要求

中标单位需提供本次工程建设的项目管理预案，包括项目人员名单及角色分工、项目实施计划、项目变更管理方案以及项目风险管理方案等。投标方应承诺提供现场实施服务，办公场地由投标方自行解决。

（1）项目经理

具有5年以上的云平台建设和集成经验，具有信息化总体规划能力，有良好的沟通能力、耐性和综合素质。

（2）服务团队

提供至少5名项目经验丰富的云平台系统软件集成人员参与项目实施（不含项目经理）。

（3）驻场服务

本项目服务期内需提供至少2名本项目专职长期驻场工程师，未经招标方同意，中标单位不得更换人员。若驻场人员不能有效完成招标方工作要求，自招标方提出更换要求日起3日内承建商需更换人员。

驻场人员日常工作由招标方指定，包括但不限于云平台系统软件健康检查、问题处理、周报、容量评估等。

6.▲培训要求

（1）培训时间和地点：由招标方指定。

（2）培训内容包括但不限于不限人数的用户现场技术培训、不少于50人天的课程集中培训（包括云平台产品使用培训、各项产品操作技能等）；提供相关软件说明文档、管理和配置指南手册、使用手册和故障定位/排除指南手册。

（3）投标人须根据本次招标内容提供全面、详细的培训方案和培训计划，提供有经验的授课教师和标准化的培训课程。

7.▲维护及技术支持要求

- 针对所有软件，中标人应提供项目供货后2年的免费维保服务。

- 在软件维保期内，中标人应提供灵活、多样的通信手段（包括但不限于场地、设备及人员、专用服务电话），提供7*24小时的响应服务，保证在任何时候招标方人员都能及时找到中标人的服务人员。如遇驻场人员无法解决的问题或招标方认为需要，中标人的技术人员应在12小时内赶到现场支持。

- 所供软件出现问题时，其响应时间不超过15分钟，一般故障处理时间不大于2小时；特殊情况下，故障修复时间不大于12小时。

- 中标人应提供排除故障响应的具体流程。

- 中标人应在项目方案中说明技术指导和技术支持的范围和程度，中标人应提供技术服务流程，技术服务内容和价格清单，若维保期内与期外不同，则应分别列出。

8.▲软件安全要求

（1）投标方须严格按照国家医疗保障局《医保信息系统安全开发规范》要求组织系统开发和实施，并符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239一2019）三级安全要求。

（2）投标方所开发的系统须符合《信息系统密码应用基本要求》。

9.▲项目计划要求

（1）服务期限：签订合同之日起至2021年6底前完成系统初验，进入试运行，试运行期至少3个月，2021年底前完成系统终验。

（2）在工程实施全过程中，招标方有对工程质量进行监督控制的职责和权利，中标人应按照项目管理要求进行严格的质量控制，并制定详细合理的沟通计划，至少包括周报、月报和项目例会，应确保双方能及时了解所需的信息。

10.▲保密要求

中标人(含项目组所有成员)必须对项目技术文件以及由招标人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密。中标人必须与招标人签订保密协议并严格遵守，未经招标人书面许可，中标人不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。

11.▲项目验收标准与要求

（1）验收组织

项目验收分为初验和终验，都由招标方组织进行。

（2）初验流程

1）招标方依据相关批复文件、招标采购文件、合同，对项目的工程、技术、财务和档案等进行验收，形成验收报告。

2）项目初验后进入试运行，试运行期至少3个月。

（3）终验流程

招标方组织成立验收组，负责开展终验的先期基础性工作，重点检查项目建设、设计、监理、施工、招标采购、档案资料、预（概）算执行和财务决算等情况，提出验收评价意见和建议。

（4）验收内容

1）审查项目的建设目标、规模、内容、质量及资金使用等情况。

2）审核项目形成的资产情况。

3）评价项目交付使用情况。

4）检查项目建设单位执行国家法律、法规情况。

（5）验收相关材料

中标单位须负责整理并提供以下验收材料，包括但不限于：项目实施方案、项目合同、项目建设总结、项目招标相关文档、项目建设相关文档、初步验收报告、软件测试报告、安全测评报告等。

12.▲其它要求

- 投标方承诺：如投标单位在海南省无分公司或办事处，须承诺中标后在海南省注册分公司或办事处。

（2）	当招标方有新需求，而本文又未包括或与本文不符时，则应符合招标方新需求；对于招标方尚未有标准的，而本文又未提及的部分，中标人提出其标准，留待双方认可后执行。

（3）	中标人应确保其技术建议的可行性以及所提供服务和产品的完整性，若出现由于中标人所提供的服务和产品不全面而导致系统功能无法实现或不能完全实现，由中标人及时无偿补足，并负全部责任。

（4）	投标方应答应真实、客观，如果发现应答与实际情况不符或系统初验后6个月仍达不到验收要求，则招标方有权取消合同、无条件收回已付合同款、并向投标方追加全部合同款额度的15%的罚款和全部合同款额度的银行同期商业贷款利息。

（5）	投标方承诺承担驻场工程师就餐和相关差旅费用，并提供驻场工程师办公电脑、打印机等设备。

（6）	投标方承诺本项目合作终止后1年内，无条件配合招标方进行数据迁移、数据字典提供、数据结构提供、对相关实现方式讲解。

（7）	本项目建设内容、需求若有变化，与本文不符的，则按照招标方与投标方友好协商修订为准。

10包医保业务终端

1.项目概述

1.1项目背景

中共中央《深化党和国家机构改革方案》中要求：（三十九）组建国家医疗保障局。医疗保险制度对于保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担、提高健康水平有着重要作用。为完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障病有所医，将人力资源和社会保障部的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责，国家卫生和计划生育委员会的新型农村合作医疗职责，国家发展和改革委员会的药品和医疗服务价格管理职责，民政部的医疗救助职责整合，组建国家医疗保障局，作为国务院直属机构。

为加快推进医保信息化建设，国家医疗保障局印发《关于医疗保障信息化工作的指导意见》的通知（医保发〔2019〕1号），要求到“十三五”期末，初步建成标准统一、数据汇聚、规范协同的“内部管理、业务管理、生产经办、数据分析”四类系统组成的国家医疗保障信息化支撑体系，有效支撑全国医疗保障部门规范、高效、科学履职，支撑构建更加公平、可持续的医疗保障体系，在纵横一体、软硬协同的基础上，实现医疗保障信息化规范高效“大经办”、便捷可及“大服务”、智能精准“大治理”、融合共享“大协作”、在线可用“大数据”、安全可靠“大支撑”六大目标。

海南省医疗保障局医疗保障信息平台建设遵循全国医疗保障信息化顶层设计和总体规划，依据全国统一的技术标准、业务标准、业务规范，打造医疗保障现代化支撑平台，助力自上而下医疗保障信息化“一盘棋”格局的形成，发挥信息化对医疗保障事业的支撑作用。

2.建设目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中三中全会精神和2019年全国“两会”精神，认真落实全国医疗保障工作会议座谈会精神，严格遵循《国家医疗保障局医疗保障信息化工作指导意见》及《医疗保障信息平台建设指南》，坚持“千方百计保基本、始终做到可持续、回应社会解民忧、敢于担当推改革”，以医保为龙头带动“三医联动”改革，以信息化建设为抓手推动医保覆盖与医保控费，积极融入医疗保障信息化全国“一盘棋”格局，为逐步构建起全国医保便捷可及“大服务”、规范高效“大经办”、智能精准“大治理”、融合共享“大协作”、在线可用“大数据”、安全可靠“大支撑”信息化支撑体系添枝加叶。

针对海南地区人口经济发展差异和老龄化严重的社会问题及农垦职工医疗保险基金缺口等历史遗留问题，本项目按照国家医保局标准全国统一、数据两级集中、平台分级部署、网络全面覆盖的医疗保障信息化建设要求，注重顶层设计、统一业务标准、打造基础平台、做好数据汇集、强化协同共享、增强网络安全。依托国家平台与海南省平台之间的协作联通，使用国家下达的中台服务，贯彻表层应用能用即用，国家系统中未设计的表层应用，采用国家统一的中台进行组装的整体思路，建设海南省统一的医疗保障信息平台，实现医保全省统筹统收统支“九统一”的重点工作任务，即： 统一行政管理和稽查执法，统一医保发展规划，统一医保基金收缴，统一医保待遇政策，统一医保支付范围，统一医保基金管理，统一医保经办规程，统一医保定点机构，统一医保信息系统。进一步完善医疗保障制度体系，提升医疗保障基金监管，强化医保支付、深化医药服务价格改革、优化医疗保障管理服务水平，探索常住外籍人员医疗保障办法。发挥信息化对医疗保障事业的支撑作用。解决群众反映强烈的突出问题，不断提高人民群众医疗保障获利感、幸福感和安全感，助力提高医改整体效能同时促进海南自由贸易试验区快速建设和实施健康中国战略。

3.建设内容

海南省医疗保障信息平台遵循统一设计、统一标准、统一技术架构、统一业务规范，支持横向纵向业务协同、信息共享。依据医疗保障信息平台建设指南，结合海南省医疗保障局实际情况，本期建设内容如下：

3.1基础设施建设

云基础设施建设：本项目由政务云提供计算资源、存储资源、网络资源、安全资源等各项云基础设施，实现计算资源、存储资源、网络资源的动态管理和资源调配。通过云基础设施为上层应用提供基础设施支撑。依托政务云建设医疗保障局双数据中心，实现业务系统应用级容灾，同时在数据中心本地建设备份系统。

网络系统建设：依托电子政务外网、互联网，建设双数据中心主备容灾模式的网络系统，两数据中心之间以光纤链路进行交互。本项目网络架构采用spine-leaf结构同时结合VxLAN+SDN技术对整个网络进行管理和配置。

医保指挥中心建设：建设医保指挥中心，配置大屏、视频会议系统、音视频、网络接入及安全、数字时钟、视频会议室改造、供配电系统、操作台扩声系统、大屏显示系统、中控系统、计算机网络系统、综合布线系统等设备。

3.2DaaS层建设

Daas层主要承载着各个业务系统的基础业务数据库，各个业务系统的生产数据全部存储在业务系统的生产数据库中，并通过镜像的方式同步到交换库中，从而通过交换库实现纵向与国家医疗保障信息平台交换库的数据交换，横向基于海南省数据交换平台或直连方式实现与海南省自然人库、法人库、电子证照库、地理信息库以及公安、民政、人社、卫健、扶贫、市场监督管理局等相关省级局办委之间的数据共享和交换。

3.3HSAF框架及云支撑服务

海南省医疗保障信息平台建设依托“基于统一的技术框架”，包括HSAF（医疗保障应用框架）适配框架以及包括云服务总线、分布式数据库访问服务、分布式缓存在内的多种云支撑服务组件。云支撑服务具体包括分布式服务、消息队列服务、分布式缓存服务、分布式日志服务、分布式数据访问服务、关系型数据库、非结构化存储服务、分布式离线计算、分布式实时计算引擎、流计算引擎和云服务总线等。

3.4政务中台建设

政务中台包括业务中台和数据中台。

业务中台包括国家统一下发的分别部署在海南省医疗保障平台核心业务区和公共服务区的25个业务中心。其中省内核心业务区的业务中心包括基本信息中心、用户中心、统一认证中心、政策中心、参保中心、征缴中心、结算中心、电子凭证中心、电子档案中心、消息中心、风控中心、工作流引擎中心、报表中心和招采中心共14个业务中心。公共服务区业务中心包括统一认证中心、用户中心、服务事项中心、CMS中心、咨询中心、电子凭证中心、电子票据中心、消息推送中心、知识库中心、位置管理中心和个人服务中心共11个业务中心。

数据中台基于数据资源池提供数据综合治理服务和数据计算服务。数据综合治理服务通过数据可视化、数据管理、数据开发等手段构建平台数据综合治理服务能力，实现数据的深度综合治理。数据计算服务通过构建各类数据计算服务能力，搭建机器学习、深度学习、分析预测、决策、计算框架等计算服务能力，为上层业务系统进行数据处理、数据计算、数据分析提供能力保障。

中台建设内容将根据国家医保局的最新成果进行修订。

3.5应用系统建设

应用系统包括核心业务区的5个子系统和公共服务区的1个子系统。

（1）核心业务区建设应用支撑子系统、业务经办子系统、支付方式管理子系统、综合管控子系统、智慧决策子系统等5个子系统。

应用支撑子系统包括：内部统一门户模块、基础信息管理模块、专家库模块。

业务经办子系统包括：医保基础业务模块、医疗救助模块、医保扶贫、跨省异地就医管理模块、医疗服务价格管理模块、医保结算收费平台模块。

支付方式管理子系统做到支付参数与支付执行一致，实现支付方式的统一管理，包括对参保人支付和对医药机构支付两个方面。

综合管控子系统包括：基金运行及审计监管模块、医疗保障智能监管模块、医保管家模块、内控管理模块、全生命周期档案管理模块。

智慧决策子系统包括：信用评价管理模块和宏观决策大数据应用模块。

（2）公共服务区建设公共服务子系统，包括：公共服务模块和医保药品和医用耗材招采管理模块。

3.6访问入口建设

核心业务区的访问入口主要包括网站和智能终端。对于实现有线连接的经办机构、定点医疗机构使用网站接入，对于电子政务外网暂时无法覆盖的经办机构，暂时未能实现有线接入的定点医疗机构使用VPDN+4G+智能终端的方式接入。

公共服务区的访问入口支持多种渠道的访问，具体包括国家平台访问入口、海南省政务服务网访问入口、医保局网站、自助终端、小程序、互联网企业等第三方渠道等。

3.7标准规范体系

本次海南省医疗保障信息平台建设基于国家统一制定的国家医疗保障信息平台标准体系，结合海南省电子政务外网的接入标准规范、海南省人民政府政务服务中心的接入标准规范、海南省政务服务网等各级各类平台的接入标准规范要求进行建设。实现国家医疗保障信息平台总体标准标准规范体系、总体标准标准业务术语、系统建设标准、系统集成技术标准、网络安全开发标准、信息资源标准、外部系统交互规范、中台管理规范和数据归集标准、业务流程规范、业务管理规范和业务编码标准等12类标准规范的落地。在本项目建设过程中不涉及具体标准规范建设。

3.8安全运维体系

本项目参考网络安全法、网络安全等级保护标准等国内相关安全标准并借鉴部署于云平台上信息系统安全防护的最佳实践经验，通过网络安全管理体系、网络安全技术体系和网络安全运营体系的建设，实现风险可控的建设目标。同时，制定运维体系保证信息化业务系统及硬件设施后期的安全稳定运行。

3.9其他自助终端采购

包括医保自助一体机，在省本级医保局及每个市县配置；医保高拍仪，在省市县各级经办机构配置。

3.10数据迁移

数据迁移是指对原医保相关系统中的医保数据，经过数据整理、环境准备、数据分析转换、数据同步、数据验证与测试等操作，实现原系统中的医保数据在医保新建系统中得到复用的过程。

数据迁移包括多项工作：旧系统数据字典整理、旧系统数据质量分析、新系统数据字典整理、新旧系统数据差异分析、建立新旧系统数据之间的映射关系、开发部署数据转换与迁移工具/程序/脚本、制定数据转换与迁移的实施方案和应急方案、按方案实施旧系统数据到新系统的转换与迁移工作、检查转换与迁移后数据的完整性与正确性。

4.采购项目要求

针对本项目须采购的产品，基本要求如下：

（1）投标方提供的所有产品需具有在中国境内的合法使用权，且产品授权为本次项目最终用户。

（2）投标方需保证投标的所有产品均为原厂商制造。此外，投标方需说明所建议的每个软硬件的名称、品牌、型号、版本号、部件号。

（3）投标方所提供的所有产品，所有选件需配齐，以构成一套完整的系统，以满足本次项目的建设要求。

（4）有关功能、性能要求须提供技术支持资料，有关其他要求须提供其他证明扫描件。

4.1采购产品一览表

本次项目具体采购内容包括业务终端、桌面式识别终端以及AI摄像头三大类设备，本次项目采购的所有产品须提供项目供货后两年7*24免费维护和技术支持服务，包含上门安装服务和现场实施运维服务

本次项目要求采购的终端清单如下表所示。

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医保自助终端机 | 集生物识别、信息查询、业务办理功能于一体的立式智能终端。配置大尺寸液晶触摸屏、二代身份证信息读取模块、网络接口和密码键盘、医保电子凭证具有识别、激活等,具有联机识别功能,支持多模态的生物识别。 | 40 | 台 |
| 2 | 高拍仪 | 商用高拍仪，支持≥40页/分钟，最大幅面：A3，高清CMOS。 | 130 | 台 |
| 3 | 智能AI摄像头 | 4路智能红外球形AI摄像头，清晰度400万像素以上，水平360°，垂直-15°-90°。 | 48 | 台 |
| 4 | 桌面式智能识别终端 | 集银行卡/社保卡刷卡、身份证读卡,生物识别功能于一体的智能终端。配备凭条打印机,可提供以太网、WIFI。支持医保政策查看、账户查询等。 | 3000 | 台 |

4.2 医保自助终端参数要求

| 主机模块 | 操作系统：安卓系统 八核处理器、4G内存、32G存储 外部接口：RJ45网口×1，串口×2，HDMI口×1，USB口×2，TF插口×1。 |
| --- | --- |
| 显示屏 | 32寸电容触摸屏，表面采用高强度钢化玻璃，分辨率：1920*1080 |
| ★密码键盘 | 1．支持DES和TDES加、解密算法、PIN加密、MAC运算； 2. 防尘、防水、防暴、防震、防钻、防撬； 3. 通过银联PIN输入、CE、国密认证； |
| 磁条卡阅读器 | 支持ISO7811协议，支持1/2/3磁道数据获取 |
| ★医保卡读卡器 | 1.通过插卡和非接读卡的方式，读写符合人社部标准的第二代和第三代社会保障卡； 2.读卡模块符合人社部《关于印发社会保障卡读写终端接口规范的通知》和《关于印发社会保障卡读写终端接口规范补充说明的通知》要求，并获得第三方检测机构出具的有效期内的《社会保障卡读写终端接口检测报告》； |
| 医保电子凭证识读器 | 支持识读医保电子凭证； |
| ★身份证阅读器 | 符合公安部《GA450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求》,兼容ISO-14443(TYPE-B)标准;适用于WIN98/2003/XP/WIN7/Android/Linux平台；可用开发工具：VC/DEPHI/VB/PB等；具有电源短路、过流过载自动保护设计； 工作频率：13.56MHz（fc）； 天线辐射强度 ： （1）天线表面磁场强度（Hmax）≤7.5A/m rms； （2）天线表面法线方向2.5cm处电磁场强度（Hmin）≥1.5A/m； 阅读距离：0-3cm； 读卡速度：<1s； 供电：DC5V—350mA；平均无故障工作时间MTBF：＞5000小时； 工作温度：0℃～50℃； 具备中国安全技术防范认证中心颁发的中国公共安全产品认证证书。 |
| ★银行卡读卡器 | 嵌入式接触式 IC 卡读写功能； 接触式卡符合 ISO 7816 协议的 T=0 、T=1 的 CPU 卡的操作； 通过银行卡检测中心PBOC3.0借记/贷记终端level1检测； 通过银行卡检测中心PBOC3.0 非接触IC卡支付终端通讯协议测试。 |
| ★扫码模块 | 识读模式:COMS； 试读码制：一维码（CODE 128，EAN-13，EAN-8code39等）二维码（PDF417，QR code，Data Matrix等）； 识别精度：二维≥7.5mil，一维≥5mil ； 识读景深：40mm-300mm； 可支持读符合卫健委标准的电子健康卡； 可支持读符合人社部标准的电子社保卡； |
| 人脸识别双目摄像头 | 近红外和可见光双目摄像头； |
| 通讯模块 | TCP/IP以太网通讯；4G全网通；WIFI通讯； |
| ★凭条打印机 | 支持58MM热敏打印机，可自动切纸； |
| 工艺要求 | 要求整机结构设计紧凑合理、外观美观大方； |
| 资质要求 | 1.设备生产厂家具备人脸识别和聚合支付等相关软件著作权证书； 2. ★设备生产厂商为第二代居民身份证阅读机具生产厂商，具有合法使用“第二代居民身份证相片解码软件授权”资格的单位，提供公安部一所官网地址和名单截图。 3. ★设备生产厂商具备《银联卡受理终端产品企业认证证书》。 4. ★设备整机通过CCC认证，提供证书原件备查。 |

4.3 高拍仪参数要求

- ★双摄像头：主摄像头不低于1000万像素，辅摄像头不低于200万像素； - 扫描尺寸：A3、A4、A5、A6、A7、证件、名片、票据； - 主摄像头对焦方式：变焦； - 成像速度：≤1秒； - 光源：自然光+LED补光，触摸开关三级亮度可调； - 接口：USB2.0和电源接口； - 硬质文稿台：配备专用可拆卸硬质文稿台，文稿台底部带线槽可卡扣数据线，避免接口损坏； - 辅摄像头：非拔插辅摄像头，摄像头水平方向270°可视，俯仰角度可实现45°可调，景深范围0.3米～5米； - 支持自动纠偏裁边，支持多图自动纠裁拍摄； - 操作系统：支持windows2000、windows2003、XP、vista、Win7、win10等操作系统； - ★所投产品通过CCC认证； - ★所投产品通过人社部检测，并取得《社会保障卡读写器检测报告》，报告在有效期内。

4.4 智能AI摄像头参数要求

- 需具有≥400万像素，且摄像机靶面尺寸≥1/2.5＂； - 需支持最低照度彩色≤0.005Lux，黑白≤0.001Lux； - 需满足5.9-135.7mm的焦距范围，且支持≥23倍光学变倍； - 需支持2560×1440@30fps高清画面输出，且红外照射距离≥150米； - 需支持人脸抓拍场景手动选择，大场景监控和抓拍人脸灵活切换； - 需内置SD卡槽，支持≥256G的SD卡存储，支持人脸断点续传； - 需支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率； - 需支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图； - 需支持≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥2路报警输入，≥1路报警输出； - 需具有较强的抗干扰能力，防护等级应不低于IP66； - ★需支持通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。（需提供公安部检验报告证明复印件，并加盖厂商公章或投标专用章）； - ★设备需支持同时检测监控场景内出现的不小于30张人脸，并可进行抓拍和人脸追踪。（需提供公安部检验报告证明复印件，并加盖厂商公章或投标专用章）； - ★需支持通过IE浏览器设置不少于8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。（需提供公安部检验报告证明复印件，并加盖厂商公章或投标专用章）；

4.5 桌面式智能识别终端参数要求

| 终端外观要求 | 一体化设计，外观简洁，美观大方，方便台式操作； |
| --- | --- |
| 操作系统 | Android7.1 |
| 中央处理器 | CPU:1.8 GHz 四核 |
| 存储 | RAM：2GB； ROM：8GB，支持MicroSD(TF），最大到64G； |
| 主显示屏 | 屏尺寸：15.6英寸； 最佳分辨率：1920*1080； 触摸屏：钢化触摸屏，电容式多点触摸； 屏体特性：无漂移、不随环境产生变化、全角度抗强光照射。 |
| ★副屏 | 屏尺寸：10.1英寸； 最佳分辨率：1024*600； |
| 摄像头 | 可见光摄像头 |
| 喇叭及蜂鸣器 | 支持 |
| 打印模块 | 内置高速58mm打印机 |
| 通讯方式 | 以太网通讯、WIFI通讯； |
| 物理接口 | 4个USB TypeA口， 1个RJ11串口， 1个RJ12口 ，1个RJ45 LAN口，1个耳机口，1个电源口，1个Micro-USB调试口 |
| ★IC卡读卡器 | 1个 |
|  | 符合ISO/IEC 7816标准，支持异步卡如T=0、T=1的CPU卡，同步卡如常用的存储卡AT24系列、4442、4428等卡型T=0：9600-38400bps，T=1：9600-115200bps 支持1.8v/3v/5v卡； |
|  | 卡触点可使用次数50万次 |
| 非接触卡读写器 | 符合ISO/IEC 14443标准，支持TypeA/B， Mifare卡， 最大读卡距离不小于5CM |
| ★医保卡读写器 | 可通过插卡方式读写符合人社部标准的第二代社会保障卡； 可通过非接方式读写符合人社部标准的第三代社会保障卡； |
| ★医保电子凭证识读器 | 支持识读医保电子凭证； |
| ★身份证阅读器 | 内置公安部标准的二代身份证解码模块（非网络NFC方式），支持二代身份证信息读取，最大读卡距离不小于5CM |
| 扫码模块 | 识读模式:COMS； 试读码制：一维码（CODE 128，EAN-13，EAN-8code39等）二维码（PDF417，QR code，Data Matrix等） 识别精度：二维≥7.5mil，一维≥5mil 识读景深：40mm-300mm 打印对比度：≥30% 环境光照度:0-100,000LUX 支持扫符合人社部标准的电子社保卡； 支持扫微信和支付宝支付码； |
| SAM卡座 | 4个，符合ISO/IEC 7816标准，支持5V/3V/1.8V卡。 SAM1具备下电控制功能； |
| 电源适配器 | 输入：AC100～240V/1.7A ， 输出：DC24V/1.5A |
| 工作环境 | 工作温度：0°C～40°C 储藏温度：-20°C ～60°C |
| 售后服务 | 原厂2年质保期； |
| ★产品资质 | 要求整机通过人社部检测，并取得《社会保障卡读写器检测报告》。 |
|  | 通过CCC检测，取得检测报告。 |
| 厂家资质 | 1、厂商需同时具备ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证； |
|  | 2、厂商具备一级信息系统设计与施工企业资质证书； |
|  | 3、厂商具有全国社会保障卡跨省应用和第三代社会保障卡两项课题研究参与证明文件。 |
|  | 4、★厂商为第二代居民身份证阅读机具生产厂商，具有合法使用“第二代居民身份证相片解码软件授权”资格的单位，提供公安部一所官网地址和名单截图。 |
|  | 5、厂商具备《银联卡受理终端产品企业认证证书》。 |

5.项目实施要求

5.1▲中标单位项目管理要求

为保证本项目顺利实施，投标方需提供本次建设的项目管理方案，中标单位为本包投入技术人员不少于30人，实施期间提供现场不少于20人的项目实施团队（包含1名项目经理，该团队的核心技术人员具备医保行业或医疗行业项目实施经验。中标单位应承诺提供现场实施服务，办公场地由中标单位自行解决。

中标单位应携手所投设备生产厂家在规定时间内完成软硬件安装、调试，提供详细的安装实施方案，包括施工人员、技术支持、工期进度安排、组织管理培训。

5.2▲质量管理要求

针对招标项目实施过程及交付结果进行质量规划、管理、控制。

中标单位需能提供项目准备、需求分析、设计、实施、上线、交付各阶段及项目管理等有关文档。

5.3▲风险控制要求

投标方要能在充分理解本项目的基础上，对可能出现的各类风险进行评估和制定应对措施，以保证本项目的顺利上线。

6.▲保密要求

投标方需在投标文件中明确，本项目中数据（包含原始数据和衍生数据）全部为招标方所有，全部列入保密范围，投标方不得未经用户许可的情况下导出、分析以及移作他用。

7.▲项目计划要求

服务期限：签订合同之日起至2021年6底前完成系统初验，进入试运行，试运行期至少3个月，2021年底前完成系统终验。

8.项目协作要求

中标单位须配合其它相关包号中标单位中标单位。

9.▲售后服务要求

（1）中标单位须为本项目提供项目终验合格2年的维保服务。

（2）在设备维保期内，中标单位应提供灵活、多样的通信手段（包括但不限于场地、设备及人员、专用服务电话），提供7*24小时的响应服务，保证在任何时候招标方人员都能及时找到投标方的服务人员。如遇现场人员无法解决的问题或招标方认为需要，投标方的技术人员应在12小时内赶到现场支持。

（3）投标方应在项目建设方案中说明技术指导和技术支持的范围和程度，投标方应提供技术服务流程、技术支持与售后服务体系，需根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的技术支持服务和售后服务方案。

（4）本项目需投标方提供本地化服务，处理所有售后服务，同时提供7×24小时本地语言（中文）支持。

（5）中标单位应提供项目供货后两年的维保服务。在本项目存续期提供永久的技术支持。免费服务期满后的售后服务方式、费用，招标方根据需要，经双方协商后，签订相关售后服务合同。

（6）中标单位需做出无推诿承诺。即中标单位应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使设备发生不正常情况时，并在得到招标方通知后，需立即派工程师到场，全力配合设备原厂商和其他供应商，使设备尽快恢复正常。

10.▲其他要求

（1）投标方承诺：如投标单位在海南省无分公司或办事处，须承诺中标后在海南省注册分公司或办事处，办公地址须在海南省医疗保障局周边半径2公里范围内。

（2）当招标方有新需求，而本文又未包括或与本文不符时，则应符合招标方新需求；对于招标方尚未有标准的，而本文又未提及的部分，中标单位中标单位提出其标准，留待双方认可后执行。

（3）中标单位中标单位应确保其技术建议的可行性以及所提供服务和产品的完整性，若出现由于中标单位中标单位所提供的服务和产品不全面而导致系统功能无法实现或不能完全实现，由中标单位中标单位及时无偿补足，并负全部责任。

（4）投标方应答应真实、客观，如果发现应答与实际情况不符或系统初验后6个月仍达不到验收要求，则招标方有权取消合同、无条件收回已付合同款、并向投标方追加全部合同款额度的15%的罚款和全部合同款额度的银行同期商业贷款利息。

（5）投标方承诺承担驻场工程师就餐和相关差旅费用，并提供驻场工程师办公电脑、打印机等设备。

（6）投标方承诺本项目合作终止后1年内，无条件配合招标方进行数据迁移、数据字典提供、数据结构提供、对相关实现方式讲解。

（7）本项目建设内容、需求若有变化，与本文不符的，则按照招标方与投标方友好协商修订为准。

（8）投标人必须书面承诺所提供的产品能够满足医保网信办（2020）23号文的规定和25号文的规定，能够接入医保核心业务区域网络。

11包数据备份一体机及安全硬件

1.项目概述

1.1项目背景

中共中央《深化党和国家机构改革方案》中要求：（三十九）组建国家医疗保障局。医疗保险制度对于保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担、提高健康水平有着重要作用。为完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障病有所医，将人力资源和社会保障部的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责，国家卫生和计划生育委员会的新型农村合作医疗职责，国家发展和改革委员会的药品和医疗服务价格管理职责，民政部的医疗救助职责整合，组建国家医疗保障局，作为国务院直属机构。

为加快推进医保信息化建设，国家医疗保障局印发《关于医疗保障信息化工作的指导意见》的通知（医保发〔2019〕1号），要求到“十三五”期末，初步建成标准统一、数据汇聚、规范协同的“内部管理、业务管理、生产经办、数据分析”四类系统组成的国家医疗保障信息化支撑体系，有效支撑全国医疗保障部门规范、高效、科学履职，支撑构建更加公平、可持续的医疗保障体系，在纵横一体、软硬协同的基础上，实现医疗保障信息化规范高效“大经办”、便捷可及“大服务”、智能精准“大治理”、融合共享“大协作”、在线可用“大数据”、安全可靠“大支撑”六大目标。

海南省医疗保障局医疗保障信息平台建设遵循全国医疗保障信息化顶层设计和总体规划，依据全国统一的技术标准、业务标准、业务规范，打造医疗保障现代化支撑平台，助力自上而下医疗保障信息化“一盘棋”格局的形成，发挥信息化对医疗保障事业的支撑作用。

2.建设目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中三中全会精神和2019年全国“两会”精神，认真落实全国医疗保障工作会议座谈会精神，严格遵循《国家医疗保障局医疗保障信息化工作指导意见》及《医疗保障信息平台建设指南》，坚持“千方百计保基本、始终做到可持续、回应社会解民忧、敢于担当推改革”，以医保为龙头带动“三医联动”改革，以信息化建设为抓手推动医保覆盖与医保控费，积极融入医疗保障信息化全国“一盘棋”格局，为逐步构建起全国医保便捷可及“大服务”、规范高效“大经办”、智能精准“大治理”、融合共享“大协作”、在线可用“大数据”、安全可靠“大支撑”信息化支撑体系添枝加叶。

针对海南地区人口经济发展差异和老龄化严重的社会问题及农垦职工医疗保险基金缺口等历史遗留问题，本项目按照国家医保局标准全国统一、数据两级集中、平台分级部署、网络全面覆盖的医疗保障信息化建设要求，注重顶层设计、统一业务标准、打造基础平台、做好数据汇集、强化协同共享、增强网络安全。依托国家平台与海南省平台之间的协作联通，使用国家下达的中台服务，贯彻表层应用能用即用，国家系统中未设计的表层应用，采用国家统一的中台进行组装的整体思路，建设海南省统一的医疗保障信息平台，实现医保全省统筹统收统支“九统一”的重点工作任务，即： 统一行政管理和稽查执法，统一医保发展规划，统一医保基金收缴，统一医保待遇政策，统一医保支付范围，统一医保基金管理，统一医保经办规程，统一医保定点机构，统一医保信息系统。进一步完善医疗保障制度体系，提升医疗保障基金监管，强化医保支付、深化医药服务价格改革、优化医疗保障管理服务水平，探索常住外籍人员医疗保障办法。发挥信息化对医疗保障事业的支撑作用。解决群众反映强烈的突出问题，不断提高人民群众医疗保障获利感、幸福感和安全感，助力提高医改整体效能同时促进海南自由贸易试验区快速建设和实施健康中国战略。

3.建设内容

海南省医疗保障信息平台遵循统一设计、统一标准、统一技术架构、统一业务规范，支持横向纵向业务协同、信息共享。依据医疗保障信息平台建设指南，结合海南省医疗保障局实际情况，本期建设内容如下：

3.1基础设施建设

云基础设施建设：本项目由政务云提供计算资源、存储资源、网络资源、安全资源等各项云基础设施，实现计算资源、存储资源、网络资源的动态管理和资源调配。通过云基础设施为上层应用提供基础设施支撑。依托政务云建设医疗保障局双数据中心，实现业务系统应用级容灾，同时在数据中心本地建设备份系统。

网络系统建设：依托电子政务外网、互联网，建设双数据中心主备容灾模式的网络系统，两数据中心之间以光纤链路进行交互。本项目网络架构采用spine-leaf结构同时结合VxLAN+SDN技术对整个网络进行管理和配置。

医保指挥中心建设：建设医保指挥中心，配置大屏、视频会议系统、音视频、网络接入及安全、数字时钟、视频会议室改造、供配电系统、操作台扩声系统、大屏显示系统、中控系统、计算机网络系统、综合布线系统等设备。

3.2DaaS层建设

Daas层主要承载着各个业务系统的基础业务数据库，各个业务系统的生产数据全部存储在业务系统的生产数据库中，并通过镜像的方式同步到交换库中，从而通过交换库实现纵向与国家医疗保障信息平台交换库的数据交换，横向基于海南省数据交换平台或直连方式实现与海南省自然人库、法人库、电子证照库、地理信息库以及公安、民政、人社、卫健、扶贫、市场监督管理局等相关省级局办委之间的数据共享和交换。

3.3HSAF框架及云支撑服务

海南省医疗保障信息平台建设依托“基于统一的技术框架”，包括HSAF（医疗保障应用框架）适配框架以及包括云服务总线、分布式数据库访问服务、分布式缓存在内的多种云支撑服务组件。云支撑服务具体包括分布式服务、消息队列服务、分布式缓存服务、分布式日志服务、分布式数据访问服务、关系型数据库、非结构化存储服务、分布式离线计算、分布式实时计算引擎、流计算引擎和云服务总线等。

3.4政务中台建设

政务中台包括业务中台和数据中台。

业务中台包括国家统一下发的分别部署在海南省医疗保障平台核心业务区和公共服务区的25个业务中心。其中省内核心业务区的业务中心包括基本信息中心、用户中心、统一认证中心、政策中心、参保中心、征缴中心、结算中心、电子凭证中心、电子档案中心、消息中心、风控中心、工作流引擎中心、报表中心和招采中心共14个业务中心。公共服务区业务中心包括统一认证中心、用户中心、服务事项中心、CMS中心、咨询中心、电子凭证中心、电子票据中心、消息推送中心、知识库中心、位置管理中心和个人服务中心共11个业务中心。

数据中台基于数据资源池提供数据综合治理服务和数据计算服务。数据综合治理服务通过数据可视化、数据管理、数据开发等手段构建平台数据综合治理服务能力，实现数据的深度综合治理。数据计算服务通过构建各类数据计算服务能力，搭建机器学习、深度学习、分析预测、决策、计算框架等计算服务能力，为上层业务系统进行数据处理、数据计算、数据分析提供能力保障。

中台建设内容将根据国家医保局的最新成果进行修订。

3.5应用系统建设

应用系统包括核心业务区的5个子系统和公共服务区的1个子系统。

（1）核心业务区建设应用支撑子系统、业务经办子系统、支付方式管理子系统、综合管控子系统、智慧决策子系统等5个子系统。

应用支撑子系统包括：内部统一门户模块、基础信息管理模块、专家库模块。

业务经办子系统包括：医保基础业务模块、医疗救助模块、医保扶贫、跨省异地就医管理模块、医疗服务价格管理模块、医保结算收费平台模块。

支付方式管理子系统做到支付参数与支付执行一致，实现支付方式的统一管理，包括对参保人支付和对医药机构支付两个方面。

综合管控子系统包括：基金运行及审计监管模块、医疗保障智能监管模块、医保管家模块、内控管理模块、全生命周期档案管理模块。

智慧决策子系统包括：信用评价管理模块和宏观决策大数据应用模块。

（2）公共服务区建设公共服务子系统，包括：公共服务模块和医保药品和医用耗材招采管理模块。

3.6访问入口建设

核心业务区的访问入口主要包括网站和智能终端。对于实现有线连接的经办机构、定点医疗机构使用网站接入，对于电子政务外网暂时无法覆盖的经办机构，暂时未能实现有线接入的定点医疗机构使用VPDN+4G+智能终端的方式接入。

公共服务区的访问入口支持多种渠道的访问，具体包括国家平台访问入口、海南省政务服务网访问入口、医保局网站、自助终端、小程序、互联网企业等第三方渠道等。

3.7标准规范体系

本次海南省医疗保障信息平台建设基于国家统一制定的国家医疗保障信息平台标准体系，结合海南省电子政务外网的接入标准规范、海南省人民政府政务服务中心的接入标准规范、海南省政务服务网等各级各类平台的接入标准规范要求进行建设。实现国家医疗保障信息平台总体标准标准规范体系、总体标准标准业务术语、系统建设标准、系统集成技术标准、网络安全开发标准、信息资源标准、外部系统交互规范、中台管理规范和数据归集标准、业务流程规范、业务管理规范和业务编码标准等12类标准规范的落地。在本项目建设过程中不涉及具体标准规范建设。

3.8安全运维体系

本项目参考网络安全法、网络安全等级保护标准等国内相关安全标准并借鉴部署于云平台上信息系统安全防护的最佳实践经验，通过网络安全管理体系、网络安全技术体系和网络安全运营体系的建设，实现风险可控的建设目标。同时，制定运维体系保证信息化业务系统及硬件设施后期的安全稳定运行。

3.9其他自助终端采购

包括医保自助一体机，在省本级医保局及每个市县配置；医保高拍仪，在省市县各级经办机构配置。

3.10数据迁移

数据迁移是指对原医保相关系统中的医保数据，经过数据整理、环境准备、数据分析转换、数据同步、数据验证与测试等操作，实现原系统中的医保数据在医保新建系统中得到复用的过程。

数据迁移包括多项工作：旧系统数据字典整理、旧系统数据质量分析、新系统数据字典整理、新旧系统数据差异分析、建立新旧系统数据之间的映射关系、开发部署数据转换与迁移工具/程序/脚本、制定数据转换与迁移的实施方案和应急方案、按方案实施旧系统数据到新系统的转换与迁移工作、检查转换与迁移后数据的完整性与正确性。

4.采购项目要求

针对本项目须采购的软硬件，基本要求如下：

投标方提供的所有产品需具有在中国境内的合法使用权，且产品授权为本次项目最终用户。

投标方需保证投标的所有产品均为原厂商制造。此外，投标方需说明所建议的每个软硬件的名称、品牌、型号、版本号、部件号。

投标方所提供的所有产品，所有选件需配齐，以构成一套完整的系统，以满足本次项目的建设要求。

有关功能、性能要求须提供技术支持资料，有关其他要求须提供其他证明扫描件。

4.1采购产品一览表

本次项目具体采购内容包括数据备份一体机以及安全硬件设备，本次项目采购的所有产品须提供项目供货后两年7*24免费维护和技术支持服务，包含上门安装服务和现场实施运维服务

本次项目要求采购的终端清单如下表所示。

| 序号 | 产品类型 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备份一体机 | 备份一体机 | 2 | 台 |
| 2 | 安全设备 | 单向光闸 | 4 | 台 |
| 3 |  | 数据库审计 | 4 | 台 |
| 4 |  | 日志审计 | 4 | 台 |

4.1.1功能需求

本项目在生产中心建设本地备份系统，在数据被篡改或都丢失时进行快速恢复，运平台分布式存储数据按不同生产库生成存储文件，通过本地网络集中存储在对象存储服务器中，对象存储服务器同时还保存非结构化业务数据和虚机的配置文件，备份一体机提供自动的备份归档管理和数据生命周期管理，可以根据设置的策略，自动的将对象存储服务器中数据备份到一体机上，备份方式支持全量备份和增量备份。

单向网闸部署在安全隔离区对数据传输安全进行控制，从而实现公共服务区和核心业务区之间数据的安全交互。

在核心业务生产区数据库区域部署数据库审计设备对安全事件进行清晰地记录。

在安全运维区部署日志审计设备对设备日志采集、应用日志采集、日志检索、日志分析、日志转发、事件告警、日志报表等。

4.1.2项目技术需求

4.1.3产品技术参数

（1）备份一体机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 体系架构 | 全冗余双控制器架构，内部采用无线紧耦合互联；CPU、主板、通道、接口、电源、风扇等组件均配置两份，任一组件故障，数据不丢失，业务不中断。（提供官网截图并加盖原厂公章） |
| 2 | 主机配置 | 配置接口1Gbps iSCSI≥12个；双引擎最大支持≥24个接口；可扩展10/40Gbp iSCSI，8/16Gbps FC IO卡； |
| 3 | 缓存 | 配置高速缓存≥32GB，双引擎最大可扩展到128GB（缓存不包含SSD磁盘、闪存）；支持写缓存镜像，采用缓存降落技术，掉电后能够将缓存数据下刷到硬盘中进行永久保存; |
| 4 | 磁盘配置扩展 | 配置21块10TB 7200转SAS硬盘，备份一体机支持≥750个硬盘扩容； |
| 5 | RAID类型 | 支持RAID 0、1、10、5、6等； |
| 6 | 授权许可 | 备份许可容量为160TB,需支持Oracle RAC、Oracle Data Data Guard、Oracle双机，需支持MySQL集群，配置整机备份/裸机恢复模块，配置数据库容灾演练模块、重复数据删除模块、LAN-Free备份模块 |
| 7 | 数据库应用保护 | 支持主流的数据库备份恢复，包括但不限于Oracle、 SQL Server、MySQL、Sybase、DB2、Informix、PostgreSQL、MongoDB、Exchange、SharePoint、Domino等主流数据库应用。支持国产主流的数据备份恢复，包括但不限于达梦（DM）、人大金仓（kingbase）、南大通用（GBase）、神舟通用（ShenTong）等数据库。 |
| 8 | 云平台保护 | 支持VMware、Hyper-V、Xenserver、Xen、KVM、FusionCompute、FusionCloud、H3C CAS、OpenStack、CNware、RHEV等虚拟机的备份恢复（不能采用guest host 操作系统备份恢复方式）。（提供产品功能截图并加盖原厂公章） |
| 9 | 数据重复删除 | 支持固定块、变长块的数据重删技术，在创建重删存储空间时，需要提供变长和固定数据的数据块大小选择。（提供产品功能截图并加盖原厂公章） |
| 10 | 磁带支持 | 提供对文件、操作系统、数据库、应用软件、虚拟化的备份保护，支持D2T和D2D2T模式 |
| 11 | 告警方式 | 支持以邮件告警的方式，针对于备份存储系统的硬件故障、软件故障等等信息及时通知管理员 |

（2）单向光闸

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 接口要求 | 内网接口：≥1个CONSOLE口、≥6个10M/100M/1000M电口（其中包含1个管理口、1个HA口）、≥4个SFP插槽、≥4个SFP+插槽、≥2个USB口，管理口与业务口相互独立。外网接口：≥1个CONSOLE口、≥6个10M/100M/1000M电口（其中包含1个管理口、1个HA口）、≥4个SFP插槽、≥4个SFP+插槽、≥2个USB口，管理口与业务口相互独立。 |
|  | 硬件要求 | 设备提供HA工作状态监控灯，可通过HA灯可查看设备HA工作状态，方便设备维护。（提供设备面板照片证明，并加盖原厂公章） |
|  | 性能要求 | 吞吐≥10000Mbps；并发≥60万；延时小于1ms。 |
|  | 系统要求 | 内外网主机系统分别支持双系统引导，并可在WEB界面上直接配置启动顺序，在A系统发生故障时，可以随时切换到B系统；且支持系统(包括配置)备份；（提供产品功能界面截图证明，并加盖原厂公章） |
|  | IPv6环境支持 | 支持纯IPv6网络环境，能够在纯IPv6网络环境下正常工作（提供《公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检测报告》证明，并加盖原厂公章） |
|  | 视频传输 | 具备视频单向传输、信令双向传输能力（提供公安部检测报告复印件，并加盖原厂公章） |
|  | 文件同步 | 支持NFS、SMBFS等文件系统。文件服务器可以是Windows、Linux/Unix等系统平台。支持文件传输方向可控，实现单向或双向传输。支持文件格式特征过滤。并能提供文件类型判断工具以帮助用户识别不常见文件类型。重名策略，接收端客户端支持对重名文件的控制策略，提供“覆盖”、“丢弃”、“重命名”等重名策略。可根据异常条件进行报警，如MD5校验失败、堆内存占用过高等条件（提供产品功能界面截图证明，并加盖原厂公章）。 |
|  | 数据库同步 | 支持同种数据库间（同构）和不同种数据库间（异构）的同步；支持灵活的数据库冲突处理策略，当关键字数据发生冲突时可选择：覆盖/丢弃；支持数据库同步客户端的双机热备技术，为用户提供更高的冗余技术支持；支持数据容错处理，当数据同步失败时，用户可以查询、恢复、删除未能正常传输的数据。支持客户端与网闸间的数字证书方式的身份认证；实现对多种（如MySql、SqlServer、Oracle、DB2、Sybase）主流数据库系统的安全访问； |
|  | 数据库传输 | 提供数据库访问用户的过滤和控制；支持数据库SQL语句过滤功能。支持用户身份认证；实现安全的FTP访问，支持对访问用户、访问协议命令、上传下载文件类型等访问过滤控制 |
|  | 邮件传输 | 支持邮件主题及正文的关键字过滤，以及收件人、发件人地址黑白名单。支持对邮件附件大小进行控制。支持附件类型过滤。邮件收发支持时段访问控制。时间段可以是一次性执行、周循环两种方式。支持用户身份认证。支持访问源地址、目的地址、目的端口的访问控制。 |
|  | 病毒检测 | 采用专用国产知名病毒库。（提供相关证明，并加盖原厂公章） |

（3）数据库审计

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | 1、提供千兆电口≥6个，万兆光口≥2个；内存≥16G，硬盘≥4TB，冗余电源；入库速度≥20000条/秒，处理性能≥20000秒/条； |
| 2 | 系统功能 | 1、支持数据库操作行为记录、数据库操作行为审计、操作行为统计分析、数据库自动发现、审计策略管理、审计告警管理等。 |
|  |  | 2、支持访问数据库的源主机名、源主机用户、SQL操作响应时间、数据库操作成功、失败的审计；支持数据库操作类、表、视图、索引、触发器、存储过程、游标、事物等各种对象的SQL操作审计； |
|  |  | 3、支持对SQL server 2005及以上版本、Mysql5.7及以上版本数据库采用的加密协议通讯的审计。（提供功能截图并盖原厂公章） |
|  |  | - 支持数据库请求和返回的双向审计，特别是返回字段和结果集、执行状态、返回行数、执行时长等内容，支持通过返回行数和内容大小控制返回结果集大小，满足要求并能提供功能截图和提供国家权威检测机构检测报告复印件加盖原厂商章 |
|  |  | - 支持在目标服务器安装agent，对云环境、虚拟化环境等无法镜像情况下数据库的审计；（提供产品功能截图并提供国家权威检测机构的检测报告证明加盖原厂公章） |

（4）日志审计

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | 1、提供千兆电口≥2个，支持扩展板卡插槽≥4个；内存≥8G，硬盘≥12T，存储空间满足日志保存时间≥6个月的要求，事件处理性能≥10000EPS；包含200个审计对象授权。 |
| 2 | 系统功能 | 1、设备日志采集、应用日志采集、日志检索、日志分析、日志转发、事件告警、日志报表等。支持SNMP Trap、Syslog、ODBC\JDBC、WMI、FTP等多种方式完成日志收集功能. |
|  |  | 2、支持基于资产的拓扑视图，可以按列表和拓扑两种模式显示资产拓扑节点；可查看每个资产设备本身产生的事件信息、关联告警信息，并且支持向下钻取，直接进入事件列表、关联告警列表； |
|  |  | 3、资产拓扑支持按照实际的用户环境进行编辑发布并可以和资产进行绑定，拓扑可以显示资产采集的事件数量被采集资产的状态等信息， 满足要求并能提供国家权威检测机构检测报告证明并加盖原厂公章 |
|  |  | 4、日志可支持加密压缩传输 支持加密压缩方式转发，定时转发。 |
|  |  | 5、可根据解析后的日志字段，对日志进行合并聚合操作，提高日志存储、检索效率；需提供截图并加盖原厂公章 |
|  |  | 6、范式化字段至少应包括事件接收时间、事件产生时间、事件持续时间、用户名称、源地址、源MAC地址、源端口、操作、目的地址、目的MAC地址、目的端口、事件名称、事件摘要、等级、原始等级、原始类型、网络协议、网络应用协议、设备地址、设备名称、设备类型等；针对不支持的事件类型做范式化不需改动编码，通过修改配置文件即可完成。 |

5.项目实施要求

5.1▲中标单位项目管理要求

为保证本项目顺利实施，中标单位需提供本次建设的项目管理方案，中标单位为本包投入技术人员不少于10人，实施期间提供现场不少于3人的项目实施团队（包含1名项目经理，该团队的核心技术人员具备安全项目实施经验。中标单位应承诺提供现场实施服务，办公场地由中标单位自行解决。

中标单位应携手所投核心系统软件生产厂家在规定时间内完成系统软件安装、调试，提供详细的安装实施方案，包括施工人员、技术支持、工期进度安排、组织管理培训。

5.2▲质量管理要求

投标方需能提供项目准备、需求分析、设计、实施、上线、交付各阶段及项目管理等有关文档。

5.3▲风险控制要求

中标单位要能在充分理解本项目的基础上，对可能出现的各类风险进行评估和制定应对措施，以保证本项目的顺利上线。

6.▲保密要求

投标方需在投标文件中明确，本项目中数据（包含原始数据和衍生数据）全部为招标方所有，全部列入保密范围，投标方不得未经用户许可的情况下导出、分析以及移作他用。

7.▲项目计划要求

服务期限：签订合同之日起至2021年6底前完成系统初验，进入试运行，试运行期至少3个月，2021年底前完成系统终验。

8.▲项目协作要求

中标单位须配合其它相关包号中标单位中标单位。

9.▲售后服务要求

（1）中标单位须为本项目提供项目终验合格后2年的维保服务。

（2）在设备维保期内，中标单位应提供灵活、多样的通信手段（包括但不限于场地、设备及人员、专用服务电话），提供7*24小时的响应服务，保证在任何时候招标方人员都能及时找到投标方的服务人员。如遇现场人员无法解决的问题或招标方认为需要，投标方的技术人员应在12小时内赶到现场支持。

（3）中标单位应在项目建设方案中说明技术指导和技术支持的范围和程度，投标方应提供技术服务流程、技术支持与售后服务体系，需根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的技术支持服务和售后服务方案。

（4）本项目需中标单位提供本地化服务，处理所有售后服务，同时提供7×24小时本地语言（中文）支持。

（5）投标方应提供项目供货后两年的维保服务。在本项目存续期提供永久的技术支持。免费服务期满后的售后服务方式、费用，招标方根据需要，经双方协商后，签订相关售后服务合同。

（6）中标单位需做出无推诿承诺。即中标单位应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使设备发生不正常情况时，并在得到招标方通知后，需立即派工程师到场，全力配合设备原厂商和其他供应商，使设备尽快恢复正常。

10.▲其他要求

（1）投标方承诺中标后在海南省注册分公司，在海南省医疗保障局周边半径2公里范围内设置办公场地。

（2）当招标方有新需求，而本文又未包括或与本文不符时，则应符合招标方新需求；对于招标方尚未有标准的，而本文又未提及的部分，中标单位中标单位提出其标准，留待双方认可后执行。

（3）中标单位中标单位应确保其技术建议的可行性以及所提供服务和产品的完整性，若出现由于中标单位中标单位所提供的服务和产品不全面而导致系统功能无法实现或不能完全实现，由中标单位中标单位及时无偿补足，并负全部责任。

（4）投标方应答应真实、客观，如果发现应答与实际情况不符或系统初验后6个月仍达不到验收要求，则招标方有权取消合同、无条件收回已付合同款、并向投标方追加全部合同款额度的15%的罚款和全部合同款额度的银行同期商业贷款利息。

（5）投标方承诺承担驻场工程师就餐和相关差旅费用，并提供驻场工程师办公电脑、打印机等设备。

（6）投标方承诺本项目合作终止后1年内，无条件配合招标方进行数据迁移、数据字典提供、数据结构提供、对相关实现方式讲解。

（7）本项目建设内容、需求若有变化，与本文不符的，则按照招标方与投标方友好协商修订为准。

12包安全软件

1.项目概述

1.1项目背景

中共中央《深化党和国家机构改革方案》中要求：（三十九）组建国家医疗保障局。医疗保险制度对于保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担、提高健康水平有着重要作用。为完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障病有所医，将人力资源和社会保障部的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责，国家卫生和计划生育委员会的新型农村合作医疗职责，国家发展和改革委员会的药品和医疗服务价格管理职责，民政部的医疗救助职责整合，组建国家医疗保障局，作为国务院直属机构。

为加快推进医保信息化建设，国家医疗保障局印发《关于医疗保障信息化工作的指导意见》的通知（医保发〔2019〕1号），要求到“十三五”期末，初步建成标准统一、数据汇聚、规范协同的“内部管理、业务管理、生产经办、数据分析”四类系统组成的国家医疗保障信息化支撑体系，有效支撑全国医疗保障部门规范、高效、科学履职，支撑构建更加公平、可持续的医疗保障体系，在纵横一体、软硬协同的基础上，实现医疗保障信息化规范高效“大经办”、便捷可及“大服务”、智能精准“大治理”、融合共享“大协作”、在线可用“大数据”、安全可靠“大支撑”六大目标。

海南省医疗保障局医疗保障信息平台建设遵循全国医疗保障信息化顶层设计和总体规划，依据全国统一的技术标准、业务标准、业务规范，打造医疗保障现代化支撑平台，助力自上而下医疗保障信息化“一盘棋”格局的形成，发挥信息化对医疗保障事业的支撑作用。

2.建设目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中三中全会精神和2019年全国“两会”精神，认真落实全国医疗保障工作会议座谈会精神，严格遵循《国家医疗保障局医疗保障信息化工作指导意见》及《医疗保障信息平台建设指南》，坚持“千方百计保基本、始终做到可持续、回应社会解民忧、敢于担当推改革”，以医保为龙头带动“三医联动”改革，以信息化建设为抓手推动医保覆盖与医保控费，积极融入医疗保障信息化全国“一盘棋”格局，为逐步构建起全国医保便捷可及“大服务”、规范高效“大经办”、智能精准“大治理”、融合共享“大协作”、在线可用“大数据”、安全可靠“大支撑”信息化支撑体系添枝加叶。

针对海南地区人口经济发展差异和老龄化严重的社会问题及农垦职工医疗保险基金缺口等历史遗留问题，本项目按照国家医保局标准全国统一、数据两级集中、平台分级部署、网络全面覆盖的医疗保障信息化建设要求，注重顶层设计、统一业务标准、打造基础平台、做好数据汇集、强化协同共享、增强网络安全。依托国家平台与海南省平台之间的协作联通，使用国家下达的中台服务，贯彻表层应用能用即用，国家系统中未设计的表层应用，采用国家统一的中台进行组装的整体思路，建设海南省统一的医疗保障信息平台，实现医保全省统筹统收统支“九统一”的重点工作任务，即： 统一行政管理和稽查执法，统一医保发展规划，统一医保基金收缴，统一医保待遇政策，统一医保支付范围，统一医保基金管理，统一医保经办规程，统一医保定点机构，统一医保信息系统。进一步完善医疗保障制度体系，提升医疗保障基金监管，强化医保支付、深化医药服务价格改革、优化医疗保障管理服务水平，探索常住外籍人员医疗保障办法。发挥信息化对医疗保障事业的支撑作用。解决群众反映强烈的突出问题，不断提高人民群众医疗保障获利感、幸福感和安全感，助力提高医改整体效能同时促进海南自由贸易试验区快速建设和实施健康中国战略。

3.建设内容

海南省医疗保障信息平台遵循统一设计、统一标准、统一技术架构、统一业务规范，支持横向纵向业务协同、信息共享。依据医疗保障信息平台建设指南，结合海南省医疗保障局实际情况，本期建设内容如下：

3.1基础设施建设

云基础设施建设：本项目由政务云提供计算资源、存储资源、网络资源、安全资源等各项云基础设施，实现计算资源、存储资源、网络资源的动态管理和资源调配。通过云基础设施为上层应用提供基础设施支撑。依托政务云建设医疗保障局双数据中心，实现业务系统应用级容灾，同时在数据中心本地建设备份系统。

网络系统建设：依托电子政务外网、互联网，建设双数据中心主备容灾模式的网络系统，两数据中心之间以光纤链路进行交互。本项目网络架构采用spine-leaf结构同时结合VxLAN+SDN技术对整个网络进行管理和配置。

医保指挥中心建设：建设医保指挥中心，配置大屏、视频会议系统、音视频、网络接入及安全、数字时钟、视频会议室改造、供配电系统、操作台扩声系统、大屏显示系统、中控系统、计算机网络系统、综合布线系统等设备。

3.2DaaS层建设

Daas层主要承载着各个业务系统的基础业务数据库，各个业务系统的生产数据全部存储在业务系统的生产数据库中，并通过镜像的方式同步到交换库中，从而通过交换库实现纵向与国家医疗保障信息平台交换库的数据交换，横向基于海南省数据交换平台或直连方式实现与海南省自然人库、法人库、电子证照库、地理信息库以及公安、民政、人社、卫健、扶贫、市场监督管理局等相关省级局办委之间的数据共享和交换。

3.3HSAF框架及云支撑服务

海南省医疗保障信息平台建设依托“基于统一的技术框架”，包括HSAF（医疗保障应用框架）适配框架以及包括云服务总线、分布式数据库访问服务、分布式缓存在内的多种云支撑服务组件。云支撑服务具体包括分布式服务、消息队列服务、分布式缓存服务、分布式日志服务、分布式数据访问服务、关系型数据库、非结构化存储服务、分布式离线计算、分布式实时计算引擎、流计算引擎和云服务总线等。

3.4政务中台建设

政务中台包括业务中台和数据中台。

业务中台包括国家统一下发的分别部署在海南省医疗保障平台核心业务区和公共服务区的25个业务中心。其中省内核心业务区的业务中心包括基本信息中心、用户中心、统一认证中心、政策中心、参保中心、征缴中心、结算中心、电子凭证中心、电子档案中心、消息中心、风控中心、工作流引擎中心、报表中心和招采中心共14个业务中心。公共服务区业务中心包括统一认证中心、用户中心、服务事项中心、CMS中心、咨询中心、电子凭证中心、电子票据中心、消息推送中心、知识库中心、位置管理中心和个人服务中心共11个业务中心。

数据中台基于数据资源池提供数据综合治理服务和数据计算服务。数据综合治理服务通过数据可视化、数据管理、数据开发等手段构建平台数据综合治理服务能力，实现数据的深度综合治理。数据计算服务通过构建各类数据计算服务能力，搭建机器学习、深度学习、分析预测、决策、计算框架等计算服务能力，为上层业务系统进行数据处理、数据计算、数据分析提供能力保障。

中台建设内容将根据国家医保局的最新成果进行修订。

3.5应用系统建设

应用系统包括核心业务区的5个子系统和公共服务区的1个子系统。

（1）核心业务区建设应用支撑子系统、业务经办子系统、支付方式管理子系统、综合管控子系统、智慧决策子系统等5个子系统。

应用支撑子系统包括：内部统一门户模块、基础信息管理模块、专家库模块。

业务经办子系统包括：医保基础业务模块、医疗救助模块、医保扶贫、跨省异地就医管理模块、医疗服务价格管理模块、医保结算收费平台模块。

支付方式管理子系统做到支付参数与支付执行一致，实现支付方式的统一管理，包括对参保人支付和对医药机构支付两个方面。

综合管控子系统包括：基金运行及审计监管模块、医疗保障智能监管模块、医保管家模块、内控管理模块、全生命周期档案管理模块。

智慧决策子系统包括：信用评价管理模块和宏观决策大数据应用模块。

（2）公共服务区建设公共服务子系统，包括：公共服务模块和医保药品和医用耗材招采管理模块。

3.6访问入口建设

核心业务区的访问入口主要包括网站和智能终端。对于实现有线连接的经办机构、定点医疗机构使用网站接入，对于电子政务外网暂时无法覆盖的经办机构，暂时未能实现有线接入的定点医疗机构使用VPDN+4G+智能终端的方式接入。

公共服务区的访问入口支持多种渠道的访问，具体包括国家平台访问入口、海南省政务服务网访问入口、医保局网站、自助终端、小程序、互联网企业等第三方渠道等。

3.7标准规范体系

本次海南省医疗保障信息平台建设基于国家统一制定的国家医疗保障信息平台标准体系，结合海南省电子政务外网的接入标准规范、海南省人民政府政务服务中心的接入标准规范、海南省政务服务网等各级各类平台的接入标准规范要求进行建设。实现国家医疗保障信息平台总体标准标准规范体系、总体标准标准业务术语、系统建设标准、系统集成技术标准、网络安全开发标准、信息资源标准、外部系统交互规范、中台管理规范和数据归集标准、业务流程规范、业务管理规范和业务编码标准等12类标准规范的落地。在本项目建设过程中不涉及具体标准规范建设。

3.8安全运维体系

本项目参考网络安全法、网络安全等级保护标准等国内相关安全标准并借鉴部署于云平台上信息系统安全防护的最佳实践经验，通过网络安全管理体系、网络安全技术体系和网络安全运营体系的建设，实现风险可控的建设目标。同时，制定运维体系保证信息化业务系统及硬件设施后期的安全稳定运行。

3.9其他自助终端采购

包括医保自助一体机，在省本级医保局及每个市县配置；医保高拍仪，在每个市县医保局、社保局配置。

3.10数据迁移

数据迁移是指对原医保相关系统中的医保数据，经过数据整理、环境准备、数据分析转换、数据同步、数据验证与测试等操作，实现原系统中的医保数据在医保新建系统中得到复用的过程。

数据迁移包括多项工作：旧系统数据字典整理、旧系统数据质量分析、新系统数据字典整理、新旧系统数据差异分析、建立新旧系统数据之间的映射关系、开发部署数据转换与迁移工具/程序/脚本、制定数据转换与迁移的实施方案和应急方案、按方案实施旧系统数据到新系统的转换与迁移工作、检查转换与迁移后数据的完整性与正确性。

4.采购项目要求

针对本项目须采购的系统软件，基本要求如下：

（1）投标方提供的所有产品需具有在中国境内的合法使用权，且产品授权为本次项目最终用户。

（2）投标方需保证投标的所有产品均为原厂商制造。此外，投标方需说明所建议的每个软硬件的名称、品牌、型号、版本号、部件号。

（3）投标方所提供的所有产品，所有选件需配齐，以构成一套完整的系统，以满足本次项目的建设要求。

（4）有关功能、性能要求须提供技术支持资料，有关其他要求须提供其他证明扫描件。

4.1采购产品一览表

本次项目具体采购内容包括核心业务区和公共服务区的安全软件，本次项目采购的所有产品须提供项目供货后两年7*24免费维护和技术支持服务，包含上门安装服务和现场实施运维服务

本次项目要求采购的软件清单如下表所示。

| 序号 | 部署区域 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心业务区 | 终端侦测与响应客户端 | 1295 | 套 |
| 2 |  | 终端侦测与响应分析中心 | 1 | 套 |
| 3 |  | 虚拟化运维与应用可视化审计系统 | 1 | 套 |
| 4 |  | 服务器杀毒软件 | 2290 | 套 |
| 5 |  | 终端杀毒软件 | 2000 | 套 |
| 6 |  | 终端安全管理系统 | 2000 | 套 |
| 7 |  | 终端数据防泄漏 | 2000 | 套 |
| 8 |  | 数据脱敏系统 | 4 | 套 |
| 9 | 公共服务区 | 终端侦测与响应客户端 | 995 | 套 |
| 10 |  | APP用户信息防泄漏 | 2 | 套 |

4.1产品技术参数

（1）终端侦测与响应客户端

| 序号 | 产品名称 | 招标技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 终端侦测与响应客户端 | 实现轻代理CPU占用：非扫描时，不超过1%内存占用：不超过50M，尽可能少占用主机资源。 |
| 2 |  | 终端安全数据采集、监测、分析,发现潜在威胁和未知威胁。 |
| 3 |  | 支持Windows server 2003、Windows server 2008、Windows server 2012、Windows server 2016、win xp 、win 7、win 8、win 10、Centos 5.0 +、Redhat 5.0 + 、Suse11 +、Ubuntu 14 +、华为鲲鹏、中标麒麟、银河麒麟、凝思等操作系统。 |
| 4 |  | 支持下发文件、安装应用程序、远程执行命令 |
| 5 |  | 支持屏幕水印对屏幕拍照泄密数据的行为进行溯源。 |

（2）终端侦测与响应分析中心

| 序号 | 产品名称 | 招标技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 终端侦测与响应分析中心 | 实现基于进程行为关联的威胁分析能力如：能获取包括进程名称、文件路径、文件描述、文件签名信息、命令行参数、启动用户、启动时间、文件大小、文件MD5、SHA1、SHA256等。 |
| 2 |  | 记录访问文件以及操作类型：创建、删除、读取、写入、打开、关闭等。 |
| 3 |  | 实现发现通过进程的可疑行为分析如：程序执行疑似破坏性恶意操作，伪装进程，恶意程序批处理自删除，创建隐藏账号等。 |
| 4 |  | 展示流量画像，全网流量可视化、应用级流量可视化；威胁横向扩散路径可视化与一键阻断；违规外联路径可视化与一键阻断。 |
| 5 |  | 具有漏洞扫描功能支持扫描的漏洞类型包括操作系统漏洞、数据库漏洞、Web应用漏洞、其他组件漏洞 |
| 6 |  | 管理平台支持一键卸载客户端、一键设置客户端卸载密码、一键停止/恢复所有防护、一键解除绑定。 |

（3）虚拟化运维与应用可视化审计系统

| 序号 | 产品名称 | 招标技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟化运维与应用可视化审计系统 | 基于网络旁路技术的流量采集功能 为了不影响业务系统的逻辑结构，不造成新的单点故障，要求系统以旁路方式接入系统，通过交换机的镜像端口进行流量采集。系统应具备万兆的流量采集性能。 |
| 2 |  | 业务登录审计 通过旁路方式对业务登录行为进行审计，实时记录“谁”在“什么时间”通过“什么方式”登录了业务系统，通过与后台数据的同步，完善用户组织机构信息，并且与登录后业务行为进行关联。（需提供类似案例截图） |
| 3 |  | 前台运维操作审计 通过旁路方式对医疗保障局核心业务系统的前台运维操作行为（如：对账号、角色、权限、流程、组织机构等进行变更的行为）进行识别及还原，实时记录“谁”在“什么时间”做了“什么运维操作”及“运维操作的具体内容”。（需提供类似案例截图） |
| 4 |  | 业务性能检测 通过旁路方式对业务操作的响应时长进行检测，计算客户端发起请求到服务器进行响应的最长响应时长、最短响应时长、平均响应时长，计时单位精确到毫秒。 |
| 5 |  | 预警消息推送 当业务预警发生时，相应的预警信息通过界面弹窗、短信、邮件等多种方式及时通知相关负责人。 |
| 6 |  | 统一身份认证 使用树状组织架构方式管理系统用户，方便对接客户现有组织架构； 具有快速对接第三方认证系统的开放性认证接入API体系； 支持账号密码认证、CA认证等多种认证； 支持配置多种认证方式组合的双因子认证。 |
| 7 |  | 统一权限控制 基于账号角色分配，建立角色与账号的绑定关系，对用户账号的权限进行访问控制，账号只能访问角色所属权限的功能内容。 |
| 8 |  | 运维计划工单 针对批量设备资产的长期运维计划，批量申请需要运维的设备资产，选择时间范围（天、周、月、年），并支持选择时间段（每天的8:00~17：00），经过流程审核后，满足条件自动批量开放设备资产访问权限，未满足条件后自动回收权限。（需提供类似案例截图） |
| 9 |  | 运维方式 仅需通过B/S方式运维操作，无需安装任何程序，包括浏览器控件、CRT、PUTTY、Winscp等等。（需提供类似案例截图） |
| 10 |  | 运维虚拟桌面 运维安全桌面以虚拟机方式运行在平台中，通过高效的远程交付协议 将桌面展示给客户，每个运维安全桌面相互隔离，以一对一的模式交付给用户。 支持共享Windows 2003/2008/2012的桌面，支持多帐户同时连接和登录到同一个Windows 2003/2008/2012并给每个用户提供一个桌面。 托管物理PC桌面，无需增加额外的硬件，通过远程交付协议访问受托管的PC，使用户能够运行通常要求更多运算资源的专业·应用。 |
| 11 |  | 业务数据的实时分析、预警流程 提交业务数据的特征字段，包括单据号、时间、办理人ID等；以特征字段进行查询，得到安全审计策略，按照安全审计策略要求对数据进行异常分析，包括数据一致性比对、越权比对、时间比对等等。将比对出现异常的数据信息推送到预警模块，发出预警信息。 |

（4）服务器杀毒软件

| 序号 | 产品名称 | 招标技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务器杀毒软件 | 支持文件实时监控，在进程启动、文件创建、存储介质连接时自动触发。 |
| 2 |  | 可保护系统指定文件不被恶意篡改、执行。 |
| 3 |  | 支持对顽固流行病毒进行智能拦截。 |
| 6 |  | 支持专门的挖矿风险评估工具。评估项目包括：弱口令、系统漏洞、恶意进程、违规外联、DNS查询历史等。 |
| 8 |  | 支持部分病毒感染文件的修复，对于二进制文件可剥离感染部分，保证应用正常使用。 |
| 9 |  | 支持对压缩文件病毒查杀（默认支持9层压缩扫描，可根据用户需求增加扫描层数） |
| 10 |  | 支持在线、离线病毒库升级。 |

（5）终端杀毒软件

| 序号 | 产品名称 | 招标技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 终端杀毒软件 | 提供2000个客户端授权许可 |
| 2 |  | 产品采用B/S架构，支持通过HTTPS方式登录管理控制台，管理控制台访问需进行加密访问； |
| 3 |  | 产品需要支持根据IP地址（包含IPv6）、操作系统、在线状态、处理器结构、病毒码版本、防火墙状态、爆发阻止状态等条件的组合搜索出符合条件的终端进行管理；（提供截图证明） |
| 4 |  | 产品支持必须自带数据库，安装后可以自行存储各类日志以及相关数据，同时也可以外接MSSQL数据库，保证数据存储的多样性；产品支持管理用户角色，支持用户权限的灵活设定；支持Office宏病毒扫描； |
| 5 |  | 为适应配置低的终端需求，不影响生产办公，终端在进行手动以及预设扫描时必须可以设置扫描时CPU占用比例，分高、中、低三个级别。低消耗下不得超过CPU使用率的20%；（提供截图证明） |
| 6 |  | •Windows XP Professional（x64）SP2版 •Windows Vista Business、Enterprise、Ultimate、Home Basic、Home Premium、Business for Embedded Systems、Ultimate for Embedded Systems（x86/x64）SP2版 •Windows 7 Home Basic、Home Premium、Ultimate、Professional、Enterprise、Professional for Embedded Systems、Ultimate for Embedded Systems、Thin PC（x86/x64）包括或者未包括SP1版 •Windows 8/8.1 Standard、Professional、Enterprise（x86/x64）版 •Windows 10 Home、Professional、Education、Enterprise（x86/x64）版 |
| 7 |  | 产品能够实时监控并清除来自各种途径的病毒、木马、蠕虫、恶意软件、勒索软件、黑客工具等恶意威胁； |
| 8 |  | 产品需提供多种扫描引擎不少于五种，针对于机器学习必须使用独立扫描引擎（提供截图证明） |
| 9 |  | 扫描策略必须包含清除、隔离、删除处理措施，同时还应具备对病毒/恶意软件的不予处理（锁定）、监控、更名等措施，以保证对于文件多种处理的可选择性；（提功能供截图证明） |
| 10 |  | 支持对压缩包文件进行扫描，并对常用压缩格式文档中的病毒能有效的进行实时检测和处理。支持主流存档和压缩格式的扫描，包含rar、zip、cab、arj等压缩格式包内实时清除；支持云安全扫描和传统病毒码扫描两种运行方式；支持检测全局可疑站点（C&C)识别，监控可疑站点的连接，并提供记录或者阻止的处理措施； |
| 11 |  | 具有分组管理客户端的功能，可对不同的组实施不同的病毒防护策略； |
| 12 |  | 产品需要支持主机入侵检测系统；（提功能供截图证明） |
| 13 |  | 防病毒软件必须具备个人防火墙功能,有效阻止各种恶意威胁； |
| 14 |  | 支持针对终端根据基于源IP（支持IPv6）、目的IP（支持IPv6）、源端口、目的端口、应用程序及注册表项，出站、入站等进行安全配置；支持对USB存储设备、光驱、网络驱动器的使用权限进行控制；对非存储设备，如bluetooth、IEEE 1394接口、红外设备、调制解调器、PCMCIA卡等进行分项权限设置；支持多种安装方式，至少包括下载安装、MSI程序打包安装、共享安装、Web安装、脚本登录安装和域组策略安装，支持通过管理控制台方式进行远程安装，支持通过WEB方式进行远程安装； |
| 15 |  | 可对插入移动存储引导区或者移动设备的所有文件进行扫描设置；（提功能供截图证明） |
| 16 |  | 支持拦截恶意URL功能，检测并阻止恶意的URL链接，并支持URL地址黑白名单功能；支持多种安装方式，至少包括下载安装、MSI程序打包安装、共享安装、Web安装、脚本登录安装和域组策略安装，支持通过管理控制台方式进行远程安装，支持通过WEB方式进行远程安装； |
| 17 |  | 针对于web防护，必须可以区分内部客户端、外部客户端，对于不同的客户端可以实现不同的策略配置； |
| 18 |  | 客户端应该具备组件更新功能，同时可以查看所有引擎、病毒码版本以及更新时间等信息； |
| 19 |  | 支持CVE漏洞弱点扫描功能，及时防护经由网页/电子邮件下载的文档漏洞利用(CVE)（提功能供截图证明） |
| 20 |  | 客户端能够恢复由勒索软件威胁加密的文件，阻止与勒索软件关联的进程，并防止遭受危害的可执行文件感染您的网络（提功能供截图证明） |
| 21 |  | 必须具备防勒索软件防护功能，管理界面提供配置项； |
| 22 |  | 具备机器学习能力，提供管理端及客户端的产品界面截屏 |
| 23 |  | 具备将可疑文件提交沙盒设备的联动能力，可自动提交可疑恶意文件，并可接收； |
| 24 |  | 产品需具备终端管控系统接口，可以扩展桌面管理软件。 |

（6）终端安全管理系统

| 序号 | 产品名称 | 招标技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 终端安全管理系统 | 服务器支持地区分布式级联部署，实现跨区域管理； 服务器支持集中式部署，分区域进行管理； 客户端支持跟准入联动下载安装、手动安装、域脚本安装、防病毒软件推送安装、管理员远程安装等方式； 可以根据用户现有软件实现客户端的统一推送安装，无需单点实施； 支持与AD域/LDAP结合，实现组织架构同步。 |
| 2 |  | 桌面管理：共享管理、防火墙管理、杀毒安全、远程修改终端计算机属性、IP及网络设置绑定、远程批量配置、磁盘查看、进程管理、服务管理、启动项管理、本地用户与组信息、注册表查看、设备查看、端口查看、资源占用、常用桌面设置功能管理（添加删除程序、任务管理器、本地连接属性、注册表工具、命令解释器、计算机管理、组策略）。 |
| 3 |  | U盘管理：禁用与启用、注册授权、普通U盘分区管理、、远程注册与审批、U盘与用户或机器的绑定,支持按用户、按机器的U盘使用范围管理，支持过期锁定与数据销毁，支持专用硬件加密U盘管理。 光驱管理：光驱的禁用/启用。 非法使用移动存储设备预警。 能识别USB存储设备与其它工作USB设备的差异管理，不能全部禁用。 |
| 4 |  | 终端计算机端口与外设管理（USB、光驱、软驱、打印机、移动存储设备、PCMCIA设备、智能卡设备、Modem、串口、并口、1394接口、红外接口、蓝牙设备、磁带等）；支持对编写式设备的禁止；支持系统中任何可见设备的管理；支持自定义类型的新设备管理；支持当前终端设备查看与管理，支持按照安全策略的长期自动设备管理； |
| 5 |  | 文件分发（批量文件与目录发送、可指定接收位置、自动运行）、发送消息、远程命令（支持批量与参数）、终端录制、远程操作、电源管理、远程卸载终端、系统补丁、补丁发布、终端程序升级、系统资源查看、终端锁定\解锁、终端版本查看、时间同步、终端登录管理、终端显示与查询、远程文件管理、垃圾文件清理、多系统管理、网络检测、远程管理。 程序（进程）管理、网络防护、打印管理（禁用启用打印机、打印机使用监控与打印机详细记录、打印过滤、系统打印机安装与删除）、设备管理、光驱管理、上网管理。 终端代理程序功能：支持一键静默安装、推送安装、引导安装，自我防护、自我隐藏、禁止删除、远程卸载与本地管理密码，自动更新、离线管理、断网自动恢复等。 常用终端管理功能（禁止终端修改IP地址、禁止系统进入安全模式、系统默认加载驱动、禁止使用控制面板、禁止添加、删除打印机、禁止设置屏幕属性、禁止终端快速切换用户、禁止共享文件夹、禁止修改主机名、启用终端维护密码、定时资产扫描、定时关机）。控制终端的打印安全，记录下终端的打印文件日志。 |
| 6 |  | 安全预警功能：网络接入预警、USB插拔预警、违规外联预警、资产异动预警、非指定时间内开机预警、程序预警、网址预警、其它安全项目预警（系统盘空间不足、内存不足、进程占用内存过多、打印预警等）。 关键字检索：根据用户设置的网页日志关键字进行关键字检索预警； 预警方式：邮件通知、声音预警，可以设置多个管理员负责接收预警通知。 |
| 7 |  | 系统日志与审计：详细的分类日志，快速查询、关键字查询与高级查询，导入导出、评价、标注、清理等，图形化的报表功能，支持日志审核机制，专职日志审计管理员负责日志安全审计； 自动维护功能：支持自动清理，可按时间或按记录条数的多少自动清理过期的系统日志数据。 |
| 8 |  | 客户端能够选择单独部署和集成部署两个模式，集成部署可以与杀毒软件集成。同时与杀毒软件联动：支持与主流杀毒软件的关联，能检测杀毒软件的安装、运行、病毒库的更新、版本等，引导安装、更新、杀毒等联动。 |
| 9 |  | 安全检测库：系统自带默认安全合规检测库（30项以上），支持合规检测库的自定义添加与管理 |

（7）终端数据防泄漏

| 序号 | 产品名称 | 招标技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 终端数据防泄漏 | 软件版，配置管理控制中心：策略管理、终端敏感信息发现和保护、终端事件审计、日志管理、指纹与特征库管理、系统管理等；配置数据检测引擎：支持关键字、正则、数据标识符、数据库指纹、文档指纹、机器分类、文件大小、文件类型、文件名、协议、发送者、接收者等；配置文件识别引擎：1000+文件类型识别，300+文件内容提取；≥2000点终端DLP代理许可。 |
| 2 |  | 系统支持识别的加密文件格式不少于12种；支持的压缩文件格式不少于25种，如RAR、ZIP、GZ、TAR等；支持的图片格式不少于37种；支持识别的文件类型数量不少于1000种；支持识别的文件内容格式不少于300种；支持识别Linux，Unix等非Winodws的文件类型。 |
| 3 |  | 支持数据标识符方式识别敏感内容，如：身份证、中国人名等； |
| 4 |  | 系统支持图片OCR方式识别图片文字。 |
| 5 |  | 支持识别文件加密方式逃避检测行为；支持识别邮件密送行为； |
| 6 |  | 事件报表支持以PDF、CSV、HTML、WORD、PPT格式导出；支持定时自动发送报表功能。可以周期时间将事件报告以邮件方式发给特定人员。 |

（8）终端数据脱敏系统

| 序号 | 产品名称 | 招标技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 终端数据脱敏系统 | 基于B/S架构的web管理模式，用户端无须安装客户端程序；中文操作界面； |
| 2 |  | 支持多种数据源，包括：阿里云rds、阿里云drds、腾讯云tdsql、oracle、db2、mysql等数据库； 支持txt,csv,excel等文件类型作为脱敏源和目标,且支持远程sftp方式对文件进行脱敏。 支持数据源连通性测试； |
| 3 |  | 支持数据库到数据库脱敏； 支持数据库到文件脱敏； 支持文件到数据库脱敏； 支持文件到文件脱敏；支持原库脱敏； 支持异构脱敏； 数据库到数据库数据脱敏方式，脱敏前不保存任何原始数据，支持数据不落地脱敏，不需额外存储中间数据，最大限度保障用户数据安全； |
| 4 |  | 支持通过关键字、正则表达式进行敏感数据自动发现； 内置常见敏感数据类型：姓名、日期、身份证、护照、军官证、护照、永久居住证、税务登记证、组织机构代码证、工商营业执照、社会统一信用代码、银行卡、电话、电子邮箱车牌号等； 支持用户根据自身特殊数据特征进行敏感数据发现规则定义； 支持用户自定义发现任务中的抽样数据比例和匹配率； 支持用户自定义发现任务中自动确认探测结果的匹配率阈值； 以报告的方式对发现结果进行展现，多维度方式进行敏感数据分布视图展示，并可对结果进行修改、审核、确认。报告中包含敏感字段、样本数据的匹配度等信息；提供敏感数据发现任务的执行、暂停和继续功能； 能够对一个单元格中的一段敏感数据进行自动发现； 能够对一个单元格中的多段敏感数据进行自动发现； 能够应对一列内混合了多种敏感类型数据的情况，发现涉及的全部敏感数据； 支持敏感数据分类信息电子化管理； 支持对敏感数据进行敏感定级，由高到低可以分为：高敏感级、中敏感级、低敏感级； 支持敏感数据自动探测任务定时调度； 支持敏感数据手动配置； |
| 5 |  | 内置丰富的脱敏算法，包括固定替换、随机替换、模糊替换、FPE替换、重排替换、国密替换（SM2、SM3、SM4）、关联替换、截断替换等脱敏算法； 支持可逆脱敏功能，确保脱敏后的数据可还原，用户可基于脱敏后数据上的分析的结果还原为业务数据； 支持数据关联，脱敏算法保持数据关联性，能够保持同一数据库中不同表字段之间的数据关联性； 针对不同的脱敏场景，不同的脱敏任务可配置不同的脱敏算法，实现特定脱敏任务对应特定脱敏策略； |
| 6 |  | 系统支持脱敏作业的自动化管理，能够批量运行多个脱敏作业、能够定时运行脱敏作业、支持脱敏作业的暂停、继续和停止等功能，脱敏任务可兼容执行过程中遇到的异常情况，支持跳过异常数据继续执行任务； 支持脱敏任务进度监控，对于大数据量数据库脱敏，脱敏任务执行时间很长，系统需提供脱敏执行进度，包括任务开始时间，预计完成时间； 支持脱敏任务定时调度； |
| 7 |  | 脱敏后数据保持其特性、关联性、一致性； 支持表、主键、外键、索引、约束、视图、同义词、序列、自定义类型、存储过程、函数、触发器等数据库对象脱敏后在目标库中自动创建； |
| 8 |  | 支持脱敏服务器性能监控，对脱敏服务器的CPU、内存、磁盘进行实时监控； 具有完善的角色、权限管理体系，实现三权分立（管理员、操作员、审计员）； 根据不同的用户对数据源进行权限管理； 支持自身安全审计能力，能够记录系统操作行为用户审计，提供审计管理和查询能力； |
| 9 |  | 支持多种数据源，包括阿里云rds，阿里云drds，腾讯云tdsql，oracle, db2，mysql等数据库脱敏； |
| 10 |  | 支持黑名单高危操作阻断功能；（提供产品证明截图) |

（9）终端侦测与响应客户端

| 序号 | 产品名称 | 招标技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 终端侦测与响应客户端 | 实现轻代理CPU占用：非扫描时，不超过1%内存占用：不超过50M，尽可能少占用主机资源。 |
| 2 |  | 终端安全数据采集、监测、分析,发现潜在威胁和未知威胁。 |
| 3 |  | 支持Windows server 2003、Windows server 2008、Windows server 2012、Windows server 2016、win xp 、win 7、win 8、win 10、Centos 5.0 +、Redhat 5.0 + 、Suse11 +、Ubuntu 14 +、华为鲲鹏、中标麒麟、银河麒麟、凝思等操作系统。 |
| 4 |  | 支持下发文件、安装应用程序、远程执行命令 |
| 5 |  | 支持屏幕水印对屏幕拍照泄密数据的行为进行溯源。 |

（10）APP用户信息防泄漏

| 序号 | 产品名称 | 招标技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | APP用户信息防泄露 | 支持对java代码编译生成的DEX文件采用加壳保护，对代码中的函数及实现的方法单独存放保护 |
| 2 |  | 支持对java代码编译生成的DEX文件采用加壳保护，防止源码被获取 |
| 3 |  | 支持对SO文件中的字符串加密，防止被分析 |
| 4 |  | 支持对SO文件的执行格式做转换处理，达到无法解读SO文件 |
| 5 |  | 对代码模块的函数进行业务流的处理，保护核心的业务逻辑代码不被分析，支持SWIFT、Objective-C |
| 6 |  | 将DEX文件方法体单独抽离加密，防止查看；按需解密，使用到函数时进行解密，内存中的DEX不连续存储；防止通过内存DUMP获取明文DEX |
| 7 |  | 对APP签名信息做校验保护，防止篡改签名信息 |
| 8 |  | 对AndroidManifest配置文件进行完整性校验，防止篡改 |
| 9 |  | 防止运用运行起来被修改工具在内存中修改代码及数据 |
| 10 |  | 防止运用运行起来被第三方程序在代码中注入恶意代码 |

5.项目实施要求

5.1▲中标单位项目管理要求

为保证本项目顺利实施，中标单位需提供本次建设的项目管理方案，中标单位为本包投入技术人员不少于10人，实施期间提供现场不少于7人的项目实施团队（包含1名项目经理，该团队的核心技术人员具备医保行业或医疗行业项目实施经验。中标单位应承诺提供现场实施服务，办公场地由中标单位自行解决。

中标单位应携手所投核心系统软件生产厂家在规定时间内完成系统软件安装、调试，提供详细的安装实施方案，包括施工人员、技术支持、工期进度安排、组织管理培训。

6.▲质量管理要求

中标单位需能提供项目准备、需求分析、设计、实施、上线、交付各阶段及项目管理等有关文档。

7.▲风险控制要求

投标方要能在充分理解本项目的基础上，对可能出现的各类风险进行评估和制定应对措施，以保证本项目的顺利上线。

8.▲保密要求

投标方需在投标文件中明确，本项目中数据（包含原始数据和衍生数据）全部为招标方所有，全部列入保密范围，投标方不得未经用户许可的情况下导出、分析以及移作他用。

9.▲项目计划要求

服务期限：签订合同之日起至2021年6底前完成系统初验，进入试运行，试运行期至少3个月，2021年底前完成系统终验。

10.▲项目协作要求

中标单位须配合其它相关包号中标单位。

11.▲售后服务要求

（1）中标单位须为本项目提供项目终验合格后2年的维保服务。

（2）在设备维保期内，中标单位应提供灵活、多样的通信手段（包括但不限于场地、设备及人员、专用服务电话），提供7*24小时的响应服务，保证在任何时候招标方人员都能及时找到投标方的服务人员。如遇现场人员无法解决的问题或招标方认为需要，投标方的技术人员应在12小时内赶到现场支持。

（3）中标单位应在项目建设方案中说明技术指导和技术支持的范围和程度，投标方应提供技术服务流程、技术支持与售后服务体系，需根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的技术支持服务和售后服务方案。

(4)本项目需中标单位提供本地化服务，处理所有售后服务，同时提供7×24小时本地语言（中文）支持。

(5) 中标单位应提供项目供货后两年的维保服务。在本项目存续期提供永久的技术支持。免费服务期满后的售后服务方式、费用，招标方根据需要，经双方协商后，签订相关售后服务合同。

（6）中标单位需做出无推诿承诺。即中标单位应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使设备发生不正常情况时，并在得到招标方通知后，需立即派工程师到场，全力配合设备原厂商和其他供应商，使设备尽快恢复正常。

12.▲其他要求

（1）投标方承诺：如投标单位在海南省无分公司或办事处，须承诺中标后在海南省注册分公司或办事处，办公地址须在海南省医疗保障局周边半径2公里范围内。

（2）当招标方有新需求，而本文又未包括或与本文不符时，则应符合招标方新需求；对于招标方尚未有标准的，而本文又未提及的部分，中标单位提出其标准，留待双方认可后执行。

（3）中标单位应确保其技术建议的可行性以及所提供服务和产品的完整性，若出现由于中标单位所提供的服务和产品不全面而导致系统功能无法实现或不能完全实现，由中标单位及时无偿补足，并负全部责任。

（4）投标方应答应真实、客观，如果发现应答与实际情况不符或系统初验后6个月仍达不到验收要求，则招标方有权取消合同、无条件收回已付合同款、并向投标方追加全部合同款额度的15%的罚款和全部合同款额度的银行同期商业贷款利息。

（5）投标方承诺承担驻场工程师就餐和相关差旅费用，并提供驻场工程师办公电脑、打印机等设备。

（6）投标方承诺本项目合作终止后1年内，无条件配合招标方进行数据迁移、数据字典提供、数据结构提供、对相关实现方式讲解。

（7）本项目建设内容、需求若有变化，与本文不符的，则按照招标方与投标方友好协商修订为准。

13包电子认证服务

1.项目概述

1.1项目建设背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中三中全会精神和2019年全国“两会”精神，认真落实全国医疗保障工作会议座谈会精神，严格遵循《国家医疗保障局医疗保障信息化工作指导意见》及《医疗保障信息平台建设指南》，坚持“千方百计保基本、始终做到可持续、回应社会解民忧、敢于担当推改革”，以医保为龙头带动“三医联动”改革，以信息化建设为抓手推动医保覆盖与医保控费，积极融入医疗保障信息化全国“一盘棋”格局，为逐步构建起全国医保便捷可及“大服务”、规范高效“大经办”、智能精准“大治理”、融合共享“大协作”、在线可用“大数据”、安全可靠“大支撑”信息化支撑体系添枝加叶。

2.项目建设目标

针对海南地区人口经济发展差异和老龄化严重的社会问题及农垦职工医疗保险基金缺口等历史遗留问题，本项目按照国家医保局标准全国统一、数据两级集中、平台分级部署、网络全面覆盖的医疗保障信息化建设要求，注重顶层设计、统一业务标准、打造基础平台、做好数据汇集、强化协同共享、增强网络安全。依托国家平台与海南省平台之间的协作联通，使用国家下达的中台服务，贯彻表层应用能用即用，国家系统中未设计的表层应用，采用国家统一的中台进行组装的整体思路，建设海南省统一的医疗保障信息平台，实现医保全省统筹统收统支“九统一”的重点工作任务，即： 统一行政管理和稽查执法，统一医保发展规划，统一医保基金收缴，统一医保待遇政策，统一医保支付范围，统一医保基金管理，统一医保经办规程，统一医保定点机构，统一医保信息系统。进一步完善医疗保障制度体系，提升医疗保障基金监管，强化医保支付、深化医药服务价格改革、优化医疗保障管理服务水平，探索常住外籍人员医疗保障办法。发挥信息化对医疗保障事业的支撑作用。解决群众反映强烈的突出问题，不断提高人民群众医疗保障获利感、幸福感和安全感，助力提高医改整体效能同时促进海南自由贸易试验区快速建设和实施健康中国战略。

2.1实现高效业务经办

围绕待遇清单管理、结算规则管理、支付方式管理、参保管理、定点协议机构管理、跨省异地就医管理、预算结算与清算管理、基金财务管理等医保核心经办业务，实现智慧高效的业务经办体系。

（1）在国家医保局全国统一的基础信息管理系统基础上建设基础信息管理模块。根据海南对基础信息管理的要求，供疾病诊断、药品、医疗服务项目、耗材、人员、单位、机构等基础信息的管理功能和服务功能，为跨地区、跨业务、跨部门的信息共享和业务协同提供支持与管理。

（2）建设统一的医保业务基础管理模块。以参保人群、个人待遇、险种、病种、定点协议机构为维度，建立五维管理体系，为参保人员提供精准的医疗保障服务，支撑海南健全完善统一的职工医保、城乡居民医保、生育保险、医疗求助，扎实做好医保扶贫，落实“三个一批”，健全医疗服务价格、医保目录动态调整机制，建立快捷经办体系“前台统一受理、后台审核审批”理念，建成综合柜台，统一线下服务入口，提供“一窗式”服务，实现业务的受办分离、全省通办，各级医保经办机构、基层服务窗口、不同层级的工作人员在同一个信息化平台上开展服务。

（3）实现业务与财务一体化。核心是数据信息共享，业务反馈即时联动，业务数据在两大系统中双向流动，与财务资金的流动相对应，在全过程中有迹可循、有据可依，真正实现“钱（资金）在账上走，数（数据）在线上流”。业务财务一体化有效克服了业务和财务数据难以一致、无法联动、财务和相关部门对账复杂及基金财务防风险能力弱的缺点，进一步提高了财务信息化管理的科学性、基金财务风险点监控能力、财务人员工作效率以及基金财务安全运行的探索能力。

（4）建设统一的支付方式管理子系统。强化实施总额预算下的总额控费、按按病种付费，基层医疗机构按人头付费，探索按疾病诊断相关分组付费试点，推进落实医疗共同体总额付费管理。

（5）建设基金运行与审计监管模块。对基金运行状况分析、趋势预测、基金审计、绩效考核，医疗机构的进销存情况进行实时监测，对监管过程中发现的违规的行为进行查处，加强医保基金预算管理，合理编制预决算，强化预算执行，提高基金使用效益。

（6）建设全生命周期档案管理模块。针对参保人从出生到死亡全生命周期所涉及到的医保业务相关的档案信息收集，其中包括参保人的险种、诊疗，病种、病历、报销比例等建立健康档案，从宏观角度考虑对医保政策辅助决策和预测提供有效依据，在中观角度可以有助于相关医保业务标准化的运行和统筹等方面的提高，在微观上对所有的参保人可以提供精准服务，为以后智慧医保打下坚实基础。

（7）建设专家库模块。专家库模块主要是实现对各个领域各个专业专家的管理，专家库的专家可辅助医保局完成相应的专家服务，如项目评审、评标、技术支持等服务。可通过自荐、推荐、抽取、退出等机制完成专家的管理，定时更新专家库信息。

2.2打造普惠公共服务

围绕惠民利民的宗旨，以参保单位、参保人员、医疗机构、药品耗材生产与配送企业等为服务对象，充分利用现代技术手段，打造以互联网、移动互联网为主体的，包含办事窗口、办事大厅、电话热线、自助服务一体机、网上办事大厅、微信公众号、APP等多种服务渠道的便捷准确公众服务。

（1）建设面向参保人的个人服务中心。为参保人提供个人待遇申请、个人定点医疗机构办理、跨省异地就医备案、关系转移接续申请、个人医保信息查询统计、个人参保助手等服务；建设面向参保单位、医疗机构、药品耗材生产与配送企业的机构服务中心，为企业提供职工医保参保、机构资格申请、单位信息维护、单位信息查询统计等服务，从而实现基本医疗保险、大病保险、医疗求助等的“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”，简化定点医药机构协议管理流程，深入推进“放管服”改革，简化证明和备案手续，改善服务质量。

（2）对接省政务服务中心。围绕医保领域重点改革、重大政策、重要工作开展宣传，为群众提供医保政策法规、政策解读、医保知识，加大对典型经验、先进人物、改革成效、违规案例的宣传力度。在人工智能等先进技术的辅助下，发挥新媒体平台宣传优势，提供丰富的信息查询、在线咨询、智能帮助服务，为群众答疑解惑。

（3）建设面向公众的投诉举报与信访管理模块。充分发挥公众监督作用，及时发现社会问题，化解群众因历史遗留、特殊情况以及业务办理中遇到的堵点、难点，为群众排忧解难，维护医保制度的公平性，增强医保制度的公信力。

2.3构建智能监管体系

围绕提高基金持续保障能力，保障基金总体平稳运行的目的，以大数据分析决策技术为基础，通过构造智能监控规则，构建涵盖事前、事中、事后闭环的智能监管体系。

（1）建设智能监管模块。针对执业人员、定点协议医疗机构、参保人员、药品耗材生产配送企业的不同特点，建立智能监控规则库，实现事前提醒，事中监控，事后审核，提升监管能力，创新监管方式。

（2）建设信用评价模块和内控模块。拓宽线索获取渠道，规范工作经办管理，丰富证据收集方式，支持针对薄弱环节开展专项治理，持续深入打击欺诈骗保，配合诚信体系的建设，健全完善“黑名单”和个人惩戒制度，同时加强对医保经办机构内部风险的防控，形成有效的监管机制。

（3）建设智慧医保管家模块。对业务监测、人员（参保人、医疗机构执业人员等）和机构（定点医疗机构、参保单位、药品、耗材生产/流通企业等）行为进行监管，对基金安全、公共服务、人员和机构信用、综合信息（气象、新闻、交通等）、工作进展等情况按场景实时展示并进行统计分析、排名、违规警示、处罚、风险预警及风险处置等。

（4）建设医保宏观决策大数据应用模块。充分利用大数据技术在数据治理、模拟运行、趋势预测、风险预警、精确推算与辅助决策方面的优势，全面支撑对使用基金违规行为、基金运行风险、医疗服务价格监测与动态调整、药品与耗材使用情况、重大政策调整、舆情监测方面的监控与决策，形成数据分析产品，分场景展示。

2.4融合共享数据资源

建设数据省级集中、平台统一部署、网络全面覆盖的医疗保障信息平台，结合海南省新型智慧城市和智慧岛建设规范，建设融合共享数据资源。

（1）建设省级集中的数据资源库，实现医疗保障业务标准数据统一汇聚和更新管理，主要提供疾病诊断、药品、医疗服务项目、耗材、人员、单位、机构等基础信息的管理功能和服务功能，为跨地区、跨业务、跨部门的信息共享和业务协同提供支持。

（2）建设全省统一的基础设施，为整个平台提供计算服务、存储服务、网络服务、网络安全及虚拟化服务，保障新旧系统正常切换及平稳运行，高标准建成全国统

4.1互联互通的医疗保障信息平台。

（1）部署全省统一的信息平台，提供公共服务区业务中台和核心业务区业务中台，抽取各子系统间可共享、可复用的业务能力，最大程度地提升子系统间协作效率，实现核心业务系统高弹性、高容错的技术特点。

（2）建设全面覆盖的医保核心业务网网络，纵向实现国家、海南省、市（县）互联互通，横向实现与人设、卫健、民政、财政、税务、公安等同级资源共享部门及医院、药店、商业银行、保险公司等外部关联单位的互联互通，最终建成数据共享、交互协同的全省一体化医疗保障网络体系。

2.5支撑业务机制创新

围绕医保的作用定位和改革发展思路，突破传统思维和行政方式，在全面实现更加公平更可持续目标的同时，主动适应并发挥信息系统的作用，围绕促进健康中国建设、促进医改、医疗进步，努力构建“大医保”格局，推动医保业务机制创新。

（1）打造服务形式的创新，推动互联网、大数据、人工智能与医保管理服务体系的融合，建立更加便捷、更有效率的医疗保障管理服务体系。提高业务工作全程数字化、标准化、一体化、智能化水平，依托统一的数字认证、电子签章、电子证照等技术手段，构建“无纸化办公”、“不见面审批”、“异地业务电子化”、“档案管理与应用数字化”等业务工作模式，各种医保电子档案、电子证照、电子单据、电子单证得以应用，跨区域、跨层级、跨部门、跨系统的电子材料得以全面共享与复用。

（2）打造监管模式的创新，将待遇政策、结算规则、医保规范推送到医院端诊疗平台，打造事前提醒与事中监督的基金监管新模式；打造医保基金非现场监督能力和医疗费用智能监管能力，严防并严厉打击各种骗保行为，同时既扼制过度医疗，又防止服务不足行为的发生；强化药品招采过程监管，将招采监管覆盖到生产企业与配送企业交易环节，让配送成本占比透明化，打造真正公平公正公开的阳光招采模式；实施多维度评价考核机制，既监督基金使用过程的规范性，亦考评基金使用的高效性、预算的准确性，打造具有激励作用的信用评价与绩效评价体系；推行大数据技术支撑下的医疗服务价格、药品与耗材价格监测机制、短缺药品预警机制，建立医保基金监管的长效机制。

（3）打造业务协同的创新，通过建立统一的数据标准，纵向符合国家的标准与规范，横向规范医保相关行业的数据建设与应用，既满足跨省信息资源的共享与业务协同，又达到与省内各相关职能部门的数据共建共享和业务协同，实现资源的集约化管理。

（4）打造支撑体系的创新，利用中台架构，将信息系统核心能力以共享服务中心进行沉淀，形成“大中台、小前台”的系统支撑体系；利用大数据技术，对海量数据进行采集、计算、存储、加工，统一标准形成大数据资产层，进而为前台提供高效服务，实现数据中台的建设。

五是打造运营模式的创新，建立创新成果转化器，发挥高校与企业技术技术与资源优势，激励医保专项软课题研究成果的落地转化；打造商品管理与物流服务新模式；为公众提供消息推送、结算验证等实时信息服务；建立大数据脱敏，探索各种有助于大数据增值的协作、共享与运营服务。

2.6建设网络安全体系

严格按照国家相关法律法规要求，落实网络安全保护等级制度要求，加强医疗保障信息化基础设施和安全保障体系建设，确保海南省医疗保障信息平台安全稳定运行。

海南省医疗保障信息平台数据中心网络系统设计采用分区域安全架构设计，总体划分为：核心业务区、内外网数据交换区、公共服务区、纵向接入区、横向接入区。在各网络区域边界部署边界防护设备，加强医疗保障核心业务网边界安全防护，实现安全可控的数据流访问和数据交换。

依据信息化系统安全总体原则，医疗保障核心业务区的网络、系统和数据部署于医疗保障核心业务网内或政府专网环境内，按照网络安全等级保护三级标准建设，信息系统具备脱敏加密等能力。公共服务区对外应用时采取有效办法确保数据不泄露、不截留。保证接入和数据交换的安全，终端、网络、应用、数据具备相应的保护与防攻击措施，确保信息不被篡改和非法获取，保证数据传输时的保密性。基于CA技术实现签名功能、实现抗抵赖功能。对于不同的角色分配不同信息系统的访问权限。建立一套全面的、有效的回溯和追查机制，实时监测用户对信息系统的访问状态，及时发现非法访问事件，对出现的问题进行事后追溯和责任追究提供实证。

2.7推进技术与业务深度融合

围绕国家提出的网络强国、健全“互联网+医疗健康”服务体系、完善“互联网+医疗健康”支撑体系、加强行业监管和安全保障提出了明确的要求，其中就完善“互联网+”药品供应保障服务、推进“互联网+”医保结算服务、推动互联网与医疗健康服务融合，涵盖医疗、医药、医保“三医联动”实现技术与业务的深度融合。

（1）打造以互联网为载体的公共服务新模式，让业务上网，建设多渠道服务，特别是建设公众服务平台，发展移动服务，提供线上参保缴费服务、网上预约登记、权益信息查询服务、就医一卡通服务、待遇资格认证服务等，根据不同使用场景实现线上基于电子身份凭证的扫码码支付和线下基于社保卡的诊间结算的相结合。

（2）打造基于多种社会服务渠道的互联网+服务模式，探索医保在互联网企业服务入口上实现服务的延伸。建立医保与社会服务渠道的安全有效连接，利用社会服务渠道提升信息查询、参保缴费、医保移动支付等线上业务的便捷性，并实现线上业务的安全控制。

（3）打造基于移动互联网的医保管理模式，让一切经办业务上网，将现场检查、现场审核、上门服务等线下管理与服务业务移植到移动互联网上，利用移动终端实现医保业务在基层、在一线的即时办结。

3.项目建设内容

海南省医疗保障信息平台遵循统一设计、统一标准、统一技术架构、统一业务规范，支持横向纵向业务协同、信息共享。依据医疗保障信息平台建设指南，结合海南省医疗保障局实际情况，本期建设内容如下：

3.1基础设施建设

云基础设施建设：本项目由政务云提供计算资源、存储资源、网络资源、安全资源等各项云基础设施，实现计算资源、存储资源、网络资源的动态管理和资源调配。通过云基础设施为上层应用提供基础设施支撑。依托政务云建设医疗保障局双数据中心，实现业务系统应用级容灾，同时在数据中心本地建设备份系统。

网络系统建设：依托电子政务外网、互联网，建设双数据中心主备容灾模式的网络系统，两数据中心之间以光纤链路进行交互。本项目网络架构采用spine-leaf结构同时结合VxLAN+SDN技术对整个网络进行管理和配置。

医保指挥中心建设：建设医保指挥中心，配置大屏、视频会议系统、音视频、网络接入及安全、数字时钟、视频会议室改造、供配电系统、操作台扩声系统、大屏显示系统、中控系统、计算机网络系统、综合布线系统等设备。

3.2 DaaS层建设

Daas层主要承载着各个业务系统的基础业务数据库，各个业务系统的生产数据全部存储在业务系统的生产数据库中，并通过镜像的方式同步到交换库中，从而通过交换库实现纵向与国家医疗保障信息平台交换库的数据交换，横向基于海南省数据交换平台或直连方式实现与海南省自然人库、法人库、电子证照库、地理信息库以及公安、民政、人社、卫健、扶贫、市场监督管理局等相关省级局办委之间的数据共享和交换。

3.3 HSAF框架及云支撑服务

海南省医疗保障信息平台建设依托“基于统一的技术框架”，包括HSAF（医疗保障应用框架）适配框架以及包括云服务总线、分布式数据库访问服务、分布式缓存在内的多种云支撑服务组件。云支撑服务具体包括分布式服务、消息队列服务、分布式缓存服务、分布式日志服务、分布式数据访问服务、关系型数据库、非结构化存储服务、分布式离线计算、分布式实时计算引擎、流计算引擎和云服务总线等。

3.4政务中台建设

政务中台包括业务中台和数据中台。

业务中台包括国家统一下发的分别部署在海南省医疗保障平台核心业务区和公共服务区的25个业务中心。其中省内核心业务区的业务中心包括基本信息中心、用户中心、统一认证中心、政策中心、参保中心、征缴中心、结算中心、电子凭证中心、电子档案中心、消息中心、风控中心、工作流引擎中心、报表中心和招采中心共14个业务中心。公共服务区业务中心包括统一认证中心、用户中心、服务事项中心、CMS中心、咨询中心、电子凭证中心、电子票据中心、消息推送中心、知识库中心、位置管理中心和个人服务中心共11个业务中心。

数据中台基于数据资源池提供数据综合治理服务和数据计算服务。数据综合治理服务通过数据可视化、数据管理、数据开发等手段构建平台数据综合治理服务能力，实现数据的深度综合治理。数据计算服务通过构建各类数据计算服务能力，搭建机器学习、深度学习、分析预测、决策、计算框架等计算服务能力，为上层业务系统进行数据处理、数据计算、数据分析提供能力保障。

中台建设内容将根据国家医保局的最新成果进行修订。

3.5应用系统建设

应用系统包括核心业务区的5个子系统和公共服务区的1个子系统。

（1）核心业务区建设应用支撑子系统、业务经办子系统、支付方式管理子系统、综合管控子系统、智慧决策子系统等5个子系统。

应用支撑子系统包括：内部统一门户模块、基础信息管理模块、专家库模块。

业务经办子系统包括：医保基础业务模块、医疗救助模块、医保扶贫、跨省异地就医管理模块、医疗服务价格管理模块、医保结算收费平台模块。

支付方式管理子系统做到支付参数与支付执行一致，实现支付方式的统一管理，包括对参保人支付和对医药机构支付两个方面。

综合管控子系统包括：基金运行及审计监管模块、医疗保障智能监管模块、医保管家模块、内控管理模块、全生命周期档案管理模块。

智慧决策子系统包括：信用评价管理模块和宏观决策大数据应用模块。

（2）公共服务区建设公共服务子系统，包括：公共服务模块和医保药品和医用耗材招采管理模块。

3.6访问入口建设

核心业务区的访问入口主要包括网站和智能终端。对于实现有线连接的经办机构、定点医疗机构使用网站接入，对于电子政务外网暂时无法覆盖的经办机构，暂时未能实现有线接入的定点医疗机构使用VPDN+4G+智能终端的方式接入。

公共服务区的访问入口支持多种渠道的访问，具体包括国家平台访问入口、海南省政务服务网访问入口、医保局网站、自助终端、小程序、互联网企业等第三方渠道等。

3.7标准规范体系

本次海南省医疗保障信息平台建设基于国家统一制定的国家医疗保障信息平台标准体系，结合海南省电子政务外网的接入标准规范、海南省人民政府政务服务中心的接入标准规范、海南省政务服务网等各级各类平台的接入标准规范要求进行建设。实现国家医疗保障信息平台总体标准标准规范体系、总体标准标准业务术语、系统建设标准、系统集成技术标准、网络安全开发标准、信息资源标准、外部系统交互规范、中台管理规范和数据归集标准、业务流程规范、业务管理规范和业务编码标准等12类标准规范的落地。在本项目建设过程中不涉及具体标准规范建设。

3.8安全运维体系

本项目参考网络安全法、网络安全等级保护标准等国内相关安全标准并借鉴部署于云平台上信息系统安全防护的最佳实践经验，通过网络安全管理体系、网络安全技术体系和网络安全运营体系的建设，实现风险可控的建设目标。同时，制定运维体系保证信息化业务系统及硬件设施后期的安全稳定运行。

3.9其他自助终端采购

包括医保自助一体机，在省本级医保局及每个市县配置；医保高拍仪，在每个市县医保局、社保局配置。

3.10数据迁移

数据迁移是指对原医保相关系统中的医保数据，经过数据整理、环境准备、数据分析转换、数据同步、数据验证与测试等操作，实现原系统中的医保数据在医保新建系统中得到复用的过程。

数据迁移包括多项工作：旧系统数据字典整理、旧系统数据质量分析、新系统数据字典整理、新旧系统数据差异分析、建立新旧系统数据之间的映射关系、开发部署数据转换与迁移工具/程序/脚本、制定数据转换与迁移的实施方案和应急方案、按方案实施旧系统数据到新系统的转换与迁移工作、检查转换与迁移后数据的完整性与正确性。

4.数字证书用户需求

本项目电子认证系统采购清单如下表：

采购清单

| 序号 | 设备及软件名称 | 所属系统及部署位置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 核心业务区A |  |  |  |
| 1 | 服务器密码机 | 核心业务区 | 2 | 台 |
| 2 | 身份认证网关 | 核心业务区 | 2 | 台 |
| 3 | 数字签名服务器 | 核心业务区 | 2 | 台 |
| 4 | 数字证书存储介质（USBKEY） | 核心业务区 | 4360 | 个 |
| 5 | 时间戳服务器（CA定制） | 核心业务区 | 1 | 台 |
| （二） | 公共服务区A |  |  |  |
| 1 | 服务器密码机 | 公共服务区 | 2 | 台 |
| 2 | 身份认证网关 | 公共服务区 | 2 | 台 |
| 3 | 数字签名服务器 | 公共服务区 | 2 | 台 |
| 4 | 数字证书存储介质（USBKEY） | 公共服务区 | 6900 | 个 |
| 5 | 时间戳服务器（CA定制） | 公共服务区 | 1 | 台 |
| （一） | 核心业务区B |  |  |  |
| 1 | 身份认证网关 | 核心业务区 | 2 | 台 |
| 2 | 数字签名服务器 | 核心业务区 | 2 | 台 |
| 3 | 时间戳服务器（CA定制） | 核心业务区 | 1 | 台 |
| （二） | 公共服务区B |  |  |  |
| 1 | 身份认证网关 | 核心业务区 | 2 | 台 |
| 2 | 数字签名服务器 | 核心业务区 | 2 | 台 |
| 3 | 时间戳服务器（CA定制） | 公共服务区 | 1 | 台 |
| 三、其他系统软件 |  |  |  |  |
| 1 | 移动证书 | 省自建服务区 | 1 | 省自主建设部分CA 移动APP 1套全业务使用 |
| 2 | 数字证书移动终端APP（含密码模块） | 省自建服务区 | 1 |  |
| 3 | SSL服务器证书 | 省自建服务区 | 1 |  |
| 4 | 数字签名服务器 | 省自建服务区 | 1 |  |
| 5 | 用户注册管理 | 省自建服务区 | 1 | 省自主建设其他部分 |
| 6 | 二维码扫描 | 省自建服务区 | 1 |  |
| 7 | 证书注册管理系统（RA） | 数据中心 | 2 | 对接国家局CA |
| 8 | 证书综合管理系统 | 数据中心 | 2 |  |
| 9 | 目录服务器 | 数据中心 | 4 |  |
| 四、其他补充硬件 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器密码机 | 省自建服务区 | 2 | 省自主建设 |
| 2 | 数字签名服务器 | 省自建服务区 | 2 |  |

4.2 RA系统技术要求

RA系统应具有相关产品（数字证书认证系统等）的商用密码产品型号。

（1）遵循的标准：

GB/T 19714 信息技术 安全技术 公钥基础设施 在线证书状态协议。

GB/T 25056 信息安全技术 证书认证系统密码及其相关安全技术规范。

GM/T 0014 数字证书认证系统密码协议规范。

PKCS#10（Certification Request Syntax Standard）:证书申请语法格式。

ZWFF C0122 国家政务服务平台统一电子印章接口技术要求。

（2）RA系统衔接要求：

能够与国家医疗保障局已建成CA中心进行对接。

能够与FCMS进行衔接。

能够与商用密码型号服务器密码衔接，支持GM/T 0018接口标准。

（3）RA证书注册系统功能需求：

采用B/S结构，RA终端界面使用浏览器，具备严格的权限管理功能，拥有完善的管理手段和管理界面；

证书申请服务：接收或者进行证书申请信息的录入、注册；

证书冻结服务：对指定的数字证书进行暂时停用处理，并将结果告知OCSP；

证书解冻服务：对已经停用的证书重新使之恢复效能，并将结果告知OCSP；

证书更新服务：对证书中的信息、有效期限等进行改变，并由CA系统重新签发新证书；

证书注销服务，对指定的证书进行销毁处理，并将结果告知CA、OCSP和CRL；

证书下载服务：将已经制作好的数字证书给到指定的载体中；

用户信息维护：对注册的用户、证书记录进行维护；

提供审核服务：对证书申请、冻结、解冻、更新、注销等信息进行审核。支持自动、手动两种证书审核模式；

证书配置服务：提供模板设计、模板提交、模板更新、策略更新的服务能力；

证书业务服务：提供证书统计、批量申请、批量制作/下载等服务；

系统管理服务：对整个RA系统进行密码设置、系统配置、角色管理、操作员管理、信息统计、操作审计、日志管理等多种管理；

移动申请服务：支持移动端证书申请、制作/下载服务。

（4）RA系统安全设计应包括：

- 网络安全

- 主机安全

- 数据库安全

- 数据存储安全

- 接入访问安全

- 人员管理安全

（5）RA性能要求

- 一个RA系统可以接收不少于2000个终端访问能力；

- RA系统能够支持千万级证书的签发和管理；

- 批量申请能力100个/秒；

4.3 证书综合管理系统（FCMS）

（1）功能要求

- 支持与RA系统、移动端APP、电子签章系统对接；

- 支持证书信息查询和统计，不仅限于按照名称、时间、组织机构查询；

- 支持介质信息查询统计，不仅限于介质编号、类型、时间查询；

- 支持个人信息管理，包括个人信息查询和基本信息修改；

- 支持数据传输的的完整性和可靠性；

- 管理员登录需要数字证书验证；

- 支持用户证书介质PIN码修改和PIN码解锁；

- 提供系统管理功能，包括角色设定，管理员授权，与RA系统的对接设置，系统自身密钥/证书、根证书的管理和配置；

- 提供系统安全审计功能：支持用户、管理员、系统操作数据的安全审计。（2）性能要求

- 支持高并发，最大支持500tps；

- 系统平均无障碍工作时间MTBF大于等于20000小时；

- 100用户查询平均响应时间不大于 1 秒。

4.4服务器密码机

设备具有商用密码产品型号；

接口标准符合GM/T 0018-2012 标准；

产品应用接口支持JAVA、C语言，支持Unix、Linux、中标麒麟等操作系统平台；

产品具备开启机箱销毁密钥的功能；

产品支持下列算法和性能指标(高端+万兆网卡)：

| 序号 | 算法类别 | 密码算法类型 | 功能或模式 | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对称算法 | SM1密码算法 | ECB模式 | 900Mbps |
| 2 |  |  | CBC模式 | 900Mbps |
| 3 |  | SM4密码算法 | ECB模式 | 3Gbps |
| 4 |  |  | CBC模式 | 3Gbps |
| 5 | 非对称算法 | SM2 | 密钥对生成 | 10000对/秒 |
| 6 |  |  | 公钥加密 | 7Mbps(32字节) |
| 7 |  |  | 私钥解密 | 7Mbps(32字节) |
| 8 |  |  | 私钥签名 | 30000 次/秒 |
| 10 |  |  | 公钥验签 | 30000 次/秒 |
|  |  |  | 密钥空间 | 10000个密钥索引 |
| 12 | 杂凑算法 | SM3 | —— | 2Gbps |

4.5 LDAP

| 序号 | 名称 | 功 能 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LDAP目录服务系统 | 最大数据容量：单个服务系统可管理1千万级条目数据； 最大并发连接数：1024并发； 查询性能：百万级条目下，50线程查询平均速率到达50毫秒以内； Referral：宽度超过50，深度超过7级； 复制：从目录服务器的宽度超过50， 深度超过7级；子树复制的最小粒度为条目；定时复制的最小间隔时间为分钟；支持双向复制； 支持负载均衡: 写操作重定向到主服务器，所有读操作优先使用从服务器； 支持对条目建立索引，以提高查询性能； 支持多种认证方式：例如简单口令认证、ldaps，同时通过acl权限访问列表控制对用户数据的访问规则； 支持客户端多种sdk调用方式，如C、JAVA、PHP等，实现在C/S、B/S应用模式下的快速开发。 |  |  |  |

4.6 身份认证网关

应用安全组件包括身份认证网关、服务器密码机。身份认证网关与业务系统进行安全集成，提供基于数字证书的强身份鉴别、入门级访问控制、访问行为审计服务，同时支持国际通用和国密双算法，采取双机热备部署模式。服务器密码机以接口服务方式与业务系统进行安全集成，为业务系统提供数字签名、签名验证、数字信封、解密信封服务，保障数据的机密性、完整性、抗抵赖性。

身份认证网关应具备商用密码产品型号。

参数要求如下：

| 序号 | 技术参数 | 指标和性能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品形态 | 硬件 |
| 2 | 数量 | 2台 |
| 3 | 功能要求 | （1）构架在身份认证系统和授权管理系统基础之上。 （2）服务的管理基于B/S。 （3）遵循国家医疗保障局统一的应用接入在身份层面的标准要求。 （4）兼容多样的应用模式（C/S、B/S等），对功能无任何影响。 （5）提供旁路的认证方案。 （6）支持多证书链管理。 （7）会话周期可以管理。 （8）支持SM2算法。 （9）支持GB/T 20518格式的数字证书； （10）采用HTTP标准协议、XML数据格式与其他相关产品和应用系统交互，无缝衔接； （11）支持三员分立，管理员的安全登录及超时的自动注销； （12）具备严格的认证日志存储及查询机制，日志支持以syslog方式向第三方审计服务器发送； （13）支持以LDAP、WEB等多种方式下载CRL，并能根据最新的CRL对证书进行有效性校验； |
| 4 | 性能要求 | （1）SM2算法用户认证速度不低于5000次/秒。 （2）平均响应时间< 1秒。 |

4.7 用户注册与管理授权系统

（1）授权服务衔接要求

能够为业务系统提供访问接口，实现权限控制。

能够为电子签章系统提供访问接口，实现印章管理控制。

（2）用户注册功能需求：

支持机构管理：包括创建或同步、增、删、改、查基本管理功能。

支持用户管理：包括增、删、改、查基本管理功能。

支持与授权服务结合，配合移动终端进行管理。

支持基于移动端的登录、增加、修改、删除、查询等基本功能。

支持管理端WEB方式管理。

支持签名验签服务。

（3）授权功能需求

基于机构的权限管理配置，能够为每个机构设置法人、代办人、经办人等角色；

基于机构范围内的人员权限管理；

基于机构范围的印章使用权限设置；

支持签名验签服务。

（4）用户注册性能要求

能够支持千万级的用户管理。

能够支持3000并发访问能力。

（5）权限管理性能要求

能够支持100万级的机构管理。

能够支持100个业务系统并发访问。

权限判别响应能力1000次/秒。

4.8 身份认证模块

身份认证模块为参保人和参保单位提供数字证书申请管理及身份认证服务。采用权威可信的第三发CA机构进行数字证书签发，数字证书支持国产标准算法，格式符合GB/T 20518《信息安全技术 公钥基础设施 数字证书格式》。

（1）在线资料收集平台（数字证书在线申请系统）功能如下：

- 平台为第三方CA机构的业务平台，为用户提供全面的线上证书办理业务。平台通过互联网接收、审核、查验参保人及参保单位提交的资料正确性、合法性和有效性；

- 支持用户通过电脑、手机在线提交证书申请材料，并及时获取申请审核进度，实现全线上证书办理与下载；

- 提供数字证书全生命周期服务，包括数字证书申请、发放、更新等服务内容，方便注册授权用户及时获取证书服务，支持千万数字证书的发放；

- 具备对数字证书发放情况、证书状态等情况进行查询、统计功能，满足日常管理需要。

（2）证书同步服务功能如下：

支持通用证书服务器的LDAP、OCSP等协议接口，实现OCSP在线证书查询协议、LDAP数据同步，实现数字身份证书发布和查询。

（3）身份认证服务功能如下：

- 采用基于数字证书的强身份鉴别机制，支持国产密码算法，认证机制符合国家相关标准要求。

- 向公共服务用户（参保单位、参保人、横向接入单位需接入医保核心系统的终端）提供安全的身份鉴别，实现对参保人身份进行验证以及登录医保相关系统进行登录身份认证功能；

- 具备严格的认证日志存储及查询机制；

- 连接服务器密码机，可为公共服务子系统提供客户端电子签名的验证、解密信封等密码服务；

（4）身份认证模块性能要求如下：

支持百万级别的用户认证，用户认证速度不低于1000次/秒。

4.9 电子签章系统

电子签章系统提供电子签章等相关服务，可为业务系统提供基于数字证书和PDF/OFD版式文件的可视化电子签名服务。电子签章系统分为服务端和客户端两部分。服务端提供电子印章制作、状态发布查询及验证、应用管理服务，包括电子印章制作子系统、电子印章状态发布子系统和电子印章应用子系统。客户端为用户提供电子印章的签章和验章服务，用户可以通过手机进行手机签章。

电子签章系统应具备商用密码产品型号。

（1）电子印章制作服务（子系统）功能如下：

- 电子印章信息录入和印模制作导入功能；

- 电子印章申请、制作、延期、变更、变更、补发功能，所制作的电子印章采用国密算法，符合国家标准GB/T 38540《信息安全技术 安全电子签章密码技术规范》；

- 可与RA或FCMS对接，实现电子印章数字证书的在线申请、续期、变更等服务，支持ZWFW C0122《国家政务服务平台 统一电子印章 系统接口要求》中的数字证书申请协议；

- 系统具备三员管理功能、日志管理功能，支持USBKey登录方式，并对制作过程的行为提供数字签名。

- 支持千万级的印章制作。

（2）电子印章状态发布服务（子系统）功能如下：

- 具备电子印章的状态发布、查询、下载及变更服务；

- 接收制作系统推送的电子印章状态信息；

- 电子印章状态查询支持页面查询和接口查询两种方式；

- 接口查询具备电子印章状态查询和电子印章吊销列表下载服务；

- 具备电子印章状态变更服务，用于电子印章制发部门对其管辖范围内的电子印章进行状态变更；

- 系统具备三员管理功能、日志管理功能。

（3）电子印章应用服务（子系统）

- 电子印章的导入、授权、冻结、解冻等印章管理功能；

- 用户管理、电子印章权限管理功能，也可与用户注册与管理授权系统对接，同步用户信息；

- 文档签章和签名服务，实现PDF、OFD版式文件格式的签章和签名服务，签章格式符合GB/T 38540《信息安全技术 安全电子签章密码技术规范》；

- 文档验章功能，对签章文件验证其文档真实性及电子印章的真伪，显示电子印章相关信息；

- 具备二次开发接口，提供签章文档验章和批量验章接口，具备自动定位和关键字定位方式的文档签章功能；

- 具备应用统计功能，实现对用章名称、用章时间等信息统计，便于监管；

- 支持调用时间戳服务，为签章文档增加可信的、权威的、公正的第三方时间戳；

- 系统具备三员管理和日志管理服务。

4.10数字证书移动终端APP（含密码模块）

- 用户注册：支持新用户注册和基本信息录入；

- 用户信息修改：支持用户基本信息修改；

- 证书申请：提供用户证书申请功能，包括申请状态查看；

- 证书下载：提供证书下载功能；

- 证书更新；提供证书更新申请，包括申请状态查看；

- 印章申请：提供印章申请功能，包括申请状态查看；

- 印章下载：提供印章下载功能；

- PIN码修改：提供PIN修改功能，PIN最小长度为6位；

- PIN码解锁：提供PIN码解锁功能，PIN码解锁要验证用户身份。

- 二维码身份认证：支持二维码身份认证功能。

4.11二维码扫描服务

- 提供二维码生成服务；

- 支持移动端扫描二维码并验证、登录。

4.12 时间戳服务器

时间戳设备根据需要时，提供可信时间服务，用于标识可信时间。

- 产品应具有商用密码产品型号；

- 时间戳服务请求遵循GB/T20520-2006《信息安全技术 公钥基础设施 时间戳规范》；

- 提供的接口能够与现有系统对接集成，且不影响现有系统功能和正常运行；

- 提供应用系统调用时间戳服务器的二次开发接口，包括建立时间戳请求接口、请求时间戳接口、验证时间戳有效性接口、时间戳数据解析接口、数字摘要生成接口等；

- 证书格式支持标准GB/T20518《信息安全技术 公钥基础设施 数字证书格式》证书格式；

- 内置国家权威可信时间源：支持多种授时方式，不仅限于CDMA、GPS等方式，并提供授时和守时功能；

- 可基于SNTP协议，从指定时间源设备获取标准时间并同步；

- 支持SM2\SM3\SM4等国产商用密码算法；

- 支持符合《GM/T 0018-2012 密码设备应用接口规范》的硬件密码卡，密钥在密码卡中生成和存储，运算在密码卡中完成；

- 具备时间戳证书管理、时间源管理、日志管理、系统配置功能；

- 支持备份恢复功能，可通过界面备份当前所有配置，保证系统瘫痪时的快速恢复；

- 支持多设备相互热备，同时提供自动回切、热备分组、配置同步等功能。可支持自身和第三方的负载均衡集群服务；

- 签发速率：≥500次/秒，验证速率：≥500次/秒；

- 授时精度：≤3ms(毫秒)；守时精度：≤2ms（72小时）。

- 千兆网口≥2个；

- 220V双电源；

- 工作环境：40℃≥温度≥0℃， 90%≥湿度≥0（无冷凝）；

5.服务要求

5.1▲集成要求

投标方应配合招标方及系统集成商完成数字证书的集成工作，包括相关软硬件部署，系统软件上线运行以及与其他子系统的互联等。

5.2▲中标单位项目管理要求

中标单位需提供本次工程建设的项目管理方案以及现场实施和本地化运维服务。本包投入技术人员不少于7人，中标单位安排的项目人员必须固定，若有替换，必须与招标方协商，未经甲方同意，人员变动扣除项目合同额1%/人，人员超过总人数10%，甲方有权终止项目。此外，中标单位所安排的开发和运维人员必须专职于本项目的开发）及角色分工、项目实施计划、项目变更管理方案以及项目风险管理方案等。中标单位应承诺提供现场实施服务。基本要求如下：

（1）项目经理

具有5 年以上的数字证书规划和建设管理经验，具有数字证书总体规划能力，有良好的沟通能力和综合素质。

中标单位参与的项目经理负责对数字证书建设的项目管理工作。

（2）需求分析阶段

投标方需与海南省医疗保障局等相关部门相关人员充分沟通，掌握本项目的需求。

- 中标单位参与人员数量，针对数字证书建设：总数不少于 5人。

- 中标单位至少需提交的文档：业务需求调研报告、应用系统需求分析规格说明书。

（3）系统设计研发阶段

- 中标单位参与人员数量，针对数字证书建设：总数不少于10人。

- 中标单位至少需提交的文档：系统架构设计说明书，系统详细设计说明书，数据库设计说明书，各软件功能模块、流程、数据、接口模块的详细说明及内部测试报告。

- 系统测试阶段

- 中标单位参与人员数量，针对数字证书建设：总数不少于10人。

- 中标单位至少需提交的文档：测试方案、测试过程文档、系统整体测试报告。

- 系统实施阶段

- 中标单位驻场参与人员数量，针对数字证书建设：总数不少于20人。

- 中标单位至少需提交的文档：系统实施计划、过程文档、试运行报告。

- 驻场服务

本项目服务期内需提供至少5名本项目专职长期驻场工程师，驻场工程师工作量不额外计费，驻场工程师具备本系统进行修改、调整能力，并按客户要求调整本系统（包括驻场工程师工作量内的新需求）。

人员要求：驻场负责人具有一定医保信息平台开发建设实践经验且具备5以上的政府相关领域信息化研发经验，具备省级及以上政府相关行业建设经验，对政府相关领域信息化有深入理解，有良好的沟通能力、 耐性和综合素质。

- 系统优化服务

本项目服务期内至少每半年进行一次系统性数据梳理和整体优化，确保数据管理效率。

- 保密内容

投标方需在投标文件中明确，本项目中数据（包含原始数据和衍生数据）全部为招标方所有，全部列入保密范围，投标方不得未经用户许可的情况下导出、分析以及移作他用。

- 源代码和产权要求

投标方需在投标文件中明确，本项目中的全部源代码（不包含既有知识产权类和工具）和知识产权全部为招标方所有，中标单位需在合作期间及合作终止后 5 年内，在招标方提出要求的 3 天内无条件提供本项目源代码。

6.▲培训要求

（1）对项目相关其它中标单位人员的培训

与本项目有关联的其它系统中标单位，对其相关人员进行系统培训。

（2）对应用部门各级系统应用人员的培训

使之能够了解信息系统的建设思想、主要功能和操作规程，能够熟练应用这一系统辅助开展工作，并能结合实际工作需要提出各种改进意见。根据人员对系统的使用特点不同，对应用人员的培训分为两个层次：

- 对领导培训的主要目的是使有关主管领导对系统有一定的了解，同时能够应用系统进行决策、指挥工作；

- 对其他应用人员的培训，主要使他们在各业务环境下能够很好地利用系统完成相应的专业工作，提高工作效率，提高信息的准确性和全面性。

3）系统运行维护人员的培训

运维人员培训主要包括以下几个方面：系统整体知识培训、业务系统培训等。通过培训使项目运维队伍能够充分了解本项目。

7.▲维护及技术支持要求

- 针对所有软硬件件，中标单位应提供项目终验后2 年的免费原厂维保服务。

- 在软件维保期内，中标单位应提供灵活、多样的通信手段（包括但不限于场地、设备及人员、专用服务电话），提供7*24 小时的响应服务，保证在任何时候招标方人员都能及时找到中标单位的服务人员。如遇驻场人员无法解决的问题或招标方认为需要，承建商的技术人员应在12 小时内赶到现场支持。

- 所供软件出现问题时，其响应时间不超过15 分钟，一般故障处理时间不大于2 小时；特殊情况下，故障修复时间不大于12小时。

- 中标单位应提供排除故障响应的具体流程。

- 中标单位应在项目方案中说明技术指导和技术支持的范围和程度，中标单位应提供技术服务流程，技术服务内容和价格清单，若维保期内与期外不同，则应分别列出。

8.▲技术文件要求

中标单位提供的书面技术资料必须能够满足确保系统正常运行所需的管理、运营、验收及维护的全套文件。中标单位提供的技术文件必须包括但不限于：

- 系统说明文件

- 技术手册（安装、操作、维护、故障排除、培训文档等）

- 详细的工程日志

- 系统完整文档

其中，（1）、（2）项必须在安装调测前提供，（3）必须在工程实施过程中随时提供，并在工程实施后1 个月内汇总移交。所有的文档必须包括书面和电子两种形式。（4）在工程完成初验后，厂家提供完整的技术文档。

请投标方在项目方案中列出提供的书面技术资料详细清单。

9.▲项目协作要求

中标单位须配合其它相关子系统中标单位。

10.▲项目计划要求

服务期限：签订合同之日起至2021年6底前完成系统初验，进入试运行，试运行期至少3个月，2021年底前完成系统终验。

在工程实施全过程中，招标方有对工程质量进行监督控制的职责和权利，中标单位应按照项目管理要求进行严格的质量控制，并制定详细合理的沟通计划，至少包括周报、月报和项目例会，应确保双方能及时了解所需的信息。

11.▲保密要求

中标单位中标单位中标单位(含项目组所有成员)必须对项目技术文件以及由招标人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密。中标单位中标单位中标单位必须与招标人签订保密协议并严格遵守，未经招标人书面许可，中标单位中标单位中标单位不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。

12.▲项目验收标准与要求

12.1.验收总体要求

项目验收标准：按照国家医疗保障局和海南省医疗保障局要求，协同其他业务子系统，满足采购人提出的业务需求。如果项目未完成验收前，由于相关政策导致业务发生变化进行升级或调整，中标单位应按照最新政策和最新技术标准方案完成本项建设。

投标人负责组织所投电子签章产品制造厂商合格的技术人员完成供货设备及软件的安装、测试和安装验收以及终验，并解决此过程中出现的有关问题，系统调试结束后，由投标人和原厂商签字后交给采购人验收，提供项目与技术服务以及安装验收过程中应提供的完整文档。

由海南省医疗保障局统一组织，招标人与相关人员组成验收小组完成验收。双方根据最终验收情况，编写最终验收报告。中标单位应完成项目验收资料的准备。

在服务过程中出现性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，由中标单位负责解决，招标人有拒绝验收的权利并保留索赔权利。

本项目的实施过程中将产生大量的技术及管理文档，中标单位应协助招标人，负责建立、维护、交接项目实施过程中产生的各类文档，确保项目文档的内容体现本项目的实施过程，并确保项目文档的完整性和准确性。

投标人按照要求提交全部文档，通过验收，视为本项工作完成。

（1）验收组织

项目验收分为初验和终验，都由招标方组织进行。

（2）初验流程

- 招标方依据相关批复文件、招标采购文件、合同，对项目的工程、技术、财务和档案等进行验收，形成验收报告。

- 项目初验后进入试运行，试运行期至少3 个月。

（2）终验流程

招标方组织成立验收组，负责开展终验的先期基础性工作，重点检查项目建设、设计、监理、施工、招标采购、档案资料、预（概）算执行和财务决算等情况，提出验收评价意见和建议。

（3）验收内容

- 审查项目的建设目标、规模、内容、质量及资金使用等情况。

- 审核项目形成的资产情况。

- 评价项目交付使用情况。

- 检查项目建设单位执行国家法律、法规情况。

（4）验收相关材料

中标单位须负责整理并提供以下验收材料，包括但不限于：项目实施方案、项目合同、项目建设总结、项目建设相关文档、初步验收报告、软件测试报告等。

13.▲其它要求

（1）投标方承诺：如投标单位在海南省无分公司或办事处，须承诺中标后在海南省注册分公司或办事处，办公地址须在海南省医疗保障局周边半径2公里范围内。

（2）当招标方有新需求，而本文又未包括或与本文不符时，则应符合招标方新需求；对于招标方尚未有标准的，而本文又未提及的部分，中标单位提出其标准，留待双方认可后执行。

（3）中标单位应确保其技术建议的可行性以及所提供服务和产品的完整性，若出现由于中标单位所提供的服务和产品不全面而导致系统功能无法实现或不能完全实现，由中标单位及时无偿补足，并负全部责任。

（4）投标方应答应真实、客观，如果发现应答与实际情况不符或系统初验后6个月仍达不到验收要求，则招标方有权取消合同、无条件收回已付合同款、并向投标方追加全部合同款额度的15%的罚款和全部合同款额度的银行同期商业贷款利息。

（5）投标方承诺承担驻场工程师就餐和相关差旅费用，并提供驻场工程师办公电脑、打印机等设备。

（6）投标方承诺本项目合作终止后1年内，无条件配合招标方进行数据迁移、数据字典提供、数据结构提供、对相关实现方式讲解。

（7）本项目建设内容、需求若有变化，与本文不符的，则按照招标方与投标方友好协商修订为准。

14包项目监理服务

1.项目概述

1.1项目背景

中共中央《深化党和国家机构改革方案》中要求：（三十九）组建国家医疗保障局。医疗保险制度对于保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担、提高健康水平有着重要作用。为完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障病有所医，将人力资源和社会保障部的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责，国家卫生和计划生育委员会的新型农村合作医疗职责，国家发展和改革委员会的药品和医疗服务价格管理职责，民政部的医疗救助职责整合，组建国家医疗保障局，作为国务院直属机构。

为加快推进医保信息化建设，国家医疗保障局印发《关于医疗保障信息化工作的指导意见》的通知（医保发〔2019〕1号），要求到“十三五”期末，初步建成标准统一、数据汇聚、规范协同的“内部管理、业务管理、生产经办、数据分析”四类系统组成的国家医疗保障信息化支撑体系，有效支撑全国医疗保障部门规范、高效、科学履职，支撑构建更加公平、可持续的医疗保障体系，在纵横一体、软硬协同的基础上，实现医疗保障信息化规范高效“大经办”、便捷可及“大服务”、智能精准“大治理”、融合共享“大协作”、在线可用“大数据”、安全可靠“大支撑”六大目标。

海南省医疗保障局医疗保障信息平台建设遵循全国医疗保障信息化顶层设计和总体规划，依据全国统一的技术标准、业务标准、业务规范，打造医疗保障现代化支撑平台，助力自上而下医疗保障信息化“一盘棋”格局的形成，发挥信息化对医疗保障事业的支撑作用。

2.项目建设目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中三中全会精神和2019年全国“两会”精神，认真落实全国医疗保障工作会议座谈会精神，严格遵循《国家医疗保障局医疗保障信息化工作指导意见》及《医疗保障信息平台建设指南》，坚持“千方百计保基本、始终做到可持续、回应社会解民忧、敢于担当推改革”，以医保为龙头带动“三医联动”改革，以信息化建设为抓手推动医保覆盖与医保控费，积极融入医疗保障信息化全国“一盘棋”格局，为逐步构建起全国医保便捷可及“大服务”、规范高效“大经办”、智能精准“大治理”、融合共享“大协作”、在线可用“大数据”、安全可靠“大支撑”信息化支撑体系添枝加叶。

针对海南地区人口经济发展差异和老龄化严重的社会问题及农垦职工医疗保险基金缺口等历史遗留问题，本项目按照国家医保局标准全国统一、数据两级集中、平台分级部署、网络全面覆盖的医疗保障信息化建设要求，注重顶层设计、统一业务标准、打造基础平台、做好数据汇集、强化协同共享、增强网络安全。依托国家平台与海南省平台之间的协作联通，使用国家下达的中台服务，贯彻表层应用能用即用，国家系统中未设计的表层应用，采用国家统一的中台进行组装的整体思路，建设海南省统一的医疗保障信息平台，实现医保全省统筹统收统支“九统一”的重点工作任务，即： 统一行政管理和稽查执法，统一医保发展规划，统一医保基金收缴，统一医保待遇政策，统一医保支付范围，统一医保基金管理，统一医保经办规程，统一医保定点机构，统一医保信息系统。进一步完善医疗保障制度体系，提升医疗保障基金监管，强化医保支付、深化医药服务价格改革、优化医疗保障管理服务水平，探索常住外籍人员医疗保障办法。发挥信息化对医疗保障事业的支撑作用。解决群众反映强烈的突出问题，不断提高人民群众医疗保障获利感、幸福感和安全感，助力提高医改整体效能同时促进海南自由贸易试验区快速建设和实施健康中国战略。

3.项目建设内容

海南省医疗保障信息平台遵循统一设计、统一标准、统一技术架构、统一业务规范，支持横向纵向业务协同、信息共享。依据医疗保障信息平台建设指南，结合海南省医疗保障局实际情况，本期建设内容如下：

3.1基础设施建设

云基础设施建设：本项目由政务云提供计算资源、存储资源、网络资源、安全资源等各项云基础设施，实现计算资源、存储资源、网络资源的动态管理和资源调配。通过云基础设施为上层应用提供基础设施支撑。依托政务云建设医疗保障局双数据中心，实现业务系统应用级容灾，同时在数据中心本地建设备份系统。

网络系统建设：依托电子政务外网、互联网，建设双数据中心主备容灾模式的网络系统，两数据中心之间以光纤链路进行交互。本项目网络架构采用spine-leaf结构同时结合VxLAN+SDN技术对整个网络进行管理和配置。

医保指挥中心建设：建设医保指挥中心，配置大屏、视频会议系统、音视频、网络接入及安全、数字时钟、视频会议室改造、供配电系统、操作台扩声系统、大屏显示系统、中控系统、计算机网络系统、综合布线系统等设备。

3.2 DaaS层建设

Daas层主要承载着各个业务系统的基础业务数据库，各个业务系统的生产数据全部存储在业务系统的生产数据库中，并通过镜像的方式同步到交换库中，从而通过交换库实现纵向与国家医疗保障信息平台交换库的数据交换，横向基于海南省数据交换平台或直连方式实现与海南省自然人库、法人库、电子证照库、地理信息库以及公安、民政、人社、卫健、扶贫、市场监督管理局等相关省级局办委之间的数据共享和交换。

3.3 HSAF框架及云支撑服务

海南省医疗保障信息平台建设依托“基于统一的技术框架”，包括HSAF（医疗保障应用框架）适配框架以及包括云服务总线、分布式数据库访问服务、分布式缓存在内的多种云支撑服务组件。云支撑服务具体包括分布式服务、消息队列服务、分布式缓存服务、分布式日志服务、分布式数据访问服务、关系型数据库、非结构化存储服务、分布式离线计算、分布式实时计算引擎、流计算引擎和云服务总线等。

3.4政务中台建设

政务中台包括业务中台和数据中台。

业务中台包括国家统一下发的分别部署在海南省医疗保障平台核心业务区和公共服务区的25个业务中心。其中省内核心业务区的业务中心包括基本信息中心、用户中心、统一认证中心、政策中心、参保中心、征缴中心、结算中心、电子凭证中心、电子档案中心、消息中心、风控中心、工作流引擎中心、报表中心和招采中心共14个业务中心。公共服务区业务中心包括统一认证中心、用户中心、服务事项中心、CMS中心、咨询中心、电子凭证中心、电子票据中心、消息推送中心、知识库中心、位置管理中心和个人服务中心共11个业务中心。

数据中台基于数据资源池提供数据综合治理服务和数据计算服务。数据综合治理服务通过数据可视化、数据管理、数据开发等手段构建平台数据综合治理服务能力，实现数据的深度综合治理。数据计算服务通过构建各类数据计算服务能力，搭建机器学习、深度学习、分析预测、决策、计算框架等计算服务能力，为上层业务系统进行数据处理、数据计算、数据分析提供能力保障。

中台建设内容将根据国家医保局的最新成果进行修订。

3.5应用系统建设

应用系统包括核心业务区的5个子系统和公共服务区的1个子系统。

（1）核心业务区建设应用支撑子系统、业务经办子系统、支付方式管理子系统、综合管控子系统、智慧决策子系统等5个子系统。

应用支撑子系统包括：内部统一门户模块、基础信息管理模块、专家库模块。

业务经办子系统包括：医保基础业务模块、医疗救助模块、医保扶贫、跨省异地就医管理模块、医疗服务价格管理模块、医保结算收费平台模块。

支付方式管理子系统做到支付参数与支付执行一致，实现支付方式的统一管理，包括对参保人支付和对医药机构支付两个方面。

综合管控子系统包括：基金运行及审计监管模块、医疗保障智能监管模块、医保管家模块、内控管理模块、全生命周期档案管理模块。

智慧决策子系统包括：信用评价管理模块和宏观决策大数据应用模块。

（2）公共服务区建设公共服务子系统，包括：公共服务模块和医保药品和医用耗材招采管理模块。

3.6访问入口建设

核心业务区的访问入口主要包括网站和智能终端。对于实现有线连接的经办机构、定点医疗机构使用网站接入，对于电子政务外网暂时无法覆盖的经办机构，暂时未能实现有线接入的定点医疗机构使用VPDN+4G+智能终端的方式接入。

公共服务区的访问入口支持多种渠道的访问，具体包括国家平台访问入口、海南省政务服务网访问入口、医保局网站、自助终端、小程序、互联网企业等第三方渠道等。

3.7标准规范体系

本次海南省医疗保障信息平台建设基于国家统一制定的国家医疗保障信息平台标准体系，结合海南省电子政务外网的接入标准规范、海南省人民政府政务服务中心的接入标准规范、海南省政务服务网等各级各类平台的接入标准规范要求进行建设。实现国家医疗保障信息平台总体标准标准规范体系、总体标准标准业务术语、系统建设标准、系统集成技术标准、网络安全开发标准、信息资源标准、外部系统交互规范、中台管理规范和数据归集标准、业务流程规范、业务管理规范和业务编码标准等12类标准规范的落地。在本项目建设过程中不涉及具体标准规范建设。

3.8安全运维体系

本项目参考网络安全法、网络安全等级保护标准等国内相关安全标准并借鉴部署于云平台上信息系统安全防护的最佳实践经验，通过网络安全管理体系、网络安全技术体系和网络安全运营体系的建设，实现风险可控的建设目标。同时，制定运维体系保证信息化业务系统及硬件设施后期的安全稳定运行。

3.9其他自助终端采购

包括医保自助一体机，在省本级医保局及每个市县配置；医保高拍仪，在每个市县医保局、社保局配置。

3.10数据迁移

数据迁移是指对原医保相关系统中的医保数据，经过数据整理、环境准备、数据分析转换、数据同步、数据验证与测试等操作，实现原系统中的医保数据在医保新建系统中得到复用的过程。

数据迁移包括多项工作：旧系统数据字典整理、旧系统数据质量分析、新系统数据字典整理、新旧系统数据差异分析、建立新旧系统数据之间的映射关系、开发部署数据转换与迁移工具/程序/脚本、制定数据转换与迁移的实施方案和应急方案、按方案实施旧系统数据到新系统的转换与迁移工作、检查转换与迁移后数据的完整性与正确性。

4.平台总体架构

海南省医疗保障信息平台严格遵照国家医疗保障信息平台建设指南的相关约束与要求，依照国家医疗保障信息平台的统一设计原则，贯彻使用全国统一的标准规范体系和中台服务，依托全国统一的技术体系和架构建设海南全新的医疗保障信息平台。

平台总体架构划分为公共服务区和核心业务区，其中核心业务区分为生产区、交换区和大数据区。

平台总体架构如下：

平台总体架构

（1）展现层

核心业务区入口：通过内部统一门户面向全省工作人员提供统一的核心业务区系统访问入口，实现全省人员在医疗保障信息平台的单点登录和统一身份认证，同时通过内部统一门户接收医疗保障信息平台的消息提醒并处理自身日常工作的各类待办事务。

公共服务区入口：通过个人网厅、企业网厅、APP及自助终端等面向执业人员、医疗机构、社会公众和企业提供医保业务的办理、查询、咨询、监督等渠道；药品和医用耗材招采管理模块为药品和医用耗材招采提供访问入口。

（2）应用层

核心业务区中的生产区应用系统：包括业务经办子系统、综合管控子系统、支付方式管理子系统、应用支撑子系统。

核心业务区中的大数据区应用系统：智慧决策子系统，通过大数据服务及在线分析数据库、离线分析数据库作为数据应用场景的支撑。

公共服务区中的应用系统：公共服务子系统，包括公共服务模块和药品和医用耗材招采两个模块。

（3）政务中台层

政务中台包括业务中台和数据中台，对应用系统提供服务逻辑支撑。核心业务中台抽取各系统间可共享、可复用的业务能力，形成共享业务中心。应用层的各应用系统通过调用核心业务中台所提供的各业务中心中台服务，并要应用层进行逻辑组装和业务实现。最大程度地提升系统间协作效率，实现核心业务系统高弹性、高容错的技术特点。同时，服务层提供了数据中台，实现数据计算和分析服务，并且完成数据的综合治理。

数据中台基于数据资源池提供数据综合治理服务和数据计算服务。数据综合治理服务通过数据可视化、数据管理、数据开发等手段构建平台数据综合治理服务能力，实现数据的深度综合治理。数据计算服务通过构建各类数据计算服务能力，搭建机器学习、深度学习、分析预测、决策、计算框架等计算服务能力，为上层业务系统进行数据处理、数据计算、数据分析提供能力保障

核心业务区数据中台包括了两大能力：

1）数据综合治理能力，完成数据的整合、转换、清洗及数据质量处理，并实现专题数据的生产能力；

2）大数据价值挖掘能力，通过定义数据应用场景，构建模型，并进行训练和计算，挖掘大数据价值，为新业务及政策优化提供数据依据。

（4）支撑层

支撑层包括了核心业务区中的交换区所提供的共享交换支撑平台能力，并且提供适配器，以及可加载的第三方分布式中间件、工具、产品或应用。

核心业务区中交换区：

交换区主要基于数据中台支撑数据交换库以及共享交换平台的建设，以实现海南医保平台横向与海南省数据交换平台和纵向与国家局平台的数据共享与交换。

适配器：

适配器包括核心业务区适配器和公共服务区适配器，是为了实现分布式中间件与产品服务与业务中台之间的技术解藕而建立，负责服务第三方分布式中间件、工具、产品或应用的注册、对象引用的创建和解释、对象实现的激活和去活以及客户请求的分发等。

（5）分布式中间件及产品服务

为上层应用系统提供各类基础能力支持，包括：

1）业务支撑类服务组件

业务支撑服务组件是针对医疗保障信息平台所需的各项服务能力。业务支撑服务组件所包含用于进行数据交换的业务网关、用于进行消息接收的即时消息、用于进行对账操作的对账服务组件等。

2)基础服务支撑组件

基础服务支撑组件是通过整合系统运行时所需的各项服务能力提供统一的功能服务。基础服务支撑组件提供的基础服务功能包括数据采集、二维码管理、站内消息、邮件服务、生物识别和密码管理。

3)中间件

中间件是一种独立的系统软件或服务程序，分布式应用软件借助中间件在不同的技术之间共享资源。中间件包括业务通用服务组件、大数据分析组件。

（6）基础设施层

构建计算、存储、网络资源池，提供计算服务、存储服务和网络服务。

（7）安全运维体系

针对医疗保障信息平台进行安全防护体系建设，并制定相关信息化标准体系指导信息化整体项目的推进工作，同时制定运维体系保证信息化业务系统及硬件设施后期的安全稳定运行。其中安全防护体系内容包括网络安全技术体系、网络安全管理体系和网络安全运营体系；运维管理体系主要包括运维管理平台、运维服务体系、运维组织体系、运维管理制度体系、运维管理考核指标。

5.项目监理工作要求

（1）服务期限：签订合同之日起至项目终验合格止

（2）项目概况及技术参数

（3）监理内容：海南省医疗保障局医保信息平台二期建设全过程、全方面进行监理，项目投资约15230.25万；

（4）监理服务范围：监理过程覆盖项目的实施、验收等所有阶段。

（5）监理服务要求:按照相关国家标准，对项目实施全过程进行监理，监理工作内容包括质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、合同管理、信息管理和组织协调等，包括但不限于以下内容：

6.项目质量控制

（1）根据各子项目的特点，制定包括验收标准，验收方法和质量控制措施在内的详细监理控制方案；

（2）协助采购方选择承建方，审查承建方单位及人员资质；

（3）控制计划变更，编制重大质量问题的处理预案，包括系统建设过程中可能出现的重大质量问题的处理预案；

（4）组织系统建设项目质量事故的原因调查、问题分析、问题评估、事故处理；

（5）组织系统建设质量检查和验收；

（6）督促承建单位整改存在问题；

（7）参与项目竣工验收和交接。

（8）系统集成质量的控制：系统集成方案的审核和确认；对采购的硬件设备的质量进行检验和验收；对设备安装、系统软件的安装调试进行监督、检查和验收；参与对系统集成的总体验收。

（9）系统质量保证检测：本系统根据需要进行测试的，应委托专业机构完成，检验是否满足系统设计指标及合同规定的要求，并出具具有法律效力的测试报告。

（10）系统安全质量控制：负责系统安全方案的审核和确认；对安全系统的采购、安装、调试、配置过程的监督；

（11）培训的质量控制：审核确认承建商的培训计划；监督承建商实施其培训计划，并征求用户的反馈意见；审核确认承建商的培训总结报告。

7.项目进度控制

（1）协助采购方确定合理的工期进度；

（2）审查各子项目的系统建设设计方案、招标文件的进度计划，监督计划的执行；

（3）采用先进的项目管理工具，如：WBS，甘特图等，确定各子项目建设安装的工序顺序，控制项目施工进度；

（4）发现系统建设进程未能按计划进行时，要求承建单位调整或修改计划，采取必要措施加快采购进度，以使实际施工进度符合合同的要求；

（5）当系统建设进度拖后可能导致合同工期严重延误时，有责任作详细报告分析原因和提出对策，供业主采取措施或做出决定。

8.项目投资控制

（1）协助业主单位将付款进度与项目质量和形象的进度结合起来；动态管理跟踪项目建设成本，进行成本、费用控制和分析；严格控制和审查项目变更，核算成本和变化量；

（2）协助违约及索赔核查；

（3）负责项目决算初审工作，并及时将审核结果上报采购人。审核项目量清单及造价和项目竣工结算等。

9.项目变更控制

根据项目变更流程，合理组织项目变更；

10.项目合同管理

（1）协助业主与承建单位进行合同谈判、签订合同；

（2）监督检查承建单位履行合同；

（3）协助业主处理建设项目实施的每个过程出现的违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题；

（4）跟踪检查合同的执行情况，确保承建商按时履约；

（5）对合同工期的延误和延期进行审核确认；

（6）对项目暂停，复工等事宜进行审核确认；

（7）对合同变更、索赔、违约等事宜进行审核确认；

（8）根据合同约定，审核承建商提交的支付申请；

（9）建立变更控制系统；对项目变更控制，明确界定项目变更的目标，防止变更范围的扩大化，加强变更风险以及变更效果的评估；

任何变更都要得到三方（采购人、监理单位和承建单位）的书面确认。

11.信息管理

（1）及时向业主提交反映项目动态和监理工作情况的项目文档；

（2）建立全面、准确反映项目各阶段状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料；

（3）督促、检查施工方及时完成各阶段设备资料、项目技术资料的整理和归档工作，监理要确认各类资料必须符合国家规范格式；

（4）转发业主发出的一切指示、通知和业务联系单；

（5）当系统建设出现质量问题或严重偏离计划时，应及时向业主报告，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施；

（6）根据业主要求提出相应的项目文档管理规范；

（7）做好合同批复等各类往来文件的批复与存档；

（8）做好项目协调会、技术专题会的会议纪要；

（9）管理好实施期间的各类技术文档；

12.项目安全的管理

（1）审核监测项目建设的有关安全保密项目技术方案；

（2）负责项目建设施工过程中安全控制，防止出现安全事故；

（3）检查督促承建单位建立、完善安全生产制度；

（4）组织项目安全事故的调查与处理；

（5）确立项目安全监督的工作目标。

13.项目的协调和组织

（1）确定中标单位的工作范围和职责；建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。

（2）接受委托，负责协调项目所涉及的各单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷；监督各方履行职责，协调各方的工作关系；

（3）通过必要的会议制度实施协调工作。

14.监理工作要求

遵照国家有关信息化监理项目规范，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设方与承建方的合法权益。具体应做到：

（1）监理工作质量要求：监理单位应该在质量控制、进度控制、知识产权控制、安全控制、信息管理、合同管理等几个方面对所监理项目采取必要和完善的监督、控制和管理，保证监理项目能够按时、按质、按量竣工。

同时，监理单位应建立合理的自我质量控制体系，有质量保证体系，确保监理单位自身的有效组织和管理。

（1）监理机构要求：

1）监理单位应具有相应专业的监理工程师；

2）本次监理项目实行总监理工程师负责制；

3）本监理项目以驻场监理为主要方式。

15.项目管理要求

中标单位需提供详细的项目管理方案，应配备1个独立的项目管理小组，提供项目团队人员安排、项目进度安排、项目关键点控制计划与方案、项目安全控制计划与方案、监理软硬件厂商，确保项目顺利实施。中标单位负责在日常工作中整理各类监理相关资料。

中标单位的管理方案至少包括项目组织机构、人员安排、进度安排、计划控制、项目相关人员管理、质量管理及风险管理等内容，方案必须符合本技术要求，并具有可操作性。

（1）项目团队要求

投标人应成立满足本项目工作需要的项目组。项目组由项目总监理、监理工程师（不少于6人）组成的不少于6人的项目服务团队。

（2）人员稳定性保证

中标单位在项目实施中应保障项目组人员稳定，若有替换，必须与招标方协商，未经甲方同意，人员变动扣除项目1%/人，人员超过总人数10%，甲方有权终止项目。项目组人员可根据工程建设不同阶段的工作需要进行调配。项目组人员必须是投标人本单位正式员工。

（3）人员工作经验保证

中标单位要建立实施该项目的组织架构，中标单位确定的项目监理人员需具有相应的资格证书，项目监理人员不得在项目建设期间同时担任其他项目团队工作。

中标单位应能够提供经验丰富的项目实施队伍参与此项目的实施。

16.保密要求

中标单位(含项目组所有成员)必须对项目技术文件以及由招标人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密。中标单位必须与招标人签订保密协议并严格遵守，未经招标人书面许可，中标单位不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。

17.其它要求

（1）投标方承诺：如投标单位在海南省无分公司或办事处，须承诺中标后在海南省注册分公司或办事处，办公地址须在海南省医疗保障局周边半径2公里范围内。

（2）当招标方有新需求，而本文又未包括或与本文不符时，则应符合招标方新需求；对于招标方尚未有标准的，而本文又未提及的部分，中标单位提出其标准，留待双方认可后执行。

（3）中标单位应确保其技术建议的可行性以及所提供服务和产品的完整性，若出现由于中标单位所提供的服务和产品不全面而导致系统功能无法实现或不能完全实现，由中标单位及时无偿补足，并负全部责任。

（4）投标方承诺承担驻场工程师就餐和相关差旅费用，并提供驻场工程师办公电脑、打印机等设备。

（5）本项目建设内容、需求若有变化，与本文不符的，则按照招标方与投标方友好协商修订为准。

15包网络租赁

1.项目概述

1.1项目背景

中共中央《深化党和国家机构改革方案》中要求：（三十九）组建国家医疗保障局。医疗保险制度对于保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担、提高健康水平有着重要作用。为完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障病有所医，将人力资源和社会保障部的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责，国家卫生和计划生育委员会的新型农村合作医疗职责，国家发展和改革委员会的药品和医疗服务价格管理职责，民政部的医疗救助职责整合，组建国家医疗保障局，作为国务院直属机构。

为加快推进医保信息化建设，国家医疗保障局印发《关于医疗保障信息化工作的指导意见》的通知（医保发〔2019〕1号），要求到“十三五”期末，初步建成标准统一、数据汇聚、规范协同的“内部管理、业务管理、生产经办、数据分析”四类系统组成的国家医疗保障信息化支撑体系，有效支撑全国医疗保障部门规范、高效、科学履职，支撑构建更加公平、可持续的医疗保障体系，在纵横一体、软硬协同的基础上，实现医疗保障信息化规范高效“大经办”、便捷可及“大服务”、智能精准“大治理”、融合共享“大协作”、在线可用“大数据”、安全可靠“大支撑”六大目标。

海南省医疗保障局医疗保障信息平台建设遵循全国医疗保障信息化顶层设计和总体规划，依据全国统一的技术标准、业务标准、业务规范，打造医疗保障现代化支撑平台，助力自上而下医疗保障信息化“一盘棋”格局的形成，发挥信息化对医疗保障事业的支撑作用。

2.建设目标

依托国家电子政务外网、海南省医疗医疗保障核心业务网和互联网，构建海南省医疗保障信息平台数据共享、交互协同的一体化医疗保障网络体系。按照《医疗保障信息平台建设指南》、《医疗保障信息平台云计算平台规范》、《医疗保障核心业务区网络安全接入规范》和《全国医疗保障系统核心业务区骨干网络建设指南》的具体要求，进行统一规划。

（1）省级双数据中心局域网络

数据中心网络满足云平台部署的要求，采用叶脊（spine-leaf）结构，对物理和虚拟网络资源形成资源池进行统一管理调度，同时按照分区分平面设计，满足医保业务部署要求。

（2）省内广域网络

纵向实现国家、省、市、县、乡（镇）互联互通，实现与省级人社、卫健、民政、财政、税务、公安等同级资源共享部门以及医院、药店、商业银行、保险公司等外部关联单位的互联互通，确保业务使用和访问稳定便捷、安全可靠。

（3）电子政务外网

利用海南省电子政务外网省-地市-区县-乡镇四级网络，搭建覆盖双数据中心，省市区县医保局、同级资源共享部门、经办机构的网络，支撑医保办公和经办业务。

（4）备用线路

通过备用线路，构建覆盖双数据中心，省市县医保局、经办机构、同级资源共享部门、外部关联单位的医疗保障核心区业务网络，支撑经办、医保结算和智能监管等业务。网络架构可支持租用多家运营商的专用网络。

（5）现有网络的割接与过渡

将现有基卫专线接入的医院逐步割接到新的医疗保障核心区业务网络。网络割接不能影响现有业务，同时过渡期内支持通过原有网络和新网络办理业务。

3.服务内容

3.1网络接入方式选择

（1）现有网络接入方式

医疗保障系统现有网络接入方式如下

（2）纵向连接

1）各级医保部门，采用电子政务外网。

（3）横向连接

1）政务大厅、社区服务中心等经办机构，采用电子政务外网连接；

2）人社、卫健委、民政、公安、税务、工信等资源共享部门采用电子政务外网裸光纤接入医保核心业务网；

3）定点医疗机构、保险公司、商业银行等电子政务外网未覆盖到的机构，由运营商网络汇聚后就近接入电子政务外网，同时提供备用线路连接至数据中心；

4）一级医院，部分医院、村卫生所等采用基卫专线连接；药店尚未接入。

具体如下表所示。

现网接入方式表

| 连接方式 | 连接节点 | 电子政务外网 | 运营商线路 | 基卫线路 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纵向网络 | 国家局到省本级 | √ |  |  |  |
|  | 省本级到市县 | √ |  |  |  |
| 横向网络 | 经办机构 | √ |  |  |  |
|  | 人社 | √ |  |  | 裸光纤 |
|  | 卫健 | √ |  |  | 裸光纤 |
|  | 民政 | √ |  |  | 裸光纤 |
|  | 扶贫办 | √ |  |  | 裸光纤 |
|  | 税务 | √ |  |  | 裸光纤 |
|  | 工信（大数据管理局） | √ |  |  | 裸光纤 |
|  | 保险公司 |  | √ |  |  |
|  | 商业银行 |  | √ |  |  |
|  | 三级医院 |  | √ |  |  |
|  | 二级医院 |  | √ |  |  |
|  | 一级医院 |  |  | √ |  |
|  | 社区卫生服务站、村卫生室 |  |  | √ |  |

（4）《医疗保障核心业务区网络安全接入规范》、《全国医疗保障系统核心业务区骨干网络建设指南》要求的网络接入方式

医疗保障系统核心区纵向骨干网可以采用双专线链路、双政务外网链路、政务外网+专线三种组网接入方式。横向接入用户可以选择专线、有线VPN、无线VPDN三种方式。其中人社、卫健、民政、公安、税务、其他信息资源共享部门采用专线和电子政务外网连接，医院、药店、商业银行、保险公司采用专线和VPDN连接；医疗保障系统用户远程办公采用VPDN连接，具体如下表所示。

国家局规范要求的网络接入方式表

| 用户类型及接入场景 |  | 电子政务外网 | 专线 | 有线VPN | 无线VPDN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纵向连接 | 国家局到省级 | √ | √ |  |  |
|  | 省级到市级、市级到县级 | √ | √ |  |  |
| 横向连接 | 经办机构 | √ | √ |  |  |
|  | 人社、卫健、民政、扶贫办、税务、其他信息资源共享部门 | √ | √ |  |  |
|  | 医院、村卫生室、社区卫生服务站、商业银行、保险公司 |  | √ | √ | √ |
| 医疗保障系统用户远程办公 |  |  |  | √ | √ |

（5）网络接入方式选择

依据医保业务需求和核心业务网特点，结合当前广域网、城域网组网技术，医保系统纵向和横向网络接入方式选择如下：

1）纵向骨干网接入方式选择

医保平台广域网纵向骨干网络涵盖国家医疗保障局、省、市县医保部门，海南省医疗保障系统核心业务区纵向骨干采用双设备、双链路组网，所有链路均具备保护功能，由政务外网和专线互为备份。。

2）横向网络接入方式选择

医保平台广域网横向网络连接主要用于经办机构、同级资源共享部门，以及医院、商业银行、保险公司等外部关联单位与海南省医疗保障信息平台的连接。其中，经办机构采用电子政务外网或专线方式接入医疗保障核心业务网；商业银行、保险公司、中大型医院采用专线作为连接链路；小诊所、偏远的乡村卫生室采用专线、VPDN作为连接链路，以上连接链路在各种情况下均不可连接互联网。同级资源共享部门采用电子政务外网或专线方式接入医疗保障核心业务网。

3）远程办公接入方式选择

远程办公用于医保工作人员出差或外出时，在医保核心业务网覆盖范围以外访问医保内部业务应用，采用VPDN方式建立网络连接。VPDN不允许访问互联网。终端接入方式可以采用3G/4G/5G无线接入，并须采用基于数字证书的二次认证方式。

广域网络接入方式表

| 连接方式 | 连接节点 |  | 电子政务外网 | 备用线路 | VPDN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纵向网络 | 省医保局 |  | √ | √ |  |
|  | 市县医保局 |  | √ | √ |  |
|  | 医保人员远程办公 |  |  |  | √ |
| 横向网络 | 经办机构 |  | √ | √ |  |
|  | 同级资源共享部门 | 人社、卫建、民政、扶贫办、税务、工信（大数据管理局） | √ | √ |  |
|  |  | 其他同级资源共享部门 | √ | √ |  |
|  | 外部关联单位 | 三级医院 |  | √ |  |
|  |  | 二级医院 |  | √ |  |
|  |  | 一级医院 |  | √ |  |
|  |  | 商业银行、保险公司 |  | √ |  |
|  |  | 一级以下医院 |  |  | √ |

3.2广域网总体架构

海南省医保平台广域网建设的总体目标网络拓扑结构如下图所示：

图：海南省医疗保障信息平台广域网总体网络架构图

3.3纵向网络设计

纵向骨干网网络实现在医疗保障系统内部建立的中央、省、市、县四级医疗保障部门之间的纵向网络连接，分为上联区和下联区。上联区实现与国家医保局平台对接，下联区连接省医保局、19个市县医保部门。

（1）上联区

纵向上联区实现与国家医疗保障局核心业务网的互联互通。医疗保障核心业务区网络承载业务十分重要，实时性、稳定性、安全性、可靠性要求较高，使用双联路进行连接。租用一条线路与电子政务外网构成双链路链接，分别连数据中心A和数据中心B，带宽均为50Mbps。当一条链路发生故障时，另一条链路自动转换承载故障链路业务，提供安全可靠的数据承载保障。

上联区配置2台省上联骨干路由器，分别部署在数据中心A和数据中心B。

（2）下联区

纵向下联区实现省、市县医疗保障部门的接入。医疗保障核心业务区网络承载业务十分重要，实时性、稳定性、安全性、可靠性要求较高，省、市县医保业务部门使用双链路进行连接。省医疗保障局到省医疗保障信息平台，利用电子政务外网和备用线路进行承载。省医疗保障信息平台到市县医保部门，利用电子政务外网和备用线路进行承载，每条链路带宽预留20Mbps。电子政务外网与备用线路形成链路级可靠性，当一条链路发生故障时，另一条链路自动转换承载故障链路业务，提供安全可靠的数据承载保障。

下联区配置2台省下联骨干路由器，分别部署在数据中心A和数据中心B，上行同省上联路由器互联。

VPDN用于医保工作人员出差或外出时，在医保核心业务网覆盖范围以外访问医保内部业务应用，采用VPDN方式建立网络连接。由于国家局已建CA中心，并覆盖全国医保工作人员接入场景，因此医保业务人员通过4G/5G VPDN的方式接入办公时，需使用国家局所发CA证书并通过AAA服务器进行身份认证。

海南省广域网纵向网络接入方式

| 接入场景 |  | 电子政务外网 | 备用线路 | VPDN | 链路数（条） | 带宽（Mbps） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纵向网络 | 国家医保局-省医保局 | √ | √ |  | 2 | 50 |
|  | 省医保局-市县医保局 | √ | √ |  | 38 | 20 |
|  | 医保人员远程办公 |  |  | √ | 160 |  |

3.4横向网络设计

横向网络实现与经办机构，人社、卫建、民政、扶贫办、税务、工信等同级资源共享部门，以及与医院、村卫生室、社区卫生服务站、商业银行、保险公司等外部关联单位通过接入横向接入区，实现与医疗保障信息平台的互联互通，。

经办机构通过电子政务外网、备用线路接入横向接入区。

人社、卫健委、民政、扶贫办、税务、工信等资源共享部门采用电子政务外网裸光纤和备用线路接入横向接入区；其他信息资源共享部门通过电子政务外网和备用线路接入横向接入区。

三级/二级/一级医院、商业银行、保险公司和医院采用备用线路接入横向接入区。

一级以下医院采用VPDN方式建立网络连接。由于国家局已建CA中心，并覆盖全国两定机构接入场景，因此一级以下医院通过4G/5G VPDN的方式接入时，需使用国家局所发CA证书并通过AAA服务器进行身份认证。

横向接入方式具体如下。

海南省广域网横向网络接入方式 表5.7-6

| 接入场景 |  | 电子政务外网 | 备用线路 | VPDN | 链路数（条） | 带宽（Mbps） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 横向网络 | 经办机构 | √ | √ |  | 38 | 20 |
|  | 人社、卫建、民政、扶贫办、税务、工信（大数据管理局） | √ | √ |  | 12 | 100 |
|  | 其他同级资源共享部门 | √ | √ |  | 20 | 10 |
|  | 三级医院 |  | √ |  | 25 | 100 |
|  | 二级医院 |  | √ |  | 86 | 50 |
|  | 一级医院 |  | √ |  | 443 | 6 |
|  | 商业银行、保险公司 |  | √ |  | 6 | 10 |
|  | 一级以下医院 |  |  | √ | 2600 |  |

通过采购网络接入汇聚服务，根据《医疗保障核心业务区网络安全接入规范》、《全国医疗保障系统核心业务区骨干网络建设指南》要求，实现纵向网络、横向网络相关单位接入海南省医疗保障局医疗保障信息平台的需求。

4.、▲采购项目要求

针对本项目须采购的产品，基本要求如下：

（1）中标单位提供的所有服务所涉及产品需具有在中国境内的合法使用权，且产品授权为本次项目最终用户。

（2）中标单位需保证投标的接入和汇聚服务涉及的防火墙、交换机等设备必须为专网专用。

（3）中标单位所提供接入服务，需避免单点设备故障导致的网络中断。

（4）中标单位所提供接入服务，需配套提供网络运营监管平台，实现对接入设备、网络运行状态的监控和故障告警提示。

（5）有关功能、性能要求须提供技术支持资料，有关其他要求须提供其他证明扫描件。

4.1采购服务一览表及服务要求

（1）接入网络安全汇聚服务

| 名称 | 服务要求 | 服务时间（月） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全网络汇聚服务 | 提供专网专用设备的安全可靠汇聚网络服务，服务中需至少包含以下设备： 一、骨干路由器1台，参数功能要求如下： 1、冗余主控,要求主控切换时不影响业务转发 2、控制转发物理分离，独立冗余主控、独立冗余转发板,提供产品主控及转发板截图并加盖原厂商有效印章; 3、★包转发率≥360Mpps，要求提供第三方测试报告复印件并加盖原厂商有效印章； 4、★配置万兆光口≥16，多模万兆光模块≥4，单模万兆40KM光模块≥2个； 5、最大支持4个电源，配置2个300W冗余电源； 6、后出风设计，避免影响左右机柜散热效果，符合主流机房设计； 7、主机接口与扩展插槽接口均为同一朝向； 8、支持Web cache技术，是将用户通过HTTP协议访问过的指定地址服务器的Web页面内容，缓存在本地，在缓存文件的老化时间内用户访问相同内容时，直接从本地响应的一种缓存功能，从而减少设备到服务器的访问流量、降低传输成本、缓解目的端服务器压力，同时提高了用户访问网站的速度及响应时间，增强了用户体验。要求提供权威第三方机构的测试报告复印件并加盖原厂商有效印章； 9、★支持VXLAN数据中心特性，并提供支持此特性权威第三方机构的测试报告复印件并加盖原厂商有效印章； 10、支持对HTTP/FTP等TCP业务流量进行优化传输技术，提高广域网带宽利用率，要求提供权威第三方机构的测试报告复印件并加盖原厂商有效印章； 11、支持密钥和IPSEC安全策略集中管理，基于IPSEC安全模型，属于同一组的所有成员共享相同的策略及密钥，要求提供权威第三方机构的测试报告复印件并加盖原厂商有效印章； 12、Segment Routing，控制流量按照预先设置的网络节点逐跳转发，要求提供权威第三方机构的测试报告复印件并加盖原厂商有效印章； 13、★若2021年前数据中心B投产，由中标人提供第二台骨干路由器； | 12 | 1 |
|  | 二、防火墙36台，以堆叠冗余方式避免单点设备故障导致的网络中断，参数功能要求如下： |  |  |
|  | 1. 吞吐性能≥35Gbps，并发连接数≥2000万，配置冗余电源，冗余主控板，扩展槽位≥8； |  |  |
|  | 2. 端口要求≥4个千兆光口或≥4个千兆电口，≥8个万兆光口，配置2块千兆单模10公里光模块，5块万兆多模光模块； |  |  |
|  | 3. 服务期内提供IPS、AV防病毒特征库升级授权； |  |  |
|  | 4. 支持IPsec VPN智能选路，根据应用和隧道质量调度流量。（提供功能截图并加盖原厂商有效印章） |  |  |
|  | 5. 可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控。（提供功能截图并加盖原厂商有效印章） |  |  |
|  | 6. 实现对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件等攻击的防御，实现缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御，实现攻击特征库的分类。 |  |  |
|  | 7. 可基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，报文流处理模式，实现病毒日志和报表； |  |  |
|  | 8. 支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配。 |  |  |
|  | 9. 可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等。要求支持带宽通道独占以及共享管理模式,支持父子带宽策略。 |  |  |
|  | 10. 支持HTTPS加密流量的安全检测。（提供功能截图并加盖原厂商有效印章）； |  |  |
|  | 11. 实现基于CPU、内存等硬件划分资源的完全虚拟化，可分配吞吐量、新建、并发，可独立重启、配置独立导出； |  |  |
|  | 12. ★产品具备我国权威认证机构颁发的EAL4增强级认证证书，要求提供证书复印件并提供EAL4+试验报告复印件，并加盖原厂商有效印章； |  |  |
|  | 13. ★生产厂商须进入国家信息安全漏洞共享平台（CNVD）一级技术支撑单位，要求提供证书复印件并加盖原厂商有效印章； |  |  |
|  | 14．★生产厂商需具备科学、系统的知识产权管理体系。能够全面保护、并系统管理知识产权，支撑企业的技术创新能力，通过知识产权管理体系认证，要求提供证书复印件和国家认监委官网截图并加盖原厂商有效印章； |  |  |
|  | 15. ★生产厂商须提供公安部颁发的信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格证书，要求提供证书复印件并加盖原厂商有效印章； |  |  |
|  | 16. ★生产厂商应具有健全的环保体系，建立有害物质的检测手段，严格管理产品采购和生产环节，禁止或控制有毒有害物质的使用。通过QC 080000有害物质过程管理体系认证，要求提供证书复印件和国家认监委官网截图并加盖原厂商有效印章； |  |  |
|  | 三、接入交换机36台，以堆叠冗余方式避免单点设备故障导致的网络中断，功能参数要求如下： |  |  |
|  | 1. ≥24个千兆SFP光口（其中8个combo），≥4个万兆光接口 |  |  |
|  | 2. 配置冗余模块化电源、2个千兆单模10公里光模块、5个万兆多模光模块 |  |  |
|  | 3. 交换容量≥250Gbps，转发性能≥90Mpps； |  |  |
|  | 4. 支持通过标准以太端口进行堆叠； |  |  |
|  | 5. 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms； |  |  |
|  | 6. 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2等协议； |  |  |
|  | 7、★生产厂商应具有预防潜在的威胁,增强本项目应对灾难的能力，保证产品和服务的连续性。通过ISO 22301业务连续性管理体系认证。要求提供证书复印件和国家认监委官网截图并加盖原厂商有效印章； |  |  |
|  | 8. 为统一管理、运维方便，要求与防火墙同一品牌。 |  |  |
|  | 9. ★生产厂商均须具备良好的商业信誉，遵守国家法律、法规，国家工商总局的国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）上无行政处罚信息，要求提供国家工商总局的国家企业信用信息公示系统无行政处罚信息截图并加盖原厂商有效印章； |  |  |
|  | 10. ★为响应国家低碳的要求，生产厂商在产品设计、研发、生产、过程需采取有效减少温室气体排放措施，符合国家温室气体排放和清除的量化和报告的规范。产品生产厂商需通过ISO 14064温室气体核查。要求提供报告复印件和国家认证认可监督管理委员会官网截图并加盖原厂商有效印章； |  |  |
|  | 四、广域网智能管理平台1套，功能参数要求如下： |  |  |
|  | 1. 广域网智能管理平台,可实现对本次服务包含的网络设备、防火墙设备、VPN系统的管理； |  |  |
|  | 2．管理平台支持网络管理和防火墙设备、VPN系统的深度融合，能同时对网络设备和安全设备进行集中监控和管理；管理平台支持展示网络拓扑和安全拓扑，支持完整攻击路径溯源； |  |  |
|  | 3. 支持设备配置集中管理：配置库包括配置文件和配置片断，配置内容可带有参数，在部署时根据设备的差异设置不同的值；配置文件可部署到设备的启动配置或者运行配置；配置片断只能部署到设备的运行配置（提供功能截图并加盖原厂商有效印章）； |  |  |
|  | 4. 支持虚拟网络资源管理、虚拟网络拓扑展示、虚拟网络告警管理、虚拟网络性能监控、虚拟交换机配置管理、虚拟网络配置迁移管理。 |  |  |
|  | 5. 支持对常用的IPsec VPN业务配置参数固化为模板，并将模板中定义的配置参数应用于网络域中的全部设备，实现对IPsec VPN业务进行统一的管理； |  |  |
|  | 6. 支持通过配置向导和模板的方式提供基于网络域的IPsec、GRE over IPsec、DVPN统一配置管理功能，可以实现整网VPN业务的快速部署； |  |  |
|  | 7. 配置专门的隧道管理功能，展示实时隧道的属性及状态信息；并通过VPN拓扑实时展示拓扑状态； |  |  |
|  | 8. 支持与接入认证的关联能力，通过关联对于日志中的IP地址，可转换成对应的用户名，基于用户下发策略和用户管理； |  |  |
|  | 9. 支持根据预定义的联动策略对匹配的事件（Trap）执行联动控制；支持各类安全威胁的分析和联动（支持防火墙、IPS、交换机、终端软件等上报信息的分析）；并支持在拓扑中显示攻击路径、攻击源等节点信息（提供功能截图并加盖原厂商有效印章）； |  |  |
|  | 10.管理平台支持防火墙等安全设备集中统一管理和日志收集分析，支持与在网设备进行配置同步； |  |  |
|  | 11. ★对管理软件功能进行了专业的第三方测试，要求提供测试报告复印件并加盖原厂商有效印章； |  |  |
|  | 12. ★产品成熟可靠，要求提供管理软件各版本软件著作权登记证书复印件并加盖原厂商有效印章； |  |  |
|  | 三、光模块 |  |  |
|  | 1、40KM万兆单模光模块4块 |  |  |

（2）接入服务

| 序号 | 链路名称 | 时长（月） | 数量 | 带宽（Mbps） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省医保局-市县医保局 | 12 | 19 | 20 |
| 2 | 经办机构 | 12 | 26 | 20 |
| 3 | 人社、卫建、民政、扶贫办、税务、工信、三亚卫健委 | 12 | 7 | 100 |
| 4 | 省医保局会议室-数据中心 | 12 | 1 | 20 |
| 5 | 省医保局数据谷-数据中心 | 12 | 1 | 100 |
| 6 | 省医保局数据谷-数据中心（备用线路） | 12 | 1 | 20 |
| 7 | 政务外网-数据中心 | 12 | 1 | 1000 |
| 8 | 备用汇聚专线 | 12 | 18 | 1000 |
| 9 | 无线VPDN光纤 | 12 | 1 | 1000 |
| 10 | 有线VPDN光纤 | 12 | 2 | 1000 |
| 11 | 三级医院 | 12 | 25 | 100 |
| 12 | 二级医院 | 12 | 86 | 50 |
| 13 | 一级医院 | 12 | 443 | 6 |
| 14 | 商业银行、保险公司 | 12 | 6 | 10 |
| 15 | 一级以下医院 | 12 | 2600 | VPDN带宽 |
| 16 | 医保人员远程办公 | 12 | 160 | VPDN带宽 |

5.▲项目实施要求

5.1服务期限：签订合同之日起至2021年12月31日

5.2中标单位项目管理要求

为保证本项目顺利实施，中标单位需提供本次建设的项目管理方案，实施期间提供每市县不少于5人的项目实施团队（包含1名项目经理，该团队的核心技术人员具备医保行业或医疗行业项目实施经验。中标单位应承诺提供现场实施服务，办公场地由中标单位自行解决。

中标单位应提供详细的服务方案，包括施工人员、技术支持、工期进度安排、组织管理培训。

5.3质量管理要求

中标单位需有完善的质量管理体系，针对招标项目实施过程及交付结果进行质量规划、管理、控制。

中标单位需能提供项目准备、需求分析、设计、实施、上线、交付各阶段及项目管理等有关文档。

5.4风险控制要求

中标单位要能在充分理解本项目的基础上，对可能出现的各类风险进行评估和制定应对措施，以保证本项目的顺利交付服务。

6.▲保密要求

投标方需在投标文件中明确，本项目中数据（包含原始数据和衍生数据）全部为招标方所有，全部列入保密范围，投标方不得未经用户许可的情况下导出、分析以及移作他用。

7.▲项目计划要求

请投标方提出具体实施方案（建设内容明细、项目进度等），保证本项目如期交付服务。

8.▲项目协作要求

中标单位须配合其它相关包号中标单位。

9.▲售后服务要求

（1）在服务期内，中标单位应提供灵活、多样的通信手段（包括但不限于场地、设备及人员、专用服务电话），提供7*24小时的响应服务，保证在任何时候招标方人员都能及时找到投标方的服务人员。如遇现场人员无法解决的问题或招标方认为需要，中标单位的技术人员应在2小时内赶到现场支持。

（2）中标单位应在项目建设方案中说明技术指导和技术支持的范围和程度，投标方应提供技术服务流程、技术支持与售后服务体系，需根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的技术支持服务和售后服务方案。

（3）本项目需投标方提供本地化服务，处理所有售后服务，同时提供7×24小时本地语言（中文）支持。

（4）中标单位需做出无推诿承诺。即中标单位应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使网络发生不正常情况时，并在得到招标方通知后，需立即派工程师到场，全力配合设备原厂商和其他供应商，使设备尽快恢复正常。

10.▲其他要求

（1）投标方承诺：如投标单位在海南省无分公司或办事处，须承诺中标后在海南省注册分公司或办事处，办公地址须在海南省医疗保障局周边半径2公里范围内。

（2）当招标方有新需求，而本文又未包括或与本文不符时，则应符合招标方新需求；对于招标方尚未有标准的，而本文又未提及的部分，中标单位提出其标准，留待双方认可后执行。

（3）中标单位应确保其技术建议的可行性以及所提供服务和产品的完整性，若出现由于中标单位所提供的服务和产品不全面而导致系统功能无法实现或不能完全实现，由中标单位及时无偿补足，并负全部责任。

（4）投标方应答应真实、客观，如果发现应答与实际情况不符或系统初验后6个月仍达不到验收要求，则招标方有权取消合同、无条件收回已付合同款、并向投标方追加全部合同款额度的15%的罚款和全部合同款额度的银行同期商业贷款利息。

（5）投标方承诺承担驻场工程师就餐和相关差旅费用，并提供驻场工程师办公电脑、打印机等设备。

（6）投标方承诺本项目合作终止后1年内，无条件配合招标方进行数据迁移、数据字典提供、数据结构提供、对相关实现方式讲解。

（7）本项目建设内容、需求若有变化，与本文不符的，则按照招标方与投标方友好协商修订为准。

16包安全等级保护测评

1.项目概述

1.1项目建设背景

中共中央《深化党和国家机构改革方案》中要求：（三十九）组建国家医疗保障局。医疗保险制度对于保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担、提高健康水平有着重要作用。为完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障病有所医，将人力资源和社会保障部的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责，国家卫生和计划生育委员会的新型农村合作医疗职责，国家发展和改革委员会的药品和医疗服务价格管理职责，民政部的医疗救助职责整合，组建国家医疗保障局，作为国务院直属机构。

为加快推进医保信息化建设，国家医疗保障局印发《关于医疗保障信息化工作的指导意见》的通知（医保发〔2019〕1号），要求到“十三五”期末，初步建成标准统一、数据汇聚、规范协同的“内部管理、业务管理、生产经办、数据分析”四类系统组成的国家医疗保障信息化支撑体系，有效支撑全国医疗保障部门规范、高效、科学履职，支撑构建更加公平、可持续的医疗保障体系，在纵横一体、软硬协同的基础上，实现医疗保障信息化规范高效“大经办”、便捷可及“大服务”、智能精准“大治理”、融合共享“大协作”、在线可用“大数据”、安全可靠“大支撑”六大目标。

海南省医疗保障局医疗保障信息平台建设遵循全国医疗保障信息化顶层设计和总体规划，依据全国统一的技术标准、业务标准、业务规范，打造医疗保障现代化支撑平台，助力自上而下医疗保障信息化“一盘棋”格局的形成，发挥信息化对医疗保障事业的支撑作用。

2.项目建设目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中三中全会精神和2019年全国“两会”精神，认真落实全国医疗保障工作会议座谈会精神，严格遵循《国家医疗保障局医疗保障信息化工作指导意见》及《医疗保障信息平台建设指南》，坚持“千方百计保基本、始终做到可持续、回应社会解民忧、敢于担当推改革”，以医保为龙头带动“三医联动”改革，以信息化建设为抓手推动医保覆盖与医保控费，积极融入医疗保障信息化全国“一盘棋”格局，为逐步构建起全国医保便捷可及“大服务”、规范高效“大经办”、智能精准“大治理”、融合共享“大协作”、在线可用“大数据”、安全可靠“大支撑”信息化支撑体系添枝加叶。

针对海南地区人口经济发展差异和老龄化严重的社会问题及农垦职工医疗保险基金缺口等历史遗留问题，本项目按照国家医保局标准全国统一、数据两级集中、平台分级部署、网络全面覆盖的医疗保障信息化建设要求，注重顶层设计、统一业务标准、打造基础平台、做好数据汇集、强化协同共享、增强网络安全。依托国家平台与海南省平台之间的协作联通，使用国家下达的中台服务，贯彻表层应用能用即用，国家系统中未设计的表层应用，采用国家统一的中台进行组装的整体思路，建设海南省统一的医疗保障信息平台，实现医保全省统筹统收统支“九统一”的重点工作任务，即： 统一行政管理和稽查执法，统一医保发展规划，统一医保基金收缴，统一医保待遇政策，统一医保支付范围，统一医保基金管理，统一医保经办规程，统一医保定点机构，统一医保信息系统。进一步完善医疗保障制度体系，提升医疗保障基金监管，强化医保支付、深化医药服务价格改革、优化医疗保障管理服务水平，探索常住外籍人员医疗保障办法。发挥信息化对医疗保障事业的支撑作用。解决群众反映强烈的突出问题，不断提高人民群众医疗保障获利感、幸福感和安全感，助力提高医改整体效能同时促进海南自由贸易试验区快速建设和实施健康中国战略。

3.项目建设内容

海南省医疗保障信息平台遵循统一设计、统一标准、统一技术架构、统一业务规范，支持横向纵向业务协同、信息共享。依据医疗保障信息平台建设指南，结合海南省医疗保障局实际情况，本期建设内容如下：

3.1基础设施建设

云基础设施建设：本项目由政务云提供计算资源、存储资源、网络资源、安全资源等各项云基础设施，实现计算资源、存储资源、网络资源的动态管理和资源调配。通过云基础设施为上层应用提供基础设施支撑。依托政务云建设医疗保障局双数据中心，实现业务系统应用级容灾，同时在数据中心本地建设备份系统。

网络系统建设：依托电子政务外网、互联网，建设双数据中心主备容灾模式的网络系统，两数据中心之间以光纤链路进行交互。本项目网络架构采用spine-leaf结构同时结合VxLAN+SDN技术对整个网络进行管理和配置。

医保指挥中心建设：建设医保指挥中心，配置大屏、视频会议系统、音视频、网络接入及安全、数字时钟、视频会议室改造、供配电系统、操作台扩声系统、大屏显示系统、中控系统、计算机网络系统、综合布线系统等设备。

3.2 DaaS层建设

Daas层主要承载着各个业务系统的基础业务数据库，各个业务系统的生产数据全部存储在业务系统的生产数据库中，并通过镜像的方式同步到交换库中，从而通过交换库实现纵向与国家医疗保障信息平台交换库的数据交换，横向基于海南省数据交换平台或直连方式实现与海南省自然人库、法人库、电子证照库、地理信息库以及公安、民政、人社、卫健、扶贫、市场监督管理局等相关省级局办委之间的数据共享和交换。

3.3 HSAF框架及云支撑服务

海南省医疗保障信息平台建设依托“基于统一的技术框架”，包括HSAF（医疗保障应用框架）适配框架以及包括云服务总线、分布式数据库访问服务、分布式缓存在内的多种云支撑服务组件。云支撑服务具体包括分布式服务、消息队列服务、分布式缓存服务、分布式日志服务、分布式数据访问服务、关系型数据库、非结构化存储服务、分布式离线计算、分布式实时计算引擎、流计算引擎和云服务总线等。

3.4政务中台建设

政务中台包括业务中台和数据中台。

业务中台包括国家统一下发的分别部署在海南省医疗保障平台核心业务区和公共服务区的25个业务中心。其中省内核心业务区的业务中心包括基本信息中心、用户中心、统一认证中心、政策中心、参保中心、征缴中心、结算中心、电子凭证中心、电子档案中心、消息中心、风控中心、工作流引擎中心、报表中心和招采中心共14个业务中心。公共服务区业务中心包括统一认证中心、用户中心、服务事项中心、CMS中心、咨询中心、电子凭证中心、电子票据中心、消息推送中心、知识库中心、位置管理中心和个人服务中心共11个业务中心。

数据中台基于数据资源池提供数据综合治理服务和数据计算服务。数据综合治理服务通过数据可视化、数据管理、数据开发等手段构建平台数据综合治理服务能力，实现数据的深度综合治理。数据计算服务通过构建各类数据计算服务能力，搭建机器学习、深度学习、分析预测、决策、计算框架等计算服务能力，为上层业务系统进行数据处理、数据计算、数据分析提供能力保障。

中台建设内容将根据国家医保局的最新成果进行修订。

3.5应用系统建设

应用系统包括核心业务区的5个子系统和公共服务区的1个子系统。

（1）核心业务区建设应用支撑子系统、业务经办子系统、支付方式管理子系统、综合管控子系统、智慧决策子系统等5个子系统。

应用支撑子系统包括：内部统一门户模块、基础信息管理模块、专家库模块。

业务经办子系统包括：医保基础业务模块、医疗救助模块、医保扶贫、跨省异地就医管理模块、医疗服务价格管理模块、医保结算收费平台模块。

支付方式管理子系统做到支付参数与支付执行一致，实现支付方式的统一管理，包括对参保人支付和对医药机构支付两个方面。

综合管控子系统包括：基金运行及审计监管模块、医疗保障智能监管模块、医保管家模块、内控管理模块、全生命周期档案管理模块。

智慧决策子系统包括：信用评价管理模块和宏观决策大数据应用模块。

（2）公共服务区建设公共服务子系统，包括：公共服务模块和医保药品和医用耗材招采管理模块。

3.6访问入口建设

核心业务区的访问入口主要包括网站和智能终端。对于实现有线连接的经办机构、定点医疗机构使用网站接入，对于电子政务外网暂时无法覆盖的经办机构，暂时未能实现有线接入的定点医疗机构使用VPDN+4G+智能终端的方式接入。

公共服务区的访问入口支持多种渠道的访问，具体包括国家平台访问入口、海南省政务服务网访问入口、医保局网站、自助终端、小程序、互联网企业等第三方渠道等。

3.7标准规范体系

本次海南省医疗保障信息平台建设基于国家统一制定的国家医疗保障信息平台标准体系，结合海南省电子政务外网的接入标准规范、海南省人民政府政务服务中心的接入标准规范、海南省政务服务网等各级各类平台的接入标准规范要求进行建设。实现国家医疗保障信息平台总体标准标准规范体系、总体标准标准业务术语、系统建设标准、系统集成技术标准、网络安全开发标准、信息资源标准、外部系统交互规范、中台管理规范和数据归集标准、业务流程规范、业务管理规范和业务编码标准等12类标准规范的落地。在本项目建设过程中不涉及具体标准规范建设。

3.8安全运维体系

本项目参考网络安全法、网络安全等级保护标准等国内相关安全标准并借鉴部署于云平台上信息系统安全防护的最佳实践经验，通过网络安全管理体系、网络安全技术体系和网络安全运营体系的建设，实现风险可控的建设目标。同时，制定运维体系保证信息化业务系统及硬件设施后期的安全稳定运行。

3.9其他自助终端采购

包括医保自助一体机，在省本级医保局及每个市县配置；医保高拍仪，在每个市县医保局、社保局配置。

3.10数据迁移

数据迁移是指对原医保相关系统中的医保数据，经过数据整理、环境准备、数据分析转换、数据同步、数据验证与测试等操作，实现原系统中的医保数据在医保新建系统中得到复用的过程。

数据迁移包括多项工作：旧系统数据字典整理、旧系统数据质量分析、新系统数据字典整理、新旧系统数据差异分析、建立新旧系统数据之间的映射关系、开发部署数据转换与迁移工具/程序/脚本、制定数据转换与迁移的实施方案和应急方案、按方案实施旧系统数据到新系统的转换与迁移工作、检查转换与迁移后数据的完整性与正确性。

4.平台总体架构

海南省医疗保障信息平台严格遵照国家医疗保障信息平台建设指南的相关约束与要求，依照国家医疗保障信息平台的统一设计原则，贯彻使用全国统一的标准规范体系和中台服务，依托全国统一的技术体系和架构建设海南全新的医疗保障信息平台。

平台总体架构划分为公共服务区和核心业务区，其中核心业务区分为生产区、交换区和大数据区。

平台总体架构如下：

图：平台总体架构

（1）展现层

核心业务区入口：通过内部统一门户面向全省工作人员提供统一的核心业务区系统访问入口，实现全省人员在医疗保障信息平台的单点登录和统一身份认证，同时通过内部统一门户接收医疗保障信息平台的消息提醒并处理自身日常工作的各类待办事务。

公共服务区入口：通过个人网厅、企业网厅、APP及自助终端等面向执业人员、医疗机构、社会公众和企业提供医保业务的办理、查询、咨询、监督等渠道；药品和医用耗材招采管理模块为药品和医用耗材招采提供访问入口。

（2）应用层

核心业务区中的生产区应用系统：包括业务经办子系统、综合管控子系统、支付方式管理子系统、应用支撑子系统。

核心业务区中的大数据区应用系统：智慧决策子系统，通过大数据服务及在线分析数据库、离线分析数据库作为数据应用场景的支撑。

公共服务区中的应用系统：公共服务子系统，包括公共服务模块和药品和医用耗材招采两个模块。

（3）政务中台层

政务中台包括业务中台和数据中台，对应用系统提供服务逻辑支撑。核心业务中台抽取各系统间可共享、可复用的业务能力，形成共享业务中心。应用层的各应用系统通过调用核心业务中台所提供的各业务中心中台服务，并要应用层进行逻辑组装和业务实现。最大程度地提升系统间协作效率，实现核心业务系统高弹性、高容错的技术特点。同时，服务层提供了数据中台，实现数据计算和分析服务，并且完成数据的综合治理。

数据中台基于数据资源池提供数据综合治理服务和数据计算服务。数据综合治理服务通过数据可视化、数据管理、数据开发等手段构建平台数据综合治理服务能力，实现数据的深度综合治理。数据计算服务通过构建各类数据计算服务能力，搭建机器学习、深度学习、分析预测、决策、计算框架等计算服务能力，为上层业务系统进行数据处理、数据计算、数据分析提供能力保障。

核心业务区数据中台包括了两大能力：

1）数据综合治理能力，完成数据的整合、转换、清洗及数据质量处理，并实现专题数据的生产能力；

2）大数据价值挖掘能力，通过定义数据应用场景，构建模型，并进行训练和计算，挖掘大数据价值，为新业务及政策优化提供数据依据。

（4）支撑层

支撑层包括了核心业务区中的交换区所提供的共享交换支撑平台能力，并且提供适配器，以及可加载的第三方分布式中间件、工具、产品或应用。

核心业务区中交换区：

交换区主要基于数据中台支撑数据交换库以及共享交换平台的建设，以实现海南医保平台横向与海南省数据交换平台和纵向与国家局平台的数据共享与交换。

适配器：

适配器包括核心业务区适配器和公共服务区适配器，是为了实现分布式中间件与产品服务与业务中台之间的技术解藕而建立，负责服务第三方分布式中间件、工具、产品或应用的注册、对象引用的创建和解释、对象实现的激活和去活以及客户请求的分发等。

（5）分布式中间件及产品服务

为上层应用系统提供各类基础能力支持，包括：

1）业务支撑类服务组件

业务支撑服务组件是针对医疗保障信息平台所需的各项服务能力。业务支撑服务组件所包含用于进行数据交换的业务网关、用于进行消息接收的即时消息、用于进行对账操作的对账服务组件等。

2）基础服务支撑组件

基础服务支撑组件是通过整合系统运行时所需的各项服务能力提供统一的功能服务。基础服务支撑组件提供的基础服务功能包括数据采集、二维码管理、站内消息、邮件服务、生物识别和密码管理。

3）中间件

中间件是一种独立的系统软件或服务程序，分布式应用软件借助中间件在不同的技术之间共享资源。中间件包括业务通用服务组件、大数据分析组件。

（6）基础设施层

构建计算、存储、网络资源池，提供计算服务、存储服务和网络服务。

（7）安全运维体系

针对医疗保障信息平台进行安全防护体系建设，并制定相关信息化标准体系指导信息化整体项目的推进工作，同时制定运维体系保证信息化业务系统及硬件设施后期的安全稳定运行。其中安全防护体系内容包括网络安全技术体系、网络安全管理体系和网络安全运营体系；运维管理体系主要包括运维管理平台、运维服务体系、运维组织体系、运维管理制度体系、运维管理考核指标。

5.安全等级保护测评服务内容

5.1服务内容

（1）信息系统安全等级保护测评

根据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239一2019）的相关法律和技术标准要求，对海南省医疗保障信息平台内的所有系统进行安全等级保护测评工作。

具体内容应包括：

1）海南省医疗保障信息平台内的所有系统进行安全等级保护测评。测评内容包括物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全及备份、安全管理。客观地分析这些信息系统安全保护现状和信息安全等级保护基本要求之间的差距。

2）协助招标方进一步完善等级保护管理体系。根据《信息安全等级保护管理办法》和《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》，结合测评的结果，协助招标方进一步完善信息安全等级保护管理体系。

3）协助招标方进一步完善等级保护安全技术措施。结合等级保护测评报告提出的安全防护现状与等级保护基本要求之间的差距，明确安全需求，设计符合相应等级要求的信息系统安全技术建设整改方案。

4）完成测评备案工作。在完成上述信息系统安全等级保护测评工作的基础上，提交这些系统的测评报告至公安局等保办，最终完成测评备案工作。

5）对测评过程检测出来的高危漏洞，须提供有效的解决方案并帮助相应系统的管理员完成整改。对于确认无法完成的整改，须提供书面证明。

（2）其他工作

1）利用等级保护测评过程，由中标方对招标方工作人员进行相关的培训，包含但不限于工具的使用、渗透测试技术等。

2）协助招标方完成对其他指定的重要信息系统基于等级保护的要求作必要的安全检测与评估。这些系统经整改完成后，投标方须承认该系统已通过等级保护测评企业主持的等级保护测评。

3）投标方须提供完整方案。

5.2项目管理要求

中标单位需提供详细的项目管理方案，应配备1个独立的项目管理小组，提供项目团队人员安排、项目进度安排、项目关键点控制计划与方案、项目安全控制计划与方案、监理软硬件厂商，确保项目顺利实施。中标单位负责在日常工作中整理各类监理相关资料。

中标单位为本包投入技术人员不少于5人，实施期间提供现场不少于3人的项目实施团队（包含1名项目经理），该团队的核心技术人员具备安全等级保护测评经验。中标单位应承诺提供现场实施服务，办公场地由中标单位自行解决。

（1）项目团队要求

中标单位应成立满足本项目工作需要的项目组。项目组由项目经理、测评工程师（不少于3人）组成的不少于5人的项目服务团队。

（2）人员稳定性保证

中标单位在项目实施中应保障项目组人员稳定，若有替换，必须与招标方协商，未经甲方同意，人员变动扣除项目1%/人，人员超过总人数10%，甲方有权终止项目。项目组人员可根据工程建设不同阶段的工作需要进行调配。项目组人员必须是中标单位本单位正式员工。

（3）人员工作经验保证

中标单位要建立实施该项目的组织架构，中标单位确定的项目经理需具有高级等保测评师资质证书，项目经理不得在项目建设期间同时担任其他项目团队工作。

中标单位应能够提供经验丰富的项目实施队伍参与此项目的实施。

（4）项目工期：自签订合同之日起，至最终完成测评工作并提交测试报告

6.保密要求

中标单位(含项目组所有成员)必须对项目技术文件以及由招标人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密。中标单位必须与招标人签订保密协议并严格遵守，未经招标人书面许可，中标单位不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。

7.其它要求

（1）投标方需承诺：如投标单位在海南省无分公司或办事处，须承诺中标后在海南省注册分公司或办事处，办公地址须在海南省医疗保障局周边半径2公里范围内。

（2）当招标方有新需求，而本文又未包括或与本文不符时，则应符合招标方新需求；对于招标方尚未有标准的，而本文又未提及的部分，中标单位提出其标准，留待双方认可后执行。

（3）中标单位应确保其技术建议的可行性以及所提供服务和产品的完整性，若出现由于中标单位所提供的服务和产品不全面而导致系统功能无法实现或不能完全实现，由中标单位及时无偿补足，并负全部责任。

（4）投标方应答应真实、客观，如果发现应答与实际情况不符或系统初验后6个月仍达不到验收要求，则招标方有权取消合同、无条件收回已付合同款、并向投标方追加全部合同款额度的15%的罚款和全部合同款额度的银行同期商业贷款利息。

（5）投标方承诺承担驻场工程师就餐和相关差旅费用，并提供驻场工程师办公电脑、打印机等设备。

（6）本项目建设内容、需求若有变化，与本文不符的，则按照招标方与投标方友好协商修订为准。

（7）要求投标人同时具有公安部授予的信息安全等级保护测评机构资质，在公安部等级保护联盟《全国信息安全等级保护测评机构推荐目录》中，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。