临高县皇桐镇龙波片区、红专片区控规修编

竞争性磋商文件

采购编号：HNHZ-2021-012

采购单位：临高县自然资源和规划局（盖章）

采购代理：海南海正项目管理有限公司（盖章）

二O二一年七月

目录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章供应商须知	5

第三章  采购需求	19

第四章  合同条款	22

第五章 评审办法和程序	23

第六章 响应文件格式及内容	30

# 第一章 竞争性磋商公告

海南海正项目管理有限公司受临高县自然资源和规划局委托，对临高县皇桐镇龙波片区、红专片区控规修编项目进行竞争性磋商采购。诚邀请合格的供应商前来投标。

1.项目简介

1.1项目名称∶ 临高县皇桐镇龙波片区、红专片区控规修编

1.2项目编号∶HNHZ-2021-012

1.3资金来源∶财政资金；

1.4 采购预算∶本项目预算金额为1234000.00元，最高限价为1234000.00元；超出采购预算（最高限价）的投标，按无效投标处理；

1.5 采购需求∶详见“第三章 采购需求”；

1.6 项目实施地点∶采购人指定地点

1.7 项目完成时间（服务期限）：90个工作日

1.8 付款方式∶ 根据双方签订的合同约定执行。

2. 供应商（供应商）资格要求

2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2.2 在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人，须具备建设行政主管部门颁发的城乡规划编制丙级或以上资质。并在人员、设备方面具有相应的服务能力。（提供营业执照副本，组织机构代码证副本、税务登记证副本等有效证件的复印件或三证合一有效证件复印件）。

2.3 拟派项目负责人（项目经理）须具备国家注册城乡规划师资格【提供执业注册资格证书和在本单位 2021 年 1 月至今任意一个月社保证明复印件加盖公章】。

2.4 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【需提供 2021 年1 月至今任意一个月的企业财务报表，包括资产负债表、损益表（利润表）或者2020年度经会计师事务所审计的财务审计报告，提供复印件加盖公章】。

2.5 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供2021年1月至今任意1个月纳税记录复印件（须加盖公章，无税收月份打印零申报表）和提供 2021 年1月至今任意 1个月社保缴费证明（社保缴费证明复印件加盖公章）】

2.6 供应商必须为未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”，和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商（提供公告之日起至开标截止时间内的查询结果网页截图）。

2.7 供应商参加政府采购活动前 3年内（注册成立时间不足三年的，从注册时间起算）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

2.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（提供书面声明函加盖公章）

2.9 本次招标不接受联合体投标。

3.磋商文件获取

3.1 请于2021 年07月 19 日至 2021 年07月26日（法定公休日、法定节假日除外）上午 09∶00-12∶00；下午 14∶ 30-17：30 购买磋商文件；

3.2 发售标书地点∶海口市海龙华区滨涯路晓云国际2号楼六层购买。

3.3 标书售价∶ 磋商文件每套售价 500.00 元，售后不退；

3.4 供应商购买竞争性磋商文件时应携带以下资料∶ A. 法定代表人身份证明及法定代表人身份证，或法定代表人授权委托书及授权代表身份证； B.营业执照副本；C.资质证书副本； D.项目负责人相关证明材料。注∶以上资料需提供复印件加盖公章存档。

3.5 磋商文件领取方式：实地报名领取（磋商文件以电子版发至报名单位邮箱）

4. 竞争性磋商文件的递交

4.1 递交投标文件截止时间∶ 2021年07月30 日09 时 00 分（北京时间，下同）；

4.2 开标时间∶2021年 07 月30日09 时 00分；

4.3 递交投标文件及开标地点∶海口市海秀东路47号鸿泰大厦14层 3号开标室。

5.发布公告的媒介

5.1 项目采购信息指定发布媒体为∶ 《海南省政府采购网》、全国公共资源交易平台（海南省）：http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ 。

5.2 有关本项目采购文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

6.公告期限及保证金到账截止日期

6.1 本项目采购公告不少于5个工作日，自 2021 年 07月19日09 时 00 分至 2021 年07 月26日17时 30分止。

6.2 磋商保证金到账截止日期 2021 年 07月 30日 09 时 00 分；

6.3 磋商保证金的形式∶磋商保证金的金额∶ ￥5000.00 元

磋商保证金的形式∶银行转账或银行保函支付或建设工程投标保证保险形式

开户名称∶海南海正项目管理有限公司

开户银行∶中国光大银行股份有限公司海口海垦支行

账号∶39370188000200279

截止时间∶供应商最迟于投标截止时间前从公司基本帐户转入上方指定帐户（以到账时间为准）

用途注明∶     （项目名称或项目编号）     磋商保证金。

7.联系方式

采购人名称∶临高县自然资源和规划局

地 址∶临高县临城镇文明中路临地大厦

项目联系人∶蒋工

电 话∶0898-28284437

采购代理名称∶ 海南海正项目管理有限公司

地址∶ 海口市海龙华区滨涯路晓云国际2号楼六层

项目联系人∶文工

电 话∶0898-66250922

# 第二章供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人名称∶临高县自然资源和规划局 地 址∶临高县临城镇文明中路临地大厦 项目联系人∶蒋工 电 话∶0898-28284437 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理名称∶ 海南海正项目管理有限公司 地址∶ 海口市海龙华区滨涯路晓云国际2号楼六层 项目联系人∶文工 电 话∶0898-66250922 |
| 3 | 项目名称 | 临高县皇桐镇龙波片区、红专片区控规修编 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 采购需求 | 详见“第三章 采购需求” |
| 6 | 项目完成时间（服务期限） | 90个工作日 |
| 7 | 质量要求 | 合格 |
| 8 | 项目采购预算 | 本项目预算金额为1234000.00元，投标报价不允许高于采购预算所有报价保留两位小数点），否则其投标按废标处理。 |
| 9 | 投标人（供应商）资格要求 | 资质要求： 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人，须具备建设行政主管部门颁发的城乡规划编制丙级或以上资质。并在人员、设备方面具有相应的服务能力。（提供营业执照副本，组织机构代码证副本、税务登记证副本等有效证件的复印件或三证合一有效证件复印件）。 |
|  |  | 项目负责人的资格要求∶具备国家注册城乡规划师资格【提供执业注册资格证书和在本单位2021年1月至今任意一个月社保证明复印件加盖公章】 信誉要求∶ 1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【需提供 2021年1月至今任意一个月的企业财务报表，包括资产负债表、损益表（利润表）或者 2020 年度经会计师事务所审计的财务审计报告，提供复印件加盖公章】。 2.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供 2021年1月至今任意1个月纳税记录复印件（须加盖公章，无税收月份打印零申报表）和提供 2021年 1月至今任意1个月社保缴费证明（社保缴费证明复印件加盖公章）】 3.供应商必须为未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”，和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商（提供公告之日起至开标截止时间内的查询结果网页截图） 4.供应商参加政府采购活动前 3年内（注册成立时间不足三年的，从注册时间起算）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。 5.投标资格没有被取消、暂停；没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；在最近三年内没有骗取中标行为或严重违约行为或重大工程质量问题的。（成立不满三年的自公司成立之日起算；投标人提供承诺函）。 |
| 10 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 11 | 分包 | 不允许 |
| 12 | 委托代表人的资格条件 | 开标现场需单独提供授权委托书及被授权人身份证复印件，否决其投标。 |
| 13 | 委托代表人的代理权限 | 委托代表人只能代表委托人处置磋商活动中的一般事务。提出询问、质疑、投诉等特殊事项，必须经法定代表人特别授权。 |
| 14 | 现场考察和答疑会 | 不组织 |
| 15 | 是否允许选择性报价 | 不接受选择性报价 |
| 16 | 磋商保证金数额 | ¥5000.00元（大写：伍仟元整） |
| 17 | 磋商保证金缴纳时间 | 2021年07月30日09时00分前 注：以实际到帐为准，逾期不予接收 |
| 18 | 磋商保证金缴纳帐户 | 开户名称∶海南海正项目管理有限公司 开户银行∶中国光大银行股份有限公司海口海垦支行 账号∶ 39370188000200279 截止时间∶供应商最迟于投标截止时间前从公司基本帐户转入上方指定帐户 （以到账时间为准） 用途注明∶ （项目名称或项目编号） 磋商保证金。 |
| 19 | 磋商保证金缴纳方式 | 银行转账或银行保函支付或建设工程投标保证保险形式 |
| 20 | 响应文件有效期 | 自响应文件开启之日起60日历天 |
| 21 | 响应文件份数 | 正本1份、副本3份，电子版响应文件1份（U盘，逐页盖章） |
| 22 | 是否退还响应文件 | 不退还 |
| 23 | 磋商小组的组成 | 磋商小组由3名专家组成。其中专家3人，评审专家从海南省综合评标专家库中随机抽取。 |
| 24 | 评审方法 | 本项目实施两轮报价，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 |
| 24 | 成交候选人数量 | 推荐 3名成交候选供应商，并标明排序。 |
| 25 | 递交响应文件截止时间 | 2021年07月30日09时00分 |
| 26 | 递交响应文件地点 | 海口市海秀东路47号鸿泰大厦14层 3号开标室。 |
| 27 | 其他要求 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 磋商保证金银行转账凭证应附上本单位基本账户的《开户许可证》。 本项目招标代理服务费由中标单位在领取中标通知书前支付 |

本表关于招标内容的具体要求是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

A.说明和释义

1 适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本采购活动。

1.2 本采购活动及结果受中国法律的制约和保护。

2 采购说明

2.1 项目名称∶ 见供应商须知前附表。

2.2 项目编号∶ 见供应商须知前附表。

2.3 采购人∶ 见供应商须知前附表。

2.4 采购代理机构∶ 见供应商须知前附表。

2.5 采购预算∶见供应商须知前附表。

2.6 投资模式∶见供应商须知前附表。

2.7 供应商资格要求∶ 见供应商须知前附表。

2.7.1 供应商不得存在下列情形之一∶

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的采购人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的采购人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的采购人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.8 工期∶见供应商须知前附表。

3 磋商授权委托

3.1 供应商的法定代表人可以委托代表人处理磋商事务。

3.2 委托代表人的资格条件∶ 见供应商须知前附表。

3.3 委托代表人的代理权限∶见供应商须知前附表。

3.4 委托代表人须持有法定代表人出具的符合格式要求的《法定代表人授权委托书》。

4 磋商费用

4.1 供应商自行承担参加磋商的全部费用，自行承担磋商失败风险。

B. 磋商文件

5 磋商文件的构成

5.1 磋商文件包括以下内容∶

（一）竞争性磋商公告；

（二）供应商须知；

（三）项目需求;

（四）合同条款

（五）评审办法和程序；

（六）响应文件格式及内容。

5.2 供应商应当仔细阅读和正确理解磋商文件中陈述的所有事项，遵循格式文件的规定和签署要求。

6 磋商文件的澄清和修改

6.1 提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交响应文件截止时间。

6.2 澄清或者修改是磋商文件的组成部分。澄清或者修改以变更公告的方式发布。

7 现场考察和答疑会

7.1 现场考察和答疑会∶ 见供应商须知前附表。

C.响应文件

8 响应文件计量单位和使用文字

8.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

8.2 响应文件使用中文编制。响应文件部分内容必须使用其他文字的，应当附有该文字的中文译本。供应商承担未附中文译本或中文译本不准确而引起不利后果。

9 联合体

9.1 不接受供应商组成联合体。

10 响应文件的组成

10.1 响应文件

一、投标函及报价一览表

二、法定代表人身份证明

三、法定代表人授权委托书

四、项目管理机构表

五、资格审查资料

六、供应商类似项目业绩一览表

七、保证金转账凭证

八、技术方案

九、其他材料

11 响应文件编制说明

11.1响应文件必须按照磋商文件要求的统一格式顺序编写。要求响应文件全部内容制作详细的目录（包括页码的编制），为评审时查询作索引。

12 磋商报价

12.1《报价一览表》中报价为全部货物、服务和工程的报价，应当包括劳务、运输、管理、安装调试、技术培训、维护、保险、利润、税金等费用，以及合同包含的所有风险、责任等。

12.2《报价一览表》中的每一个费用单项，均应填写单价和计算总价，并由法定代表人或授权委托人签署。

12.3报价全部采用人民币表示。

12.4 超出采购预算的报价为无效报价。

13 磋商保证金

13.1 磋商保证金金额∶ 见供应商须知前附表。

13.2 磋商保证金缴纳时间∶ 见供应商须知前附表。

13.3 磋商保证金缴纳账户∶见供应商须知前附表。

13.4 磋商保证金缴纳方式∶见供应商须知前附表。

13.5 供应商未按磋商文件要求提交磋商保证金的，评标委员会将否决其投标。

13.6未成交供应商，其磋商保证金将在中标通知书发出后5个工作日内，供应商提交《退还保证金申请书》后，由招标代理机构退还磋商保证金。成交供应商，其磋商保证金自采购合同签署后5 个工作日内，供应商提交《退还保证金申请书》后，由招标代理机构退还磋商保证金。

13.6 发生下列情况之一，磋商保证金不予退还∶

13.6.1 供应商磋商有效期内撒回响应文件；

13.6.2 供应商提供了虚假响应磋商文件的响应文件；

13.6.3 在磋商过程中有违反法律法规和相关纪律的行为。

13.6.4 供应商在收到成交通知书后并在磋商有效期内，由于供应商原因未能按照磋商文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

14 响应文件的有效期

14.1自响应文件开启之日起 60 日历天，响应文件应保持有效。有效期短于规定期限的，将被拒绝。

14.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期。协商应当以信函、传真或电子邮件的形式进行。同意延长有效期的供应商，其磋商保证金的有效期也相应延长，但不能修改响应文件。拒绝接受延长有效期要求的供应商，其磋商将被拒绝，磋商保证金将被退还。

15 响应文件的份数和签署

15.1 响应文件份数∶见供应商须知前附表。

15.2 响应文件正本均须用不褪色墨水书写、打印或印刷，响应文件副本的所有资料，都可以用响应文件的正本复制。响应文件封面的右上角应当清楚地注明“正本”或“副本”。响应文件的正本和副本内容有不一致的，以正本为准。

15.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖供应商公章。正本每页加盖投标单位公章，响应文件加盖骑缝章。

15.4 全套响应文件应无涂改、无行间插字。除非这些删改是根据采购代理机构的要求实施的，或者是供应商造成的错误且必须修改的。修改处应由响应文件签字人签字证明。

15.5 传真或电传的响应文件将被拒绝。

D.响应文件的递交

16 响应文件的装订、密封及标记

16.1 所有响应文件必须装订成册。

16.2 响应文件应按以下方法分别装袋密封∶

16.2.1 供应商应将响应文件的正本封装为一个密封袋，将所有副本封装为一个密封袋，响应文件电子版一个密封袋。在密封袋上，要清楚标明“正本”、“副本”及“电子版”字样。

封套上均应写明∶

致∶临高县自然资源和规划局

项目名称∶

项目编号∶

代理机构∶

供应商名称（盖章）∶

注明∶“请勿在开标时间之前启封”

16.2.2 响应文件的密封

供应商应将响应文件密封，在所有密封口处粘贴密封条，不得出现裸露密封口，并在

密封条与密封件交接处加盖供应商公章。

16.2.3 供应商应按上述要求密封及书写标记。

16.2.4 响应文件的装订做到整齐、干净、牢固即可。特别说明∶本项目要求供应商提交电子版投标文件。

电子版投标文件与对应的投标文件正本内容必须一致。其载体必须是可以被读取的U盘。电子版投标文件提交后不予退还，需单独密封。

17 截止时间

17.1 响应文件必须在提交响应文件截止时间前送达磋商地点。

17.2 采购代理机构推迟响应文件截止时间，将在不晚于原定响应文件截止时间前 3天发布公告。

17.3 在响应文件截止时间以后送达的响应文件，采购代理机构拒绝接收。

18 响应文件的修改和撒回

18.1 响应文件提交截止时间以后，供应商不得修改和撤回响应文件，不得在磋商有效期内撒回响应文件，否则磋商保证金不予退还。

18.2 响应文件提交后，均不予退还。

E. 磋商程序

19 磋商文件的送达

19.1 供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

19.2 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改

或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

19.3 采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点举行磋商仪式。磋商仪式由采购代理机构主持，邀请采购人代表、供应商代表及有关工作人员参加。供应商的法定代表人或法定代表人授权的代表必须参加磋商仪式。

20 磋商小组

20.1 磋商小组的组成∶见供应商须知前附表。

20.2 评审方法∶见供应商须知前附表。

21 磋商方式和内容

21.1 磋商小组分别与通过资格审查的供应商进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

21.2 磋商内容包括技术方案响应情况、服务内容标准与承诺、监理能力、合同条件、

采购要求的优化建议等。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

21.3 磋商小组可以根据磋商的实际情况决定磋商的轮次，但最多不能超过两轮磋商。

21.4 供应商在磋商中作出的承诺，是其响应文件的组成部分。

22 磋商内容的保密

22.1 磋商后，至正式授予成交供应商合同止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料、有关授予合同的信息等，都不能向供应商或与磋商无关的其他人泄露。

22.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人、采购代理机构和磋商小组成员施加影响的任何行为，都将导致其磋商资格被取消。

23 对响应文件的评审

23.1 评审程序、评审方法和评审标准见第六部分

24 确认成交结果

24.1 采购代理机构在评审结束后2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告推荐出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

24.2 采购代理机构应当在成交供应商确定后2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。成交通知书是成交供应商与采购人签订合同的依据。合同签订后，成交通知书成为合同的一部分。

F.授予合同

25 成交供应商的确认

25.1 磋商小组根据本磋商文件第六部分的规定，对供应商进行审查，对响应文件进行评价和比较，按照磋商文件规定的排序原则推荐成交候选人。

25.2 磋商小组有权按磋商文件的要求评定并推荐成交候选供应商，也有权拒绝任何或所有不符合磋商文件要求的供应商的响应文件。

25.3 采购人按照磋商小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

26 合同授予标准

26.1 采购人应当把合同授予磋商小组推荐的第一顺序成交候选人。被授予合同的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

26.2 确认成交供应商之前，采购人有权对成交候选人诚信履约的能力进行最后审查。审查方式包括询问、调查、考察、要求成交候选人作出履约承诺或担保等。如果发现成交候选人提供了虚假材料，在响应文件中有故意隐瞒或虚报的情节，在以往的成交项目中有不诚信履约的情形，不能按采购人要求作出相应的履约承诺或担保等，采购人有权否决其成交资格，按顺序确定排名随后的供应商作为成交供应商或者重新组织采购。

27 成交通知

27.1 确定成交供应商后，采购代理机构在发布成交公告的同时，以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书应当规定签署合同的日期和地点。

27.2 成交通知书是合同的组成部分。

28 签订合同

28.1 采购人和成交供应商应当按照成交通知书规定的期限与成交供应商答订合同。成交通知书规定的期限最长不得超过 30 天。

28.2 成交供应商拒签合同，或不能在规定的期限内与采购人签订合同，采购人有权取消其成交资格，其磋商保证金不予退还。

28.3 成交供应商放弃成交，其磋商保证金不予退还。

28.4 成交供应商放弃成交或被取消成交资格后，采购人有权按磋商小组推荐的顺序

确定备选成交候选人成交并与之签订合同。所有被确定成交的候选供应商均放弃成交或被取消成交资格，采购人应当重新组织采购。放弃或被取消成交资格的供应商不得参与重新采购。

28.5 成交供应商拒签合同或放弃成交是违约行为，应当依法赔偿违约行为给采购人造成的实际损失。

28.6 前款所称"违约行为给采购人造成的实际损失"，是指顺延成交供应商的成交价格高于违约人成交价格的高出部分。

28.7 签订合同及合同条款应以磋商文件和成交供应商的响应文件为依据。

29 验收

29.1 成交供应商与采购人应严格按照磋商文件规定的标准和响应文件承诺的条件进行验收。

29.2 采购人可以独立邀请第三方参与验收。验收出现争议时，成交供应商可以与采购人协商共同邀请第三方参与验收。

G.询问、质疑和投诉

30 询问

30.1 供应商对本采购活动事项有疑问的，应当以书面形式向采购人或采购代理机构提出询问。

30.2 询问应当用传真、信函、电子邮件等方式提出。

30.3 对询问的答复，将依据是否是重要的共性问题，决定是否同时告知其他供应商。 31 质疑

31.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本代理机构或向采购人提出质疑。

31.2 质疑必须以书面形式提出。质疑函应当包括但不限于下列内容∶ 供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话;质疑项目的名称、编号;质疑事项;事实依据和证明材料;法律依据;提出质疑的日期。质疑函必须由提出质疑的供应商的法定代表人亲笔签署，并加盖企业法人公章。

31.3 质疑应当用传真、信函或电子邮件送达。信函的邮发地必须是供应商的注册地;发出传真的号码和发出邮件的邮箱必须是供应商以网站或其他形式公布的号码及邮箱。

31.4 不符合本章第 31.1、31.2 和 31.3 款规定的质疑是无效质疑，不予受理。

31.5 对于供应商的有效质疑，我们将按照未按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竟争性磋商采购方式管理暂行办法》、《政府采购质疑和投诉办法》的规定及时予以答复。

31.6 供应商应当慎重使用质疑的权利。属于对政府采购活动事项产生一般疑问的，应当根据政府采购法第 52 条的规定提出询问，本代理机构有义务及时作出答复。

32 投诉

32.1 供应商对质疑事项的答复不满意，或者没有在法定期限内得到答复的，可以依法向政府采购监管部门进行投诉。

32.2 供应商的投诉，应当符合《中华人共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》。《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的相关规定。

H. 纪律和监督

33 对采购人的纪律要求

33.1 采购人不得泄漏磋商采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益。

34 对供应商的纪律要求

34.1 不得提供虚假材料谋取成交;不得采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商;不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通;不得向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益; 不得拒不遵守磋商纪律，故意扰乱磋商会场秩序或其他无理取闹行为∶不得在采购过程 中与采购人。采购代理机构进行协商谈判. 不得拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其成交资格将被取消。

35 对磋商小组成员的纪律要求

35.1 磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行，不得使用本磋商文件第六部分规定之外的评审因素和标准进行评标。

36 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

36.1 与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

37 需要补充的其他内容

37.1 需要补充的其他内容∶ 见供应商须知前附表。

# 第三章  采购需求

# 一、项目名称

临高县皇桐镇龙波片区、红专片区控规修编

# 二、项目单位

临高县自然资源和规划局

# 三、修编背景

1、海南省“多规合一”改革

2015年6月，海南省开展省域“多规合一”改革试点工作，全省各市县同步开展“多规合一”的规划编制工作。规划确定了城镇开发边界、建设规模、城镇性质和功能定位。

2016年12月8日，海南省委、省政府发布《关于加强城镇规划建设管理工作的实施意见》，要求根据省和市县“多规合一”成果确定的城镇、旅游度假区及省级产业园区开发边界，组织推进新一轮市县城镇规划修编工作。

2、海南省建设自由贸易港（区）的影响

2018年4月，中共中央国务院《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》的出台，明确海南建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港；为积极响应国家政策，落实临高县城市总体规划（修编）和“多规合一”等上位规划对皇桐镇在新时期下的建设要求，完成城镇建设用地的控制性详细规划全覆盖，急需启动皇桐镇龙波、红专的控制性详细规划编制工作。

# 四、规划范围和总体要求

1、规划范围

根据《临高县总体规划（空间类2015-2030）》，结合在编的临高县国土空间总体规划，红专片区开发边界面积为98.18公顷，龙波片区开发边界面积为105.98公顷。

2、总体要求

（1）对当前规划编制现状进行分析，明确当前存在的问题。

（2）确定片区控规规划要求、规划内容、规划深度。

（3）明确土地使用划分、开发强度、建筑退让、绿地控制、交通控制、景观与环境控制等内容。

（4）提出实施保障措施与建议。

（5）控规成果应形成数据库文件上报纳入本省统一的技术管理平台各案 ,并根据实施情况实时更新。

# 五、规划主要内容

1、控规应当包括下列内容：

（1）确定规划范围内不同性质用地的界线，确定各类用地内适建，不适建或者有条件地允许建设的建筑类型。

（2）确定各地块建筑高度、建筑密度、容积率、绿地率等控制指标；确定公共设施配套要求、交通出入口方位、停车泊位、建筑后退红线距离等要求。

（3）根据交通需求分析，确定地块出入口位置、停车泊位、公共交通场站用地范围和站点位置、步行交通以及其它交通设施。规定各级道路的红线、断面、交叉口形式及渠化措施、控制点坐标和标高。

（4）根据规划建设容量，确定市政工程管线位置、管径和工程设施的用地界线，进行管线综合。确定地下空间开发利用具体要求。

（5）制定相应的土地使用与建筑管理规定。

（6）控制性详细规划确定的各地块的主要用途、建筑密度、建筑高度、容积率、绿地率、基础设施和公共服务设施配套规定应当作为强制性内容。并将具体控制指标纳入分图则。

2、控规阶段的城市设计应当包括下列内容：

（1）明确镇区功能和景观特色定位，制定相应的设计原则与目标。

（2）优化功能布局，塑造风貌特色，对土地使用和建筑用地进行详细安排。

（3）对轴线、节点、特色区域进行综合分析，研究公共空间的平面和竖向形态，提出空间系统组织、功能布局、景观组织、尺度控制、界面处理等方面的控制和引导要求。

（4）对公共空间、生态空间、灯光广告、建筑等提出设计控制要求。

（5）提出各地块的建筑体量、体型、色彩等城市设计指导原则；

# 六、图纸内容

1、区域位置图

2、图纸利用现状图

3、现状用地权属图

4、土地利用规划图

5、地块划分编码图

6、开发建设密度分区图

7、建设用地容积率分区图

8、建设用地高度控制分区图

9、道路系统规划图

10、城市设计导引图

11、绿地系统规划图

12、竖向规划图

13、公共服务设施规划图

14、给水工程规划图

15、雨水工程规划图

16、污水工程规划图

17、供电工程规划图

18、电信工程规划图

19、环卫设施规划图

20、综合防灾规划图（消防等）

21、分图则

管控图则包括地块界线、土地使用性质、道路交通、本编制区域的位置、地块控制指标表等。

# 七、规划成果要求

1、规划成果包括管控图则、文本和附件（说明书）。

2、提交成果要求

（1）成果6套，包括控规管控图则、文本和附件（说明书），规格统一为A3。

（2）电子文件2套，文本为DOC、PDF格式文件；图纸为JPG、CAD格式文件；汇报方案PPT格式文件。

# 八、工作周期

工作周期为90个工作日。

1、现场调研——5个工作日

现状调研、收集资料

2、初步成果——30个工作日

完成初步方案，包括主要研究结论与结构方案

3、项目评审——25个工作日

形成完整的评审成果，组织项目评审

4、提交成果——30个工作日

根据评审意见修改并提交最终成果

# 第四章  合同条款

（格式自拟）

# 第五章 评审办法和程序

一、总则

1、根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竟争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律和规章，结合本采购项目特点制定本评审办法。

2、磋商工作由采购人、采购代理机构负责组织，评审由采购人、采购代理机构依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

3、磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程严格保密。供应商对磋商小组的评审过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其响应文件被拒绝。

5、磋商小组发现磋商文件表述不明确或需要说明的事项，可提请采购人、采购代理机构书面解释说明。

6、磋商小组对响应文件的判定，只依据响应文件和磋商过程中认定的文件，不依据磋商后的任何外来证明。

二、评审程序、评审方法和评审标准

1、初步审查

1.1 磋商小组应根据初步审查表（见附件1）在对响应文件进行审查，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

2、分别与单一供应商进行磋商

2.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

3、供应商提交最后报价

3.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

3.2 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

3.3 关于政策性优惠

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

供应商同时满足以下情况一种以上情形者，不重复享受本项优惠。均按一次折扣（6%）的优惠折算后计算投标报价得分。

3.3.1、小微企业

3.3.1.1 小微企业（供应商）∶ 指符合《小企业划型标准规定》的供应商，通过投标提供该企业制造的货物，由该企业承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

3.3.1.2 供应商为小型和微型企业，必须提供"中小企业声明函"。

中小企业认定标准为∶

（1）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业（2011〕300 号）。

（2）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业;小型、微型、

中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

3.3.2、监狱企业

3.3.2.1 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理

局（含新疆生产建设兵团）等出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3.3、残疾人福利性单位

3.3.3.1符合财政部 民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的

通知》财库【2017】141号要求。供应商为残疾人福利性单位，必须提供"残疾人福利性单位声明函"。

3.3.3.2 中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

特别声明∶对于未能按照要求填写及未能提供证明资料或提供资料不完整的视同未提供。如有虚假骗取政策性优惠，将依法承担相应责任。

4、综合评分

4.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法， 是指响应 文件满足磷商文件全部实质性要求 且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

4.2 综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

5、推荐成交候选供应商

5.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

5.2 符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6、编写评审报告

评审报告应当包括以下主要内容∶

6.1邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况;

6.2响应文件开启日期和地点;

6.3 获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单;

6.4评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等;

6.5 提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

7、终止采购

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动∶

7.1 因情况变化，不再符合规定的竟争性磋商采购方式适用情形的; 7.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

7.3 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3 家的。

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

附表1

（一）初步审查表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 审查项目 | 有效投标认定条件 | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商的资格 | 符合磋商文件规定的资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合磋商文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 自响应文件开启之日起60日历天 |  |  |  |
| 5 | 服务期限 | 90个工作日 |  |  |  |
| 6 | 保证金 | 是否足额缴纳投标保证金 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 是否有其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

磋商委员会：

（ 二） 评审标准和方法

本招标项目的评标办法采用综合评分法。满分为100分，其中:价格分10分，商务分40分，技术分50分。综合得分最高者为第一中标候选人。

一、报价部分 (10分）

1、价格得分计算公式：

价格统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有供应商的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分 (10分）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

评标基准值 ＝ 有效供应商的最低投标报价

报价得分 ＝评标基准值/ 投标报价×10%×100。

注:价格得分取小数点后两位,四舍五入。

二、评审标准

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分40分 | 企业业绩 | 16分 | 2018年1月1日至今投标人独立完成过规划类业绩的每个得4分；本项满分16分。 注：提供合同证复印件盖章。 |
|  | 项目管理机构 | 18分 | 规划专业负责人：(同项目负责人不能为同一人)须具备在本单位注册的国家注册城乡规划师资格，如为城市规划专业高级职称得3分，如为城市规划专业中级职称得1分；该项满分3分。 注:提供注册证书、相关专业职称证复印件盖章。 |
|  |  |  | 建筑专业负责人：须具备在本单位注册的国家一级注册建筑师资格，如为建筑学专业高级职称得3分，如为建筑学专业中级职称得1分。该项满分3分。 注：提供注册证书、相关专业职称证复印件盖章。 |
|  |  |  | 给排水专业负责人：须具备在本单位注册的国家注册设备(给排水专业)工程师资格，如为给排水专业高级职称得3分，如为给排水专业中级职称得1分；该项满分3分。 注：提供注册证书、相关专业职称证复印件盖章。 |
|  |  |  | 电气专业负责人：须具备在本单位注册的国家注册机电设备(电气专业)工程师资格，如为电气专业高级职称得3分，如为电气专业中级职称得1分；该项满分3分。 注: 提供注册证书、相关专业职称证复印件盖章。 |
|  |  |  | 园林专业负责人：风景园林专业中级职称以上（含中级）得3分；该项满分3分。 注：提供相关专业职称证复印件盖章。 |
|  |  |  | 道路专业负责人：路桥专业高级职称得3分，路桥专业中级职称得1分；该项满分3分。 注：提供相关专业职称证复印件盖章。 |
|  | 企业荣誉 | 6分 | 1、2018年1月1日至今投标人获得的奖项：省级规划协会或省级行业主管部门颁发的城乡规划类奖项，一项3分。（本项满分3分） 2、投标人具备ISO质量管理体系认证证书的，得3分。（本项满分3分） 证明材料：提供相关证书复印件并加盖公章。 |
| 技术部分50分 | 响应文件的整体评价 | 5分 | 响应文件思路、方法、内容、深度等方面的对比评价。 评价为优计4～5分；评价为一般计2～3；评价为较差计0～1分。 |
|  | 需求分析的理解程度评价 | 6分 | 根据各供应商所提供响应文件，对其需求分析的理解程度对比评价。 评价为优计5～6分；评价为一般计2～4；评价为较差计0～1分。 |
|  | 项目理念的创新性、前瞻性、可实施性 | 12分 | 根据供应商项目理念的创新性、前瞻性、可实施性对比评价。 评价为优计9～12分；评价为一般计4～8；评价为较差计0～3分。 |
|  | 项目内容及深度要求 | 27分 | 根据技术路线合理性，目标定位准确性，规划布局思路和规划内容完整性对比评价。 评价为优计20～27分；评价为良计12～19分；评价为一般计6～11；评价为较差计0～5分。 |
| 报价10分 | 投标报价 | 10分 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的磋商报价得分=投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10×100%，计算分数时四舍五入取小数点后两位。财政部印发财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 合计 | 100分 |  |

# 第六章 响应文件格式及内容

# （项目名称）

# 响应文件

# 项目编号∶

# 项目名称∶

# 供应商∶             （盖单位章）

# 法定代表人或其委托代理人∶ ___（签字）

# ____年___月__日

# 目录

- 投标函及报价一览表

- 法定代表人身份证明

- 法定代表人授权委托书

- 项目管理机构

- 资格审查资料

- 供应商类似项目业绩一览表

- 保证金转账凭证

- 技术方案

- 其他材料

# 一、投标函及报价一览表

（一）投标函

______（采购人名称）∶

1.我方已仔细研究了____（项目名称）_____（采购编号）磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）      （小写）¥        元的投标总报价，项目完成时间（服务期限）      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到       。

2.我方承诺在投标有效期天内不修改、撤销竟争性磋商文件。

3.如我方中标∶

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（3）我方承诺按照磋商文件规定向你方递交履约担保。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.有无额外优惠项目（指与本工程投标报价无关的项目），如有，包括∶ ____

6.___（其他补充说明）。

供应商∶                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人∶

地址∶

网址∶

电话∶

传真∶

邮政编码∶

日期∶___年____月____日

（二）、报价一览表

项目编号/包号：

项目名称：

| 包号 | 项目名称 | 投标报价 （人民币/元） | 服务期 | 质量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |  |
| 投标报价为完成本项目所有服务内容在内的一切费用的总报价。 |

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年  月  日

# 二、法定代表人身份证明（法定代表人参加投标）

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：      年    月     日

经营范围：

姓名：          性别：           年龄：        系                    （供应商名称）的法定代表人。

特此说明。

附件：法定代表人身份证复印件

供应商名称：         （盖章）

日    期：

# 三、法定代表人授权书（委托代理人参加投标）

致：

本授权声明：                     （供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “     ” 项目（项目编号：    ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

供应商名称：         （盖章）

日    期：  年  月  日

附：法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件

# 四、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 序号 | 姓名 | 专业 | 证书名称 | 职称 | 证号 | 拟任工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

应附职称证或岗位证书

# 五、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 注册工程师 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后应附投标人（供应商）资格要求相关证明材料

- 资格声明函

_____（采购人名称）∶

本公司           （公司名称）参加          （项目名称）的投标活动，现承诺∶

我公司满足政府采购法第二十二条关于供应商（供应商）的资格要求∶

（一）具有独立承担民事责任的能力;

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商 （供应商）的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的供应商（供应商）。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商∶______________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人∶___（签字或盖章）

___年___月___日

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺书

致∶

我单位参与你公司组织的          采购活动，现承诺具有履行合同

所必需的设备和专业技术能力，如有虚假承诺，愿承担一切法律责任。

特此承诺。

供应商∶（填写名称并盖章）

法定代表人或其授权委托人∶ （签字或盖章）

日期∶

# 六、供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商（仅限于供应商自己实施的）以上业绩需提供合同复印件

供应商∶（填写名称并盖章）

法定代表人或其授权委托人∶ （签字或盖章）

日期∶

# 七、保证金转帐凭证

（附开户许可证、银行转账凭证复印件盖公章）

# 八、技术方案

（格式自拟）

# 九、其他材料

# （供应商认为对投标有利的其他证明材料）

最终报价表（ 最终报价时提供）

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 最终报价（单位： 人民币／元） | 大写： |
|  | 小写： ¥ |
| 各注 |  |

注： 1. 供应商须严格按本表格要求填写相关信息，所有文字应表述准确、清晰、不得涂改和增删、因字迹深草或表达不清所引起的后果由供应商负责；

2.大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、零、亿、万、仟、佰、拾

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表：

日期：	年	月	日