目录

第一章 磋商公告	1

第二章 供应商须知	4

第三章 用户需求书	16

第四章 工程量清单	17

第五章 评标办法	18

第六章 合同文本	26

第七章 投标响应文件内容和格式	37

# 磋商公告

项目概况

海坡片区三号支路工程采购项目的潜在供应商应在 全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/） 获取采购文件，并于 2021 年10月26日9点00 分（北京时间）前提交响应文件。

- 项目基本情况

项目编号：HNZHHX–2021–043

项目名称：海坡片区三号支路工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：3481194.37元

最高限价：3481194.37元

采购需求：

主要建设内容为：项目道路全长约265.2m，道路红线宽度为14m，设置双向2车道。主要建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、给水工程、电气照明工程、绿化工程。

合同履行期限：180日历天。

本项目不接受联合体投标

- 申请人的资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购的项目，对于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等参与本项目所享受的优惠政策，详见本项目磋商文件

3.本项目的特定资格要求：

3.1、具有独立承担民事责任能力的法人资格（提供营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证或者三证合一的营业执照复印件加盖公章）；

3.2、投标人须具备市政公用工程施工总承包三级或以上（市政公用工程施工总承包乙级或以上资质）；有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；拟派项目经理应备市政公用工程专业二级或以上注册建造师执业资格，注册在本单位同时未担任其他在施建设工程项目的项目经理（提供资质证书、安全生产许可证及项目经理建造师注册证复印件加盖公章）；

3.3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年审计机关或会计师事务所出具的财务审计报告或2021年1月1日至今任一季度的报表复印件加盖公章或资格承诺函（未满年度或季度要求新成立的企业，以企业成立时间至投标截止时间为准）；

3.4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2021年1月1日至今任意一个月的纳税凭证和社会保障金缴费凭证复印件加盖公章或资格承诺函）；

3.5、必须为未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人，和必须为未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录政府采购严重违法失信行为信息记录的投标供应商（提供承诺书）；

3.6、参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（提供声明书，格式自拟）；

3.7、参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录；（提供声明函，格式自拟）；

3.8、具有《海南省建筑企业诚信档案手册》（提供网站打印件加盖单位公章证明）；

3.9、提供“政府采购供应商信用承诺书”（提供信用承诺书）；

3.10、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4、是否允许联合体投标：

否

- 获取采购文件

时间：2021年10月14日00时00分至2021年10月21日00时00分（北京时间，法定节假日除外）。

地址：全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）

方式：网上报名

售价：100.00元。

四、响应文件提交

截止时间：2021年10月26日9时00分（北京时间）

地点：三亚市公共资源交易中心（三亚市吉阳区新风街259号）三亚开标室3

五、开启

时间：2021年10月26日9时00分（北京时间）

地点：三亚市公共资源交易中心（三亚市吉阳区新风街259号）三亚开标室3

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、投标人须在全国公共资源交易平台（海南省）企业信息管理系统(http://zw.hainan.gov.cn /ggzy/)中登记企业信息 , 然后登陆招标投标交易平台(http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/)下载，查看电子版的招标文件及其他文件；

2、电子标（招标文件后缀名.GPZ）：必须使用最新版本的电子投标工具（在http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml下载投标工具）制作电子版的投标文件；

非电子标（招标文件后缀名不是.GPZ）：必须使用电子签章工具（在http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml下载签章工具）对PDF格式的电子投标文件进行盖章(使用WinRAR对PDF格式的标书加密压缩)；

3、投标截止时间前，必须在网上上传电子投标书——（电子标：投标书为GPT格式；非电子标：投标书需上传PDF加密压缩的rar格式）；

4、本项目采购信息发布媒体为：  全国公共资源交易平台（海南省）、全国公共资源交易平台（海南省）·三亚市和中国海南政府采购网。

5、根据《三亚市人民政府办公室关于印发<三亚市创建一流营商环境2021年实施方案>的通知》（三府办〔2021〕44号）和《三亚市金融发展局关于印发<创建一流营商环境“获得信贷”指标2021年专项行动方案>的通知》，三亚市在探索开展“政采贷”业务，中标或成交供应商可凭借与采购单位签订的政府采购合同向开展政府采购合同融资业务的3家银行（中信银行三亚分行、兴业银行三亚分行和浦发银行三亚分行）的公司业务部申请信用贷款。

八. 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称： 三亚市天涯区住房和城乡建设局

地址： 三亚市天涯区凤凰路319号

电话： 18876906803

2.采购代理机构信息

名称：海南正和华轩工程管理有限公司

地址：海南省三亚市天涯区春园社区居委会解放路610号港务局第四宿舍楼48栋202室

电话：0898-38895123

3.项目联系方式

项目联系人：陈工

电话：0898-38895123

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 海坡片区三号支路工程 |
|  | 项目期限及地址 | 工期：180日历天 地址：三亚市天涯区 |
|  | 资金来源 | 政府投资，已落实 |
|  | 质量标准 | 合格 |
| 2.1 | 采购人 | 采购人： 三亚市天涯区住房和城乡建设局 地址： 三亚市天涯区凤凰路319号 联系人： 莫工 电话： 18876906803 |
| 2.2 | 采购代理 | 代理机构：海南正和华轩工程管理有限公司 地址：海南省三亚市天涯区春园社区居委会解放路610号港务局第四宿舍楼48栋202室 联系人：陈工 电话：0898-38895123 |
| 3.1 | 供应商资格要求 | 见第一章磋商公告“二、申请人的资格要求” |
| 3.4 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 3.5 | 答疑会和现场考察 | 不组织 |
| 3.6 | 是否允许选择性报价 | 不接受选择性报价 |
| 6.1 | 构成磋商文件的其他材料 | 磋商文件补遗书、磋商文件的澄清、更正等 |
| 10.2 | 供应商报价应包括的费用 | 含材料、安装、人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保等完成该项目全部内容的一切费用 |
| 10.4 | 采购预算金额 | 本项目预算金额为3481194.37元，最高限价为3481194.37元，超出预算金额（最高限价）的投标，按无效投标处理。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 本项目不做要求 |
| 11.2 | 磋商保证金缴纳截止时间 | 本项目不做要求 |
| 12 | 响应文件有效期 | 响应文件开启之日起计算的60日历天 |
| 13.1 | 响应文件份数 | 正本壹份，副本叁份； 投标响应文件电子版U盘和刻录光盘各 1 份。 投标文件电子版内容：与递交的投标响应文件一致，包含投标响应文件的所有内容。 |
| 13.2 | 签字或盖章要求 | 1.响应文件须按磋商文件的要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”或“副本”之间如有差异，以正本为准。 2. 响应文件格式中明示要求签字或盖章的应由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章。由委托代理人签字的，响应文件中应附有法定代表人授权委托书。 3. 响应文件应用不褪色的材料书写或打印，不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表人在修改处签字或盖公章。 |
| 13.3 | 装订要求 | 纸质版响应文件应按 A4 规格胶装成册，不得采用活页装订。 |
| 14 | 响应文件的密封和标识 | 1. 响应文件正本、所有副本、电子版文件，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、 “电子投标文件”字样。封套加贴密封条且在封口处加盖单位公章。 封套上均应写明： 致：三亚市天涯区住房和城乡建设局 项目名称：海坡片区三号支路工程 项目编号：HNZHHX–2021–043 供应商名称： 注明：“请勿在开标时间之前启封” |
| 15.1 | 投标响应截止时间和地点 | 递交响应文件的截止时间： 2021 -10 - 26 9: 00（北京时间） 递交地点：三亚市公共资源交易中心（三亚市吉阳区新风街259号）三亚开标室3 注：在截止时间后递交的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。 |
| 15.2 | 是否退还响应文件 | ☑否 □是 |
| 16 | 开标时间及地点 | 同投标响应截止时间和地点。 |
| 17 | 评标办法 | 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。 |
| 18 | 磋商小组的组成 | 磋商小组构成：3人，其中采购人代表1人，专家 2人； 评标专家确定方式：海南省综合评标专家库中随机抽取。 |
| 21.1 | 推荐中标候选人数量 | 推荐中标候选人数量： 3 名，并标明排序。 |
| 24 | 履约担保 | 履约担保的形式：银行转账或银行保函 履约担保的金额：签约合同价的10% 当履约担保形式采用保函形式时，出具合同履约保函的银行级别为：国有商业银行或股份制商业银行的地市级支行或以上级别的银行。当履约担保形式采用现金形式时，由成交供应商将合同履约保证金转入采购人指定的账户。成交供应商应在本项目施工合同签订后15日内向采购人提交履约担保。 |
| 25 | 签订合同 | 《成交通知书》发出之日起30日内签订合同 |
| 26 | 需要补充的其他内容 | 一、采购标的所属行业： 本次采购标的所属行业为建筑行业，营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以下的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 注：如供应商对本项目所属行业有疑义，请以书面形式向采购代理机构提出。 |
|  |  | 一、开标现场须带以下证件以供审核： 1、投标供应商在开标现场须出示法人授权委托书及受托人身份证，均须原件。（如法定代表人到会须携带本人身份证及法定代表人身份证明，均须原件）以供核验（未携带者不能出席开标会现场）；2、政府采购供应商信用承诺书（两份）。 二、其他 1、投标供应商为响应磋商文件所提供的各类证件，因涉及各省具有相关文件规定的，从其规定。投标供应商须附相关文件复印件在投标文件中。 2、供应商须保证在本项目磋商过程中所提供资料真实有效，若发现有伪造编制，弄虚作假骗取成交，采购人将取消其资格，成交的取消成交资格，并将其不良行为上报有关行政主管部门。 3、本项目的获取采购文件费须在开标现场缴纳。 |

## A总则

## B.说明和释义

1.项目概况

1.1本磋商文件仅适用于采购代理机构组织的本次招标投标活动。

1.2项目名称：见供应商须知前附表。

1.3资金来源：见供应商须知前附表。

1.4服务时间与地点：见供应商须知前附表。

1.5质量标准：见供应商须知前附表。

2.名词解释

2.1合同：采供双方根据磋商文件、中标人的响应文件及中标通知书规定的内容签署的、以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件

2.2采购代理机构：见供应商须知前附表。

2.3供应商：已按照相关规定购买磋商文件并向采购代理机构提交响应文件的供应商。

2.4货物：系指卖方按磋商文件规定向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5服务：系指磋商文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

- 供应商资格要求

3.1 供应商参加本次政府采购活动应当具备条件：见供应商须知前附表。

3.2 供应商应遵守中华人民共和国的相关法律、法规。

3.3 供应商不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.4供应商须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第3.1款和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

联合体各方之间应当签订联合体协议书，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标响应文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

3.5答疑会和现场考察：见供应商须知前附表。

3.6是否允许选择性报价：见供应商须知前附表。

4．投标响应费用

供应商自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．磋商文件的约束力

5.1供应商一旦购买了本磋商文件并在磋商文件澄清截止时间内未对采购代理机构提出书面质疑，即被认为接受了本磋商文件中的所有条款和规定。

5.2 本磋商文件由采购代理机构负责解释。

# C.磋商文件

6．磋商文件的组成

6.l 磋商文件由以下部分组成，包括：

第一章  磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  用户需求书

第四章  工程量清单

第五章  评标办法

第六章  合同文本

第七章  投标响应文件内容和格式

根据本章第7条和第8条对磋商文件所作的澄清、更正或补充，构成磋商文件的组成部分。

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本磋商文件不再对上述情况进行描述。

6.3 供应商必须详阅磋商文件的所有条款、文件及表格格式。供应商若未按磋商文件的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受，所造成的负面后果由供应商负责。

7．磋商文件的澄清

供应商在收到磋商文件后，若有疑问需要澄清，应于磋商时间一个工作日前以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一磋商文件的供应商。

8．磋商文件的更正或补充

8.1 在投标响应截止时间前，采购代理机构均可对磋商文件用更正公告的方式进行更正。

8.2 对磋商文件的更正，将在磋商公告网站上进行公示，所有供应商自行查看。更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

8.3 当磋商文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。

8.4 为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正投标响应文件，采购代理机构有权决定推迟投标响应截止日期和开标时间，并将此变更在磋商公告网站上进行公示。

# D.投标响应文件

9．投标响应文件的组成

投标响应文件应按“第七章 投标响应文件内容和格式”要求编制。要求响应文件全部内容制作详细的目录（包括页码的编制），为评审时查询作索引

10．磋商报价

10.1 报价均须以人民币为计算单位。

10.2供应商报价应包括的费用：见供应商须知前附表。

10.3 供应商应按报价一览表的要求报价，并且该报价在所有的投标响应文件中必须是唯一的报价。

10.4 本项目的采购预算金额：见供应商须知前附表。

10.5 采购人不接受超预算报价。如超过预算视为无效报价。

11．磋商保证金

11.1 供应商在递交投标响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式递交磋商保证金，并作为其投标响应文件的组成部分。联合体投标响应的，其磋商保证金由牵头人递交，并应符合供应商须知前附表的规定。

11.2 供应商不按本章第11.1款要求提交磋商保证金的，其投标响应文件作废标处理。

11.3 磋商保证金的退还。

11.3.l采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内原额无息退还未成交供应商磋商保证金；合同签订之日起5个工作日内原额无息退还成交供应商磋商保证金。

11.4 发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的响应文件有效期内撤销或修改其投标响应文件；

（2）成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按磋商文件规定提交履约担保。

（3）供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益的；

12．响应文件有效期

12.l 在供应商须知前附表规定的响应文件有效期内，供应商不得要求撤销或修改投标响应文件，否则将视为未实质性响应磋商文件予以废标。

12.2出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

13．投标响应文件的数量、签署及装订

13.1 投标响应文件份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标识“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

13.2投标响应文件格式中明示要求签字或盖章的应由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章。由委托代理人签字的，投标响应文件中应附有法定代表人授权委托书。

13.2.1投标响应文件应用不褪色的材料书写或打印，不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表人在修改处签字或盖公章。

13.3 投标响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见供应商须知前附表规定。

# E.投标响应文件的提交

14．投标响应文件的密封、标识、修改与撤回

14.1 投标响应文件的密封要求及标识：供应商须知前附表。

14.2 投标响应文件未按上述规定书写标识和密封者，采购代理机构不予受理。

14.3供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标响应文件进行修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。修改的内容和撤回通知应按照本章第三节、第四节规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“修改”字样，作为投标响应文件的组成部分。

14.4 供应商在投标截止时间后不得修改、撤回投标响应文件。供应商在投标截止时间后修改投标响应文件的，其投标被拒绝。

15．投标响应截止时间和地点

15.l 供应商递交投标响应文件的时间和地点：见供应商须知前附表。

15.2除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标响应文件不予退还。

15.3 若采购代理机构推迟了投标截止时间，应以公告及书面的形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.5 在投标截止时间后递交的投标响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

# F.开标及评标

16．开标

16.1采购人在本章第15.1款规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加，并登记以示出席。

16.2 开标时，由监标人或者供应商共同推举的代表检查投标响应文件的密封情况。采购代理机构对符合密封要求的投标响应文件按照提交投标响应文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封。

16.3 若投标响应文件未密封，采购代理机构将不予受理。

17．评标

磋商小组按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标响应文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

18．磋商小组

18.1评标由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

18.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。

# G.重新招标和不再招标

19.重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

19.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

19.2经磋商小组评审后否决所有投标的；

19.3成交候选人均未与采购人签订合同的。

20.不再招标

重新招标后，仍出现本章第19条规定情形之一的，属于必须审批的采购项目，经原审批部门批准后不再进行招标。

# H.授标及签约

21.定标原则

21.1磋商小组将严格按照磋商文件的要求和条件进行评标，根据评标办法推荐出一至三人作为成交候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者排名第一的成交候选人提供虚假材料或存在其它违规行为的，或者是磋商小组出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的成交候选人。

22.成交通知

22.1 评标结束后，评标结果经采购人确认后，采购代理机构应在发布本项目招标公告的媒介上对成交结果进行公告，并向成交供应商发出成交通知书。

22.2 成交人收到成交通知书后，须在三个工作日内以书面形式回复采购代理机构，确认成交通知书已收到，逾期不回的，采购代理机构视为成交供应商已收到成交通知书。

22.3成交通知书是合同的组成部分。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

23.质疑处理

23.1质疑时限：供应商如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

23.1质疑要求：供应商在法定质疑期内针对同一过程环节的质疑须一次性提出。

23.2质疑函格式：详见海南省财政厅质疑函范本。（未按照质疑函范本书写的质疑均不受理）

23.3 质疑供应商在法定质疑期内将纸质证明材料送至采购代理机构，质疑时间以签收时间为准。对于供应商的有效质疑，采购代理机构按照未按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定及时予以答复。

23.4质疑供应商对质疑事项的答复不满意，或者未在规定时间内得到答复的，可以依法向政府采购监管部门进行投诉。

24.履约担保

24.1在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的金额和担保形式向采购人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合供应商须知前附表规定的金额和担保形式要求。

24.2成交供应商不能按本章第23.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其磋商保证金不予退还，给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

25.签订合同

25.1采购人、成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订合同。双方所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商投标响应文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。属成交供应商责任的，采购代理机构将没收其磋商保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购人逾期不与成交供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

25.2磋商文件、成交供应商的投标响应文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

26.需要补充的其他内容

26.1需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

# 第三章  用户需求书

# 一、 项目概况

（一）项目名称：海坡片区三号支路工程

# （二）工期：180日历天

# （三）采购单位：三亚市天涯区住房和城乡建设局

# （四）预算金额：3481194.37元

# （五）项目地址：三亚市天涯区

# 二、工作需求

# 主要建设内容为：项目道路全长约265.2m，道路红线宽度为14m，设置双向2车道。主要建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、给水工程、电气照明工程、绿化工程。

# 三、付款方式

# 付款方式：以签订的施工合同为准。

- 工程质量：

符合合格标准。

# 五、其他要求

# （一）投标报价是包含人工、机械、保险、各种税费、劳保等一些费用

# （二）凡涉及磋商文件的补充说明和修改，均以代理机构在全国公共资源交易平台（海南省）·三亚市和海南省政府采购网网站公告为准，磋商文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

# 工程量清单

## 工程量清单另册提供

# 图纸

本项目按图施工，施工图纸另册提供

# 工程量清单

（工程量清单另册提供）

# 第五章  评标办法

初步审查表

项目名称：海坡片区三号支路工程

日期：    年    月    日

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 供应商1# | 供应商2# | 供应商N# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的法人资格 | 提供营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证或者三证合一的营业执照 |  |  |  |
| 2 | 资质要求 | 符合磋商文件要求资质（提供资质证书、安全生产许可证及项目经理建造师注册证复印件加盖公章）。 |  |  |  |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2020年审计机关或会计师事务所出具的财务审计报告或2021年1月1日至今任一季度的报表复印件加盖公章或资格承诺函（未满年度或季度要求新成立的企业，以企业成立时间至投标截止时间为准） |  |  |  |
| 4 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供2021年1月1日至今任意一个月的纳税凭证和社会保障金缴费凭证复印件加盖公章或资格承诺函 |  |  |  |
| 5 | 信用查询 | 提供承诺书 |  |  |  |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录 | 提供声明书，格式自拟 |  |  |  |
| 7 | 参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录 | 提供声明函，格式自拟 |  |  |  |
| 8 | 具有《海南省建筑企业诚信档案手册》 | 提供网站打印件加盖单位公章证明 |  |  |  |
| 9 | 投标响应文件的有效性、完整性 | 是否符合磋商文件中的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 10 | 投标报价 | 是否符合采购预算金额（最高限价）的要求。 |  |  |  |
| 11 | 响应文件有效期 | 是否符合供应商须知前附表第12条。 |  |  |  |
| 12 | 工期 | 符合磋商文件要求 |  |  |  |
| 13 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

一、评标办法

（一）评审规则

1、本次评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审。磋商小组根据“初步审查表”对投标响应文件进行评审，只有对“初步审查表”所列各项作出实质性响应的投标响应文件才能通过初步评审。对是否实质性响应磋商文件的要求有争议的投标响应内容，磋商小组将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求通过初步评审才能进入详细评审。

3、综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，磋商小组成员分别就各供应商的技术、商务状况，其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各供应商的总分，评分的算术平均值即为该供应商的合计得分。合计得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标优劣顺序排列。综合得分最高的供应商为第一中标候选人，综合得分次高的供应商为第二中标候选人，以此类推，磋商小组推荐出一至三名中标候选人。

4、涉及详细评审的数值均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

（二）评审程序、评审方法和评审标准

1、响应文件的有效性、完整性和响应程度审查

1.1磋商小组根据“初步审查表”对投标响应文件的进行评审，只有对“初步评审表”所列各项作出实质性响应的投标响应文件才能通过初步评审。对是否实质性响应磋商文件的要求有争议的投标内容，磋商小组将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

1.2磋商小组将审查投标响应文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交磋商保证金（如有）、文件签署是否合格、响应文件有效期是否满足要求、投标响应文件的总体编排是否基本有序等。

1.3在详细评审之前，磋商小组要审查每份投标响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的投标，应该是符合磋商文件全部条款、条件和规格的要求，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留，是指实质上影响合同的供货（服务）范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留，将会对其他实质上的响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。磋商小组认定响应文件是否响应招标文件的要求，只根据响应文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

1.4 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明

2、分别与单一供应商进行磋商

2.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3、供应商提交最后报价

3.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

3.2 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

4、综合评分

4.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人的评审方法。

4.2 综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

本项目采用如下综合评分法，总分为100分，具体打分方法如下：

项目评定标准及评分标准见“评审评分表”

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权 重 | 50% | 20% | 30% |

## 4.3价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

## 投标报价得分=(评标基准价／最后投标报价)×100×30%（价格权重）

4.4.整个项目的技术分占50分、商务分占20分，具体由评委根据供应商的投标响应文件等资料说明情况进行打分，详见评分标准。

5、关于政策性加分

5.1、根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）；财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2020】46号）；财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2018】141 号）及财政部司法部《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》（ 财库【2014】68 号）的要求，对于非专门面对中小企业、残疾人福利性单位及监狱企业的项目，对中小企业、残疾人福利性单位和监狱企业产品的价格给予3%的扣除.

5.1.1供应商为小型、微型企业，按3%的优惠折算后计算投标报价得分。供应商所投产品满足此规定的，必须提供“中小企业声明函”。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.1.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小微企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体投标协议中约定，小型、 微型企业的协议合同金额占到联合体投标协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.1.3联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

5.1.4监狱企业视同为小型、微型企业，须提供相关证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.1.5根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关促进残疾人就业政府采购的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本项目对残疾人福利性单位的价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。扣除后的价格仅用来计算价格得分，中标金额以最后报价为准。供应商为残疾人福利性单位的，须提供《残疾人福利性单位声明函》，否则将不进行价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求

①节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》(中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）等网站发布)，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国 家 环 保 总 局 制 定 的 《 环 境 标 志 产 品 政 府 采 购 清 单 》 ( 中 国 政 府 采 购 网（http://www.ccgp.gov.cn/）等网站发布)，且经过认证的环境标志产品。

②提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

③提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

④提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

特别声明:对于未能按照要求填写或填写资料不完整的视同未提供。供应商满足价格优惠规定的，应按规定对供应商的评标价进行调整，中标人的中标金额仍以投标报价金额签订合同。

6、推荐成交候选供应商

6.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

6.2符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分和投标报价均相同的，按技术指标优劣顺序排列。

7、编写评审报告

评审报告应当包括以下主要内容：

（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（二）响应文件开启日期和地点；

（三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（四）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审

情况、磋商情况、报价情况等；

（五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

其中价格评审按如下方法处理：

（1）磋商小组认为供应商的投标报价明显过低，可能低于其成本价，而投标人不能作出合理的说明，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

（2）投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- 投标响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

8、终止采购

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

评分标准：

| 评审因素 | 评审标准 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 一、报价部分评分原则（分值30分） |
| 1 | 报价 （30分） | 满足磋商文件要求且最后投标价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(评标基准价／最后投标价)×100×30%（价格权重） |  |
| 二、商务部分评分原则（分值20分） |
| 1 | 经营业绩 （6分） | 投标供应商承接过的类似项目，每提供一个得2分，最高得6分。 证明材料：提供合同复印件加盖公章。 |  |
| 2 | 人员配置 （14分） | 项目人员配备 1.技术负责人具有市政工程相关专业中级或以上职称得4分，满分4分。 证明材料：（提供职称证书复印件加盖公章及提供2021年1月1日至今任意一个月社保缴纳证明复印件加盖公章，不提供不得分）。 2.投标人具有注册于本单位的技术人员：施工员1人、质量员1人、安全员1人、资料员1人、材料员1人，全部满足者得10分，每缺少一名扣2分，扣完截止。满分10分。 证明材料：（提供岗位证书复印件加盖公章及提供2021年1月1日至今任意一个月社保缴纳证明复印件加盖公章，不提供不得分）。（如已更换电子岗位证书，即提供电子岗位证书复印件加盖公章）。 |  |
| 三、技术部分评分原则（分值50分） |
| 1 | 施工方案与技术措施（10分） | 根据供应商提供的施工方案与技术措施进行比较赋分： A.施工方案与技术措施科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够根据实际情况制订，满足采购人的需要，考虑问题周全，实施过程务实，各项指标均能完成；7.1-10分 B.施工方案与技术措施基本能够满足采购需要，操作性不强；3.1-7分 C.施工方案与技术措施不合理；0.1-3分 D.不提供者得0分 |  |
| 2 | 质量管理体系与措施（10分） | 根据供应商提供的质量管理体系与措施进行比较赋分: A.质量管理体系与措施科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够根据实际情况制订，满足采购人的需要，考虑问题周全，实施过程务实，各项指标均能完成；7.1-10分 B.质量管理体系与措施基本能够满足采购需要，操作性不强；3.1-7分 C.质量管理体系与措施不合理；0.1-3分 D.不提供者得0分 |  |
| 3 | 安全管理体系与措施（10分） | 根据供应商提供的安全管理体系与措施进行比较赋分： A.安全管理体系与措施科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够根据实际情况制订，满足采购人的需要，考虑问题周全，实施过程务实，各项指标均能完成；7.1-10分 B.安全管理体系与措施基本能够满足采购需要，操作性不强；3.1-7分 C.安全管理体系与措施不合理；0.1-3分 D.不提供者得0分 |  |
| 4 | 环保管理体系与措施（10分） | 根据供应商提供的环保管理体系与措施进行比较赋分： A.环保管理体系与措施科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够根据实际情况制订，满足采购人的需要，考虑问题周全，实施过程务实，各项指标均能完成；7.1-10分 B.环保管理体系与措施基本能够满足采购需要，操作性不强；3.1-7分 C.环保管理体系与措施不合理；0.1-3分 D.不提供者得0分 |  |
| 5 | 工程进度计划与措施（10分） | 根据供应商提供的工程进度计划与措施进行比较赋分： A.工程进度计划与措施科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够根据实际情况制订，满足采购人的需要，考虑问题周全，实施过程务实，各项指标均能完成；7.1-10分 B.工程进度计划与措施基本能够满足采购需要，操作性不强；3.1-7分 C.工程进度计划与措施不合理；0.1-3分 D.不提供者得0分 |  |

# 合同文本

(合同范本仅供参考，具体合同中标后根据采购人实际需求签订）

建设工程施工合同

中华人民共和国建设部

制 定

国家工商行政管理总局

第一部分  合同协议书

发包人：                            （以下简称甲方）

承包人：                            （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工承发包事项协商一致，订立本合同。

## 一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

工程批准文号：

资金来源：政府投资

## 二、工程承包范围

承包范围：包工包料

## 三、合同工期：

1、开工日期：     年    月     日

2、竣工日期：     年    月     日

3、合同工期总日历天数     天。

## 四、质量标准

工程质量标准：合格

## 五、合同价

暂定金额（大写）：                                  。人民币¥                元。

## 六、合同文件的组成

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其文件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸；

8、工程量清单

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

## 七、本协议中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

## 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

## 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：      年    月    日

合同订立地点：海南省三亚市

本合同双方约定法定代表人签章并盖公章后生效。

发包人：  (公章)                  承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人：

（签字）                            （签字）

统一社会信用代码：                统一社会信用代码：

地  址：                         地  址：

邮政编码：                         邮政编码：

电  话：                          电  话：

传  真：                          传  真：

电子信箱：                        电子信箱：

开户银行：                        开户银行：

账  号：                          账  号：

# 第二部分    通用条款

## 一、词语定义及合同文件

### １、词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1通用条款：  是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
    1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
    1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。          
    1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
    1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
    1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
    1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
    1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
    1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
    1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
    1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
    1.14工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。
    1.15开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
    1.16竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
    1.17图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
    1.18施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
    1.19书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
    1.20违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
    1.21索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
    1.22不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
    1.23小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

### 2、合同文件及解释顺序

2.1合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
    （1）本合同协议书
    （2）中标通知书
    （3）投标书及其附件
    （4）本合同专用条款
    （5）本合同通用条款
    （6）标准、规范及有关技术文件
    （7）图纸
    （8）工程量清单
    （9）工程报价单或预算书
    合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，  在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

3、语言文字和适用法律、标准及规范
    3.1语言文字
    本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
    在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。
    3.2适用法律和法规
    本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。
    3.3适用标准、规范
    双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。
    国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。
    本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。

4、图纸

4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数，  向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。
    4.2承包人未经发包人同意，  不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
    4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

## 二、双方一般权利和义务

### 5、工程师

5.1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。
    5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。
    5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。
    5.4合同履行中，  发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
    5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外，  负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。
    5.6不实行工程监理的，  本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。

### 6、工程师的委派和指令

6.1工程师可委派工程师代表，  行使合同约定的自己的职权，  并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。
    工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。
    除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
    6.2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，  承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。
    承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。
    本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。
    6.3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。
    6.4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

### 7、项目经理

7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。

7.2承包人依据合同发出的通知，  以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。
    7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师关交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。
    7.4承包人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，关征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
    7.5发包人可以与承包人协商，  建议更换其认为不称职的项目经理。

### 8、发包人工作

8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：
    （1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；
    （2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；
    （3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；
    （4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；
    （5）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；
    （6）确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；
    （7）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；
    （8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作、承担有关费用；
    （9）发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。
    8.2发包人可以将8.1款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担。
    8.3发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

### 9、承包人工作

9.1承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：
    （1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；
    （2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；
    （3）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，产负责安全保卫；
    （4）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；
    （5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；
    （6）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；
    （7）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；
    （8）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；
    （9）承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。
    9.2承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。

## 三、施工组织设计和工期

### 10、进度计划

10.1承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。
    10.2群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。
    10.3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

### 11、开工及延期开工

11.1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
    11.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

### 12、暂停施工

工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

### 13、工期延误

13.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：
    （1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；
    （2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；
    （3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
    （4）设计变更和工程量增加；
    （5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
    （6）不可抗力；
    （7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
    13.2承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

### 14、工程竣工

14.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
    14.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。
    14.3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

## 四、质量与检验

### 15、工程质量

15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。
    15.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

### 16、检查和返工

16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。
    16.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
    16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。
    16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

### 17、隐蔽工程和中间验收

17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。
    17.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。
    17.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

### 18、重新检验

无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

### 19、工程试车

19.1双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。
    19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。
    19.3工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。
    19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。
    19.5双方责任
    （1）由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。
    （2）由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。
    （3）由于承包人施工原因试车不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。
    （4）试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。
    （5）工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。
    19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

## 五、安全施工

### 20、安全施工与检查

20.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
    20.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

### 21、安全防护

21.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。
    21.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

### 22、事故处理

22.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。
    22.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

## 六、合同价款与支付

### 23、合同价款及调整

23.1招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。
    23.2合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：
    （1）固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法。应当在专用条款内约定。
    （2）可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。
    （3）成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。
    23.3可调价格合同中合同价款的调整因素包括：
    （1）  法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；
    （2）工程造价管理部门公布的价格调整；
    （3）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
    （4）双方约定的其他因素。
    23.4承包人应当在23.3款情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。

### 24、工程预付款

实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。  预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付，  承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，  承包人可在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。

### 25、工程量的确认

25.1承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。  工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。
    25.2工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致命承包人未能参加计量，计量结果无效。
    25.3对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。

### 26、工程款（进度款）支付

26.1在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。
    26.2本通用条款第23条确定调整的合同价款，第31条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。
    26.3发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起应付款的贷款利息。
    26.4发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

## 七、材料设备供应

### 27、发包人供应材料设备

27.1实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表，  作为本合同附件（附件2）。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。
    27.2发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到贷前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。
    27.3发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。
    发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。
    27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容，双方根据下列情况在专用条款内约定：
    （1）材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；
    （2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；
    （3）发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用；
    （4）到贷地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点；
    （5）供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；
    （6）到贷时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到贷时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期；
    27.5发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。
    27.6发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。

### 28、承包人采购材料设备

28.1承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。
    28.2承包人采购的材料设备与设计标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
    28.3承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。
    28.4工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
    28.5承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。
    28.6由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。

## 八、工程变更

### 29、工程设计变更

29.1施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
    （1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
    （2）增减合同中约定的工程量；
    （3）改变有关工程的施工时间和顺序；
    （4）其他有关工程变更需要的附加工作。
    因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。
    29.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
    29.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。
    工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。

### 30、其他变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

### 31、确定变更价款

31.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：
    （1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
    （2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同介款；
    （3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。
    31.2承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。
    31.3工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。
    31.4工程师不同意承包人提出的变更价款，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
    31.5工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。
    31.6因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

## 九、竣工验收与结算

### 32、竣工验收

32.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。
    32.2发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。
    32.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。
    32.4工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。
    32.5发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。
    32.6中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款32.1款至32.4款办理。
    32.7因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。
    32.8工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。

### 33、竣工结算

33.1工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。
    33.2发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。
    33.3发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。
    33.4发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
    33.5工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。
    33.6发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

### 34、质量保修

34.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的在关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
    34.2质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件（附件３略）。
    34.3质量保修书的主要内容包括：
    （1）质量保修项目内容及范围；
    （2）质量保修期；
    （3）质量保修责任；
    （4）质量保修金的支付方法。

## 十、违约、索赔和争议

### 35、违约

35.1  发包人违约。当发生下列情况时：
    （1）本通用条款第24条提到的发包人不按时支付工程预付款；
    （2）本通用条款第26.4款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；
    （3）本通用条款第33.3款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；
    （4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
    发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。
    35.2承包人违约。当发生下列情况时：
    （1）本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；
    （2）本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；
    （3）  承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
    承包人承担违约责任，赔偿因其违约约发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额可计算方法。
    35.3一方违约后，另一方要求违给方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

### 36、索赔

36.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。
    36.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：
    （1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；
    （2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；
    （3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；
    （4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；
    （5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。
    36.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。

### 37、争议

37.1发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：
    第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；
    第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
    37.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：
    （1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
    （2）调解要求停止施工，且为双方接受；
    （3）仲裁机构要求停止施工；
    （4）法院要求停止施工。

## 十一、其他

### 38、工程分包

38.1承包人按专用条款的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同。非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。
    38.2承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
    38.3工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。
    38.4分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。

### 39、不可抗力

39.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害。
    39.2不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，产大力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。  不可抗事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
    39.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：
    （1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；
    （2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
    （3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；
    （4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
    （5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；
    （6）延误的工期相应顺延。
    39.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

### 40、保险

40.1工程开工前，发包人为建设工程和施工场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。
    40.2运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。
    40.3发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。
    40.4承包人必须为人事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
    40.5保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
    40.6具体投保内容和相关责任，发包人承包人在专用条款中约定。

### 41、担保

41.1发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：
    （1）发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。
    （2）承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。
    41.2一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。
    41.3提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。

### 42、专利技术及特殊工艺

42.1发包人要求使用专利技术或特殊工艺，就负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。
    42.2擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。

### 43、文物和地下障碍物

43.1在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，  工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。
    如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。
    43.2施工中了现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师，  同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。
    所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。

### 44、合同解除

44.1发包人承包人协商一致，可以解除合同。
    44.2发生本通用条款第26.4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。
    44.3发生本通用条款第38.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。
    44.4有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：
    （1）因不可抗力致使合同无法履行；
    （2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。
    44.5一方依据44.2、44.3、44.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，  通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
    44.6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
    44.7合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

### 45、合同生效与终止

45.1双方在协议书中约定合同生效方式。
    45.2除本通用条款第34条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。
    45.3合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

### 46、合同份数

46.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。
    46.2本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。

47、补充条款
    双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。

# 第三部分      专用条款

## 一、词语定义及合同文件

### 1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：按通用条款中“合同文件及解释顺序”条款执行。

### 2、语言方字和适用法律、标准及规范

2.1本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。

2.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》

2.3适用标准、规范

适用标准、规范名称：现行国家建筑工程施工规范及施工质量验收规范

发包人提供标准、规范的时间：承包人自备

国内没有相应标准、规范时的约定： /

### 3、  图纸

3.1发包人向承包人提供图纸日期套数：开工前15天内提供伍套

发包人对图纸的保密要求：无保密要求

使用国外图纸的要求及费用承担  ：无存在

## 二、双方一般权力和义务

### 4、工程师

4.1发包人派驻的现场代表

姓名：            职务：

发包人委托的职权：

4.2实行监理的，工程师的职权

### 5、项目经理

姓名：               职务：

### 6、发包人工作

6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前15天内应具备“三通一平”条件（通电、通水、通路及场地平整）

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点：总水源、总电源应接至现场范围内，开工前15天完成。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已具备条件

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前7天

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前3天内办理好建筑施工许可证。

（6）水准点与座标控制点交验要求：开工前5天内现场以书面形式交验

（7）图纸会审和设计交底时间：开工前

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发生时，双方协商另拿出处理方案

（9）双方约定发包人应做的其他工作：当发生现场周边居民干扰施工，发包人应协调解决。

6.2  发包人委托承包人办理的工作： 无

### 7、承包人工作

7.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无存在

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间： 开工前7天提交总进度计划，每月2日提交当月工程量报表及下月进度计划

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由乙方派专职保安员做好保卫工作，提供安全围栏设施并提供和维修非夜间施工使用的照明。

（4）向承包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：在现场临时设施中提供

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等到手续： 建筑垃圾处理及施工噪音管理手续由承包人办理，费用由承包人负责。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在竣工交付之前，成品保护均由承包人负责

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：当发生时双方协商拿出处理方案，费用由发包人负责

（8）施工场地清洁卫生的要求：按有关规定由承包人做好卫生工作

（9）双方约定承包人应做的其他工作：协助发包人办理好建筑施工许可证

## 三、施工组织设计和工期

### 8、进度计划

8.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间： 开工前5天提交总进度计划，每月25日提交下月进度计划

工程师确认的时间：接到计划后3天内确认

### 9、工期延误

9.1双方约定工期顺延的其他情况：无

## 四、质量与验收

### 10、隐蔽工程和中间验收

10.1双方约定中间验收部位：所有隐蔽部位

### 11、工程试车

11.1试车费用的承担：按通用条款第19条款执行

## 五、安全施工

## 六、合同价款与支付

### 12、合同价款及调整

12.1本合同价款采用（2）方式确定。

（1）采用固定价格合同：   /

（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：在工程结算时按双方约定的范围，按实进行调整，依据为：①施工图纸、设计变更、工程签证及2017年版《海南省房屋建筑与装饰工程计价定额》、2017年版《海南省市政工程综合定额》、2017年版《海南省安装工程综合定额》、2015年版《海南省装饰装修工程综合定额》等。②材料单价执行《海南工程造价》信息价；③信息价上没有的材料单价，参建方会同相关主管部门根据市场询价确认；④有关工程签证执行《海南工程造价》信息价的材料单价，按自开工时间至竣工时间各期信息价的平均价执行。

（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定： /

12.2双方约定合同价款的其他调整因素： ①设计变更；②工程签证的增减工程量；③施工过程中发生定额及材料价格变化；④确定合同价的预算发生错项或漏项时。

### 13、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：合同签订后7天内支付合同价款中的30%作为工程备料款。

### 14、工程量确认：承包人向工程师提交已完工程量报告时间：每月25日提交当月工程量报告。

### 15、工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：（1）银行转账。（2）不需要公开招投标的项目（总投资400 万以下），已进行财政预算评审的，完工后工程款可拨付至财评价的60%；未进行财政预算评审的，只能拨付30%预付款（合同款的30%），余下款项须完成审计结算后才予以拨付。（3）工程全部竣工验收合格后即办理竣工结算，工程的最终结算款以结算审核价为准，甲方在工程办理结算后15天内付完该结算款的97%给乙方，预留结算价的3%作为保修金。

## 七、材料设备供应

### 16、发包人供应材料设备

16.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符：  无

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符： 无

（3）承包人可代为调剂串换的材料： 无

（4）到货地点与一览表不符：无

（5）供应数量与一览表不符：无

（6）到货时间与一览表不符：无

16.2发包人供应材料设备的结算方法：无

17、承包人采购材料设备

17.1承包人采购材料设备的约定：无

## 八、工程变更：必须报业主核准后方可变更。

## 九、竣工验收与结算

### 18、竣工验收

18.1承包人提供竣工图约定： 竣工验收前15天内提交三份工程竣工档案资料（含竣工图）原件

18.2中间交工工程的范围和竣工时间： 无

18.3竣工验收合格后，乙方在45天内提交结算审核材料，由甲方报送区审计局（或第三方审核单位）办理结算审核手续；乙方未在期限内来提交结算审核材料，由甲方自行报送区审计局（或第三方审核单位）进行办理结算审核手续，审定金额以审计局（或第三方审核单位）为准。

## 十、违约、索赔和争议

### 19、违约

19.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：无

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：造成窝工及机械停置的损失由发包人负责。

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：支付由此造成的承包人经济损失。

双方约定的发包人其他违约责任：按《中华人民共和国民法典》的有关违约条款执行。

19.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人承担因此而造成发包人的损失。

本合同通用条款第15.1款约定发包人违约应承担的违约责任：负责返修至合格为准，并赔偿由此而造成发包人的损失。

双方约定的发包人其他违约责任：按《中华人民共和国民法典》的有关违约条款执行。

### 20、争议

20.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第（二）种方式解决：

（一）提交海口仲裁委员会或其他仲裁委员会仲裁；

（二）依法向项目所在地人民法院起诉。

## 十一、其他

### 21、工程分包

21.1本工程发包人同意承包人分包的工程： 无

分包施工单位为：无

21.2不可抗力

21.3双方关于不可抗力的约定：造成工程的损失由发包人负责，造成临时设施、承包人设备等损失由承包人自行解决。

### 22、保险

22.1本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：无

发包人委托承包人办理的保险事项：无

（2）承包人投保内容： 团体人身意外伤害保险

### 23、担保

23.1本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： / 担保合同作为本合同附件。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： / 担保合同作为本合同附件。

（3）双方约定的其他担保事项： /

### 24、合同份数

24.1双方约定合同一式拾份，双方各执伍份。

### 25、补充条款

施工图纸以外增加的工程量，以双方签证作为结算依据。

# 工  程  质  量  保  修  书

发包人：                          （以下简称甲方）

承包人：

为保证                                                （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

## 一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：

## 二、质量保修期

按2000年建设部《房屋建筑工程质量保修办法》规定执行，质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1、地基基础、主体结构为设计年限年，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗露为  年；

2、电气管线、上下水管线安装工程为  年；

3、供热及供冷为  个采暖期及供冷期；

4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为  年；

5、其他约定：             。

## 三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

## 四、质量保修金的支付

工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5%，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的3%。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为结算工程款×3%。

质量保修金银行利率为无。

## 五、质量保修金的返还

承包人将工程正式交付使用一年后十五天内，发包人将全部剩余的保修金返还承包人。

## 六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：无

本工程质量保修作书为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发包人（公章）：                             承包人（公章）：

法定代表人或委托人                          法定代表人或委托人

（签字）：                                   （签字）：

年     月    日                             年    月    日

# 第七章 投标响应文件内容和格式

项目名称：

项目编号：

# 投标响应文件

【正本/副本】

# 投标供应商名称：                         (单位盖章)

# 法定代表人或其授权代表：(签字)

# 日期：

## 目录

## 一、报价文件格式

- 投标函

- 投标函附录

- 投标报价一览表

- 已标价的工程量清单

## 二、商务部分

1、法人代表身份证明

2、授权委托书

3、商务条款偏离表

4、供应商资格审查材料

5、项目业绩一览表

6、项目人员配置

7、反商业贿赂承诺书格式

8、诚信投标、诚信履约承诺书

9、供应商认为需要提供的其它证明材料

## 三、技术部分

1、项目实施方案

2、供应商认为需要提供的其它证明材料

## 一、报价文件格式

1、投标函

致：三亚市天涯区住房和城乡建设局

根据贵单位海坡片区三号支路工程（项目编号为： HNZHHX–2021–043）的磋商文件要求，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表供应商     （供应商名称），提交投标响应文件。

- 我方已仔细研究了磋商文件的全部内容，接受磋商文件中的所有的条款和规定。

- 我方同意按照磋商文件第二章“供应商须知”的规定，本投标响应文件的有效期为从投标截止之日起计算的     日历天，在此期间，本投标响应文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

- 我们同意提供贵单位要求的有关本次招标的所有资料或证据。

- 如果我方中标，我们将根据磋商文件的规定严格履行自己的责任和义务。

- 我们承诺响应文件在提交响应文件截止时间后至磋商有效期截止前保持有效，不作任何更改和变动。

供应商名称：                  （盖章）

法定代表人或被授权代表：（签字或盖章）

职务：

地址：

邮编：

电话：

日期：

2、投标函附录

| 序号 | 明细 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： 身份证号： |  |
| 2 | 项目经理执业资格/ 注册编号 |  |  |
| 3 | 工期 | 日历天 |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 3、投标报价一览表

项目名称：海坡片区三号支路工程

项目编号：HNZHHX–2021–043

| 投标报价总计（元） | （小写）： （大写）： |
| --- | --- |
| 工期 |  |
| 质量标准 |  |
| 是否小微企业参加采购活动：是（ ）；否（ ） |
| 是否监狱企业参加采购活动：是（ ）；否（ ） |
| 是否残疾人福利性单位参加采购活动：是（ ）；否（ ） |

注：

1、供应商必须按“投标报价一览表”的格式填写，若报价一览表与响应文件不符时，以报价一览表为准

2、报价中包括人工、机械设备、管理、保险、利润、税金等完成项目所需的所有费用。

3、是否小微企业栏、是否监狱企业栏和是否残疾人福利性单位栏，供应商须在相应的括弧里打勾（√），否则承担不利后果。

4、本项目对小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。扣除后的价格仅用来计算价格得分，成交金额以最后报价为准。供应商须按要求提供声明函，否则将不进行价格扣除。

5、供应商同时为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除，

不重复进行价格扣除。

6、供应商应如实填写企业信息，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件1：

中小企业声明函

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业） ； 承建企业为（企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

附件2：

监狱企业证明文件

享受政策优惠的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 附件3：

## 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关促进残疾人就业政府采购的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

### 日   期：   年   月   日

4、已标价工程量清单

根据提供的清单文件格式编制清单报价文件。

## 二、商务部分

1、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：           性别：      年龄：        职务：

系   （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：（盖章）

年  月  日

2、授权委托书

致：三亚市天涯区住房和城乡建设局

本人（姓名）             系（供应商名称）       的法定代表人，现委托（姓名）      为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义参加三亚市天涯区住房和城乡建设局组织的                  （项目名称）的政府采购活动，并授权其全权办理相关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。

代理人无转委托权。

供应商名称：          （盖章）

法定代表人：             （签字）

身份证号码：

委托代理人：           （签字）

身份证号码：

年   月   日

注：如是供应商的法定代表人参加开标会及签署投标响应文件，则不需要提交本授权委托书。

#### 3、商务条款偏离表

项目名称： 海坡片区三号支路工程

项目编号：HNZHHX–2021–043

| 序号 | 项目 | 磋商文件要求 | 投标响应 | 是否偏离 （填写是或否） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格证明文件 |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件有效期 |  |  |  |  |
| 3 | 工期 |  |  |  |  |
| 4 | 质量标准 |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期

4、供应商资格审查材料

（4.1）基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 企业资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |
| 质量管理体系证书（如有） | 类型： 等级： 证书号： |
| 营业执照号 |  | 员工总人数： |
| 注册资本 |  | 其中 | 高级职称人员 |  |
| 成立日期 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 各类注册人员 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

## （4.2）资格证明文件

## 4.2.1、具有独立承担民事责任能力的法人资格（提供营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证或者三证合一的营业执照复印件加盖公章）；

## 4.2.2、投标人须具备市政公用工程施工总承包三级或以上（市政公用工程施工总承包乙级或以上资质）；有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；拟派项目经理应备市政公用工程专业二级或以上注册建造师执业资格，注册在本单位同时未担任其他在施建设工程项目的项目经理（提供资质证书、安全生产许可证及项目经理建造师注册证复印件加盖公章）；

## 4.2.3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年审计机关或会计师事务所出具的财务审计报告或2021年1月1日至今任一季度的报表复印件加盖公章或资格承诺函（未满年度或季度要求新成立的企业，以企业成立时间至投标截止时间为准）；

## 4.2.4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2021年1月1日至今任意一个月的纳税凭证和社会保障金缴费凭证复印件加盖公章或资格承诺函）；

## 4.2.5、必须为未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人，和必须为未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录政府采购严重违法失信行为信息记录的投标供应商（提供承诺书、开标现场由采购人及代理机构网上核实）。

## 4.2.6、参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（提供声明书，格式自拟）；

## 4.2.7、参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录；（提供声明函，格式自拟）；

## 4.2.8、具有《海南省建筑企业诚信档案手册》（提供网站打印件加盖单位公章证明）；

## 4.2.9、提供“政府采购供应商信用承诺书”（提供信用承诺书）

4.2.10、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

附件4：

资格承诺函

致： 三亚市天涯区住房和城乡建设局

## 我单位参与       （项目名称）（项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

- 我单位具有符合釆购文件资格要求的财务状况报告。

- 我单位具有符合釆购文件资格要求的依法缴纳税收的相关证明材料。

- 我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳社会保障资金的相关证明材料。

- 如违反上述承诺，同意将相关失信行为纳入三亚市信用信息共享平台。

- 同意此承诺书在“信用中国（三亚）”网站公示，接受社会各界监督。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

## 承诺供应商（全称并加盖公章）：

## 单位负责人或授权代表（签字）：

## 日期：

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按釆购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减1-3承诺事项，如删去承诺第1项的，则应按釆购文件要求提供财务状况报告。

附件5：

政府采购供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

管理部门：三亚市天涯区财政局

采购项目名称: 海坡片区三号支路工程

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序,营造诚实守信的信用环境,共同推进社会信用体系建设完善,树立企业诚信守法形象,本企业对本次采购活动郑重承诺如下:

（一）对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

（二）严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

（三）严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

（四）自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（五）自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

（六）提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

（七）严格遵守信用信息公示相关规定；

（八）同意将承诺内容在“信用三亚”网站公示，接受社会监督；

（九）如违反承诺，将依法依规承担相应责任，并自愿接受部门联合惩戒，纳入行业失信重点关注名单，由财政部门负责管理；

（十）本承诺书自签订之日起生效。

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年  月  日

注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。《信用承诺函》一式叁份，一份编制于响应文件内，贰份在开标现场递交给代理机构用于开标后留存。

5、项目业绩一览表

| 序号 | 业主单位 | 项目名称 | 项目内容 | 工期 | 合同价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供合同复印件加盖公章

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期

6、项目人员配置

（6.1）拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

（6.2）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、身份证等相关材料复印件；其他主要人员应附（执业证或上岗证书）、身份证等相关材料复印件。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 执业资格证书（或上岗证书） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

## 7、反商业贿赂承诺书格式

反商业贿赂承诺书

我公司郑重承诺：

在本次磋商项目采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本磋商项目。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费和宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

供应商名称：（盖章）

日期：

## 8、诚信投标、诚信履约承诺书

诚信投标、诚信履约承诺书

三亚市天涯区住房和城乡建设局：

我方就本磋商采购活动向贵方郑重承诺：

一、我们已经充分理解了磋商文件规定的所有采购要求、成交条件和合同条款，没有任何异议。

二、我们在响应文件中提交的所有商务文件和资格证明文件都是真实有效的；我们做出的所有技术响应都是真实可信、可以实现、并经得起验收检验的。我们保证所有的响应在磋商有效期内不发生任何变更。

三、我们的磋商报价包含了履行合同所需的全部费用。不论何种原因造成的报价漏项损失，我方全部承担，不会提出任何增加费用的要求。

四、我们知道，如果成交后放弃成交，不论原因何在，都是不诚信的行为，都会给采购项目造成损失。如果采购人将本合同授予我们，我们将承担所有的潜在合同风险，绝不以任何理由放弃成交。

五、我们知道，成交后拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同，不论原因何在，都是不诚信履约的行为。如果采购人将本合同授予我们，我们将如约在规定的期限内签署合同，在规定的期限内履行合同。

六、我们声明：我方在溯往两年内的政府采购活动中，没有成交后放弃成交、拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同的不诚信行为。

以上承诺，能够经受来自任何方面的审查和监督。如有虚假或背离，我方愿承担由此引发的一切不利后果，无条件接受采购人的处置和政府采购监管单位的处罚。

供应商名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：

9、供应商认为需要提供的其它证明材料

# 技术部分

## 1、项目实施方案

## （由供应商根据本项目的实际情况和磋商文件评分细则内容的要求自行编制）

2、供应商认为需要提供的其它证明材料

# Text boxes

法定代表人身份证复印件

（正反两面）

被授权人身份证复印件

（正反两面）