海南环岛旅游公路重点驿站规划

设计“大师工作营”项目（二次招标）

采 购 需 求 书

### 海南省自然资源和规划厅

### 二O二一年九月

一、项目概况

# 1、项目名称：海南环岛旅游公路重点驿站规划设计“大师工作营”项目（二次招标）

# 2、招标编号：HXSJ-CG-2021095

# 3、预算金额（最高限价）：人民币贰佰陆拾万元整（¥2600000.00元）。超过项目预算的响应文件按无效投标处理

4、服务地点：采购人指定地点

5、服务期限：合同签订后12个月内

二、目标：

根据省委省政府关于“高标准谋划、高水平建设，将环岛旅游公路打造成传世之作和海南标志性名片”的总体要求，为体现国际视野、充分吸收国内外最新理念，拟启动8个驿站规划设计“大师工作营”工作，邀请规划、建筑设计大师及知名单位，谋求具有国际先进水平的驿站规划设计方案。

三、招标项目范围

本次招标范围分为研究报告与设计任务书编制、“大师工作营”组织与宣传服务两部分，具体如下：

- 研究报告与设计任务书编制：开展项目背景、案例分析及区域研究，提出各驿站的单体定位、设计及营运建议。

2.大师工作营组织与宣传服务：制定“大师工作营”策划方案，负责整个工作营活动的筹备、组织实施，开展该工作营的宣传推广。

四、招标内容及要求

- 研究报告与设计任务书招标内容：

一）研究报告包括但不限于：

- 背景分析

- 案例分析

- 区域研究

- 单体定位及设计建议

- 运营建议

二）设计任务书编制包括但不限于：

- 总体要求设置

- 项目控制条件及相关规划条例

- 设计项目的用地情况

- 技术经济指标

- 定位与设计原则

- 设计要求

- 成果要求

- 项目设计标准与总投资

- 时序控制要求

- “大师工作营”活动组织与宣传服务：内容涉及前期阶段、中期阶段、后期阶段，应包括以下服务内容；

（一）前期阶段

- 制定详细的“大师工作营”全流程策划，并经采购人确认；

- 拟定设计大师首选与备选名单；

- “大师工作营”整体活动的时间安排计划；

- 八个驿站的资料包准备与制作；

- “大师工作营”官网、邮箱的更新与维护；

- “大师工作营”宣传片的拍摄与制作；

- 媒体宣传计划及媒体名单建议；

（二）中期阶段

- “大师工作营”视觉体系的策划与设计（含logo、公告海报、邀请函等）；

- “大师工作营”启动会的全流程策划组织；

- “大师工作营”宣传推广：专业媒体宣传推广、自媒体平台的传播；

- 八个驿站项目的设计大师团队对接沟通、答疑；

- “大师工作营”启动会及最终成果展或论坛参会嘉宾的邀请及沟通；

- “大师工作营”最终成果展览或论坛的全流程策划组织；

（三）后期阶段:

- “大师工作营”全过程相关材料的整合与移交

- 后续版权交接工作对接

五、服务周期

1.研究报告与设计任务书：合同签订后2个月内完成研究报告及设计任务书编制，并报相关部门或业主审查。

2.“大师工作营”组织与宣传服务：“大师工作营”启动至收尾及后续推广工作结束约10个月（因甲方原因或不可抗力等导致的延期不在约定时间内）。

六、工作要求

1.服务单位应组织技术力量强、经验丰富的技术和管理人员组成工作团队，要制订和建立严格的质量保证措施和管理制度，确保工作按时、按质完成。

2.服务单位应首先编制工作大纲、时间进度安排，报招标人核准后开展相关工作。

2.服务单位编制研究报告时应严格执行国家的有关政策、规定和技术标准、规范。

七、采购类型：服务类

八、服务质量要求：

优质服务且必须符合国家法律法规和行业标准为准，必须符合本标文所有条款要求。

九、其他要求

1、供应商须根据所投产品或服务的技术参数、资格资料编写竞争磋商响应文件。在结果公示期间，采购人有权对成交候选供应商的相关情况等进行核查，如发现与其竞争磋商响应文件的描述不一致，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

2、本项目不接受超预算报价，投标报价超出预算金额（最高限价）的按无效报价处理。

3、供应商须对文件所列的所有品名、清单及服务内容进行投标，如有遗漏，则视为无效投标。

4、本项目不统一组织踏勘现场，供应商自行安排现场踏勘，供应商递交的竞争磋商响应文件，视为已充分考虑了项目实际情况、技术标准及要求、工期、交付场地等特点和相关风险。

5、合同履约过程中，根据项目实际情况需对检测的内容、数量或相关技术和服务要求进行调整或变更的，由采购人和中标人进行协商，具体内容在合同条款中进行约定。

# Comments

提供的是研究报告与设计任务书编制要求,具体设计方案为大师工作营的大师提供的

此处的版权移交即移交大师工作营的设计成果了.